# Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului  nr.

din                              2007

PLANUL DE ACŢIUNI

# pentru  implementarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007

# privind achiziţiile publice

| Nr. d/o | Denumirea obiectivelor | Denumirea acţiunilor | Executori | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aducerea actelor normative în vigoare în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.912 din 26 august 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Achiziţii Publice” | Agenţia Achiziţii Publice | Noiembrie, 2007 |
|  |  | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.105 din 30 ianuarie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a furnizorilor (antreprenorilor) care participă la procedurile de achiziţie publică” | Agenţia Achiziţii Publice | Noiembrie, 2007 |
|  |  | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1011 din 25 august 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Lista furnizorilor (antreprenorilor) calificaţi” | Agenţia Achiziţii Publice | Noiembrie, 2007 |
|  |  | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.951 din 4 august 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice dintr-o singură sursă” | Agenţia Achiziţii Publice | Decembrie, 2007 |
|  |  | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.832 din 13 august 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia mărfurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri” | Agenţia Achiziţii Publice | Decembrie, 2007 |
|  |  | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1123 din 15 septembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de lucrări” | Agenţia Achiziţii Publice; Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului | Ianuarie, 2008 |
|  |  | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 44 din 13 ianuarie 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind achiziţiile de servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare a investiţiilor publice” | Agenţia Achiziţii Publice; Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului | Ianuarie, 2008 |
|  |  | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 98 din 31 ianuarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de tender” | Agenţia Achiziţii Publice | Ianuarie, 2008 |
| 2. | Elaborarea şi aprobarea actelor normative prevăzute de Legea privind achiziţiile publice | Proiectul hotărîrii Guvernului сu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Finanţelor | Decembrie, 2007 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea calculării valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificării acestora | Agenţia Achiziţii Publice | Ianuarie 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii | Agenţia Achiziţii Publice | Noiembrie, 2007 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ţinerea dosarului achiziţiei publice | Agenţia Achiziţii Publice | Ianuarie 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului сu privire la aprobarea documentaţiei-standard aplicate la realizarea achiziţiilor publice de bunuri | Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul I, 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului сu privire la aprobarea documentaţiei- standard aplicate la realizarea achiziţiilor publice de lucrări | Agenţia Achiziţii Publice; Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului | Trimestrul I, 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului сu privire la aprobarea documentaţiei- standard aplicate la realizarea achiziţiilor publice de servicii | Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul I, 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin acordul-cadru | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Economiei şi Comerţului | Trimestrul I, 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului сu privire la aprobarea Concepţiei Portalului „Sistemul achiziţiilor publice electronice” şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Dezvoltării Informaţionale | Decembrie, 2007 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin sistemul dinamic de achiziţie | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Dezvoltării Informaţionale | Trimestrul I, 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin licitaţie electronică | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Dezvoltării Informaţionale | Trimestrul I, 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin Bursa Universală de Mărfuri | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Economiei şi Comerţului | Ianuarie, 2008 |
|  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului сu privire la ajustarea valorii contractelor de achiziţie publică încheiate pe un termen mai mare de un an | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Economiei şi Comerţului; Ministerul Finanţelor | Ianuarie, 2008 |
| 3. | Consolidarea capacităţilor şi instruirea persoanelor implicate în procesul realizării achiziţiilor publice | Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de instruire a persoanelor responsabile de realizarea achiziţiilor publice din cadrul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale referitor la noile prevederi ale Legii privind achiziţiile publice | Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul IV, 2007 |
|  |  | Asigurarea instruirii şi perfecţionării continue în domeniul achiziţiilor publice | Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova; Agenţia Achiziţii Publice | Permanent |
| 4. | Intensificarea transparenţei şi publicităţii realizării achiziţiilor publice | Dezvoltarea în continuare a paginii web a achiziţiilor publice, cu extinderea volumului de informaţie privind realizarea achiziţiilor publice şi crearea posibilităţilor de lansare şi realizare a achiziţiilor publice în mod electronic | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Dezvoltării Informaţionale | Semestrul I, 2008 |
|  |  | Lansarea achiziţiilor publice electronice în 1-2 ministere-pilot | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Dezvoltării Informaţionale | Trimestrul III, 2008 |
|  |  | Extinderea realizării achiziţiilor publice electronice în 3-4 ministere-pilot | Agenţia Achiziţii Publice; Ministerul Dezvoltării Informaţionale | Semestrul I, 2009 |
|  |  | Elaborarea şi editarea ghidurilor de instruire şi de informare privind modalitatea realizării achiziţiilor publice, destinate atît pentru autorităţile contractante, cît şi pentru operatorii economici | Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul I, 2008 |
|  |  | Organizarea şi desfăşurarea periodică a meselor rotunde şi a conferinţelor de presă cu tematica realizării achiziţiilor publice | Agenţia Achiziţii Publice | Permanent |
|  |  | Întocmirea şi publicarea periodică (trimestrial şi anual) a rapoartelor privind realizarea achiziţiilor publice | Agenţia Achiziţii Publice | Permanent |
| 5. | Sporirea responsabilităţii în realizarea achiziţiilor publice | Crearea grupurilor de lucru pentru achiziţii din funcţionari şi specialişti cu experienţă profesională în domeniul achiziţiilor publice | Ministerele, alte autorităţi administrative centrale; autorităţile administraţiei publice locale; alte autorităţi contractante | Noiembrie, 2007 |
|  |  | Desemnarea subdiviziunii sau specialistului responsabil de realizarea achiziţiilor publice în limitele personalului scriptic şi fondului de salarizare stabilit | Ministerele, alte autorităţi administrative centrale; autorităţile administraţiei publice locale; alte autorităţi contractante | Noiembrie, 2007 |
| 6. | Monitorizarea şi intensificarea controlului asupra achiziţiilor publice | Monitorizarea şi evaluarea modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţii publice | Agenţia Achiziţii Publice | Permanent |
|  |  | Efectuarea controlului activităţii autorităţilor contractante privind eficienţa şi corectitudinea atribuirii contractelor de achiziţii publice | Alte organe de control financiar, Agenţia Achiziţii Publice | Permanent |
| 7. | Aderarea Republicii Moldova la Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind achiziţiile publice | Elaborarea memorandumului de Acord privind achiziţiile publice pe ţară | Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Achiziţii Publice | Semestrul I, 2008 |
|  |  | Elaborarea ofertei Republicii Moldova privind achiziţiile publice şi aprobarea acesteia | Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Achiziţii Publice | Semestrul I 2008 |
|  |  | Purtarea negocierilor cu ţările-membre OMC care sînt parte la Acordul privind achiziţiile publice | Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Achiziţii Publice | 2008-2009 |
|  |  | Realizarea procedurilor interne de aderare la Acordul privind achiziţiile publice | Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Achiziţii Publice | 2008-2009 |