Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.741

din  17  august   2010

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii

de piaţă pentru produsele agroalimentare

| Nr. d/o | Actiuni de implementare | Instituţia responsabilă | Termenul de implementare | Acoperirea financiară |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crearea Centrului agroalimentar la nivel naţional |
| 1.1. | Crearea societăţii comerciale „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A., fondator al căreia va fi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Se preconizează că iniţial deţinătorul întregului pachet de acţiuni va fi Ministerul, iar ulterior, în scopul dezvoltării întreprinderii şi atragerea investitorilor, acestea vor fi vîndute, în modul stabilit, potenţialilor investitori | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | August 2010 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
| 1.2 | Evaluarea asistenţei Guvernului la crearea şi lansarea activităţii „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | August 2010 |  |
| 1.3 | Identificarea lotului de teren, proprietate publică a statului, pentru amplasarea „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | August 2010 |  |
| 1.4 | Elaborarea şi prezentarea spre examinare, în modul stabilit, a proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ministerul, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Septembrie-octombrie 2010 |  |
| 1.5 | Evaluarea costului terenului identificat pentru amplasarea Centrului agroalimentar | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | Octombrie 2010 |  |
| 1.6 | Promovarea Programului în rîndul operatorilor de pe piaţă (producători agricoli, comercianţi cu ridicata şi cu amănuntul, companii de import şi export, transportatori, banci comerciale, investitori locali şi internaţionali) prin intermediul mass-media şi organizarea meselor rotunde, seminarelor şi întrunirilor de lucru | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, asociaţiile producătorilor agricoli pe domenii, autorităţile administraţiei publice locale | Septembrie – decembrie 2010 |  |
| 1.7 | Emiterea acţiunilor de diferite tipuri şi lansarea ofertei publice de vînzare-cumpărare a acţiunilor cu scopul de obţinere a capitalului | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | Octombrie-noiembrie 2010 |  |
| 1.8 | Demararea negocierilor pentru deschiderea liniilor de creditare şi a subsidiilor suplimentare (granturilor) | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | Septembrie-decembrie 2010 |  |
| 1.9 | Elaborarea şi coordonarea cu organele de competenţă a planului urbanistic, elaborarea proiectului tehnic detaliat de construcţie | „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | Octombrie 2010 | „Centrul Agroalimentar Chişinău” S.A. |
| 1.10 | Lansarea construcţiei sediului „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | Octombrie 2010 |  |

| 1.11 | Construcţia sediului „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A. |  | Guvernul – terenul agricol; Investiţii din sectorul privat (investitori autohtoni şi străini), fonduri de investiţii internaţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I tranşa – suprafaţa de 7,5 ha |  | Octombrie 2010- iunie 2011 |  |
|  | II tranşa – suprafaţa de 10,0 ha |  | Iulie 2011 – decembie 2012 |  |
|  | III tranşa – suprafaţa de 5,0 ha |  | Ianuarie 2013 – septembrie 2013 |  |
| 2 | Crearea centrelor regionale şi locale |
| 2.1 | Iniţierea unor studii de evaluare privind potenţialul de producere a produselor agricole şi fluxul de vînzări din zonă respectivă sub aspect de sortiment, cantitate şi calitate | Autorităţile administraţiei publice locale, direcţiile agricultură şi alimentaţie | Septembrie –noiembrie 2010 |  |
| 2.2 | Identificarea măsurilor de dezvoltare a infrastructurii de piaţă în fiecare regiune, inclusiv reconstrucţia şi modernizarea capacităţilor existente care pot fi folosite în activitatea de valorificare şi comercializare a producţiei agricole sau construcţia unor obiecte noi | Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Construcţiei şi Dezvoltării Regionale, asociaţiile de producători, | Septembrie –noiembrie 2010 | Va fi identificată pe parcurs |
| 2.3 | Întreprinderea măsurilor decizionale şi organizatorice de rigoare privind lansarea creării şi dezvoltării pieţelor regionale şi locale | Autorităţile administraţiei publice locale | Noiembrie-decembrie 2010 |  |
| 2.4 | Identificarea surselor de finanţare, organizarea şi desfăşurarea negocierilor cu potenţialii investitori locali, străini şi organismele internaţionale în vederea atragerii mijloacelor financiare. | Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Septembrie 2010 – mai 2011 |  |
| 2.5 | Lansarea construcţiei pieţelor agricole regionale şi locale | Autorităţile administraţiei publice locale | Începînd cu luna mai 2011 | Va fi identificată pe parcurs |