Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.1077

din 17noiembrie 2010

PLANUL DE ACŢIUNI

privind realizarea Programului de dezvoltare

a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013

| Nr. d/o | Acţiunea | Sarcina | Termenul de realizare | Responsabili | Indicatorii de progres | Procedurile de raportare | Costul implementării, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1: Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi sporirea accesibilităţii utilizării acestora pentru utilizatorii finali |
| 1. | Asigurarea cu resurse suplimentare de spectru radio pentru implementarea tehnologiilor avansate de acces fără fir prioritar pentru localităţile rurale | Eliberarea benzii 3,4-3,8 GHz pentru furnizorii de servicii de acces Internet în bandă largă şi elaborarea mecanismului de transfer a liniilor de radioreleu ale Î.S. Radiocomunicaţii” din banda 3,4-3,8 GHz în alte benzi de frecvenţă | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Eliberarea frecvenţelor | Anual | 27,0 |
|  |  | Examinarea posibilităţii utilizării benzii de frecvenţe 790-862 MHz pentru serviciul de radioacces Internet în bandă largă, urmare a tranziţiei de la televiziunea analogică la cea digitală (implementarea dividendului digital) | 2012-2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Decizia privind utilizarea benzii 790-862 MHz | Anual | Surse proprii |
| 2. | Perfecţionarea cadrului normativ existent care ar facilita instalarea noilor linii de fibră optică transfrontaliere | Elaborarea şi înaintarea spre aprobare Guvernului a proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 974 din 12 august 2008 | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Hotărîrea de Guvern adoptată | Anual | Surse proprii |
| 3. | Elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului eficient de reglementare privind accesul nediscriminato-riu la reţelele magistrale, bucla locală şi infrastructura asociată a furnizorilor cu putere semnificativă | Analiza amplă a pieţei comunicaţiilor electronice | 2010-2011 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Analiza efectuată | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Stabilirea pieţelor relevante în conformitate cu directiva europeană | 2010-2011 |  | Lista pieţelor relevante | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Determinarea puterii semnificative pe piaţă şi desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţa | 2010-2011 |  | Lista furnizorilor cu putere semnificati-vă pe piaţă | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Elaborarea unei metodologii privind furnizarea serviciilor de către operatorul cu putere semnificativă pe piaţă | 2010-2011 |  | Metodologia elaborată | - | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
| 4. | Aprobarea şi punerea în aplicare a reglementărilor tehnice privind instalarea reţelelor de fibră optică, inclusiv în spaţiile locative | Studierea standardelor şi reglementărilor internaţionale relevante | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Analiza efectuată | Anual | Surse proprii |
|  |  | Preluarea acestora integral ca standarde şi reglementări naţionale sau elaborarea în baza lor a reglementărilor naţionale | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Reglementa-re aprobată | Anual | 200,0 surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
| 5. | Dezvoltarea infrastructurii naţionale de comunicaţii electronice | Efectuarea unui studiu de fezabilitate vizînd utilizarea infrastructurii alternative (drumurilor, căilor ferate, liniilor energetice, canalizării reţelelor de termoficare, apeduct etc.) | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Studiu efectuat | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Adoptarea reglementărilor tehnice privind utilizarea infrastructurii alternative pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice | 2012-2013 |  | Reglemetare aprobată | Anual | Surse proprii |
|  |  | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind utilizarea infrastructurii alternative pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice | 2012-2013 |  | Regulament aprobat | Anual | Surse proprii |
|  |  | Preluarea indicatorilor de performanţă pentru broadband în conformitate cu bunele practici internaţionale (UIT, OECD,UE) | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Indicatori preluaţi | - | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
| 6. | Asigurarea convergenţei la nivelul tehnologiilor, reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii electronice | Efectuarea unui studiu vizînd determinarea modificărilor care urmează a fi introduse în Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 în vederea asigurării convergenţei la nivelul tehnologiilor, reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii electronice | 2012-2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Studiu efectuat | Anual | Surse proprii |
|  |  | Elaborarea proectului de lege pentru modificarea Legi comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 | 2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Proect de lege elaborat | Anual | Surse proprii |
| Obiectivul 2: Disponibilitatea dispozitivelor (echipamentelor terminale) de acces la reţelele de comunicaţii electronice |
| 7. | Colectarea, analiza şi publicarea datelor vizînd dinamica şi tendinţele industrii calculatoarelor personale | În vederea monitorizării performanţelor industriei calculatoarelor personale se vor efectua sondaje periodice asupra indicilor de performanţă | 2010-2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Sondaj efectuat | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Informaţiile vizînd dinamica şi tendinţele industriei calculatoarelor personale vor fi mediatizate pe pagina web a organului central de specialitate | 2010-2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Numărul de articole plaste pe pagina web | Anual | Surse proprii |
| 8. | Atragerea mijloacelor financiare din partea donatorilor externi pentru realizarea proiectelor de asigurare a populaţiei cu dispozitive (echipamente terminale) de acces la Internet în bandă largă | Efectuarea unui studiu privind determinarea potenţialilor donatori şi grupurilor-ţintă ale populaţiei, care ar putea fi asigurate cu echipamente terminale de acces la Internet în bandă largă, urmare a realizării proiectelor de susţinere a accesului la internet cu atragerea mijloacelor financiare ale acestor donatori | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Studiu efectuat | Anual | Surse proprii |
|  |  | Elaborarea proiectelor şi negocierea acestora cu donatorii | 2011-2012 |  | Proiecte elaborate şi negociate | Anual | Sursele proprii |
|  |  | Monitorizarea realizării proiectelor | 2012-2013 |  | Numărul calculatoare-lor conectate la Internet | Anual | Sursele proprii |
| Obiectivul 3: Dezvoltarea conţinutului şi a aplicaţiilor electronice |
| 9. | Elaborarea cadrului normativ pentru determinarea şi monitoringul calităţii serviciilor de acces la Internet în bandă largă | Elaborarea reglementării tehnice cu privire la evidenţa serviciilor electronice | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Reglementa-re elaborată | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Preluarea standardelor internaţionale relevante ca standarde naţionale | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Standarde preluate | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
| 10. | Implementarea serviciilor de comunicaţii electronice cu utilizarea tehnologiilor avansate de acces fără fir | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la implementarea serviciilor de comunicaţii electronice de acces la Internet în bandă largă în banda de frecvenţă 3,4-3,8 GHz | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Hotărîre de Guvern adoptată | Anual | Surse proprii |
|  |  | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la implementarea serviciilor de comunicaţii electronice de acces la Internet în bandă largă în bandă largă în banda de frecvenţă 2,5-2,69 GHz | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Hotărîre de Guvern adoptată | Anual | Surse proprii |
| 11. | Diversificarea şi asigurarea unui conţinut atractiv şi a unor aplicaţii utile | Аcordarea granturilor pentru finanţarea programelor menite să stimuleze cererea pentru serviciile de acces în bandă largă, cum ar fi: programele de transfer în format digital a fondurilor de carte din biblioteci şi fondurilor muzeale; programul de dezvoltare a aplicaţiilor de consum şi programul de dezvoltare a iniţiativelor pentru crearea „Guvernării electronice | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Proiecte implementa-te | Anual | Resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Sporirea numărului de vizitatori ai paginii web a organului central de specialitate prin mediatizarea unor evenimente importante din sfera TIC şi oferirea noilor servicii electronice utile pentru cetăţeni | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Serviciu implementat | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
| 12. | Asigurarea securităţii informaţionale şi combaterea criminalităţii informatice, inclusiv a softului nelicenţiat | Ajustarea cadrului legislativ naţional în domeniul tehnologiilor informaţionale în conformitate cu reglementările internaţionale în domeniu | 2012-2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Lege adoptată | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Mediatizarea aspectului negativ de utilizare a softului nelicenţiat şi promovarea principiilor şi valorilor respectării dreptului de autor | 2012-2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala | Conferinţe desfăşurate | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
| 13. | Colectarea şi publicarea datelor statistice veridice şi actualizate pe principalii indicatori de performanţă ce ţin de dezvoltarea Internetului în bandă largă | Efectuarea unui studiu de piaţă amplu vizînd accesul şi utilizarea Internetului | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Studiu efectuat | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Plasarea datelor statistice relevante pe pagina web a organului central de specialitate | 2012-2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Date plasate | Anual | Surse proprii |
| 14. | Sporirea cererii pentru servicii şi aplicaţii Internet urmare a implementării Serviciului Universal | Crearea Fondului Serviciului Universal | 2012-2013 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Fond creat | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | Crearea oportunităţilor de acces la Internet pentru păturile socialmente vulnerabile şi localităţile rurale defavorizate geografic | 2012-2013 |  | Extinderea Internetului în localităţile rurale | Anual | Surse proprii, resursele partenerilor de dezvoltare |