- ETAPE DE IMPLEMENTARE

| Nr. d/o | Acţiuni şi livrabile | Măsuri | Perioada de timp | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adoptarea Programului pentru un guvern deschis | 4.1 | 2011 | Guvernul |
| 2. | Adoptarea Metodologiei privind prestarea serviciilor electronice (e-Services Delivery Model) | 4.2 | 2011 | Guvernul |
| 3. | Elaborarea planului de digitalizare a arhivelor şi registrelor de pe hîrtie şi în formate care nu permit dezvoltarea de servicii electronice | 4.3 | 2011-2012 | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale |
| 4. | Lansarea portalului guvernamental unic | 4.4 | 2011-2012 | Cancelaria de Stat |
| 5. | Adoptarea Regulamentului pentru utilizarea şi operarea eficientă a platformei tehnologice guvernamentale comune (Cloud First Policy) | 4.5 | 2011 | Guvernul |
| 6. | Crearea platformei tehnologice guvernamentale comune | 4.5 | 2011-2012 | Cancelaria de Stat |
| 7. | Adoptarea Cadrului arhitecturii guvernamentale pe scară largă, inclusiv Catalogul serviciilor, Politica securităţii informaţiei şi Modelul de gestionare a serviciilor | 4.7 | 2011-2012 | Guvernul |
| 8. | Crearea serviciilor de platformă: identificarea electronică mobilă şi serviciul de plăţi electronice | 4.7 | 2011-2012 | Cancelaria de Stat |
| 9. | Adoptarea Cadrului de interoperabilitate | 4.8 | 2011-2012 | Guvernul |
| 10. | Evaluarea anuală a serviciilor publice pentru digitalizare | 4.2 | 2011-2018 | Consiliul coordonatorilor pentru e-Transformare, Cancelaria de Stat, Comisia Naţională pentru e-Transformare |
| 11. | Digitalizarea serviciilor publice | 4.2 | 2011-2019 | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale |
| 12. | Digitalizarea serviciilor comune interguvernamentale | 4.5 | 2011-2015 | Cancelaria de Stat |
| 13. | Dezvoltarea capacităţii de gestionare a resurselor TI | 4.11 | 2011-2019 | Autorităţile administraţiei publice centrale |
| 14. | Dezvoltarea abilităţilor tehnologice ale funcţionarilor publici | 4.11 | 2011-2019 | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale |
| 15. | Dezvoltarea şi asigurarea unui cadru de investiţii inteligente în TI | 4.12 | 2011-2020 | Cancelaria de Stat, Agenţia Achiziţii Publice |
| 16. | Externalizarea lucrărilor TI spre sectorul privat | 4.12 | 2011-2020 | Autorităţile administraţiei publice centrale, Agenţia Achiziţii Publice |
| 17. | Asigurarea unui cadru regulator favorabil | 4.13 | 2011-2020 | Autorităţile administraţiei publice centrale |
| 18. | Digitalizarea arhivelor şi registrelor de pe hîrtie şi din formate care nu permit dezvoltarea de servicii electronice | 4.3 | 2012-2018 | Autorităţile administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat |
| 19. | Implementarea Modelului de operare a platformei tehnologice guvernamentale comune | 4.5 | 2012 | Cancelaria de Stat |
| 20. | Extinderea platformei tehnologice guvernamentale comune pentru găzduirea noilor servicii electronice | 4.5 | 2012-2015 | Cancelaria de Stat |
| 21. | Adoptarea cerinţelor TI pentru Cadrul comun de referinţă în gestionarea resurselor umane | 4.11 | 2012 | Cancelaria de Stat |
| 22. | Elaborarea planurilor forţei de muncă în domeniul TI, ca parte a planurilor generale de resurse umane în guvern | 4.11 | 2012 | Autorităţile administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat |
| 23. | Reingineria proceselor operaţionale şi de livrare a serviciilor publice | 4.3 | 2013-2018 | Autorităţile administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat |
| 24. | Asigurarea diversităţii canalelor de acces: internet, telefonie mobilă, chioşcuri de acces etc. | 4.4 | 2013-2020 | Guvernul |
| 25. | Consolidarea centrelor de date | 4.6 | 2015-2020 | Autorităţile administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat |