8. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

| № п/п | Мероприятия и результаты | Меры | Временной промежуток | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение Программы открытого правительства | 4.1 | 2011 г. | Правительство |
|  | Утверждение Методологии для предоставления электронных услуг (e-Services Delivery Model) | 4.2 | 2011 г. | Правительство |
|  | Разработка плана оцифровки архивов и регистров на бумажных носителях и в форматах, не позволяющих развитие электронных услуг | 4.3 | 2011-2012 гг. | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления |
|  | Запуск единого правительственного портала | 4.4 | 2011-2012 гг. | Государственная канцелярия |
|  | Утверждение Регламента использования и эффективной эксплуатации правительственной технологической платформы (Cloud First Policy) | 4.5 | 2011 г. | Правительство |
|  | Создание общей правительственной технологической платформы | 4.5 | 2011-2012 гг. | Государственная канцелярия |
|  | Утверждение базы крупномасштабной правительственной архитектуры, в том числе Каталога услуг, Государственной политики обеспечения безопасности информации и Модели управления услугами | 4.7 | 2011-2012 гг. | Правительство |
|  | Создание услуг платформы: мобильная электронная идентификация и услуга электронных платежей | 4.7 | 2011-2012 гг. | Государственная канцелярия |
|  | Утверждение Интероперабельной системы | 4.8 | 2011-2012 гг. | Правительство |
|  | Ежегодно оценка публичных услуг для оцифровки | 4.2 | 2011-2018 гг. | Совет координаторов по е-Преобразованию, Государственная канцелярия, Национальная комиссия по е-преобразованию по е-Преобразованию |
|  | Оцифровка публичных услуг | 4.2 | 2011-2019 гг. | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления |
|  | Оцифровка общих межправительственных услуг | 4.5 | 2011-2015 гг. | Государственная канцелярия |
|  | Развитие потенциала управления ресурсами ИТ | 4.11 | 2011-2019 гг. | Органы центрального публичного управления |
|  | Развитие технологических навыков государственных служащих | 4.11 | 2011-2019 гг. | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления |
|  | Развитие и обеспечение системы интеллектуальных инвестиций в ИТ | 4.12 | 2011-2020 гг. | Государственная канцелярия, Агентство государственных закупок |
|  | Передача работ ИТ частному сектору | 4.12 | 2011-2020 гг. | Органы центрального публичного управления, Агентство государственных закупок |
|  | Обеспечение благоприятной нормативно-правовой базы | 4.13 | 2011-2020 гг. | Органы центрального публичного управления |
|  | Оцифровка архивов и регистров на бумажных носителях и в форматах, не позволяющих развитие электронных услуг | 4.3 | 2012-2018 гг. | Органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия |
|  | Внедрение Модели работы общей правительственной технологической платформы | 4.5 | 2012 г. | Государственная канцелярия |
|  | Расширение общей правительственной технологической платформы для размещения новых электронных услуг | 4.5 | 2012-2015 гг. | Государственная канцелярия |
|  | Утверждение требований ИТ для Общей эталонной системы управления человеческими ресурсами | 4.11 | 2012 г. | Государственная канцелярия |
|  | Разработка планов рабочей силы в области ИТ как часть общих планов относительно человеческих ресурсов в Правительстве | 4.11 | 2012 г. | Органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия |
|  | Реорганизация операционных процессов и процессов по предоставлению публичных услуг | 4.3 | 2013-2018 гг. | Органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия |
|  | Обеспечение разнообразия каналов доступа: интернет, мобильная связь, киоски доступа и т.д. | 4.4 | 2013-2020 гг. | Правительство |
|  | Консолидация центров обработки данных | 4.6 | 2015-2020 гг. | Органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия |