Приложение

К Программе развития водного хозяйства

и гидромелиорации в Республике Молдова

на 2011-2020 г. годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по  реализации Программы по развитию водного хозяйства и гидромелиорации

в Республике Молдова на  2011-2020 годы

| № п/п | Задачи | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственное учреждение | Показатели мониторинга | Финансовые средства, млн.леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Институциональная основа |
| 1 | Внедрение эффективного управления водными ресурсами, гармонизированного со стандартами и нормами Европейского Союза в части технологических норм в области управления водными ресурсами и устойчивого использования поверхностных и подземных вод | Создание и внедрение систем бассейнового управления водными ресурсами и приведение в соответствие нормативных актов | 2013 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» | Созданные бассейновые комитеты | Финансовые средства не требуются |
| II. Законодательная база |
| 2. | Внедрение эффективного управления водными ресурсами, гармонизированного со стандартами и нормам Европейского Союза в отношении технологических норм в области управления водными ресурсами и рационального использования поверхностных и подземных вод | 2.1. Разработка Положения о комплексном использовании водоёмов в целях орошения и рыборазведения 2.2. Разработка проекта постановления Правительства о создании Государственного регистра гидротехнического имущества 2.3. Разработка Положения о противопаводковых дамбах на территории Республики Молдова 2.4. Разработка Стратегии развития водных ресурсов Республики Молдова (согласно Постановлению Парламента № 38-XV от 14 февраля 2003 г.) | 2013 г. 2013 г. 2013 г. 2013 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» | Pазработанный нормативный акт Pазработанный нормативный акт Pазработанный нормативный акт Разработанная стратегия | Финансовые средства не требуются Финансовые средства не требуются Финансовые средства не требуются 1,5 |
| 3. | Обеспечение населения и национальной экономики качественной водой, соответствующей действующим нормативным требованиям | 3.1. Внесение изменений в Постановление Правительства № 747 от 3 ноября 1995 г. «О порядке разработки и утверждения схем комплексного использования и охраны вод» 3.2. Разработка методологии расчёта, утверждения и применения тарифов на услуги, оказываемые экономическим агентам по подаче воды для орошения и откачке воды с осушенных земель | 2013 г. 2013 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» | Pазработанный нормативный акт Разработанная методология | Финансовые средства не требуются Финансовые средства не требуются |
| 4. | Повышение урожайности на орошаемых землях: овощных культур – до 35 т/га; фруктов – до 15 т/га; сахарной свеклы – до 32 т/га; винограда (столовых сортов) – до 12 т/га и винограда (технических сортов) до 8 т/га – за счёт поддержания оптимальной влажности почвы на уровне не ниже 70% наименьшей влагоёмкости почвы | Разработка Положения о технической эксплуатации систем по орошению и осушению | 2013 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Разработанный проект | Финансовые средства не требуются |
| 5. | Создание базы данных для информационной системы водного фонда в отношении гидротехническим сооружениям, использования и дренажа, орошения и осушения земель, которая будет служить основой для принятия решения | Внесение изменений в Постановление Правительства №626 от 18 августа 1994 г. «Об утверждении Положения о Государственном водном кадастре» | 2014 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» | Pазработанный нормативный акт | Финансовые средства не требуются |
| III. Организационные мероприятия |
| 6. | Обеспечение населения и национальной экономики качественной водой, соответствующей действующим нормативным требованиям | 6.1. Внедрение передовых технологий и современного оборудования для рационального использования оросительной воды и определение качества воды в соответствие с действующими нормативными требованиями 6.2. Разработка методологии по сокращению потерь воды на этапах транспортировки, распределения и использования водных ресурсов | 2020 г. 2013 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Академия наук Молдовы Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Академия наук Молдовы | Две внедренные технологии Разработанная методология | 0,8 0,6 |
| 7. | Обеспечение защиты от затопления 93 населённых пунктов и 95 тыс.га сельхозугодий | 7.1. Разработка и внедрение Плана управления рисками наводнений: бассейн реки Днестр и бассейн реки Прут 7.2. Выполнение плана ремонта оградительных валов 7.3. Внедрение плана очистки осушительных каналов | 2017 г. 2017 г. 2017 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство окружающей среды Агентство «Apele Moldovei» | 93 области защищены от затопления 376 км отремонтиро-ванных огра-дительных валов 58,9 тыс. га ocушенных сельскохозяйственных земель | 5,5 270 64,3 |
| 8. | Увеличение орошаемых земель до 300 тыс. га, как за счет восстановленных, так и за счет новых | 8.1. Выполнение плана строительства оросительных систем 8.2. Выполнение плана восстановления оросительных систем | 2020 г. 2020 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 116 тыс. га площадей орошаемых земель за счет вновь построенных систем 121,6 тыс. га орошаемых земель за счет восстановлен-ных иррига-ционных систем | 8520 2470 |
|  |  | 8.3. Частичное покрытие расходов на энергетические ресурсы, используемые для подачи воды для орошения в целях стимулирования применения орошения через выделение бюджетных средств | 2020 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» , Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Выделены финансовые средства на субсидиро-вание | 120 |
| 9. | Увеличение численности ирригационных ассоциаций, в том числе путем консолидации сельскохозяйственных земель, разделенных до 32 единиц | 9.1. Оказание содействия в формировании ирригационных ассоциаций 9.2. Передача ирригационным ассоциациям управления централизованными оросительными системами, после завершения работ по их восстановлению 9.3. Предоставление консультаций сельхозпроизводителям, практикующим орошение земель | 2020 г. 2020 г. 2020 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» | 32 созданные ирригацион-ные ассоциации 32 переданные оросительные системы 15 предостав-ленных консультаций (ежегодно) | Финансовые средства не требуются Финансовые средства не требуются Финансовые средства не требуются |
| 10. | Организация производства на отечественных профильных предприятиях восьми передвижных оросительных установок | 10.1. Создание на базе передовых технологий экспериментальной образцовой оросительной системы, укомплектованной современными техникой и оборудованием 10.2. Создание парка оборудования для комплектации участков по оказанию ирригационных услуг сельскохозяйственным производителям | 2014 2014 г. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» | Созданная эксперимен-тальная система Созданный парк оборудования | 1,0 4 |
| 11. | Повышение урожайности на орошаемых землях: овощных культур – до 35 т/га; фруктов – до 15 т/га; сахарной свеклы –до 32 т/га; винограда столовых сортов – до 12 т/га и винограда технических сортов – до 8 т/га, за счёт поддержания оптимальной влажности почвы на уровне не ниже 70% наименьшей влагоемкости почвы | Внедрение передовых технологий и современных методов полива на орошаемых землях | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» | Внедренные технологии | 0,4 |
| 12. | Создание базы данных для информационной системы водного фонда по гидротехническим сооружениям, использованию и отведению воды, орошению и осушению земель, которая будет служить основой для принятия решения | 12.1. Создание автоматизированной информационной системы водного фонда 12.2. Внесение изменений в Постановление Правительства №626 от 18 августа 1994 г. «Об утверждении Положения о Государственном водном кадастре» 12.3. Создание и ведение Регистра гидротехнических сооружений по информационно-географическому принципу | 2014 г. 2014 г. 2014 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei» | Созданная информацион- ная система Pазработанный нормативный акт Созданный регистр | 1,3 Финансовые средства не требуются 0,3 |
| 13. | Научно-техническое обоснование технологических процессов в отрасли водного хозяйства путем разработки 3 технологических рекомендаций и обеспечение отрасли профильными специалистами в количестве 140 человек | 13.1. Внедрение научно обоснованных водо- и ресурсосберегающих технологий и занесение в регистр данных об объемах забранной, накопленной, использованной и отведенной воды 13.2. Разработка исследования об изменении гидрологического режима водотоков, в пределах гидрографического бассейна, как результат воздействия антропогенных факторов | 2015 г. 2015 г. | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Академия наук Молдовы Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», Академия наук Молдовы | 3 внедренные технологии Разработанное исследование | Финансовые средства не требуются 3,5 |