Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.545

din  25 iunie  2010

PLANUL DE ACŢIUNI

pentru redresarea situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier pînă în anul 2014

| Nr. d/o | Acţiunea/subacţiunea | Termenul de realizare | Responsabilii | Rezultatul scontat | Indicatorii de progres | Perioada de raport | Costurile aferente implementă-rii | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectivul I: Cadrul normativ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier | Semestrul II, 2010 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Modificarea şi completarea Legii nr.131-XVI din 4 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier cu referire la atribuţiile şi responsabilităţile de siguranţă rutieră ale autorităţilor publice, reieşind din practica comunitară de stabilire a competenţelor şi responsabilităţilor | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.2 | Prezentarea propunerilor de rigoare în adresa Ministerului Justiţiei privind elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 | Semestrul II, 2010 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Înăsprirea sancţiunilor pentru contravenţiile din domeniul circulaţiei rutiere şi din domeniul transporturilor | Propunerile definitivate remise Ministerului Justiţiei | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.3 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995 | Semestrul II, 2010 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Racordarea Legii drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995 la standardele europene, inclusiv auditul obligatoriu de siguranţă rutieră pentru proiectele de infrastructură rutieră | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.4 | Elaborarea proiectului de lege privind aprobarea Codului transporturilor auto | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Ajustarea Legii nr.116-XIV din 29 iulie 1998 la prevederile legislaţiei comunitare relevante | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.5 | Elaborarea proiectului de lege pentru aderarea la acordul internaţional privind reprimarea infracţiunilor rutiere | Semestrul I, 2011 | Ministerul Afacerilor Interne | Aderarea Republicii Moldova la acordul internaţional privind reprimarea infracţiunilor rutiere | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.6 | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernu-lui nr.1323 din 29 decembrie 2000 „Cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale (judeţene)” | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Actualizarea listelor cu drumurile publice naţionale şi locale şi ajustarea acestora la divizarea administrativ-teritorială existentă | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.7 | Elaborarea proiectului de horărîre a Guvernului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier | Anual, trimestrul I | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Reglementarea repartizării mijloacelor fondului rutier | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.8 | Elaborarea proiectului de lege privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor de activitate a echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi utilizarea aparatelor de control a activităţii acestora | Semestrul II, 2010 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Reglementarea regimului de muncă a echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi a utilizării aparatelor de control a activităţii acestora | Proiectul de lege remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.9 | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de instruire şi calificare a conducătorilor de autovehicule” | Semestrul II, 2010 | Ministerul Educaţiei | Reglementarea activităţii unităţilor de instruire şi calificare a conducătorilor de autovehicule | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.10 | Actualizarea Culegerii de curriculumuri privind instruirea, calificarea şi recalificarea conducătorilor de autovehicule | Semestrul II, 2010 | Ministerul Educaţiei | Perfecţionarea sistemului de instruire şi calificare a conducătorilor de vehicule | Curriculumuri aprobate prin ordinul comun al ministerelor abilitate | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.11 | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a vehiculelor cu tracţiune animală şi condiţiilor de admitere a acestora la trafic” | Semestrul II, 2010 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Verificarea corespunderii normelor de siguranţă a traficului rutier pentru vehiculele cu tracţiune animală în procesul înregistrării acestora | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.12 | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” vizînd modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007, şi Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 | Semestrul II, 2010 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Apărării, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Modificarea reglementărilor de admitere la conducerea unor categorii de vehicule, precum şi a unor categorii de persoane, ţinînd cont de neconformarea sistemului naţional de reglementare în acest domeniu la legislaţia comunitară | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.13 | Elaborarea şi coordonarea Reglementării tehnice privind admiterea autovehiculelor în traficul rutier | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Stabilirea normelor tehnice de siguranţă pentru autovehicule | Reglementarea tehnică aprobată | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.14 | Elaborarea şi aprobarea în modul stabilit a normelor tehnice în domeniul proiectării, construcţiei, reparaţiei şi întreţinerii drumurilor | 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Construcţiilor si Dezvoltării Regionale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Stabilirea normelor tehnice privind proiectarea, construcţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor şi mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, prin prisma siguranţei categoriilor vulnerabile de participanţi la trafic | Normele tehnice aprobate, pe compartimente | Semestrial | Nu se preconizează |  |
| 1.15 | Actualizarea concepţiei privind organizarea şi dezvoltarea transportului public în mun. Chişinău, ţinînd cont de fluxul de călători şi permeabilitatea arterelor rutiere | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Optimizarea reţelelor rutiere şi recalcularea numărului optim de mijloace de transport pe rute | Proiectul concepţiei remis Consiliului Municipal Chişinău | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.16 | Revizuirea cadrului legal ce stabileşte condiţiile de licenţiere şi reglementează activitatea de operator în transportul auto de persoane | Semestrul II, 2010 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei | Optimizarea condiţiilor de licenţiere a activităţii de operator în transportul auto de persoane | Proiectul de lege şi/sau hotărîre remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.17 | Elaborarea şi coordonarea reglementării tehnice privind efectuarea operaţiilor de instalare, reparare şi deservire tehnică a tahografelor | Semestrul II, 2010 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Reglementarea tehnică privind operaţiile de instalare, reparare şi deservire tehnică a tahografelor | Reglementările tehnice aprobate | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.18 | Elaborarea reglementării tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi reînnoirea cartelelor de tahograf | Semestrul II, 2010 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Reglementarea tehnică a operaţiilor de instalare, reparare şi deservire tehnică a tahografelor | Reglementarea tehnică aprobată | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.19 | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind stabilirea orarului de lucru diferenţiat al întreprinderilor şi instituţiilor publice amplasate în mun. Chişinău | Semestrul II, 2010 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Diminuarea impactului „orei de vîrf” | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.20 | Elaborarea proiectelor de acte normative privind instituirea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă cu utilizarea numărului de urgenţă unic european „112” | Semestrul II, 2010 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii | Crearea sistemului de management integrat al serviciilor specializate de urgenţă în caz de accidente rutiere | Proiectele definitivate remise Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 1.21 | Elaborarea Strategiei naţionale în domeniul siguranţei rutiere | Semestrul II, 2010 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului, obiectivelor generale şi specifice, măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate, desemnarea surselor de formare a fondului pentru siguranţa rutieră şi autorităţii responsabile de gestionarea acestuia | Proiectul definitivat remis Guvernului | După încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 2. | Obiectivul II. Cadrul instituţional |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Amenajarea unui centru specializat de educaţie rutieră a copiilor „Orăşelul copiilor” | Semestrul II, 2010 | Ministerul Educaţiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Crearea bazei tehnico-materiale pentru realizarea acţiunilor de educaţie rutieră a copiilor | Centrul specializat amenajat | Semestrial | 340 mii lei | Donaţii de la orga-nizaţiile interesate şi agenţii economici |
| 2.2 | Reformarea sistemului de întreţinere a drumurilor | 2011-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Sporirea eficienţei activităţii de întreţinere a drumurilor | Proiectul de lege şi/sau hotărîre definitivat şi remis Guvernului, numărul de întreprinderi de întreţinere a drumurilor reorganizate, lungimea totală a sectoarelor de drum concesionate spre întreţinere în bază de contract | Anual | Nu se preconizează |  |
| 3. | Obiectivul III. Măsuri organizatorice |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Amplasarea sistemelor automatizate de supraveghere a traficului rutier pe drumurile naţionale ce asigură legăturile internaţionale ale ţării, pe sectoarele cu o frecvenţă înaltă a accidentelor rutiere | 2011-2014 | Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Reducerea, către anul 2014, cu 20% a numărului de accidente rutiere înregistrate într-un an | Sarcina tehnică elaborată, proiectul tehnic elaborat, proiectul de execuţie elaborat, postul de procesare a datelor dotat cu echipament şi funcţional, sistemele automatizate legalizate, montate şi funcţionale | Semestrial | anul 2011 – 9500 mii lei; anul 2012 – 9500 mii lei; anul 2013 – 9400 mii lei | Bugetul autorită-ţilor publice vizate, donaţii şi granturi |
| 3.2 | Amplasarea sistemelor automatizate de supraveghere a circulaţiei rutiere pe străzile mun. Chişinău, pe sectoarele cu frecvenţă înaltă de accidente rutiere | 2011-2014 | Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Reducerea, către anul 2014, cu 20% a numărului de accidente rutiere înregistrate într-un an | Sarcina tehnică elaborată, proiectul tehnic elaborat, proiectul de execuţie elaborat, postul de procesare a datelor dotat cu echipament şi funcţional, sistemele automatizate legalizate, montate şi funcţionale | Semestrial | anul 2011 – 61770 mii lei; anul 2012 – 61769,9 mii lei; anul 2013 – 61769,9 mii lei; anul 2014 – 61769,9 mii lei | Bugetul municipal Chişinău, donaţii şi granturi |
| 3.3 | Dotarea unităţilor de poliţie cu aparate etilotest destinate măsurării concentraţiei de vapori de alcool în aerul expirat, dotate cu memorie fiscală şi imprimantă portabilă | anul 2010 – 40 unităţi; anul 2 011 – 40 unităţi; anul 2012 – 20 unităţi | Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Reducerea, către anul 2014, cu 50% a numărului de accidente rutiere înregistrate într-un an, comise de conducători de vehicule în stare de ebrietate | Numărul de aparate achiziţionate, verificate metrologic şi repartizate în subdiviziunile teritoriale | Semestrial | anul 2010 – 1280 mii lei; anul 2011 – 1280 mii lei; anul 2012 – 640 mii lei | Bugetul autorită-ţilor publice vizate, donaţii şi granturi |
| 3.4 | Dotarea poliţiei rutiere cu dispozitive mobile de apreciere a vitezei de deplasare a mijloacelor de transport | anul 2010 – 20 unităţi; anul 2011 – 20 unităţi; | Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Reducerea, către anul 2014, cu 50% a numărului de accidente rutiere înregistrate într-un an, comise din cauza excesului de viteză | Numărul de dispozitive achiziţionate, verificate metrologic şi repartizate în subdiviziunile teritoriale | Anual | anul 2010 – 1200 mii lei; anul 2011 – 1200 mii lei | Bugetul autorităţilor publice vizate, donaţii şi granturi |
| 3.5 | Dotarea poliţiei rutiere cu laborator mobil de verificare a calităţii lucrărilor de reparaţie şi testare tehnică a autovehiculelor | anul 2011 – 1 unitate | Ministerul Afacerilor Interne | Reducerea, către anul 2014, cu 50% a numărului de accidente rutiere înregistrate într-un an, comise din cauza defecţiunilor tehnice ale vehiculelor | Laboratorul achiziţionat şi funcţional | Anual | anul 2011 – 850 mii lei | Bugetul autorităţilor publice vizate, donaţii şi granturi |
| 3.6 | Dotarea automobilelor speciale ale poliţiei rutiere cu sisteme GPS şi camere video pentru monitorizarea echipelor de patrulare | anul 2010 – 60 unităţi; anul 2011 – 50 unităţi; anul 2012 – 40 unităţi | Ministerul Afacerilor Interne | Reducerea la zero, către anul 2014, a cazurilor de corupţie în rîndul agenţilor constatatori ai poliţiei rutiere | Număr de automobile speciale dotate cu sisteme GPS şi camere video pentru monitori-zarea echipelor de patrulare | Semestrial | anul 2010 – 306 mii lei; anul 2011 – 255 mii lei; anul 2012 – 204 mii lei | Bugetul autorităţilor publice vizate, donaţii şi granturi |
| 3.7 | Desfăşurarea campaniilor de siguranţă rutieră |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Campania „Make Roads Safe Moldova” | 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Automobil Club din Moldova |  |  | Anual | anul 2010 – 340 mii lei; anul 2011 – 340 mii lei; anul 2012 – 340 mii lei; anul 2013 – 340 mii lei; anul 2014 – 340 mii lei | Donaţii de la orga-nizaţiile interesate |
| 3.7.2 | Campania „Make Cars Green” | 2010-2014 | Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Automobil Club din Moldova |  |  | Anual | anul 2010 – 34 mii lei; anul 2011 – 34 mii lei; anul 2012 – 34 mii lei; anul 2013 – 34 mii lei; anul 2014 – 34 mii lei | Donaţii de la orga-nizaţiile interesate |
| 3.7.3 | Campania „Driving for a better business” | 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Automobil Club din Moldova |  |  | Anual | anul 2010 – 17 mii lei; anul 2011 – 17 mii lei; anul 2012 – 17 mii lei; anul 2013 – 17 mii lei; anul 2014 – 17 mii lei | Donaţii de la orga-nizaţiile interesate şi agenţii economici |
| 3.8 | Implementarea sistemului tahografelor digitale la vehiculele destinate transportului internaţional de mărfuri şi călători | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Realizarea mecanismului de implementare a tahografelor digitale la vehiculele destinate transportului internaţional de mărfuri şi călători | Mecanismul im-plementat, numă-rul de autovehi-cule dotate cu tahografe digita-le, numărul de cartele de taho-graf confecţiona-te, numărul de staţii autorizate cu prestarea ser-viciilor de insta-lare şi deservire a tahografelor | La încheierea acţiunii |  |  |
| 3.8.1 | Organizarea confecţionării şi eliberării cardurilor digitale pentru conducătorii auto, organele de control şi staţiile de deservire şi reparaţie a tahografelor digitale | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Confecţionarea şi eliberarea cardurilor digitale persoanelor autorizate |  | La încheierea acţiunii | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 3.8.2 | Organizarea reţelei de staţii (ateliere) autorizate pentru prestarea serviciilor de instalare, deservire tehnică şi reparaţie a tahografelor digitale | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Organizarea activităţii de instalare, deservire şi reparaţie a tahografelor digitale |  | La încheierea acţiunii | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 3.8.3 | Legalizarea tahografelor în Republica Moldova | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Aprobarea tahografelor ca instrumente de verificare a respectării, de către conducătorii auto, a timpului de lucru şi a restricţiilor de viteză | Numărul de tahografe aprobate ca tip | La încheierea acţiunii | Conform tarifelor în vigoare, aplicate de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Bugetele agenţilor economici interesaţi |
| 3.8.4 | Depunerea declaraţiei pe proprie răspundere de către staţiile de deservire şi reparaţie a tahografelor privind capacitatea tehnică de instalare, reparare şi deservire tehnică | Semestrul I, 2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie | Sporirea responsabilităţii staţiilor de deservire şi reparaţie a tahografelor | Numărul de avize tehnice de înregistrare emise staţiilor de deservire şi reparaţie a tahografelor | La încheierea acţiunii | Nu se preconizează |  |
| 3.9 | Organizarea acţiunilor cu caracter ecologic în cadrul Iniţiativei Uniunii Europene „Oraşul fără automobilul meu” | Anual, trimestrul IV | Ministerul Mediului, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Reducerea nivelului de poluare cu gaze de eşapament | Numărul de loca-lităţi antrenate, numărul de par-ticipanţi antre-naţi, reducerea gradului de polu-are (%) | La încheierea fiecărei acţiunii | anul 2010 – 20 mii lei; anul 2011 – 20 mii lei; anul 2012 – 20 mii lei; anul 2013 – 20 mii lei; anul 2014 – 20 mii lei | Bugetul autorită-ţilor publice vizate, fondurile ecologice |
| 3.10 | Planificarea lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a drumurilor | Anual, trimestrul IV | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Reabilitarea sectoarelor de drum deteriorate | Proiectul planului definitivat şi prezentat spre aprobare Guvernului | Anual | Nu se preconizează |  |
| 3.11 | Dotarea sălilor de examinare a subdiviziunilor de înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto cu echipamente tehnice şi soft-uri de examinare automatizată a candidaţilor şi cu sisteme de supraveghere video | 2010-2014 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | Sporirea transparenţei şi excluderea factorului uman în procesul de examinare | Numărul de săli amenajate, numărul de locuri de examinare create | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate |
| 3.12 | Crearea Subsistemului informaţional automatizat „Evidenţa persoanelor ce au urmat cursurile de instruire şi calificare a conducătorilor de autovehicule” în cadrul Sistemul informaţional unic „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” | 2010-2011 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Educaţiei | Sporirea transparenţei în procesul de instruire şi asigurarea informaţională a autorităţilor interesate | Numărul de săli amenajate, numărul de locuri de examinare create | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 4. | Obiectivul IV. Infrastructura traficului rutier şi semnalizarea rutieră |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Revizuirea schemei de organizare a circulaţiei rutiere în mun. Chişinău | Semestrul II, 2011 | Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Reducerea numărului de indicatoare rutiere de interzicere a opririi şi staţionării, amenajarea locurilor de parcare | Schema de organizare a circulaţiei rutiere în mun. Chişinău, pe sectoare ale municipiului, pe străzi şi tronsoane | La încheierea acţiunii | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul municipal Chişinău, donaţii şi granturi |
| 4.2 | Studierea şi implementarea tehnologiilor noi la confecţionarea mijloacelor tehnice de semnalizare rutieră | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Aplicarea tehnologiilor noi la confecţionarea limitatoarelor de viteză, semafoarelor, indicatoarelor şi marcajelor rutiere | Numărul de mijloace tehnice de semnalizare pe categorii, lungimea marcajului aplicat | Semestrial | Conform proiectelor aprobate | Fondul rutier, Bugetul autorităţii publice vizate, donaţii şi granturi |
| 4.3 | Elaborarea şi înaintarea Primăriei mun. Chişinău a propunerilor privind amenajarea staţiilor terminus ale autobuzelor ce deservesc rutele suburbane, cu asigurarea interconectării acestora la reţeaua de transport public a municipiului Chişinău | 2010-2011 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Stabilirea de către Primăria mun.Chişinău a terenurilor pentru amenajarea staţiilor terminus | Numărul propunerilor înaintate şi acceptate | Semestrial | Conform proiectelor aprobate | Bugetul municipal Chişinău, donaţii şi granturi |
| 4.4 | Executarea lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a drumurilor, inclusiv aplicarea marcajului rutier şi instalarea indicatoarelor rutiere | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Menţinerea drumurilor publice în condiţii tehnice de siguranţă | Numărul de sectoare reabili-tate, numărul de kilometri de drum reparat, numărul de indicatoare insta-late, mijloace va-lorificate | Semestrial | Conform Strategiei infra–structurii trans–portului terestru pe anii 2008-2017, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.85 din 1 februarie 2008 | Fondul rutier, bugetul autorităţilor publice vizate, donaţii şi granturi |
| 4.5 | Examinarea drumurilor şi anexelor la acestea, din raza mun.Chişinău, şi înaintarea Primăriei mun.Chişinău a propunerilor privind realizarea lucrărilor de amenajare în vederea sporirii nivelului de siguranţă rutieră, în special pe sectoarele cu risc sporit de accidente rutiere | Anual | Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Menţinerea drumurilor publice în condiţii tehnice de siguranţă | Numărul de sectoare examinate şi numărul de propuneri înaintate Primăriei mun.Chişinău | Anual | Conform Planului de lucrări aprobat | Bugetul municipal Chişinău, donaţii şi granturi |
| 4.6 | Iniţierea unor proiecte-pilot privind sporirea siguranţei participanţilor vulnerabili la trafic (pietoni, biciclişti, motociclişti) | 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Sporirea siguranţei participanţilor vulnerabili la trafic | Lungimea pistelor, numărul de parcări amenajate, indicatoare instalate | Semestrial | Conform proiectului | Fondul rutier, bugetul municipal Chişinău, donaţii şi granturi |
| 4.6.1 | Amenajarea pistelor şi parcărilor pentru biciclişti | 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Sporirea siguranţei participanţilor vulnerabili la trafic | Lungimea pistelor, numărul de parcări amenajate | Semestrial | Conform proiectului | Fondul rutier, bugetul municipal Chişinău, donaţii şi granturi |
| 4.6.2 | Instalarea indicatoarelor rutiere specifice pentru biciclişti pe străzi, la intersecţii şi de-a lungul şoselelor | 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Sporirea siguranţei participanţilor vulnerabili la trafic | Numărul de indicatoare instalate | Semestrial | Conform proiectului | Fondul rutier, bugetul municipal Chişinău, donaţii şi granturi |
| 4.7 | Iniţierea proiectelor privind examinarea drumurilor publice sub aspectul siguranţei tuturor categoriilor de participanţi la trafic | 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău | Sporirea siguranţei tuturor participanţilor la trafic | Numărul şi lungimea sectoarelor examinate, proiecte de execuţie elaborate | Semestrial | Conform proiectului | Fondul rutier, bugetul municipal Chişinău, donaţii şi granturi |
| 5. | Obiectivul V. Supravegherea traficului rutier, mediului şi sănătăţii |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Efectuarea studiului cu tema: „Determinarea impactului ecologic pe magistralele orăşeneşti prin modelarea cîmpului de poluare a bazinului aerian cu emisii de la transportul auto, pentru optimizarea traficului auto şi minimizarea efectului nociv asupra sănătăţii” | 2010-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, în parteneriat cu Primăria mun.Chişinău | Evaluarea impactului transportului auto asupra situaţiei ecologice în mun. Chişinău | Valorile intensităţii traficului rutier; modelul automobilului mediu ca sursă de poluare; hărţile cu cîmpurile de concentraţii ale substanţelor poluante în bazinul aerian; măsurile elaborate de optimizare a traficului rutier şi de minimizare a efectului nociv asupra sănătăţii populaţiei | Anual şi la încheierea acţiunii | anul 2010 – 276 mii lei; anul 2011 – 276 mii lei | Bugetul autorităţii publice vizate, fondul ecologic naţional, bugetul municipal Chişinău |
| 5.2 | Efectuarea studiului cu tema: „Implementarea noilor tehnici de evaluare a impactului transportului rutier în Republica Moldova în conformitate cu convenţiile internaţionale de mediu” | 2010-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului transportului auto asupra situaţiei ecologice | Metodologia de calculare a emisiilor traficului rutier; metoda de inventariere a emisiilor; baza de date de mediu a traficului rutier; pachetul de documente elaborate | Anual şi la încheierea acţiunii | anul 2010 – 250 mii lei; anul 2011 – 250 mii lei | Bugetul autorităţii publice vizate, fondul ecologic naţional |
| 5.3 | Efectuarea studiilor de evaluare a fluxului de transport pe drumurile publice naţionale | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Evaluarea cantitativă şi calitativă a fluxului de transport pe drumurile publice naţionale | Numărul de studii efectuate; numărul de sectoare de drum evaluate | Semestrial | Conform distribuirii mijloacelor fondului rutier | Fondul rutier |
| 5.4 | Organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii comisiilor de examinare medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere | 2010 - 2014 | Ministerul Sănătăţii | Neadmiterea la trafic a persoanelor cu probleme de sănătate incompatibile cu activitatea de conducător de autovehicul | Numărul Comisiilor pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule, rapoartele de evaluare a activităţii instituţiilor medico-sanitare la compartimen-tul respectiv | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală |
| 5.5 | Ameliorarea calităţii examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei | 2010 - 2014 | Ministerul Sănătăţii |  | Raport de evaluare a activităţii instituţiilor medico-sanitare la compartimen-tul respectiv | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate |
| 5.5.1 | Organizarea seminarelor în instituţiile medico-sanitare publice teritoriale cu medicii abilitaţi cu dreptul de a efectua examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei | 2010 | Ministerul Sănătăţii |  | Numărul de seminare organizate | 2010 | Nu se preconizează |  |
| 5.5.2 | Desemnarea instituţiilor medico-sanitare teritoriale cu dreptul de efectuare a analizei de laborator a probelor biologice | Semestrul I, 2010 | Ministerul Sănătăţii |  | Ordin elaborat şi aprobat | Anual | Nu se preconizează |  |
| 5.5.3 | Fortificarea capacităţilor instituţiilor medico-sanitare publice în vederea asigurării prelevării şi efectuării analizelor probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, inclusiv medicamente cu efecte similare acestora | 2010-2014 | Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale |  | Numărul de instituţii medico-sanitare dotate cu echipamentul de laborator necesar | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 5.5.4 | Coordonarea şi monitorizarea activităţii instituţiilor medico-sanitare privind efectuarea examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, prelevarea şi analiza probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, inclusiv medicamente cu efecte similare acestora | 2010-2014 | Ministerul Sănătăţii |  | Raport de evaluare a activităţii instituţiilor medico-sanitare la compartimentul respectiv | Anual | Nu se preconizează |  |
| 5.6 | Organizarea instruirii funcţionarilor din cadrul poliţiei rutiere, serviciului de patrulare şi santinelă, serviciului pompieri şi salvatori în problemele de acordare a asistenţei premedicale victimelor accidentelor de circulaţie | 2010 - 2014 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii | Fortificarea capacităţilor categoriilor menţionate de funcţionari în problemele de acordare a asistenţei premedicale victimelor accidentelor de circulaţie | Numărul de funcţionari instruiţi privind acordarea asistenţei premedicale victimelor accidentelor de circulaţie | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 5.6.1 | Perfecţionarea continuă a programului pentru pregătirea specială a funcţionarilor din cadrul poliţiei rutiere, serviciului de patrulare şi santinelă, serviciului pompieri şi salvatori în problemele de acordare a asistenţei premedicale victimelor accidentelor de circulaţie | 2010 - 2014 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne |  | Programe revizuite şi perfectate | Anual | Nu se preconizează |  |
| 5.6.2 | Dotarea unităţilor de instruire cu materialele didactice necesare | 2010-2014 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii |  | Unităţi de instruire dotate cu materiale didactice | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 5.7 | Monitorizarea cazurilor de traumatism rutier şi de incompatibilitate cu activitatea de conducător de autovehicul | 2010 - 2014 | Ministerul Sănătăţii | Evidenţa cazurilor de traumatism rutier şi de incompatibilitate cu activitatea de conducător de autovehicul | Sisteme informaţionale automatizate create | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate |
| 5.7.1 | Crearea Subsistemului informaţional automatizat „Evidenţa cazurilor de adresare şi deces în urma traumatismului rutier” în cadrul Sistemului Informaţional Medical Integrat | 2013 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne | Evidenţa cazurilor de traumatism rutier | Subsistem informaţional automatizat creat | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 5.7.2 | Crearea Subsistemului informaţional automatizat „Evidenţa cazurilor de incompatibilitate cu activitatea de conducător de autovehicul” în cadrul conturului funcţional „Starea sănătăţii” al Sistemului Informaţional Medical Integrat | 2013 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne | Evidenţa cazurilor de incompatibilitate cu activitatea de conducător de autovehicul | Subsistem informaţional automatizat creat | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 6. | Obiectivul VI. Supravegherea tehnică şi ecologică a vehiculelor |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Controlul staţiilor de testare în vederea verificării calităţii testării tehnice şi ecologice a autovehiculelor, în conformitate cu actele normative în vigoare | Anual, cu începere din semestrul I, 2010 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor | Asigurarea eficienţei şi calităţii testării tehnice şi ecologice a vehiculelor | Numărul de staţii de testare inspec-tate, acte şi pro-cese-verbale în-tocmite, sancţiuni aplicate | După încheierea acţiunii | anul 2010 – 4 mii lei; anul 2011 – 4 mii lei; anul 2012 – 4 mii lei; anul 2013 – 4 mii lei; anul 2014 – 4 mii lei | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 6.2 | Organizarea verificării la întreprinderile de transport, precum şi în traficul rutier a respectării condiţiilor tehnice de exploatare şi a normelor admisibile de emisie a substanţelor poluante în gazele de eşapament ale autovehiculelor | Semestrial | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor | Interzicerea exploatării vehiculelor ce prezintă abateri de la normele tehnice şi ecologice | Numărul de întreprinderi de transport şi autovehicule verificate, acte şi procese-verbale întocmite, sancţiuni aplicate | Semestrial, după încheierea acţiunii | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate |
| 7. | Obiectivul VII. Educaţia rutieră |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Dezvoltarea proiectului „Vedetele spun STOP accidentelor de circulaţie” | Sistematic | Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne | Elaborarea şi difuzarea spoturilor de publicitate socială cu tematică rutieră | Numărul de spoturi elaborate şi difuzate |  | În limitele mijloacelor alocate |  |
| 7.2 | Organizarea Săptămînalelor Siguranţei Rutiere, începînd cu luna aprilie | 6 acţiuni în perioada aprilie-septembrie 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Automobil Club din Moldova |  |  | După fiecare acţiune | anul 2010 – 17 mii lei; anul 2011 – 17 mii lei; anul 2012 – 17 mii lei; anul 2013 – 17 mii lei; anul 2014 – 17 mii lei | Donaţii de la organi-zaţiile interesate |
| 7.3 | Elaborarea broşurilor educaţionale pentru preşcolari şi elevi | 2010-2014 | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Automobil Club din Moldova |  |  | Semestrial | anul 2010 – 34 mii lei; anul 2011 – 34 mii lei; anul 2012 – 34 mii lei; anul 2013 – 34 mii lei; anul 2014 – 34 mii lei | Donaţii de la orga-nizaţiile interesate |
| 7.4 | Organizarea activităţii de educaţie rutieră în instituţiile de învăţămînt preuniversitar | Anual | Ministerul Educaţiei |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Organizarea cursurilor de perfecţionare pentru cadrele didactice „Predarea cursului de securitate a circulaţiei rutiere” | Pe parcursul anului de studii | Ministerul Educaţiei |  |  | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţilor publice vizate |
| 7.4.2 | Asigurarea suportului didactic pentru cursul de instruire „Securitatea circulaţiei rutiere” | Pe parcursul anului de studii | Ministerul Educaţiei |  |  | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate, donaţii, granturi |
| 7.4.3 | Asigurarea predării cursului „Securitatea circulaţiei rutiere” în instituţiile de învăţămînt preuniversitar | Anual | Ministerul Educaţiei |  |  | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate |
| 7.4.4 | Colaborarea instituţiilor de învăţămînt cu autorităţile abilitate în vederea realizării cursului „Securitatea circulaţiei rutiere” | Septem-brie 2010 | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Uniunea Conducătorilor Auto şi Automobil Club din Moldova |  |  | 2010 | Nu se preconizează |  |
| 7.4.5 | Elaborarea recomandărilor metodice la tema „Securitatea circulaţiei rutiere” pentru părinţi, elevi, cadrele didactice | 2010-2014 | Ministerul Educaţiei |  |  | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate, donaţii, granturi |
| 7.4.6 | Implicarea cadrelor didactice în diverse proiecte şi/sau acţiuni tematice cu referinţă la securitatea circulaţiei rutiere | Pe parcursul anului de studii | Ministerul Educaţiei |  |  | Permanent | În limitele mijloacelor alocate | Donaţii, granturi |
| 7.5 | Organizarea concursurilor cu tematică rutieră în cadrul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar | Pe parcursul anului de studii | Ministerul Edu–caţiei, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale, IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Uniunea Conducătorilor Auto şi Automobil Club din Moldova | Aplicarea metodelor avansate de sensibilizare şi instruire a copiilor | Numărul de concursuri desfăşurate, numărul de instituţii de învăţămînt participante, numărul de copii antrenaţi | Anual | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate, donaţii, granturi |
| 7.5.1 | Concursul de desen „Strada şi capcanele ei” |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Radio- şi telemaratoane „Atenţie, copiii!” |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Concursul tinerilor agenţi de circulaţie rutieră |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Organizarea campaniilor de informare şi prevenire a riscurilor în traficul rutier, adresate diferitor categorii de participanţi la trafic | Anual | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Uniunea Conducătorilor Auto şi Automobil Club din Moldova | Elaborarea şi difuzarea spoturilor de publicitate socială, panourilor şi publicaţiilor cu tematică rutieră | Numărul de spoturi elaborate şi difuzate, numărul de panouri şi publicaţii cu tematică rutieră, numărul de localităţi cuprinse | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate, donaţii, granturi |
| 7.6.1 | Respectarea limitei de viteză şi adaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi meteo-rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Creşterea ratei de utilizare a centurilor de siguranţă, scaunelor pentru copii şi căştilor de protecţie a motocicliştilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Schimbarea percepţiei în ceea ce priveşte bicicleta ca mijloc eficient de deplasare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4 | Prevenirea conducerii vehiculelor sub influenţa alcoolului şi/sau a substanţelor narcotice |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.5 | Sporirea responsabilităţii pietonilor la trafic |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.6 | Prevenirea conducerii agresive şi excesului de viteză |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.7 | Informarea conducătorilor auto despre riscurile oboselii la volan |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Elaborarea şi amenajarea în cadrul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar a ungheraşelor despre siguranţa traficului rutier | Pe parcursul anului de studii | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Uniunea Conducătorilor Auto şi Automobil Club din Moldova | Sporirea vigilenţei copiilor la trafic | Numărul de ungheraşe amenajate, numărul de instituţii cuprinse în acţiune | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorită-ţilor publice vizate, donaţii, granturi |
| 7.8 | Amplasarea în municipii şi centre raionale a panourilor de publicitate socială cu tematica siguranţei traficului rutier | 2010-2014 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Conducătorilor Auto şi Automobil Club din Moldova | Sensibilizarea opiniei publice asupra diferitor riscuri în traficul rutier | Numărul de panouri amplasate, numărul de localităţi cuprinse în acţiune | Anual | În limita bugetelor aferente proiectului | Bugetul autorită-ţilor publice vizate, donaţii, granturi |
| 8. | Obiectivul VIII. Colaborări internaţionale |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Iniţierea dialogului în vederea încheierii acordurilor de colaborare cu iRAP, EuroRAP, EASST | Semestrul II, 2010 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în parteneriat cu Automobil Club din Moldova | Stabilirea parteneriatului cu organismele internaţionale de profil | Numărul de parteneri | Februarie 2011 | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate |
| 8.2 | Cooperarea cu instituţiile internaţionale de profil în realizarea acţiunilor de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere, studierea şi implementarea experienţei avansate şi bunelor practici în acest domeniu, participarea la seminarele organizate de organismele internaţionale | Sistematic | Ministerul Afacerilor Interne | Implementarea experienţei avansate şi bunelor practici | Numărul de acţiuni, întruniri realizate cu reprezentanţii serviciilor similare din alte state; numărul de participări la seminare | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate, suportul statelor partenere |
| 8.3 | Preluarea, acumularea şi schimbul de experienţă cu serviciile similare din statele europene, participarea la operaţiile speciale de profilaxie a încălcărilor Regulamentului circulaţiei rutiere, organizate sub egida Reţelei Europene a Poliţiei Rutiere TISPOL | Sistematic | Ministerul Afacerilor Interne | Implementarea experienţei avansate şi bunelor practici | Numărul de operaţii realizate în comun | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate, suportul statelor partenere |
| 8.4 | Pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul traficului rutier | Sistematic | Ministerul Afacerilor Interne |  | Ridicarea nivelului de pregătire profesională în domeniul siguranţei traficului rutier | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate, suportul statelor partenere |
| 8.4.1 | Examinarea posibilităţii de organizare şi desfăşurare a unor traininguri cu implicarea reprezentanţilor organelor publice cu atribuţii în organizarea circulaţiei rutiere şi escortei coloanelor militare, invitarea reprezentanţilor din structurile specializate ale ţărilor aliate şi partenere | 2011-2013 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, alte autorităţi publice |  | Ridicarea nivelului de pregătire profesională în domeniul siguranţei traficului rutier | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetele autorită-ţilor publice vizate, suportul statelor partenere |
| 8.4.2 | Examinarea, în comun cu experţii statelor aliate şi partenere, a posibilităţii de instruire a efectivului poliţiei militare rutiere | 2011-2013 | Ministerul Apărării |  | Instruirea efectivului poliţiei militare rutiere | Semestrial | În limitele mijloacelor alocate | Bugetul autorităţii publice vizate, suportul statelor partenere |
| 8.5 | Colaborarea cu instituţiile financiare internaţionale şi donatorii în vederea finanţării măsurilor incluse în prezentul Plan | Permanent | Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, în parteneriat cu Automobil Club din Moldova | Obţinerea mijloacelor necesare pentru realizarea măsurilor de siguranţă rutieră | Numărul de parteneri contactaţi, numărul de acorduri semnate, suma mijloacelor alocate | Semestrial | Nu se preconizează |  |