Anexă nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 983

din 22 decembrie  2011

Planul de acţiuni

pentru implementarea Conceptului privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară

a sistemului  centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău

| Nr. d/o | Acţiuni | Subacţiuni | Indicator de monitorizare | Termenul limită de realizare | Instituţia responsabilă şi parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul: Perfecţionarea cadrului legal |
| Acţiune prioritară: Crearea cadrului legal în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru implementarea Conceptului, precum şi pentru atragerea investiţiilor în sector |
|  | Optimizarea legislativă a funcţionării SACETC | Elaborarea proiectului de lege cu privire la energia termică | Proiect elaborat | Trimestrul IV 2011 | Ministerul Economiei |
|  |  | Elaborarea proiectului de lege cu privire la performanţa energetică a clădirilor | Proiect elaborat | Trimestrul I 2012 | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor |
|  |  | Elaborarea proiectului de lege cu privire la locuinţe | Proiect elaborat | Trimestrul IV 2012 | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor |
|  |  | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 | Proiect aprobat | Trimestrul IV 2012 | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor |
|  |  | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 | Proiect aprobat | Trimestrul IV 2012 | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor |
|  |  | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din 9 aprilie 1998 | Proiect aprobat | Trimestrul II 2013 | Ministerul Economiei |
|  |  | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 267 din 12 martie 2003 „Cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale şi la obiectele de menire socială” | Proiect aprobat | Trimestrul II 2013 | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Ministerul Economiei |
|  |  | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1224 din 21 decembrie 1998 „Privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova” | Proiect aprobat | Trimestrul II 2013 | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Ministerul Economiei |
|  |  | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă | Proiect aprobat | Trimestrul II 2013 | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Ministerul Economiei, Agenţia „Apele Moldovei” |
| Obiectivul: Reforma corporativă şi instituţională SACETC |
| Acţiune prioritară: Eficientizarea administrării SACETC |
|  | Reorganizarea prin fuziune a SA „CET – 1”, SA „CET-2” şi SA „Termocom” şi crearea unei noi întreprinderi în baza activelor celor trei întreprinderi | Finalizarea procedurii Planului de reorganizare a SA „Termocom” | Procedura Planului finalizată printr-o ulterioară decizie judecătorească | Trimestrul I 2012 | Comitetul creditorilor al SA „Termocom”, administratorul, SA „Termocom” |
|  |  | Efectuarea procedurilor privind crearea unei noi întreprinderi, conform legislaţiei în vigoare | Întreprindere nou-creată | Trimestrul IV 2012 | Ministerul Economiei, SA „CET – 1”, SA „CET-2” şi SA „Termocom”, autorităţile administraţiei publice locale |
|  |  | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind transferul către autorităţile administraţiei publice locale a patrimoniului întreprinderii nou-create (SA „Termocom”), aflat în suburbii | Proiect aprobat | Trimestrul I 2013 | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale |
| Obiectivul: Reforma financiară, inclusiv prin reglementarea datoriilor existente |
| Acţiune prioritară: Îmbunătăţirea situaţiei financiare a SACETC. Plan de restructurare a datoriilor |
|  | Finalizarea procedurii Planului SA „Termocom” | Achitarea creanţelor creditorilor, conform Planului | Procedura Planului finalizată printr-o ulterioară decizie judecătorească, creanţele creditorilor achitate | Trimestrul I 2012 | Comitetul creditorilor al SA „Termocom”, administratorul, SA „Termocom” |
|  | Reglementarea datoriilor întreprinderii nou-create faţă de furnizorii de gaze naturale | Definitivarea procedurii de inventariere şi evaluarea a gazoductelor proprietate publică | Gazoducte proprietate publică evaluate | Trimestrul IV 2012 - trimestrul I 2013 | Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, ÎS „Cadastru”, SA „Moldovagaz” |
|  |  | Capitalizarea gazoductelor proprietate publică şi a altor active | Active capitalizate | 2012 - 2013 | Ministerul Economiei, SA „Moldovagaz” |
|  |  | Comercializarea patrimoniului întreprinderii nou-create neutilizat în procesul de producere | Suma mijloacelor financiare din vînzarea patrimoniului neutilizat în procesul de producere | 2012 - 2013 | Ministerul Economiei |
| Obiectivul: Eficientizarea funcţionării SACETC din punct de vedere tehnic şi tehnologic |
| Acţiune prioritară: Eficientizarea funcţionării SACETC pe lanţul producerea - transportarea – distribuţia – consumul energiei termice, în baza: studiului tehnic pentru identificarea necesităţilor şi investiţiilor urgente în cadrul SACETC, analizei tehnice şi strategiei de optimizare a SACETC şi a celor combinate de alimentare cu energia termică şi electrică |
|  | Eficienţizarea funcţionării SACETC la producerea energiei termice | Atragerea investiţiilor pentru modernizarea utilajului de generare a energiei electrice şi termice cu instalaţii moderne cu un grad înalt de eficienţă şi un consum specific minim de combustibil | Măsuri implementate | 2014 - 2017 | Ministerul Economiei |
|  | Eficienţizarea funcţionării SACETC la transportarea şi distribuţia energiei termice | Reabilitarea şi modernizarea reţelelor termice prin implementarea conductelor preizolate | km de reţelele termice modernizate | Permanent, conform planurilor anuale | Ministerul Economiei |
|  |  | Trecerea treptată la reţelele termice cu două conducte şi înlocuirea punctelor termice centrale cu punctele termice individuale, echipate cu sisteme automatizate de reglare | Numărul punctelor termice individuale instalate | Permanent, conform planurilor anuale | Ministerul Economiei, gestionarii fondului locativ |
|  |  | Elaborarea proiectului tehnic de optimizare a schemei şi configuraţiei reţelelor magistrale de transport şi distribuţie a SACETC | Proiect elaborat | Trimestrul I 2013 | Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei |
|  |  | Desfăşurarea implementării sistemului informaţional computerizat | Sistemul informaţional computerizat implementat | Trimestrul IV 2012 | Ministerul Economiei |
|  | Eficienţizarea funcţionării SACETC la consumul energiei termice | Reabilitarea termică a clădirilor | Numărul clădirilor reabilitate | Permanent, conform planurilor anuale | Autorităţile administraţiei publice locale, Agenţia pentru Eficienţă Energetică , Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Ministerul Economiei, gestionarii fondului locativ |
|  |  | Modernizarea sistemelor interne inginereşti de alimentare cu energie termică în cadrul blocurilor locative | Numărul sistemelor interne inginereşti de alimentare cu energie termică modernizate | Permanent, conform planurilor anuale | Autorităţile administraţiei publice locale, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Ministerul Economiei, gestionarii fondului locativ |
|  |  | Instalarea, după caz, a contoarelor de energie termică (repartizatoare ale costului) pentru apartamente în cadrul blocurilor locative | Numărul contoarelor de energie termică (repartizatoare ale costului) instalate | Permanent, conform planurilor anuale | Autorităţile administraţiei publice locale, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Ministerul Economiei, gestionarii fondului locativ |