Приложение № 2

к Постановлению Правительства № 983

от 22 декабря 2011 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по внедрению  Концепции о корпоративной, институциональной и финансовой

реструктуризации централизованной системы теплоснабжения мун. Кишинэу

| № п/п | Действия | Субдействия | Показатель мониторизации | Предельный срок реализации | Ответственное учреждение и партнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Усовершенствование законодательной базы |
| Приоритетное действие: Создание законодательной базы для обеспечения необходимых условий для выполнения Концепции, а также привлечения инвестиций в сектор |
|  | Законодательная оптимизация функционирования ЦСТК | Разработка проекта закона о тепловой энергии | Проект разработан | IV квартал 2011 г. | Министерство экономики |
|  |  | Разработка проекта закона об энергетической эффективности зданий | Проект разработан | I квартал 2012 г. | Министерство регионального развития и строительства |
|  |  | Разработка проекта закона о жилье | Проект разработан | IV квартал 2012 г. | Министерство регионального развития и строительства |
|  |  | Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон № 1324-XII от 10 марта 1993 года о приватизации жилищного фонда | Проект утвержден | IV квартал 2012 г. | Министерство регионального развития и строительства |
|  |  | Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон № 913-XIV от 30 марта 2000 года о кондоминиуме в жилищном фонде | Проект утвержден | IV квартал 2012 г. | Министерство регионального развития и строительства |
|  |  | Разработка проекта постановления Правительства о внесении изменений в Положение о поставке тепловой энергии и пользовании ею, утвержденное Постановлением Правительства № 434 от 9 апреля 1998 г. | Проект утвержден | II квартал 2013 г. | Министерство экономики |
|  |  | Разработка проекта постановления Правительства о внесении изменений в Постановление Правительства № 267 от 12 марта 2003 г. «Об оптимизации процедуры установки газовых котлов в квартирах, индивидуальных жилых домах и на объектах социального назначения» | Проект утвержден | II квартал 2013 г. | Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики |
|  |  | Разработка проекта постановления Правительства о признании утратившим силу Постановления Правительства № 1224 от 21 декабря 1998 г. «Об утверждении Временных правил эксплуатации квартир, содержания жилых домов и прилегающих к домам территорий в Республике Молдова» | Проект утвержден | II квартал 2013 г. | Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики |
|  |  | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков учета расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и водоснабжения и подключения к этим системам | Проект утвержден | II квартал 2013 г. | Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики, Агентство „Apele Moldovei” |
| Цель: Корпоративная и институциональная реформа СЦТК |
| Приоритетное действие: Повышение эффективности управления СЦТК |
|  | Реорганизация путем слияния АО „CET – 1”, АО „CET-2” и АО „Termocom” и создание нового предприятия на базе активов этих трех предприятий | Завершение процедуры Плана реорганизации АО «Termocom» | Процедура Плана завершена последующим судебным решением | I квартал 2012 г. | Комитет кредиторов АО «Termocom», администратор, АО „Termocom” |
|  |  | Выполнение процедур по созданию нового предприятия в соответствии с действующим законодательством | Новое предприятие создано | IV квартал 2012 г. | Министерство экономики, АО „CET– 1”, АО „CET-2”, АО «Termocom», органы местного публичного управления |
|  |  | Разработка проекта постановления Правительства о передаче органам местного публичного управления собственности вновь созданного предприятия (АО „Termocom”), находящейся в пригородах | Проект утвержден | I квартал 2013 г. | Министерство экономики, органы местного публичного управления |
| Цель: Финансовая реформа, в том числе урегулирование существующих задолженностей |
| Приоритетное действие: Улучшение финансового состояния ЦСТК. План реструктуризации задолженностей |
|  | Завершение процедуры Плана АО «Termocom» | Оплата требований кредиторов, согласно Плану | Процедура Плана завершена последующим судебным решением, требования кредиторов оплачены | I квартал 2012 г. | Комитет кредиторов АО «Termocom», администратор, АО „Termocom” |
|  | Урегулирование задолженностей вновь созданного предприятия перед поставщиками природного газа | Завершение процедуры инвентаризации и оценки газопроводов публичной собственности | Газопроводы публичной собственности оценены | IV квартал 2012 г. - I квартал 2013 г. | Органы местного публичного управления, Министерство экономики, Национальное агентство по регулированию в энергетике, Агентство земельных отношений и кадастра, ГП «Cadastru, АО «Moldovagaz» |
|  |  | Капитализация газопроводов публичной собственности и других активов | Активы капитализированы | 2012 – 2013 гг. | Министерство экономики, АО «Moldovagaz» |
|  |  | Продажа собственности вновь созданного предприятия, не используемой в производственном процессе | Сумма денежных средств от продажи собственности, не используемой в производственном процессе | 2012 – 2013 гг. | Министерство экономики |
| Цель: Повышение эффективности функционирования ЦСТК с технической и технологической точек зрения |
| Приоритетное действие: Повышение эффективности функционирования ЦСТК по цепочке производство - транспортировка – распределение – потребление тепловой энергии на основе: технического изучения для определения срочных потребностей и инвестиций в ЦСТК, технического анализа и стратегии оптимизации ЦСТК, связанных с обеспечением тепловой и электрической энергией |
|  | Повышение эффективности функционирования ЦСТК при производстве тепловой энергии | Привлечение инвестиций для модернизации оборудования, генерирующего электрическую и тепловую энергии, путем замены современными установками с высоким уровнем эффективности и удельного расхода топлива | Мероприятия внедрены | 2014 – 2017 гг. | Министерство экономики |
|  | Повышение эффективности функционирования ЦСТК при транспортировке и распределении тепловой энергии | Реабилитация и модернизация тепловых сетей с использованием преизолированных трубопроводов | Км модернизированных тепловых сетей | Постоянно, согласно годовым планам | Министерство экономики |
|  |  | Постепенный переход на двух-трубные тепловые сети с заменой центральных тепловых на индивидуальные тепловые пункты, оборудованные системами автоматического регулирования | Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов | Постоянно, согласно годовым планам | Министерство экономики, управляющие жилищным фондом |
|  |  | Разработка технического проекта оптимизации схемы и конфигурации магистральных транспортных и распределительных сетей ЦСТК | Проект разработан | I квартал 2013 г. | Министерство экономики, Академия наук Молдовы |
|  |  | Завершение внедрения информационной компьютеризированной системы | Информационная компьютеризированная система внедрена | IV квартал 2012 г. | Министерство экономики |
|  | Повышение эффективности функционирования ЦСТК при потреблении тепловой энергии | Термическая реабилитация зданий | Количество реабилитированных зданий | Постоянно, согласно годовым планам | Органы местного публичного управления, Агентство по энергетической эффективности, Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики, управляющие жилищным фондом |
|  |  | Модернизация внутренних инженерных систем теплоснабжения в жилых домах | Количество модернизированных внутренних инженерных систем теплоснабжения | Постоянно, согласно годовым планам | Органы местного публичного управления, Агентство по энергетической эффективности, Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики, управляющие жилищным фондом |
|  |  | Установка, по необходимости, счетчиков тепловой энергии (распределителей стоимости) для квартир в жилых домах | Количество установленных счетчиков тепловой энергии (распределителей стоимости) | Постоянно, согласно годовым планам | Органы местного публичного управления, Агентство по энергетической эффективности, Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики, управляющие жилищным фондом |