Anexă

la Programul naţional de

informatizare a sferei culturii

pentru anii 2012-2020

PLANUL DE ACŢIUNI

privind realizarea Programului naţional de informatizare

a sferei culturii pentru anii 2012-2020

| Nr. d/o | Obiectivele | Denumirea acţiunilor | Terme- nele- limită | Instituţiile responsabile | Sursele de finanţare preconizate | Indicatorii de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. E-PATRIMONIU |
| 1. | Crearea conţinuturilor digitale integrate | 1) Elaborarea programului naţional de digitizare a patrimoniului cultural mobil (inclusiv caietul de sarcini şi indicatorii) | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Proiect elaborat şi aprobat |
|  |  | 2) Elaborarea şi aprobarea programului naţional de digitizare a patrimoniului cultural imobil (arheologic, arhitectural, de for public) | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Proiect elaborat şi aprobat |
|  |  | 3) Elaborarea şi aprobarea programului naţional de digitizare a patrimoniului cultural imaterial | 2013 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Proiect elaborat şi aprobat |
|  |  | 4) Crearea registrelor: a) Sistemul informatic “Patrimoniul arheologic naţional” | 2015 | Ministerul Culturii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul de Guvernare Electronică | Ministerul Culturii | Registru elaborat |
|  |  | b) Sistemul informatic “Patrimoniul cultural construit naţional” | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Registru elaborat |
|  |  | c) Sistemul informatic “Patrimoniul cultural mobil naţional” | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Registru elaborat |
|  |  | d) Sistemul informatic “Arhive de patrimoniu cultural imaterial naţional” | 2014 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Registru elaborat |
|  |  | e) Sistemul Informatic “Muzeul Virtual” | 2014 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Sistem elaborat |
|  |  | f) Sistemul Informatic Portalul “e-Patrimoniu” | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Sistem elaborat |
|  |  | g) Sistemul informatic “Patrimoniul de creaţie” | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Sistem elaborat |
|  |  | h) Sistemul Informatic “Patrimoniul Arte vizuale” | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Sistem elaborat |
|  |  | i) Ghidul electronic “Rezervaţia cultural-naturală “Orheiul Vechi” | 2014 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Sistem elaborat |
|  |  | j) Ghidul electronic “Mănăstiri şi biserici” | 2014 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Sistem elaborat |
|  |  | k) Ghidul electronic “Cetăţi” | 2014 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Sistem elaborat |
| 2. | Consolidarea capacităţilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi al sistemelor digitale în sfera culturii | Desfăşurarea de seminare, ateliere etc. | 2012-2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | 200 de persoane instruite |
| II. BIBLIOTECI |
| 1. Infrastructura |
| 3. | Echiparea bibliotecilor publice şi a muzeelor cu tehnologiile şi echipamentele necesare pentru accesarea informaţiei şi serviciilor guvernamentale oferite online | 1) Procurarea şi instalarea calculatoarelor | 2015 | Ministerul Culturii, autorităţile administraţiei publice locale, Centrul de Guvernare Electronică | biblioteci – 28800 mii lei; muzee – 936 mii lei | Gradul de creştere a numărului total de echipamente faţă de anii precedenţi |
|  |  | 2) Asigurarea accesului la Internet | 2015 | Ministerul Culturii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | biblioteci – 2070 mii lei anual; muzee –175,5 mii lei anual | Numărul de staţii noi de lucru pentru utilizatori |
|  |  | 3) Crearea de către bibliotecile publice şi muzee a paginilor web, prin intermediul cărora să ofere cetăţenilor acces gratuit la informaţii şi servicii | 2015 | Ministerul Culturii | biblioteci – 8280 mii lei; muzee – 702 mii lei | Gradul de satisfacţie a utilizatorilor faţă de dotarea tehnică; cota de informaţii oferite în format electronic; timpul mediu al tranzacţiilor de referinţă; numărul de pagini web; numărul de accesări de la distanţă; satisfacţia utilizatorului |
| 2. Servicii electronice |
| 4. | Crearea conţinuturilor digitale integrate la nivel naţional şi european | 1) Elaborarea programului de digitizare a colecţiilor bibliotecilor din Republica Moldova | 2013 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică |  | Proiect elaborat şi aprobat |
|  |  | 2) Elaborarea programului de digitizare a bunurilor culturale mobile clasate la categoriile “Tezaur”, “Fond” | 2012 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică |  | Proiect elaborat şi aprobat |
|  |  | 3) Integrarea bibliotecilor, muzeelor şi Arhivei Naţionale, participante la Programul Naţional “Memoria Moldovei”, în Biblioteca Naţională Digitală “Moldavica”. În acest scop: | 2015 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică |  |  |
|  |  | a) Achiziţionarea unui scanner-robot de numerizare a documentelor de patrimoniu pentru utilizare în comun | 2013 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | Ministerul Culturii – 1244,8 mii lei | Scanner-robot achiziţionat |
|  |  | b) Asigurarea participanţilor la proiect cu softul necesar | 2013 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | 75 mii lei | Soft achiziţionat |
|  |  | c) Integrarea obiectelor digitale create de participanţi în Biblioteca Naţională Digitală “Moldavica” | 2012-2020 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică |  | Accesul la colecţii digitale prin interfaţa Bibliotecii Naţionale Digitale “Moldavica” asigurat |
|  |  | 4) Conectarea Bibliotecii Naţionale Digitale “Moldavica” la Biblioteca Digitală Europeană (The European Library – TEL) | 2015 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | 140 mii lei | Conexiunea Bibliotecii Naţionale Digitale “Moldavica” la TEL efectuată |
|  |  | 5) Efectuarea lucrărilor de compatibilizare şi demararea procesului de integrare a participanţilor Bibliotecii Naţionale Digitale “Moldavica” la proiectul “Europeana” (bibliotecă, muzeu şi arhivă digitală) | 2013 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | 155,6 mii lei | Numărul de obiecte digitale ale bibliotecilor, muzeelor şi Arhivei Naţionale accesibile prin interfaţa web “Europeana” |
|  |  | 6) Participarea Bibliotecii Naţionale la proiectele internaţionale “Biblioteca Digitală Mondială”, “Biblioteca Francofonă Mondială” şi Biblioteca Digitală a CSI “Pagini de aur” | 2013 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | 93,4 mii lei | Numărul de obiecte digitale accesibile prin interfaţa “Biblioteca Digitală Mondială”, “Biblioteca Francofonă Mondială” şi Biblioteca Digitală a CSI “Pagini de aur” |
|  |  | 7) Asigurarea bibliotecilor naţionale şi publice, muzeelor naţionale, Camerei Naţionale a Cărţii, Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial cu echipamentul necesar pentru digitalizare; crearea unor conţinuturi digitale nepatrimoniale pentru utilizatorii adulţi şi copii (biblioteci) | 2015 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | 2000,0 mii lei | Echipament necesar instalat |
| 5. | Crearea sistemului integrat al bibliotecilor informatizate | 1) Formularea şi aprobarea Proiectului “e-Serviciul Acces Integrat la Sistemul de biblioteci al Republicii Moldova” (e-SAISB RM) | 2013 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | 2200,0 mii lei | Proiect aprobat |
|  |  | 2) Promovarea Proiectului e-SAISB RM | 2014 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică |  | Proiect promovat |
|  |  | 3) Organizarea instruirii bibliotecarilor în cadrul Şcolii de Biblioteconomie: a) Crearea echipei de formatori b) Elaborarea programelor de instruire | 2013 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică |  | Lista aprobată de formatori; numărul de programe oferite pentru instruire; numărul acţiuni de instruire organizate; numărul de materiale metodice elaborate |
|  |  | 4) Crearea resurselor electronice şi a bazelor de date, a sistemului de servicii prestate în baza lor | 2015 | Ministerul Culturii, autorităţile administraţiei publice locale, Centrul de Guvernare Electronică | 1000 mii lei | Numărul de resurse electronice; numărul bazelor de date ale instituţiilor-participante la SIBIMOL |
|  |  | 5) Implementarea sistemului de împrumut interbibliotecar, inclusiv de împrumut al documentelor în format digital | 2014 | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | 300 mii lei | Regulament aprobat; numărul de împrumuturi acordate în format electronic; timpul mediu de realizare a împrumutului interbibliotecar |
| III. ÎNVĂŢĂMÎNT ARTISTIC |
| 6. | Modernizarea procesului educaţional în instituţiile de învăţămînt artistic | 1) Dotarea instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate cu calculatoare conectate la reţeaua Internet | 2015 | Ministerul Culturii | Mijloace speciale | Numărul unităţilor de calcul instalate |
|  |  | 2) Elaborarea paginilor web pentru instituţiile de învăţîmînt artistic | 2014 | Ministerul Culturii | Mijloace speciale | 7 site-uri elaborate şi lansate pentru acces public |
| 7. | Digitizarea documentelor de arhivă | Transpunerea documentaţiei din arhivă în variantă electronică (manuale, cărţi, lucrări din domeniu) | 2020 | Ministerul Culturii | Mijloace speciale | 80000 de documente stocate |
| IV. E-ADMINISTRARE |
| 8. | Îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a documentelor | 1) Elaborarea sistemului de evidenţă şi control al documentelor administrative la nivel naţional, central, local | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | Sistem elaborat şi instalat |
|  |  | 2) Elaborarea sistemului de raportare la nivel naţional, central, local | 2015 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii, Centrul de Guvernare Electronică | Sistem elaborat şi instalat |
| 9 | Facilitarea accesului la informaţie al populaţiei | 1) Crearea portalului bibliotecilor | 2012 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Portal elaborat |
|  |  | 2) Crearea portalului muzeelor | 2014 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Portal elaborat |
|  |  | 3) Crearea portalului serviciilor culturale (evenimente, concerte, conferinţe etc.) | 2012 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Portal elaborat |
|  |  | 4) Crearea serviciilor online de vînzare a biletelor (e-ticketing) pentru instituţiile teatral-concertistice | 2014 | Ministerul Culturii | Ministerul Culturii | Sistem instalat |
| V. PORTALUL CULTURII |
| 10. | Crearea Portalului Culturii | 1) Proiectarea Portalului Culturii | 2012 | Ministerul Culturii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul de Guvernare Electronică | 50 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 2) Elaborarea interfeţei de accesare a Portalului Culturii | 2013 | Ministerul Culturii | 100 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 3) Crearea portalului bibliotecilor (catalogul colectiv de cărţi digitizate) | 2012 | Ministerul Culturii | 100 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 4) Crearea portalului muzeelor | 2012 | Ministerul Culturii, instituţiile de profil | 100 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 5) Crearea portalului instituţiilor de cultură (naţionale, teritoriale, locale) – teatre, săli de concerte şi de circ etc. | 2015 | Ministerul Culturii, instituţiile de profil | 80 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 6) Crearea portalului patrimoniului cultural | 2015 | Ministerul Culturii | 100 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 7) Crearea portalului acţiunilor culturale, naţionale şi internaţionale organizate în Republica Moldova | 2015 | Ministerul Culturii | 80 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 8) Crearea portalului serviciilor culturale | 2013 | Ministerul Culturii | 300 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 9) Crearea de magazine electronice a obiectelor de artizanat, picturilor şi altor produse culturale | 2014 | Ministerul Culturii, instituţiile de profil | 100 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 10) Crearea site-urilor uniunilor de creaţie | 2014 | Ministerul Culturii, instituţiile de profil | 60 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 11) Elaborarea ghidului enciclopedic al oamenilor de cultură (teatru, muzică, literatură, cinematografie, arte plastice) | 2012 | Ministerul Culturii, instituţiile de profil | 150 mii lei | Proiect elaborat şi implementat |
|  |  | 12) Elaborarea programului de digitizare a creaţiilor contemporane (spectacole teatrale, muzicale etc.) | 2012 | Ministerul Culturii, instituţiile concertistice | 50 mii lei | Proiect elaborat şi aprobat |
|  | Total: |  |  |  | 74336,1 mii lei |  |