8. ETAPE DE IMPLEMENTARE

| Nr. d/o | Acţiuni | Obiective specifice | Responsabili | Termen- limită | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Etapa 1: Etapa de pregătire |
| 1. | Evaluarea necesităţilor de ajustare a cadrului normativ | II, III, IV | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Ianuarie 2013 | Raportul final de evaluare elaborat, conţinînd recomandările de rigoare |
| 2. | Elaborarea acordurilor-tip pentru schimbul de date între autorităţi | II, III | Cancelaria de Stat | Decembrie 2012 | Acordurile şi cererile-tip aprobate |
| 3. | Elaborarea regulamentului privind procedura de acordare a accesului la date | II, III | Cancelaria de Stat, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Decembrie 2012 | Regulamentul privind procedura de acordare a accesului la date aprobat |
| 4. | Elaborarea regulamentului de colectare, transmitere, arhivare şi restabilire a datelor | I, II | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat | Martie 2013 | Regulamentul de colectare, transmitere, arhivare şi restabilire a datelor aprobat |
| 5. | Identificarea şi colectarea iniţială a clasificatoarelor | II, IV | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Ianuarie 2013 | Colectarea iniţială a clasificatoarelor finalizată |
| 6. | Identificarea organizaţiilor incluse în schema de pilotare | II, III, IV | Cancelaria de Stat, organizaţiile-pilot | Decembrie 2012 | Lista organizaţiilor incluse în schema de pilotare aprobată |
| 7. | Analiza proceselor de lucru, a fluxurilor şi a resurselor informaţionale ale organizaţiilor incluse în schema de pilotare | I, II, III, IV | Cancelaria de Stat, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, organizaţiile-pilot | Mai 2013 | Rapoartele de evaluarea ex-ante finalizate |
| 8. | Identificarea soluţiei tehnice pentru platforma de interoperabilitate | I, II, III, IV | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Mai 2013 | Soluţia tehnică identificată şi achiziţionată |
| Etapa 2: Implementarea platformei de interoperabilitate |
| 9. | Elaborarea regulamentului de operare a platformei de interoperabilitate | I | Cancelaria de Stat | Iulie 2013 | Regulamentul privind operarea eficientă şi securizată a platformei aprobat |
| 10. | Implementarea soluţiei tehnice de interoperabilitate (platformei) | I | Cancelaria de Stat, operatorul | August 2013 | Soluţia tehnică de interoperabilitate în stare operaţională |
| 11. | Elaborarea regulamentului privind completarea şi utilizarea catalogului semantic | II, IV | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Septembrie 2013 | Regulamentul privind completarea şi utilizarea catalogului semantic aprobat |
| 12. | Elaborarea regulamentului de conectare la platformă | I, II, III | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, operatorul | Septembrie 2013 | Regulamentul de conectare la platformă aprobat Regulamentul de testare şi acceptare operaţională elaborat şi aprobat |
| 13. | Elaborarea regulamentului privind preluarea şi publicarea automatizată a datelor deschise | IV | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Septembrie 2013 | Regulamentul privind preluarea şi publicarea automatizată a datelor deschise aprobat |
| 14. | Elaborarea planului de acţiuni privind conectarea organizaţiilor incluse în schema de pilotare la platforma de interoperabilitate | II, III, IV | Cancelaria de Stat, organizaţiile-pilot | Septembrie 2013 | Planul de acţiuni privind conectarea organizaţiilor incluse în schema de pilotare la platforma de interoperabilitate aprobat |
| Etapa 3: Conectarea serviciilor şi resurselor informaţionale |
| 15. | Conectarea serviciilor de platformă din cadrul platformei guvernamentale comune la platforma de interoperabilitate | I, II, III | Cancelaria de Stat, operatorul | Decembrie 2013 | Serviciile de platformă conectate Modificările necesare la catalogul semantic operate |
| 16. | Conectarea registrelor de stat de bază la platforma de interoperabilitate | I, II, III | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Decembrie 2013 | Registrele de stat de bază conectate Modificările necesare în catalogul semantic operate |
| 17. | Conectarea organizaţiilor incluse în schema de pilotare la platforma de interoperabilitate conform planului de acţiuni | II, III, IV | Cancelaria de Stat, organizaţiile-pilot | Martie 2014 | Organizaţiile-pilot conectate la platforma de interoperabilitate Adaptoarele necesare elaborate Modificările necesare la catalogul semantic operate |
| Etapa 4: Pilotarea |
| 18. | Operarea platformei de interoperabilitate în regim de pilotare | I, II, III, IV | Cancelaria de Stat, operatorul | Mai 2013 | Platforma de interoperabilitate operabilă în regim de pilotare |
| 19. | Ajustarea, la necesitate, a regulamentelor tehnice în urma pilotării | I, II, III, IV | Cancelaria de Stat | August 2014 | Regulamentele tehnice ajustate, după caz, în urma pilotării |
| Etapa 5: Lansarea platformei de interoperabilitatea şi conectare graduală a organizaţiilor |
| 20. | Lansarea platformei de interoperabilitate în regim de producţie | I, II, III, IV | Cancelaria de Stat | Septembrie 2014 | Platforma de interoperabilitate operată în regim de producţie |
| 21. | Elaborarea planurilor de conectare graduală a organizaţiilor | II, III, IV | Cancelaria de Stat, organizaţiile | Decembrie 2014 | Planurile de conectare graduală aprobate |
| 22. | Conectarea graduală a tuturor autorităţilor administraţiei publice centrale | II, III, IV | Cancelaria de Stat, operatorul, organizaţiile | 2020 | Toate autorităţile administraţiei publice centrale conectate şi interoperabile |