8. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

| № п/п | Действие | Специ- фические цели | Ответственные | Крайний срок | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Этап 1: Подготовительный этап |
| 1. | Оценка потребностей в гармонизации нормативной базы | II, III, IV | Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия, Национальный центр защиты персональных данных | январь 2013 г. | Разработанный итоговый оценочной отчет с соответствующими рекомендациями |
| 2. | Разработка типовых соглашений по обмену данными между органами | II, III | Государственная канцелярия | декабрь 2012г. | Утвержденные типовые соглашения и заявки |
| 3. | Разработка Положения о процедуре предоставления доступа к данным | II, III | Государственная канцелярия, Национальный центр защиты персональных данных | декабрь 2012 г. | Утвержденное Положение о процедуре предоставления доступа к данным |
| 4. | Разработка Положения о сборе, передаче, архивации и восстановлении данных | I, II | Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия | март 2013 г. | Утвержденное Положение о сборе, передаче, архивации и восстановлении данных |
| 5. | Установление и начальный сбор классификаторов | II, IV | Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи | январь 2013 г. | Завершенный начальный сбор классификаторов |
| 6. | Установление организаций, включенных в схему пилотирования | II, III, IV | Государственная канцелярия, пилотные организации | декабрь 2012 г. | Утвержденный список организаций, включенных в схему пилотирования |
| 7. | Анализ рабочих процессов, информационных потоков и информационных ресурсов организаций, включенных в схему пилотирования | I, II, III, IV | Государственная канцелярия, Национальный центр защиты персональных данных, пилотные организации | май 2013 г. | Завершенные отчеты предварительной оценки |
| 8. | Установление технического решения для платформы интероперабельности | I, II, III, IV | Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи | май 2013 г. | Установленное и закупленное техническое решение |
| Этап 2: Внедрение платформы интероперабельности |
| 9. | Разработка Положения о функционировании платформы интероперабельности | I | Государственная канцелярия | июль 2013 г. | Утвержденное Положение об эффективном и безопасном функционировании платформы интероперабельности |
| 10. | Внедрение технического решения интероперабельности (платформа) | I | Государственная канцелярия, оператор | август 2013 г. | Функциональное техническое решение интероперабельности |
| 11. | Разработка Положения о пополнении и использовании семантического каталога | II, IV | Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи | сентябрь 2013 г. | Утвержденное Положение о пополнении и использовании семантического каталога |
| 12. | Разработка Положения о подключении к платформе | I, II, III | Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи, оператор | сентябрь 2013 г. | Утвержденное Положение о подключении к платформе Разработанное и утвержденное Положение о тестировании и доступе |
| 13. | Разработка Положения об автоматическом получении и обнародовании открытых данных | IV | Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи | сентябрь 2013 г. | Утвержденное Положение об автоматическом получении и обнародовании открытых данных |
| 14. | Разработка плана действий о подключении к платформе интероперабельности организаций, включенных в схему пилотирования | II, III, IV | Государственная канцелярия, пилотные организации | сентябрь 2013 г. | Утвержденный план действий о подключении к платформе интероперабельности организаций, включенных в схему пилотирования |
| Этап 3: Подключение информационных ресурсов и услуг |
| 15. | Подключение платформенных услуг единой правительственной платформы к платформе интероперабельности | I, II, III | Государственная канцелярия, оператор | декабрь 2013 г. | Подключенные платформенные услуги Внесенные в семантический каталог необходимые изменения |
| 16. | Подключение основных государственных регистров к платформе интероперабельности | I, II, III | Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия, Национальный центр защиты персональных данных | декабрь 2013 г. | Подключенные основные государственные регистры Внесенные в семантический каталог необходимых изменений |
| 17. | Подключение организаций, включенных в схему пилотирования, к платформе интероперабельности согласно плану действий | II, III, IV | Государственная канцелярия, пилотные организации | март 2014 г. | Подключенные к платформе интероперабельности пилотные организации Разработанные необходимые адаптеры Внесенные в семантический каталог необходимые изменения |
| Этап 4: Пилотирование |
| 18. | Функционирование платформы интероперабельности в пилотном режиме | I, II, III, IV | Государственная канцелярия, оператор | май 2013 г. | Функционирующая в пилотном режиме платформа интероперабельности |
| 19. | Гармонизация технических регламентов, если это необходимо, в результате пилотирования | I, II, III, IV | Государственная канцелярия | август 2014 г. | Гармонизированные (при необходимости) технические регламенты в результате пилотирования |
| Этап 5: Запуск платформы интероперабельности и поэтапное подключение организаций |
| 20. | Запуск платформы интероперабельности в производственном режиме | I, II, III, IV | Государственная канцелярия | сентябрь 2014 г. | Функционирующая в производственном режиме платформа интероперабельности |
| 21. | Разработка планов поэтапного подключения организаций | II, III, IV | Государственная канцелярия, организации | декабрь 2014 г. | Утвержденные планы поэтапного подключения |
| 22. | Поэтапное подключение всех центральных органов публичного управления | II, III, IV | Государственная канцелярия, оператор, организации | 2020 год | Подключенные и интероперабельные все центральные органы публичного управления |