Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.44

din 26 ianuarie 2012

# Planul de acţiuni pe anul 2012

# pentru implementarea Programului strategic

# de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea acţiunilor** | **Instituţiile responsabile** | **Termenul de realizare** | **Măsura conform Programului strategic** | **Indicatori de produs (ieşiri)/livrabile** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 7 | Elaborarea *proiectului de lege privind reutilizarea informaţiei din sectorul public* | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Ianuarie | 4.1. Promovarea principiilor unui guvern deschis | Proiect de lege înaintat spre examinare în Guvern |
|  | Efectuarea analizei şi elaborarea *proiectului de lege privind e-guvernarea* | Cancelaria de Stat,  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Iulie | 4.2. Digitalizarea serviciilor publice | Proiect de lege înaintat spre examinare în Guvern |
|  | Adoptarea *cadrului normativ privind arhitectura guvernamentală pe scară largă* | Cancelaria de Stat | Septembrie | 4.7. Implementarea cadrului arhitecturii guvernamentale pe scară largă | Cadru normativ aprobat |
|  | Elaborarea cadrului normativ pentru includerea competenţelor TI (la nivel de şef de subdiviziune) în activitatea autorităţilor publice, inclusiv reflectarea acestor cerinţe la nivel de structură internă a autorităţii publice | Cancelaria de Stat | Martie | 4.11. Dezvoltarea capacităţii TI în sectorul public | Funcţia respectivă creată; fişele de post ale specialiştilor TI modificate; atribuţiile de coordonator pentru e-transformare incluse în fişele de post aprobate |
|  | Elaborarea *cadrului de interoperabilitate, inclusiv asigurarea securităţii informaţiei* prin adoptarea politicilor, reglementărilor tehnice şi a standardelor de interoperabilitate | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Februarie | 4.8. Implementarea cadrului de interoperabilitate | Politici de securitate a informaţiei, reglementări tehnice şi standarde aprobate |
|  | Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea *Documentului de politici pentru un guvern deschis* | Cancelaria de Stat | Martie | 4.1. Promovarea principiilor unui guvern deschis | Document aprobat de Guvern |
|  | Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind reutilizarea informaţiei din sectorul public | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Noiembrie | 4.1. Promovarea principiilor unui guvern deschis | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea *Regulamentului privind modul de prestare a serviciilor publice în format electronic* | Cancelaria de Stat | Martie | 4.2. Digitalizarea serviciilor publice | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern pentru aprobarea *Regulamentului privind publicarea informaţiilor despre servicii publice pe portalul guvernamental unic* | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | Martie | 4.4. Asigurarea canalelor moderne de acces la serviciile publice | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern pentru aprobarea *Regulamentului privind integrarea serviciilor publice în format electronic în portalul guvernamental unic* | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | Martie | 4.4. Asigurarea canalelor moderne de acces la serviciile publice | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern pentru aprobarea *Regulamentului privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet* | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, autorităţile administraţiei publice centrale | Martie | 4.4. Asigurarea canalelor moderne de acces la serviciile publice | Proiect de hotărîre înaintat spre examinare în Guvern |
|  | Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern pentru aprobarea *Regulamentului de utilizare a Sistemului de poştă electronică de către angajaţii din sectorul public* | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat | Martie | 4.3. Reingineria serviciilor publice şi a proceselor operaţionale | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea *Regulamentului pentru utilizarea şi operarea eficientă a platformei tehnologice guvernamentale comune* | Cancelaria de Stat | Aprilie | 4.5. Crearea şi utilizarea platformei tehnologice guvernamentale comune | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea şi realizarea programelor de instruire şi consolidare a capacităţilor pentru managerii TI şi coordonatorii pentru e-Transformare în domeniile proiectelor TI, gestiunii proceselor de achiziţii TI şi în domeniile tehnologice ale e-guvernării | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | Septembrie | 4.11. Dezvoltarea capacităţii TI în sectorul public | 100 de persoane instruite;  programe elaborate |
|  | Efectuarea inventarierii resurselor şi sistemelor informaţionale aflate în posesia autorităţilor publice şi elaborarea planului pentru digitalizarea back-office | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat | August | 4.3. Reingineria serviciilor publice şi a proceselor operaţionale | Inventariere efectuată şi plan aprobat |
|  | Efectuarea analizei cu privire la sistemele existente şi elaborarea Regulamentului de înregistrare a obiectelor în registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat | Noiembrie | 4.7. Implementarea cadrului arhitecturii guvernamentale pe scară largă | Proiect de regulament înaintat spre examinare în Guvern |
|  | Digitalizarea arhivelor şi optimizarea mecanismelor de evidenţă a populaţiei | Ministerul Justiţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat | Decembrie | 4.3. Reingineria serviciilor publice şi a proceselor operaţionale | Arhive digitalizate şi procese de evidenţă a populaţiei optimizate |
|  | Elaborarea *Planurilor pentru digitalizarea serviciilor publice* ca părţi integrate în programele de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale | Autorităţile administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat | Decembrie | 4.2. Digitalizarea serviciilor publice | Planuri anuale ale autorităţilor administraţiei publice centrale aprobate |
|  | Aprobarea portofoliului de e-servicii şi e-registre (de ex. e-serviciul „Controlul de stat” etc.) | Comisia Naţională pentru e-Transformare,  Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | Decembrie | 4.2. Digitalizarea serviciilor publice | 10 e-servicii şi e-registre selectate pentru implementare |
|  | Lansarea portalului guvernamental | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | Aprilie | 4.4. Asigurarea canalelor moderne de acces la serviciile publice | Serviciu electronic în exploatare |
|  | Lansarea e-serviciului „Cazier juridic” | Ministerul Afacerilor Interne; Cancelaria de Stat | Iunie | 4.2. Digitalizarea serviciilor publice | Serviciu electronic în exploatare cu cel puţin 20% din totalul de cereri de eliberare a cazierului juridic primite pe parcursul anului 2012 remise în regim online pînă la sfîrşitul anului 2012 |
|  | Lansarea şi utilizarea e-serviciului „Raportare către Compania Naţională de Asigurări în Medicină” | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Cancelaria de Stat | Decembrie | 4.2. Digitalizarea serviciilor publice | Serviciu electronic în exploatare, asigurînd ca pînă la sfîrşitul anului 2012 cel puţin 100 de organizaţii/agenţi economici au remis către Compania Naţională de Asigurări în Medicină formularele 2-03 şi 2-04 în regim online (formularele remise online acoperind cel puţin 5% din numărul total de persoane fizice pentru care s-a solicitat asigurarea pe parcursul anului 2012) |
|  | Lansarea şi utilizarea e-serviciului „Acte normative în construcţie” | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat | Decembrie | 4.2. Digitalizarea serviciilor publice | Serviciu electronic în exploatare cu 2 000 de acte normative preluate din sistemele externe; arhiva de acte normative din domeniul construcţiei digitalizată în proporţie de 60% şi disponibilă pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (adică cel puţin 1 500 de documente normative din domeniul construcţiei digitalizate şi plasate pe pagina web a Ministerului, cu acces liber pentru vizualizare şi descărcare pentru publicul larg (în medie 90 000 de vizitatori pe an), inclusiv motor de căutare a actelor; mecanism de plasare a comenzilor şi de livrare online a actelor normative personalizate către solicitanţi implementat |
|  | Lansarea şi utilizarea e-serviciului „Licenţiere” | Ministerul Economiei, Camera de Licenţiere, Cancelaria de Stat | Decembrie | 4.2. Digitalizarea serviciilor publice | Serviciu electronic în exploatare cu cel puţin 10% din numărul total al solicitărilor de eliberare/prelungire a licenţei primite de către Camera de Licenţiere în regim online |
|  | Lansarea şi utilizarea platformei tehnologice guvernamentale comune bazate pe tehnologia „cloud” | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | August | 4.5. Crearea şi utilizarea platformei tehnologice guvernamentale comune | Platforma tehnologică lansată în faza de pilotare de cel puţin 3 autorităţi publice |
|  | Elaborarea şi lansarea serviciului „Gestiunea electronică a documentelor” pentru Guvern | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | August | 4.3. Reingineria serviciilor publice şi a proceselor operaţionale | Sistem informaţional în exploatare |
|  | Lansarea registrului electronic al operatorilor de date cu caracter personal | Cancelaria de Stat, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Aprilie | 4.3. Reingineria serviciilor publice şi a proceselor operaţionale | Sistem informaţional în exploatare |
|  | Lansarea proiectului-pilot pentru serviciul „Identificare electronică mobilă” | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | Mai | 4.7. Implementarea cadrului arhitecturii guvernamentale pe scară largă | Serviciu electronic lansat în pilotare de cel puţin 3 autorităţi publice |
|  | Lansarea proiectului-pilot pentru serviciul „Plăţi electronice” | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale, în colaborare cu Banca Naţională a Moldovei | Februarie | 4.7. Implementarea cadrului arhitecturii guvernamentale pe scară largă | Serviciu electronic lansat în pilotare de cel puţin 3 autorităţi publice |