Утвержден

Постановлением Правительства  № 44

от  26 января  2012 г.

ПЛАН

действий на 2012 год по внедрению Стратегической программы

технологической модернизации управления (е-Преобразование)

| № п/п | Наименование действия | Ответственное учреждение | Срок реализации | Меры согласно Стратегической программе | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта закона о повторном использовании данных государственного сектора | Министерство информационных технологий и связи | январь | 4.1. Продвижение принципов открытого правительства | Проект закона, внесенный Правительству для рассмотрения |
| 2. | Осуществление анализа и разработка проекта закона об электронном правительстве | Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи | июль | 4.2. Оцифровка публичных услуг | Проект закона, внесенный Правительству для рассмотрения |
| 3. | Принятие нормативной базы относительно правительственной архитектуры в крупном масштабе | Государственная канцелярия | сентябрь | 4.7. Внедрение правительственной архитектуры в крупном масштабе | Утвержденная нормативная база |
| 4. | Разработка нормативной базы в целях включения компетенций в области ИТ (на уровне начальника подразделения) в деятельность органов публичной власти, в том числе отражение этих требований на уровне внутренней структуры органов публичной власти | Государственная канцелярия | март | 4.11. Развитие ИТ-потенциала в государственном секторе | Созданная соответствующая должность; измененные должностные инструкции специалистов ИТ; обязанности координатора по е-преобразованию, включенные в утвержденные должностные инструкции |
| 5. | Разработка интероперабельной основы, в том числе обеспечение информационной безопасности путем принятия политик, технических регламентов и стандартов интероперабельности | Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи | февраль | 4.8. Внедрение интероперабельной системы | Политики безопасности информации, утвержденные технические регламенты и стандарты |
| 6. | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении Документа политики открытого правительства | Государственная канцелярия | март | 4.1. Продвижение принципов открытого правительства | Документ, утвержденный Правительством |
| 7. | Разработка проекта постановления Правительства для утверждения методологических норм применения Закона о повторном использовании информации в государственном секторе | Министерство информационных технологий и связи | ноябрь | 4.1. Продвижение принципов открытого правительства | Утвержденное постановление Правительства |
| 8. | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении Положения о порядке предоставления публичных услуг в электронном формате | Государственная канцелярия | март | 4.2. Оцифровка публичных услуг | Утвержденное постановление Правительства |
| 9. | Разработка проекта поста-новления Правительства об утверждении Положения об опубликовании информации о публичных услугах на едином правительственном портале | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления | март | 4.4. Обеспечение современных каналов доступа к публичным услугам | Утвержденное постановление Правительства |
| 10. | Разработка проекта постанов-ления Правительства об утвер-ждении Положения об интегри-ровании публичных услуг в электронном формате в единый правительственный портал | Министерство инфор-мационных технологий и связи, Государствен-ная канцелярия, органы центрального публич-ного управления | март | 4.4. Обеспечение современных каналов доступа к публичным услугам | Утвержденное постановление Правительства |
| 11. | Разработка проекта постанов-ления Правительства об утвер-ждении Положения об офи-циальных страницах органов публичного управления в сети Интернет | Министерство информационных технологий и связи, органы центрального публичного управления | март | 4.4. Обеспечение современных каналов доступа к публичным услугам | Проект постановления, внесенный Правительству для рассмотрения |
| 12. | Разработка проекта постанов-ления Правительства об утверждении Положения об использовании Системы элек-тронной почты работниками публичного сектора | Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия | март | 4.3. Реорганизация публичных услуг и операционных процессов | Утвержденное постановление Правительства |
| 13. | Разработка проекта постанов-ления Правительства об утверждении Положения об использовании и эффективной эксплуатации общей правитель-ственной технологической платформы | Государственная канцелярия | апрель | 4.5. Создание и использование общей правительственной технологической платформы | Утвержденное постановление Правительства |
| 14. | Разработка и реализация программ по обучению и развитию потенциала менеджеров ИТ и координаторов в сфере е-Преобразования в областях ИТ-проектов, управления процессами закупок ИТ и в технологических областях электронного управления | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления | сентябрь | 4.11. Развитие ИТ-потенциала в государственном секторе | 100 лиц, прошедших обучение; разработанные программы |
| 15. | Проведение инвентаризации информационных ресурсов и систем, находящихся в собственности публичных органов власти и разработка плана по оцифровке back-office | Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия | август | 4.3. Реорганизация публичных услуг и операционных процессов | Проведенная инвентаризация и утвержденный план |
| 16. | Осуществление анализа в отношении существующих систем и разработка Положения о регистрации объектов в регистре ресурсов и информационных государственных систем | Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия | ноябрь | 4.7. Внедрение правительственной архитектуры в крупном масштабе | Проект положения, внесенный Правительству для рассмотрения |
| 17. | Оцифровка архивов и оптимизация механизмов учета населения | Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия | декабрь | 4.3. Реорганизация публичных услуг и операционных процессов | Оцифрованные архивы и оптимизированные процессы учета населения |
| 18. | Разработка планов по оцифровке публичных услуг в качестве неотъемлемой части программ стратегического развития органов центрального публичного управления | органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия | декабрь | 4.2. Оцифровка публичных услуг | Утвержденные годовые планы органов центрального публичного управления |
| 19. | Утверждение портофолио е-услуг и е-регистров (например, е-услуга «Государственный контроль» и др.) | Национальная комиссии по е-Преобразованию, Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления | декабрь | 4.2. Оцифровка публичных услуг | 10 е-услуг и е-регистров, отобранных для внедрения |
| 20. | Запуск правительственного портала | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления | апрель | 4.4. Обеспечение современных каналов доступа к общественным услугам | Функционирующая электронная услуга |
| 21. | Внедрение е-услуги «Справка о несудимости» | Министерство внутренних дел, Государственная канцелярия | июнь | 4.2. Оцифровка публичных услуг | Функционирующая электронная услуга, в рамках которой не менее 20% от общего количества заявок о выдаче справок о несудимости, полученных на протяжении 2012 года, перенаправлены в режиме он-лайн, до конца 2012 года |
| 22. | Внедрение и функционирование е-услуги «Обращение в Национальную медицинскую страховую компанию» | Министерство здравоохранения, Национальная медицинская страховая компания, Государственная канцелярия | декабрь | 4.2. Оцифровка публичных услуг | Функционирующая электронная услуга, обеспечивающая, чтобы до конца 2012 года не менее 100 организаций/ экономических агентов перенаправляли Национальной медицинской страховой компании формы 2-03 и 2-04 в режиме он-лайн (формы, направляемые в режиме он-лайн, должны составлять не менее 5% от общего количества физических лиц, для которых запрошено страхование, в течение 2012 года) |
| 23. | Внедрение и функционирование е-услуги «Нормативные акты в строительстве» | Министерство регионального развития и строительства, Государственная канцелярия | декабрь | 4.2. Оцифровка публичных услуг | Функционирующая электронная услуга, с получением 2 000 нормативных актов из внешней системы; архив нормативных актов в области строительства, оцифрованный в объеме 60% и размещенный на веб-странице Министерства регионального развития и строительства (т.е. не менее 1 500 оцифрованных нормативных документов в области строительства, размещенных на веб-странице Министерства, со свободным доступом для просмотра и использования широкой общественностью (в среднем 90 000 посетителей в год), включая внедренный поиск актов; механизм размещения заявок и предоставления заявителям персонифицированных нормативных актов в режиме он-лайн |
| 24. | Внедрение и функционирование е-услуги «Лицензирование» | Министерство экономики, Лицензионная палата, Государственная канцелярия | декабрь | 4.2. Оцифровка публичных услуг | Функционирующая электронная услуга, в рамках которой не менее 10% от общего количества заявок о выдаче/продлении срока лицензий получены Лицензионной палатой в режиме он-лайн |
| 25. | Внедрение и функционирование общей правительственной технологической платформы, основанной на технологии «cloud» | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления | август | 4.5. Создание и функционирование общей правительственной технологической платформы | Технологическая платформа, функционирующая на пилотном этапе не менее чем в 3 публичных органах власти |
| 26. | Разработка и внедрение услуги для Правительства «Электронное управление документами» | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления | август | 4.3. Реорганизация публичных услуг и операционных процессов | Функционирующая информационная система |
| 27. | Внедрение электронного регистра операторов данных личного характера | Государственная канцелярия, Национальный центр по защите данных персонального характера | апрель | 4.3. Реорганизация публичных услуг и операционных процессов | Функционирующая информационная система |
| 28. | Внедрение пилотного проекта для услуги «Мобильная электронная идентификация» | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления | май | 4.7. Внедрение правительственной архитектуры в крупном масштабе | Внедренная электронная услуга в пилотном режиме не менее чем в 3 органах публичной власти |
| 29. | Внедрение пилотного проекта для услуги «Электронные платежи» | Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления в сотрудничестве с Национальным банком Молдовы | февраль | 4.7. Внедрение правительственной архитектуры в крупном масштабе | Внедренная электронная услуга в пилотном режиме не менее чем в 3 органах публичной власти |