Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.975

din 22 decembrie 2012

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie” pe anul 2013

| Măsuri | Acțiuni | Responsabilii de implementare | Sursa de finanțare | Termenul de realizare | Indicatorii de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Obiectivul: Cadrul legal şi organizaţional |
| Ajustarea cadrului normativ și organizațional | 1.1.1. Eliminarea barierelor legale în vederea asigurării implementării inițiativei Guvern fără hârtie | Cancelaria de Stat, Grupul de lucru guvernamental | Bugetul autorităților publice centrale | Decembrie 2013 | Cadru normativ revizuit și ajustat |
|  | 1.1.2. Instituționalizarea SIGEDIA (inclusiv e-Petiția) la nivel de Guvern și la nivelul fiecărei instituții | Grupul de lucru guvernamental, Cancelaria de Stat, Grupul de lucru al autorităților publice centrale | Bugetul autorităților publice centrale | Decembrie 2012 pentru 9 autorităţi publice centrale Octombrie 2013 pentru 17 autorităţi publice centrale | SIGEDIA (inclusiv e-Petiţia instituţionalizat la nivel de Guvern şi la nivelul fiecărei instituţii (9 autorităţi publice centrale la etapa I şi 17 autorităţi publice centrale la etapa II) |
|  | 1.1.3. Instituționalizarea grupurilor de lucru privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie” la nivel de autorități publice centrale | Autoritățile publice centrale | Bugetul autorităților publice centrale | Ianuarie 2013 | Grupuri de lucru create și instituționalizate la nivel de autorităţi publice centrale |
|  | 1.1.4. Ajustarea strategiilor de comunicare și a cadrului de reglementare aferent al autorităților publice centrale în vederea utilizării eficiente a TIC (pagini web, platforme de socializare, email) | Autoritățile publice centrale | Bugetul autorităților publice centrale | Noiembrie 2013 | Strategiile de comunicare și cadrul de reglementare aferent al autorităţilor publice centrale ajustate pentru a permite utilizarea eficientă a TIC |
|  | 1.1.5. Promovarea inițiativei legislative pentru extinderea perioadei de valabilitate a certificatului digital la minimum 3 ani | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Cancelaria de Stat | Bugetul autorităților publice centrale | Februarie 2013 | Inițiativa legislativă pentru extinderea perioadei de valabilitate a certificatului digital la minimum 3 ani promovată |
| Consolidarea capacităților instituționale | Implementarea activităților de instruire, informare și promovare a iniţiativei „Guvern fără hîrtie” (inclusiv SIGEDIA) la nivel de autorități publice centrale | Grupul de lucru, autoritățile publice centrale | Bugetul autorităților publice centrale | Decembrie 2013 | Setul planificat de activităţi de instruire, informare şi promovare a iniţiativei „Guvern fără hîrtie” (inclusiv SIGEDIA) – implementat la nivel de autorităţi publice centrale |
| Obiectivul: Cadrul tehnologic |
| 2.1. Implementarea SIGEDIA în toate autorităţile publice centrale, inclusiv conectarea autorităţilor publice centrale cu SGD proprii | 2.1.1. Extinderea SIGEDIA la autorităţile publice centrale care nu utilizează un Sistem de gestiune a documentelor (SGD) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile publice centrale | Contribuția Guvernului la proiectul de e-Transformare |  | SIGEDIA extins la autorităţile publice centrale care nu utilizează un Sistem de Gestiune a Documentelor (SGD) |
|  | 2.1.2. Conectarea autorităţilor publice centrale care utilizează sisteme proprii de Sistem de gestiune a documentelor la SIGEDIA | Autoritățile publice centrale | Bugetul autorităților publice centrale | Decembrie 2013 | Autorităţilor publice centrale care utilizează sisteme proprii de Sistem de gestiune a documentelor la SIGEDIA |
| 2.2. Implementarea altor componente tehnologice prioritare pentru GFH | 2.2.1. Integrarea Registrului funcțiilor și funcționarilor publici (RFFP) cu alte componente tehnologice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Cancelaria de Stat | Decembrie 2013 | Registrul funcţiilor şi funcţionarilor publici integrat cu SIGEDIA si sistemul de control al accesului fizic pentru angajații autorităților publice centrale |
|  | 2.2.2. Extinderea Sistemului Informatic e-Achiziții la toate autoritățile publice centrale, inclusiv instituțiile subordonate, pentru publicarea documentelor de licitație | Ministerul Finanțelor, autoritățile publice centrale | Autoritățile publice centrale | Mai 2013 | Sistemul Informatic e-Achiziţii extins la toate autorităţile publice centrale, inclusiv instituţiile subordonate, pentru publicarea documentelor de licitaţie |
|  | 2.2.3. Extinderea funcționalității aplicației de raportare asupra progresului implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova (raportare.gov.md) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Iunie 2013 | Aplicația extinsă conform prevederilor caietului de sarcini |
|  | 2.2.4. Trecerea publicațiilor autorităților publice centrale la format electronic și publicarea lor pe paginile web respective | Autoritățile publice centrale | Bugetul autorităților publice centrale | Iunie 2013 | Publicaţiile autorităţilor publice centrale diitalizate şi publicate pe pagina web respective |
|  | 2.2.5. Implementarea Monitorului Oficial al Republicii Moldova on-line | Ministerul Justiției | Bugetul autorităților publice centrale | Decembrie 2013 | Proiectul „Monitorul Oficial al Republicii Moldova on-line” implementat |
| 2.3. Evaluarea eficienței pilotării componentelor cadrului tehnologic | Evaluarea postimplementare a eficienței pilotării componentelor cadrului tehnologic (SIGEDIA, RFFP, SI e-Achiziții) | Grupul de lucru guvernamental, grupurile de lucru ale autorităților publice centrale | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Aprilie 2013 | Raport evaluare post-implementare expediat la CIPS. Concluziile evaluării de către CIPS prezentate |
| 3.Obiectivul: Cadrul de suport tehnologic |
| 3.1. Infrastructura de rețea | Evaluarea infrastructurii de rețea a autorităților publice centrale și racordarea lor la cerințele minime, necesare implementării componentelor din obiectivul 2 | Autoritățile publice centrale, Centrul de Telecomunicații Speciale, Centrul de Guvernare Electronică | Bugetul autorităților publice centrale | Noiembrie 2013 | Cerințele minime pentru infrastructura de rețea și chestionarul de evaluare elaborate Raportul de evaluare a infrastructurii de rețea elaborat Infrastructurile de rețea ale autorităților publice centrale aduse în conformitate cu cerințele minime |
| 3.2. Echipamente periferice | Evaluarea necesităților de echipamente periferice (imprimante și scanere de rețea) ale autorităților publice centrale, procurarea, instalarea și configurarea echipamentului necesar | Autoritățile publice centrale | Bugetul autorităților publice centrale | Noiembrie 2013 | Necesităţile de echipamente periferice la autorităţile publice centrale evaluate. Echipamentul necesar procurat, instalat şi configurat |
| 3.3. Semnătura digitală | Dotarea angajaților autorităților publice centrale cu kituri de semnătură digitală | Autoritățile publice ecntrale, Centrul de Telecomunicații Speciale | Bugetul autorităților publice centrale | Octombrie 2013 | Angajaţii autorităţilor publice centrale dotaţi cu kituri de semnătură digitală |
| 3.4. Serviciu de suport tehnic | Crearea serviciului de suport tehnic a Guvernului în baza platformei tehnologice comune | Cancelaria de Stat, Centrul de Telecomunicații Speciale | Cancelaria de Stat | Septembrie 2013 | Serviciul de suport tehnic al Guvernului în baza platformei tehnologice comune creat |
| 3.5. Acțiuni aferente implementării cadrului de interoperabilitate | 1. Asigurarea schimbului de date de bază ale Cadrului de Interoperabilitate (persoană, unitate de drept, transport, adrese etc.) între autoritățile publice centrale prin elaborarea interfețelor respective | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Justiției, Agenția Relații Funciare și Cadastru | Bugetul autorităților publice centrale | Noiembrie 2013 | Interfețe pentru accesarea datelor de bază elaborate și configurate |
|  | 2. Asigurarea schimbului de date între SIGEDIA și Baza de Date Online cu privire la Procesul de Elaborare a Actelor Normative (de la etapa de proiect pînă la actul publicat) | Ministerul Justiției | Bugetul autorităților publice centrale | Decembrie 2013 | Interfețe pentru schimbul de date elaborate și configurate |