Утверждена

Постановлением Правительства № 191

от 04 апреля2012 г.

Программа

мероприятий по реинтеграции страны на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Получатель ассигнований | Срок выпол-нения | Стоимость, тыс. леев |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитие и модернизация учреждений системы образования |
|  | Предоставление единой материальной помощи в сумме 50 тыс. леев, предназначенной для оснащения учреждений, теоретических лицеев в городах Тирасполь, Бендер, Григориополь, Дубэсарь, Рыбница, школы-интерната в городе Бендер, гимназий в селах Коржова и Роги района Дубэсарь | Министерство просвещения | II квартал | 400,0 |
|  | Приобретение транспортного средства для Теоретического лицея города Бендер | Министерство просвещения | II квартал | 100,0 |
|  | Обеспечение техническим оборудованием котельной Теоретического лицея села Холеркань, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | I полугодие | 250,0 |
|  | Завершение работ по электрификации гимназии села Маркэуць, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | II квартал | 50,0 |
| 2. Ремонт дорог и зданий |
|  | Выделение финансовых средств для ремонта участка дороги села Хырбовэц, район Анений Ной | Районный совет Анений Ной | I полугодие | 374,0 |
|  | Завершение ремонта санитарного пункта Теоретического лицея села Дороцкая, района Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | II квартал | 25,0 |
|  | Ремонт здания Медицинского центра села Дороцкая, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | II квартал | 250,0 |
|  | Ремонт районного Центра культуры, молодежи и спорта ком. Кошница, район Дубэсарь для размещения и обустройства районной библиотеки | Районный совет Дубэсарь | I полугодие | 350,0 |
|  | Ремонт здания Районного комиссариата полиции, расположенного в селе Устия, а также зданий районных участков полиции, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | II полугодие | 250,0 |
|  | Ремонт Теоретического лицея "Ион Крянгэ" села Кошница, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | I полугодие | 200,0 |
|  | Строительство кухни в детском саду № 3 села Похребя, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | I полугодие | 150,0 |
|  | Завершение работ по обустройству и ремонту детского сада села Пырыта, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | I полугодие | 300,0 |
|  | Ремонт здания Комиссариата полиции г. Бендеры, расположенного в селе Варница, район Анений Ной | Министерство внутренних дел | II полугодие | 350,0 |
|  | Реконструкция и обустройство помещения пожарной станции села Варница, район Анений Ной | Министерство внутренних дел, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций | II полугодие | 250,0 |
|  | Реконструкция Регионального центра ресурсов для молодежи села Копанка, район Кэушень | Районный совет Кэушень | III квартал | 100,0 |
|  | Разработка технического проекта по реконструкции и строительству водопровода села Хаджимус, район Кэушень | Районный совет Кэушень | III квартал | 200,0 |
| 3. Защита пожилых людей и инвалидов |
|  | Замена окон и дверей жилого дома Республиканского реабилитационного центра инвалидов, ветеранов труда и войны села Кочиерь, район Дубэсарь | Министерство труда, социальной защиты и семьи | I полугодие | 186,0 |
|  | Завершение работ по строительству Центра реинтеграции и реабилитации пожилых людей в рамках Общественного объединения «Baştina», район Анений Ной | Районный совет Анений Ной | I полугодие | 700,0 |
| 4. Другие мероприятия |
|  | Ремонт помещений станции пожарных и спасателей села Кочиерь, район Дубэсарь | Министерство внутренних дел, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций | II полугодие | 150,0 |
|  | Разработка технического проекта для ремонтных работ детского сада села Устия, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | II квартал | 80,0 |
|  | Проектирование крыши здания детского сада села Кочиерь, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | II квартал | 50,0 |
|  | Организация постоянной экспозиции, посвященной памятным событиям на реке Днестр, в рамках Центра культуры и военной истории Министерства обороны | Министерство обороны, Центр культуры и военной истории | III квартал | 600,0 |
|  | Предоставление финансовой поддержки для обеспечения надлежащего осуществления мероприятий Объединенной контрольной комиссии | Государственная канцелярия | II квартал | 200,0 |
|  | Всего |  |  | 5565,0 |