Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr.599

din   13 august  2013

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială

| Nr.d/o | Acţiuni | Subacţiuni | Responsabili pentru implementare | Termen | Indicatori de progres | Costuri aferente implementării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inventarierea instituţiilor publice şi clădirilor de menire socială existente cu privire la adaptarea acestora la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi | Inventarierea obiectelor de către proprietari şi prezentarea informaţiei primăriei şi consiliului raional/municipal | Autorităţile administraţiei publice locale | noiembrie 2013 | Raport elaborat şi prezentat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Nu necesită costuri |
|  |  | Generalizarea informaţiei obţinute şi perfectarea raportului | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | decembrie 2013 | Raport generalizat şi prezentat Guvernului; Raport publicat pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  |
| 2. | Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni la nivel local privind adaptarea clădirilor la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi cu prevederea finanţării acţiunilor din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, proprietarilor de clădiri, surselor partenerilor de dezvoltare, altor surse | Adoptarea Planului de acţiuni de către consiliile locale şi raionale cu: a) stabilirea perioadei de acţiune a Planului; b) identificarea priorităţilor privind stabilirea tipurilor de clădiri, care urmează a fi reamenajate, cum ar fi clădirile din domeniile sănătăţii publice, învăţămîntului public, administraţiei publice etc.; c) identificarea surselor financiare pentru implementarea Planului | Autorităţile administraţiei publice locale | decembrie 2013 | Planuri de acţiuni aprobate | Nu necesită costuri |
| 3. | Efectuarea controlului planificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în vederea respectări cerinţelor cu privire la asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi | 1. Efectuarea controlului asupra documentaţiei de proiect, eliberate în perioada 2012- aprilie 2014 2. Efectuarea controlului selectiv a obiectelor date în exploatare în anul 2013 | Inspecţia de Stat în Construcţii | semestrul I, 2014 | Raport elaborat şi prezentat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Nu necesită costuri |
| 4. | Elaborarea Curriculei pentru specialitatea „Arhitectura” din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, privind proiectarea obiectelor cu respectarea condiţiilor de accesibilitate şi/sau acomodare rezonabilă la infrastructură a persoanelor cu dizabilităţi |  | Ministerul Educaţiei; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; instituţiile de învăţămînt | aprilie 2014 | Curricula elaborată şi aprobată | Nu necesită costuri |
| 5. | Revizuirea şi aprobarea standardelor tehnice şi actelor normative pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială, armonizîndu-le cu actele comunitare | 1. Actualizarea normativului NCM C.1 iunie 2007 „Accesibilitatea clădirilor şi construcţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi”. 2. Actualizarea codului practic CP C.1 februarie 2003 „Reguli pentru proiectarea accesului persoanelor cu handicap în clădirile industriale şi civile” | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | semestrul I, 2014 | Documente actualizate, aprobate | Bugetul de stat |
| 6. | Consolidarea capacităţilor persoanelor fizice şi juridice licenţiate în domeniul proiectării, verificării şi expertizării documentaţiei de proiect în vederea respectări cerinţelor documentelor normative tehnice cu privire la asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi | Organizarea seminarelor cu participarea proiectanţilor şi verificatorilor de proiecte | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | semestrul II, 2013, semestrul I, 2014 | 2 seminare organizate | Nu necesită costuri |