Утвержден

Постановлением Правительства

№ 975 от 22 декабря 2012 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

на 2013 год об инициативе “Правительство без бумаги”

| Мера | Действие | Ответственные за внедрение | Источник финансирования | Сроки выполнения | Показатели выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1: Правовые и организационные рамки |
| 1.1. Гармонизация нормативной и организационной базы | 1.1.1. Устранение правовых барьеров в целях обеспечения внедрения инициативы “Правительство без бумаги” | Государственная канцелярия, правительственная рабочая группа | Бюджет органов центрального публичного управления | Декабрь 2013 г. | Нормативная база, пересмотренная и гармонизированная |
|  | 1.1.2. Институционализация SIGEDIA (в том числе услуги e-Петиция), институциолизированная на уровне Правительства и каждого учреждения | Правительственная рабочая группа, Государственная канцелярия, рабочая группа органов центрального публичного управления | Бюджет органов центрального публичного управления | Декабрь 2012 г. для 9 органов центрального публичного управления Октябрь 2013 г. для 17 органов центрального публичного управления | SIGEDIA (в том числе услуги e-Петиция), институциолизированная на уровне Правительства и каждого учреждения (9 органов центрального публичного управления на I этапе и 17 органов центрального публичного управления на II этапе) |
|  | 1.1.3. Институционализация рабочих групп по внедрению инициативы “Правительство без бумаги” на уровне органов центрального публичного управления | Органы центрального публичного управления | Бюджет органов центрального публичного управления | Январь 2012 г. | Созданные и институционализированные рабочие группы |
|  | 1.1.4. Гармонизация коммуникационных стратегий и сопутствующих регулирующих рамок центрального публичного управления в целях эффективного использования ИКТ (веб-страницы, социальные платформы, электронная почта) | Органы центрального публичного управления | Бюджет органов центрального публичного управления | Ноябрь 2013 г. | Коммуникационные стратегии и сопутствующие регулирующие рамки органов центрального публичного управления, гармонизированные в целях эффективного использования ИКТ |
|  | 1.1.5. Продвижение законодательной инициативы о расширении периода действия цифрового сертификата до минимум 3-х лет | Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия | Бюджет органов центрального публичного управления | Февраль 2013 г. | Продвинутая законодательная инициатива о расширении периода действия цифрового сертификата до минимум 3-х лет |
| 1.2. Укрепление институционального потенциала | Внедрение мероприятий по обучению, информированию и продвижению инициативы “Правительство без бумаги” (в том числе SIGEDIA) на уровне органов центрального публичного управления | Рабочая группа органов центрального публичного управления | Бюджет органов центрального публичного управления | Декабрь 2013 г. | Запланированный пакет мероприятий по обучению, информированию и продвижению инициативы “Правительство без бумаги” (в том числе SIGEDIA), внедренный на уровне органов центрального публичного управления |
| Цель 2: Технологические рамки |
| 2.1. Внедрение SIGEDIA во все органы центрального публичного управления, в том числе подключение органов центрального публичного управления, имеющих собственные SGD | 2.1.1. Расширение SIGEDIA в органах центрального публичного управления, не использующих систему управления документами (SGD) | Государственная канцелярия, Центр электронного управления, органы центрального публичного управления | Вклад правительства в проект е-Преобразование |  | SIGEDIA, расширенная в органах центрального публичного управления, не использующих систему управления документами (SGD) |
|  | 2.1.2. Подключение органов центрального публичного управления, использующие собственные системы SGD, к SIGEDIA | Органы центрального публичного управления | Бюджет органов центрального публичного управления | Декабрь 2013 г. | Подключенные органы публичного управления, использующие собственные системы SGD, к SIGEDIA |
| 2.2. Внедрение других технологических компонентов, приоритетных для инициативы “Правительство без бумаги” | 2.2.1. Интегрирование Регистра государственных должностей и государственных служащих с другими технологическими составляющими | Государственная канцелярия, Центр электронного управления | Следует получить подтверждение | Декабрь 2013 г. | Регистр государственных должностей и государственных служащих, интегрированный с SIGEDIA и системой контроля физического доступа для служащих органов центрального публичного управления |
|  | 2.2.2. Расширение Информационной системы е-Закупки во все органы центрального публичного управления, в том числе в подведомственные учреждения, для опубликования тендерной документации | Министерство финансов, органы центрального публичного управления | Органы центрального публичного управления | Май 2013 г. | Информационная система е-Закупки, расширенная во все органы центрального публичного управления, в том числе в подведомственные учреждения, для опубликования тендерной документации |
|  | 2.2.3. Расширение функциональности отчетного приложения на прогресс во внедрении Программы деятельности Правительства Республики Молдова (raportare.gov.md) | Государственная канцелярия, Центр электронного управления | Государственная канцелярия, Центр электронного управления | Июнь 2013 г. | Приложение, расширенное в соответствии с установленными техническими условиями |
|  | 2.2.4. Перевод публикаций органов центрального публичного управления в электронный формат и их опубликование на соответствующих веб-страницах | Органы центрального публичного управления | Бюджет органов центрального публичного управления | Июнь 2013 г. | Публикации органов центрального публичного управления в электронном формате, опубликованные на соответствующих веб-страницах |
|  | 2.2.5. Внедрение Официального монитора Республики Молдова в режиме он-лайн | Министерство юстиции | Бюджет органов центрального публичного управления | Декабрь 2013 г. | Внедренный проект Официального монитора Республики Молдова в режиме он-лайн |
|  | 2.2.6. Внедрение е-Кабинета | Госу-дарственная канцелярия, Центр электронного управления | Вклад Пра-вительства в проект е-Преобра-зование | Декабрь 2013 г. | Внедренный е-Кабинет |
| 2.3. Оценка эффективности испытания пилотирования составляющих технологических рамок | Оценка на этапе пост-внедрения эффективности пилотирования составляющих технологических рамок (SIGEDIA, РГДГС ИС e-Закупки) | Правительственная рабочая группа, рабочие группы органов центрального публичного управления | Государственная канцелярия, Центр электронного управления | Апрель 2013 г. | Отчет об оценке на этапе пост-внедрения направлен в МКСП. Представленные выводы оценки МКСП |
| Цель 3: Рамки технологической поддержки |
| 3.1. Сетевая инфраструктура | Оценка сетевой инфраструктуры органов центрального публичного управления и приведение в соответствие с минимальными требованиями, необходимыми для внедрения составляющих Цели 2 | Органы центрального публичного управления, Центр специальных телекоммуникаций, Центр электронного управления | Бюджет органов центрального публичного управления | Ноябрь 2013 г. | Разработанные минимальные требования для сетевой инфраструктуры органов ЦПУ и оценочный опросник, разработанный оценочный отчет сетевой инфраструктуры органов ЦПУ, сетевая инфраструктура органов ЦПУ, приведенная в соответствие с минимальными требованиями |
| 3.2. Периферийное оборудование | Оценка потребностей в периферийном оснащении (сетевые сканеры и принтеры) органов центрального публичного управления, приобретение, установка и конфигурирование необходимого оборудования | Органы центрального публичного управления | Бюджет органов центрального публичного управления | Ноябрь 2013 г. | Установленные потребности в периферийном оборудовании в органах центрального публичного управления. Необходимое оборудование, приобретенное, установленное и конфигурированное |
| 3.3. Цифровая подпись | Обеспечение служащих органов центрального публичного управления наборами для цифровой подписи | Органы центрального публичного управления, Центр специальных телекоммуникаций | Бюджет органов центрального публичного управления | Октябрь 2013 г. | Работники органов центрального управления, обеспеченные наборами для цифровой подписи |
| 3.4. Служба технической поддержки | Создание службы технической поддержки Правительства на базе общей технологической платформы | Государственная канцелярия, Центр специальных телекоммуникаций | Государственная канцелярия | Сентябрь 2013 г. | Созданная служба технической поддержки Правительства на базе общей технологической платформы |
| 3.5. Действия, сопутствующие внедрению интероперабельной системы | 1. Обеспечение обмена основными данными интероперабельной системы (лицо, правовой субъект, транспорт, адреса и др.) между органами центрального публичного управления путем разработки соответствующих интерфейсов | Министерство информационных технологий и связи, Министерство юстиции, Агентство земельных отношений и кадастра | Бюджет органов центрального публичного управления | Ноябрь 2013 г. | Разработанные и сконфигурированные интерфейсы для доступа к основным данным |
|  | 2. Обеспечение обмена данными между SIGEDIA и Базой он-лайновых данных о процессе разработки нормативных актов (от этапа проекта до опубликованного акта) | Министерство юстиции | Бюджет органов центрального публичного управления | Декабрь 2013 г. | Разработанные и сконфигурированные интерфейсы для обмена данными |