Anexa nr. 1

la Strategia de gestionare a deşeurilor

în Republica Moldova

pentru anii 2013-2027

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027

| Acţiuni generale privind gestionarea deşeurilor |
| --- |
| Acţiuni | Termene de realizare | Responsabili | Costuri totale estimate (lei/euro) | Sursa de finanţare (lei) | Indicatori de monitorizare |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general 1: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor municipale prin armonizarea cadrului legislativ, instituţional şi normativ cu standardele Uniunii Europene, bazat pe abordare regională (aşezarea geografică, dezvoltarea economică, existenţa drumurilor de acces, condiţiile pedologice şi hidrogeologice, numărul populaţiei etc.) şi divizarea teritorială a ţării în 8 regiuni de management al deşeurilor |
| Obiectivul specific 1: Armonizarea politicii şi legislaţiei naţionale în domeniul gestionarii deşeurilor cu politicile şi prevederile legislative europene |
| 1. Evaluarea costurilor de implimentare a Directivelor Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor, indicate în planul de aproximare a legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei mediului | 2013-2014 | Ministerul Mediului | 1 550 790/ 100 000 | 1 550 790 (asistenţă externă) | Costurile de implementare a Directivelor Uniunii Europene în domeniul gestionarii deşeurilor evaluate şi stabilite |
| 2. Definitivarea Legii privind deşeurile | 2013 | Ministerul Mediului | ― | ― | Legea privind deşeurile adoptată |
| 3. Elaborarea Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Nord şi Regiunea de Dezvoltare Сentru | 2013-2014 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 3 721 896/ 240 000 | 620.316 (Fondul Ecologic Naţional) 3.101.500 (asistenţă externă) | Strategia de gestionare integrată a deşeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Nord şi Regiunea de Dezvoltare Сentru aprobată |
| Obiectivul specific 2: Stabilirea cadrului normativ naţional în domeniul gestionării deşeurilor |
| 1. Elaborarea Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase | 2013-2014 | Ministerul Mediului | ― | Twining | Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Listei deşeurilor elaborată |
| 2. Elaborarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de gestionare a deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, aprobat prin Hotărîre de Guvern | 2013-2014 | Ministerul Mediului | ― | ― | Regulamentul cu privire la autorizarea activitatilor de gestionare a deşeurilor, inclusiv a celor periculoase elaborat |
| 3. Elaborarea instrucţiunii privind evidenţa gestionării deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, aprobate prin Hotărîre de Guvern | 2013-2014 | Ministerul Mediului; Biroul Naţional de Statistică | 6 823 476/ 440 000 | 620.316 (Fondul Ecologic Naţional) 6.203.160 (asistenţă externă) | Documentul juridic (instrucţiune) elaborat |
| 4. Elaborarea Regulamentului privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Hotărîre de Guvern | 2013-2014 | Ministerul Mediului | 155 079/ 10 000 | 155.079 (Fondul Ecologic Naţional) | Regulamentul privind depozitarea deşeurilor elaborat |
| 5. Elaborarea normelor în construcţii pentru proiectarea, construcţia şi exploatarea depozitelor de deşeuri | 2013-2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; Ministerul Mediului | 155 079/ 10 000 | 155.079 (Fondul Ecologic Naţional) | Norme în construcţii aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor |
| 6. Elaborarea recomandărilor privind crearea asociaţiilor intercomunale de gestionare a deşeurilor | 2013 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 77 540/ 5 000 | 77.540 (Fondul Ecologic Naţional) | Ordinul ministrului mediului pentru aprobarea recomandărilor privind crearea asociaţiilor intercomunale de gestionare a deşeurilor elaborat |
| 7. Elaborarea normativelor privind stabilirea taxelor de colectare şi eliminare a deşeurilor, aprobate prin Hotărîre de Guvern | 2014-2015 | Ministerul Mediului; Ministerul Economiei; autorităţile publice locale | ― | ― | Actul normativ elaborat |
| 8. Dezvoltarea mecanismelor economico-financiare pentru implementarea principiului „responsabilizarea producătorului”, prin elaborarea normativelor de reglementare armonizate cu legislaţia UE pentru toate fluxurile de deşeuri, inclusiv speciale: acumulatori şi baterii, uleiuri uzate, anvelope uzate, ambalaje, echipamente electrice şi electronice, vehicule scoase din uz etc. | 2014-2016 | Ministerul Mediului; Ministerul Finanţelor | 1 705 869/ 110 000 | 155.079 (Fondul Ecologic Naţional) 1.550.790 (asistenţă externă) | Numărul de acte normative elaborate |
| 9. Perfecţionarea sistemului actual de colectare, prelucrare şi analizare a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor, în baza Listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase | 2014-2015 | Ministerul Mediului; Biroul Naţional de Statistică; autorităţile publice locale | 4 807 449/ 310 000 | 155.079 (Fondul Ecologic Naţional) 4.652.370 (asistenţă externă) | Sistemul informaţional dezvoltat (numărul programelor elaborate) |
| Obiectivul specific 3: Întărirea capacităţilor instituţionale la nivel naţional şi regional privind gestionarea deşeurilor pentru atragerea investiţiilor în implementarea Strategiei |
| 1. Crearea asociaţiilor intercomunale (interraionale) pentru implementarea unui management integrat al deşeurilor la nivel intercomunal/ interraional în regiuni | 2013-2015 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | ― | ― | Numărul de asociaţii create |
| 2. Desfăşurarea programelor de instruire profesională la toate nivelele, atît în sectorul public, cît şi în cel privat în gestionarea deşeurilor, inclusiv pentru cele periculoase | 2014-2017 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 775 395/ 50 000 | 775.395 (Fondul Ecologic Naţional) | Numărul programelor de instruire profesională desfăşurate |
| 3. Organizarea instruirilor la aplicarea noului sistem de raportare a datelor privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a celor periculoase | 2014-2015 | Ministerul Mediului; Biroul Naţional de Statistică; autorităţile publice locale | 1 783 409/ 115 000 | 232.618 (Fondul Ecologic Naţional) 1.550.790 (asistenţă externă) | Numărul seminarelor organizate |
| Obiectivul specific 4: Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru toate părţile, inclusiv pentru întreprinderile implicate în gestionarea deşeurilor, privind impactul deşeurilor, implicit a celor periculoase, asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului |
| 1. Elaborarea Strategiei de comunicare între toate părţile implicate în gestionarea tuturor deşeurilor | 2014-2015 | Ministerul Mediului | 77 540/ 5 000 | 77.540 (Fondul Ecologic Naţional) | Strategia de comunicare între toate părţile implicate în gestionarea tuturor deşeurilor, aprobată prin ordinul ministrului mediului |
| 2. Organizarea şi susţinerea programelor de educare şi conştientizare privind obligaţia de asumare a responsabilităţii producătorului şi a principiului „poluatorul plăteşte” | Perma-nent | Ministerul Mediului | 1 705 869/ 110.000 | 155.079 (Fondul Ecologic Naţional) 1.550.790 (asistenţă externă) | Numărul programelor de educare şi conştientizare organizate şi susţinute |
| 3. Organizarea campaniilor de conştientizare asupra consecinţelor practicilor necorespunzătoare în domeniul gestionarii deşeurilor, inclusiv a celor periculoase din punct de vedere al protecţiei mediului | Permanent | Ministerul Mediului; Ministerul Sănătăţii | 12.561.399/ 810.000 | 155.079 (Fondul Ecologic Naţional) 12.406.320 (asistenţă externă) | Numărul campaniilor de conştientizare organizate |
| Obiectivul general 2: Dezvoltarea infrastructurii regionale de depozite de deşeuri menajere solide |
| Obiectivul specific 1: Asigurarea cu sisteme de colectare şi transport a deşeurilor a unui număr cît mai mare de generatori de deşeuri |
| 1. Extinderea activităţii întreprinderilor de colectare şi eliminare a deşeurilor din localităţile urbane în localităţile rurale | 2013-2015 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | ― | ― | Numărul serviciilor de colectare şi eliminare a deşeurilor la nivel raional |
| 2. Crearea sistemelor de colectare a deşeurilor în mediul urban/rural prin procurarea containerelor şi amenajarea staţiilor de transfer, introducerea şi extinderea colectării selective la sursă | 2013-2016 | Ministerul Mediului autorităţile publice locale | 139.571.100/ 9.000.000 | 46.523.700 (Fondul Ecologic Naţional) 93.047.400 (asistenţă externă) | Numărul containerelor procurate şi staţiilor de transfer amenajate |
| 3. Crearea schemelor optime prin dotarea cu transport specializat la nivelul fiecărei regiuni | 2013-2016 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 651 331 800/ 42 000 000 | 186.094.800 (Fondul Ecologic Naţional) 465.237.000 (asistenţă externă) | Numărul autospecialelor procurate |
| 4. Crearea unui sistem de colectare şi transportare a deşeurilor periculoase | 2015-2017 | Ministerul Mediului; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; autorităţile publice locale | 38.769.750/ 2.500.000 | 7.753.950 (Fondul Ecologic Naţional) 31.015.800 (asistenţă externă) | Numărul punctelor de colectare amenajate pentru deşeurile periculoase |
| 5. Reducerea numărului de gunoişti existente prin amenajarea a 4-6 depozite de deşeuri menajere solide intercomunale la nivel regional | 2014-2016 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 728.871.300/ 47.000.000 | 682.347.600 (Fondul Ecologic Naţional) 46.523.700 (asistenţă externă) | Numărul depozitelor de deşeuri menajere solide intercomunale amenajate la nivel regional |
| 6. Elaborarea planurilor de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme cu cerinţele Uniunii Europene | 2014-2017 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 372.190/ 24 000 | 372.190 (Fondul Ecologic Naţional) | Numărul de planuri de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme cu cerinţele Uniunii Europene, elaborate în funcţie de numărul asociaţiilor de managemant a deşeurilor create |
| 7. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construcţia a 2-3 depozite de deşeuri menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud | 2013-2014 | Ministerul Mediului; agenţiile de dezvoltare regională | 3.101.580/1 200 000/1 | 3.101.580/1 (asistenţă externă) | Studiile de fezabilitate elaborate |
| 8. Construcţia depozitelor pentru deşeuri menajere solide şi staţiilor de transfer regional | 2014-2017 | Ministerul Mediului; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | 134.686.111/ 8 685 000 | 134.686.111* (asistenţă externă) | Numărul depozitelor pentru deşeuri menajere solide şi staţiilor de transfer construite |
| 9. Decontaminarea terenurilor contaminate istoric cu pesticide | 2013-2017 | Ministerul Mediului; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; autorităţile publice locale | 31.015.800/ 2 000 000 | 7.753.950 (Fondul Ecologic Naţional) 23.261.850 (asistenţă externă) | Numărul terenurilor contaminate istoric cu pesticide decontaminate |
| 10. Decontaminarea zonelor contaminate istoric şi actualmente abandonate | 2014-2017 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 15.507.900/ 1.000.000 | 7.753.950 (Fondul Ecologic Naţional) 7.753.950 (asistenţă externă) | Numărul terenurilor contaminate istoric decontaminate |
| Acţiuni specifice pentru anumite fluxuri de deşeuri |

| Obiectivul general 3: Dezvoltarea sistemelor de colectare şi tratare a fluxurilor de deşeuri specifice (ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, cauciucuri, baterii etc.) prin promovarea şi implementarea principiului „responsabilitatea producătorului”, inclusiv a celor periculoase (deşeuri medicale, uleiuri uzate etc.); cîte un punct de colectare la nivel de regiune |
| --- |
| Obiectivul specific 1: Crearea infrastructurii de gestionare a următoarelor fluxuri de deşeuri: deşeuri vegetale, dejecţii, rumeguş, deşeuri de la industrializarea lemnului, deşeuri de ambalaje şi deşeuri necontaminate din construcţii şi demolări |
| 1. Crearea reţelelor de colectare separată a deşeurilor vegetale, dejecţii animaliere, deşeuri de la prelucrarea lemnului | 2014-2017 | Ministerul Economiei; Ministerul Mediului; autorităţile publice locale; organizaţiile neguverna-mentale | 77.539.500/ 5.000.000 | 77.539.500 (Fondul Ecologic Naţional) | Numărul capacităţilor de compostare şi fermentare a deşeurilor construite |
| 2. Promovarea proiectelor privind valorificarea energetică a deşeurilor vegetale, acolo unde valorificarea materială nu este fezabilă | 2014-2015 | Ministerul Economiei; Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | ― | ― | Numărul proiectelor promovate |
| 3. Crearea capacităţilor de colectare a deşeurilor de ambalaje | 2014-2017 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | ― | Parteneriat public privat** | Cantitatea de ambalaje reutilizate şi recuperate |
| Obiectivul specific 2: Crearea infrastructurii de gestionare a următoarelor fluxuri de deşeuri periculoase: deşeuri rezultate din activitatea medicală şi din instituţii de cercetare, uleiuri uzate, anvelope uzate, baterii şi acumulatori uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi deşeuri contaminate cu substanţe periculoase din construcţii şi demolări |
| 1. Crearea reţelei de colectare separată a deşeurilor infecţioase şi pretratarea acestora înaintea eliminării | 2013-2017 | Ministerul Sănătăţii; autorităţile publice locale | ― | ― | Numărul instituţiilor medicale dotate cu reţele de colectare separată a deşeurilor infecţioase şi pretratarea acestora înaintea eliminării |
| 2. Crearea capacităţilor de eliminare a deşeurilor infecţioase | 2014-2016 | Ministerul Sănătăţii; autorităţile publice locale | 7.753.950/ 500.000 | 1.550.790 (Fondul Ecologic Naţional) 6.203.160 (asistenţă externă) | Numărul instalaţiilor de eliminare a deşeurilor infecţioase |
| 3. Crearea centrelor de colectare şi stocare în regiuni a deşeurilor periculoase | 2014-2016 | Ministerul Sănătăţii; autorităţile publice locale | 62.031.600/ 4.000.000 | 62.031.600 (Fondul Ecologic Naţional) | Centrele de colectare şi stocare create la nivel de regiuni |
| 4. Crearea reţelei de colectare a uleiurilor uzate de la utilizatori/populaţie, prin intermediul centrelor de deservire tehnică a automobilelor | 2014-2016 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 6.885.508/ 444.000 | 62.031.60 (Fondul Ecologic Naţional) 6.823.476 (asistenţă externă) | Numărul punctelor de colectare a uleiurilor uzate de la utilizatori/populaţie create |
| 5. Eliminarea stocurilor de uleiuri uzate prin incinerare | 2016 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | ― | Parteneriat public privat | Numărul instalaţiilor de eliminare a stocurilor de uleiuri uzate |
| 6. Crearea reţelelor de colectare a anvelopelor uzate prin intermediul centrelor de deservire tehnică a automobilelor, centrelor comerciale, parcărilor, pînă în anul 2015 | 2013-2015 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 3.101.580/ 200.000 | 3.101.580 (Fondul Ecologic Naţional) | Numărul punctelor de colectare a anvelopelor uzate create |
| 7. Crearea reţelei de colectare separată a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi de la utilizatori/ populaţie prin intermediul centrelor de deservire tehnică a automobilelor, pînă în anul 2015 | 2013-2015 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 55.828.440/ 3.600.000 | 55.828.440 (asistenţă externă) | Cantitatea de deşeuri de baterii şi acumulatori uzaţi colectată |
| 8. Crearea centrelor de colectare separată şi valorificare materială a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice | 2014-2017 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 201.602.700/ 13.000.000 | 201.602.700 (asistenţă externă) | Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectată |
| 9. Crearea capacităţilor de tratare a deşeurilor contaminate cu substanţe periculoase din construcţii şi demolări, în vederea recuperării sau eliminării | 2015-2017 | Ministerul Mediului; autorităţile publice locale | 54.277.650/ 3.500.000 | 38.769.750 (Fondul Ecologic Naţional) 15.507.900 (asistenţă externă) | Cantitatea de deşeuri contaminate cu substanţe periculoase din construcţii şi demolări recuperate sau eliminate |

Total:  2.251.250.827 (lei)

145.168.000 (euro)

Costurile în euro au fost calculate conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data de 17 aprilie 2012

* Conform Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud, se planifică construcţia a 3 depozite de deşeuri menajere solide, costul integral fiind de 21.237.625 euro, pentru etapa I (2013 - 2017) se planifică – 8.685.000 euro.

** Pentru activităţile menţionate nu a fost estimat costul, deoarece ţin de competenţa agenţilor economici, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

― Nu necesită surse financiare, acţiunile vor fi elaborate de către colaboratorii instituţiilor implicate.