Приложение № 1

к Стратегии по управлению отходами

в Республике Молдова на 2013-2027 годы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по внедрению Стратегии по управлению отходами

в Республике Молдова на 2013-2027 годы

| Общие действия по управлению отходами |
| --- |
| Действие | Сроки реализации (годы) | Ответственные | Общая стоимость (леев/евро) | Источник финансирования (леев) | Показатели мониторинга |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Общая цель 1: Развитие комплексных систем управления бытовыми отходами муниципиев путем гармонизации законодательной, институциональной и нормативной базы со стандартами Европейского Союза на основании регионального подхода (географическое положение, экономическое развитие, наличие подъездных путей, почвенные и гидрогеологические условия, численность населения и т.д.) и территориальном делении страны на 8 регионов для управления отходами |
| Специфическая цель 1: Гармонизация национальной политики и законодательства в области управления отходов с европейской политикой и законодательством |
| 1. Оценка затрат на реализацию директив Европейского Союза по управлению отходами, указанных в плане гармонизации национального законодательства в области охраны окружающей среды | 2013-2014 | Министерство окружающей среды | 1.550.790/ 100.000 | 1.550.790 (внешнее финансирование) | Затраты на реализацию директив Европейского Союза по управлению отходами оценены и установлены |
| 2. Доработка Закона об отходах | 2013 | Министерство окружающей среды | - | - | Закон об отходах принят |
| 3. Разработка стратегий комплексного управления твердыми отходами в районах Север и Центр Молдовы | 2013-2014 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 3.721.896/ 240.000 | 620.316 (Национальный экологический фонд) 3.101.500 (внешнее финансирование) | Стратегии комплексного управления твердыми отходами в регионах Север и Центр Молдовы утверждены |
| Специфическая цель 2: Установление национальной нормативно-правовой базы в области управления отходами |
| 1. Разработка постановления Правительства об утверждении Списка отходов, включая опасные отходы | 2013-2014 | Министерство окружающей среды | - | Twining | Постановление Правительства о Списке отходов разработано |
| 2. Разработка Положения о разрешении деятельности по управлению отходами, в том числе опасными, утвержденного постановлением Правительства | 2013-2014 | Министерство окружающей среды | - | - | Положение о разрешении деятельности по управлению отходами, в том числе опасными, разработано |
| 3. Разработка инструкции по учету в рамках управления отходами, включая опасные, для ее утверждения постановлением Правительства | 2013-2014 | Министерство окружающей среды; Национальное бюро статистики | 6.823.476/ 440.000 | 620.316 (Национальный экологический фонд) 6.203.160 (внешнее финансирование) | Юридический документ (инструкция) разработан |
| 4. Разработка Положения о хранении отходов для утверждения Правительством | 2013-2014 | Министерство окружающей среды | 155.079/ 10.000 | 155.079 (Национальный экологический фонд) | Положение о хранении отходов разработано |
| 5. Разработка строительных норм для проектирования, строительства и эксплуатации полигонов с отходами | 2013 -2014 | Министерство регионального развития и строительства; Министерство окружающей среды | 155.079/ 10.000 | 155.079 (Национальный экологический фонд) | Строительные нормы, утвержденные приказом министра регионального развития и строительства |
| 6. Разработка рекомендаций по созданию межобщинных ассоциаций по управлению отходами | 2013 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 77.540/ 5.000 | 77.540 (Национальный экологический фонд) | Приказ министра окружающей среды для утверждения рекомендаций по созданию межобщинных ассоциаций по управлению отходами разработан |
| 7. Разработка норм для установления платы за сбор и удаление отходов, утвержденных постановлением Правительства | 2014-2015 | Министерство окружающей среды; Министерство экономики; органы местного публичного управления | - | - | Нормативный акт разработан |
| 8. Развитие финансово-экономических механизмов для внедрения принципа «ответственности производителя» путем разработки регуляторных норм, гармонизированных с законодательством Европейского Союза, для всех видов отходов, в том числе специальных: батареи и аккумуляторы, отработанные масла, шины, упаковки, отходы электрического и электронного оборудования, отслужившие свой срок автомобили и т.д. | 2014-2016 | Министерство окружающей среды; Министерство финансов | 1.705.869/ 110.000 | 155.079 (Национальный экологический фонд) 1.550.790 (внешнее финансирование) | Количество разработанных нормативных документов |
| 9. Совершенствование действующей системы сбора, обработки и анализа данных и информации по обращению с отходами на базе Списка отходов, включая опасные отходы | 2014-2015 | Министерство окружающей среды; Национальное бюро статистики; органы местного публичного управления | 4.807.449/ 310.000 | 155.079 (Национальный экологический фонд) 4.652.370 (внешнее финансирование) | Информационная система усовершенствована (количество разработанных программ) |
| Специфическая цель 3: Укрепление институционального потенциала на национальном и региональном уровнях управления отходами для привлечения инвестиций в реализацию Стратегии |
| 1. Создание межобщинных (межрайонных) ассоциаций по осуществлению комплексного управления отходами на межобщинном/ межрайонном уровне в регионах | 2013-2015 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | - | - | Количество созданных ассоциаций |
| 2. Реализация программ профессиональной подготовки на всех уровнях, как в государственных, так и в частных секторах, для управления отходами, в том числе опасными | 2014-2017 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 775.395/ 50.000 | 775.395 (Национальный экологический фонд) | Количество реализованных программ профессиональной подготовки |
| 3. Организация обучения для реализации новой системы представления данных по управлению отходами, включая опасные | 2014-2015 | Министерство окружающей среды; Национальное бюро статистики; органы местного публичного управления | 1.783.409/ 115.000 | 232.618 (Национальный экологический фонд) 1.550.790 (внешнее финансирование) | Количество организованных семинаров |
| Специфическая цель 4: Развитие системы информации, информированности и мотивации для всех сторон, включая предприятия, участвующие в утилизации отходов, и о влиянии отходов, включая опасные, на здоровье населения и окружающую среду |
| 1. Разработка коммуникационной стратегии для всех сторон, участвующих в управлении всеми отходами | 2014-2015 | Министерство окружающей среды | 77.540/ 5.000 | 77.540 (Национальный экологический фонд) | Коммуникационная стратегия для всех сторон, участвующих в управлении всеми отходами, утвержденная приказом министра окружающей среды |
| 2. Организация и поддержка образовательных и просветительских программ, касающихся обязанности несения ответственности производителем и принципа «загрязнитель платит» | Постоянно | Министерство окружающей среды | 1.705.869/ 110.000 | 155.079 (Национальный экологический фонд) 1.550.790 (внешнее финансирование) | Количество организованных и осуществляемых образовательных и просветительских программ |
| 3. Организация кампаний по ознакомлению общественности о последствиях несоответствующей практики обращения с отходами, включая опасные, с точки зрения охраны окружающей среды | Постоянно | Министерство окружающей среды; Министерство здравоохранения | 12.561.399/ 810.000 | 155.079 (Национальный экологический фонд) 12.406.320 (внешнее финансирование) | Количество организованных информационно-просветительских кампаний |
| Общая цель 2: Развитие региональной инфраструктуры полигонов твердых бытовых отходов |
| Специфическая цель 1: Обеспечение системами сбора и транспортировки отходов как можно большего числа операторов, производящих отходы |
| 1. Развитие деятельности предприятий по сбору и удалению отходов в сельских и городских населенных пунктах | 2013-2015 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | - | - | Количество услуг по сбору и удалению отходов на районном уровне |
| 2. Создание системы сбора отходов в городской/сельской местности путем приобретения контейнеров и обустройства станций перевода, внедрение и расширение раздельного сбора у источника | 2013-2016 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 139.571.100/ 9.000.000 | 46.523.700 (Национальный экологический фонд) 93.047.400 (внешнее финансирование) | Количество приобретенных специальных автомобилей |
| 3. Создание оптимальных схем с предоставлением специализированного транспорта для каждого региона | 2013-2016 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления; Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 651.331.800/ 42.000.000 | 186.094.800 (Национальный экологический фонд) 465.237.000 (внешнее финансирование) | Количество приобретенных транспортных средств |
| 4. Создание системы сбора и транспортировки опасных отходов | 2015-2017 | Министерство окружающей среды; Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры; органы местного публичного управления | 38.769.750/ 2.500.000 | 7.753.950 (Национальный экологический фонд) 31.015.800 (внешнее финансирование) | Количество оборудованных пунктов по сбору опасных отходов |
| 5. Уменьшение количества существующих свалок с обустройством 4-6 полигонов для твердых бытовых отходов на региональном уровне | 2014-2016 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 728.871.300/ 47.000.000 | 682.347.600 (Национальный экологический фонд) 46.523.700 (внешнее финансирование) | Количество межобщинных полигонов для твердых бытовых отходов, обустроенных на региональном уровне |
| 6. Разработка планов по закрытию полигонов отходов, не соответствующих требованиям Европейского Союза | 2014-2017 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 372.190/ 24.000 | 372.190 (Национальный экологический фонд) | Количество планов по закрытию полигонов отходов, не соответствующих требованиям Европейского Союза, разработанных с учетом количества созданных ассоциаций по управлению отходами |
| 7. Выполнение технико-экономического исследования для строительства 2-3 полигонов твердых бытовых отходов в регионе Юг | 2013-2014 | Министерство окружающей среды; Агентства регионального развития | 3.101.580/1 200.000/1 | 3.101.580/1 (внешнее финансирование) | Выполненные технико-экономические исследования |
| 8. Строительство полигонов для твердых бытовых отходов и региональных станций передач | 2014-2017 | Министерство окружающей среды; Министерство регионального развития и строительства | 134.686.111/ 8.685.000 | 134.686.111* (внешнее финансирование) | Количество построенных полигонов для твердых бытовых отходов и региональных станций передач |
| 9. Обеззараживание земель, исторически зараженных пестицидами | 2013-2017 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления; Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 31.015.800/ 2.000.000 | 7.753.950 (Национальный экологический фонд) 23.261.850 (внешнее финансирование) | Количество обеззараженных земель, исторически загрязненных пестицидами |
| 10. Обеззараживание исторически загрязненных и в настоящее время заброшенных земель | 2014-2017 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 15.507.900/ 1.000.000 | 7.753.950 (Национальный экологический фонд) 7.753.950 (внешнее финансирование) | Количество обеззараженных исторически загрязненных земель |
| Специальные действия для определенных потоков отходов |
| Общая цель 3: Развитие систем сбора и переработки специфических потоков отходов (упаковки, отходы электрического и электронного оборудования, шины, аккумуляторы и т.д.) путем продвижения и внедрения принципа «ответственности производителя», в том числе опасных отходов (медицинские отходы, отработанные масла и т.д.), по одной точке сбора на региональном уровне |
| Специфическая цель 1: Создание инфраструктуры управления следующими потоками отходов: растительные отходы, навоз, опилки, отходы древесной промышленности, упаковочные отходы и незагрязненные отходы строительства и сноса |
| 1. Создание сетей раздельного сбора растительных отходов, навоза, опилок, отходов древесной промышленности | 2014-2017 | Министерство экономики; Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления; неправительственные организации | 77.539.500/ 5.000.000 | 77.539.500 (Национальный экологический фонд) | Количество построенных объектов для компостирования и ферментации отходов |
| 2. Реализация проектов, связанных с восстановлением энергии из растительных отходов, если материальное использование не является выгодным | 2014-2015 | Министерство экономики; Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | - | - | Количество реализованных проектов |
| 3. Создание объектов по сбору отходов упаковки | 2014-2017 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | - | Частно-государственное партнерство** | Количество повторно использованной и переработанной упаковки |
| Специфическая цель 2: Создание инфраструктуры управления следующими потоками опасных отходов: отходы в результате деятельности медицинских и исследовательских учреждений, отработанные масла, использованные шины, отработанные батареи и аккумуляторы, отходы электрического и электронного оборудования, отходы, загрязненные опасными веществами от строительства и сноса |
| 1. Создание сети по отдельному сбору инфекционных отходов и предварительная обработка их перед утилизацией | 2013-2017 | Министерство здравоохранения; органы местного публичного управления | - | - | Число медицинских учреждений с созданными отдельными сетями по сбору инфекционных отходов и их предварительной обработкой перед утилизацией |
| 2. Создание потенциала для удаления инфекционных отходов | 2014-2016 | Министерство здравоохранения; органы местного публичного управления | 7.753.950/ 500.000 | 1.550.790 (Национальный экологический фонд) 6.203.160 (внешнее финансирование) | Количество установок для удаления инфекционных отходов |
| 3. Создание центров по сбору и складированию в регионах опасных отходов | 2014-2016 | Министерство здравоохранения; органы местного публичного управления | 62.031.600/ 4.000.000 | 62.031.600 (Национальный экологический фонд) | Созданные центры по сбору и складированию на региональном уровне |
| 4. Создание сети по сбору отработанного масла у пользователей/населения посредством автомобильных центров технического обслуживания автомобилей | 2014-2016 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 6.885.508/ 444.000 | 62.031.600 (Национальный экологический фонд) 6.823.476 (внешнее финансирование) | Количество созданных пунктов сбора отработанного масла у пользователей/населения |
| 5. Удаление запасов отработанных масел путем сжигания | 2016 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | - | Частно-государственное партнерство | Количество установок для удаления запасов отработанного масла |
| 6. Создание сетей по сбору использованных шин посредством автомобильных центров технического обслуживания, торговых центров, парковок к 2015 году | 2013-2015 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 3.101.580/ 200.000 | 3.101.580 (Национальный экологический фонд) | Количество созданных пунктов сбора использованных шин |
| 7. Создание сети по раздельному сбору отработанных батарей и аккумуляторов, от пользователей/населения через сервисные центры по техническому обслуживанию | 2013-2015 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 55.828.440/ 3.600.000 | 55.828.440 (внешнее финансирование) | Количество собранных отходов отработанных батарей и аккумуляторов |
| 8. Создание центров по раздельному сбору и материальному освоению отходов электрического и электронного оборудования | 2014-2017 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 201.602.700/ 13.000.000 | 201.602.700 (внешнее финансирование) | Количество собранных отходов электрического и электронного оборудования |
| 9. Создание потенциала обработки отходов, загрязненных опасными веществами от строительства и сноса, для восстановления или удаления | 2015-2017 | Министерство окружающей среды; органы местного публичного управления | 54.277.650/ 3.500.000 | 38.769.750 (Национальный экологический фонд) 15.507.900 (внешнее финансирование) | Количество восстановленных или удаленных отходов, загрязненных опасными веществами от строительства и сноса |
| Общая сумма: 2.251.250.827 (леев) 145.168.000 (евро) |  |
| Затраты в евро рассчитаны по официальному курсу Национального банка Молдовы на 17 апреля 2012 г. * В соответствии со Стратегией комплексного управления отходами в регионе развития Юг, планируется строительство трех складов твердых бытовых отходов, полные затраты составят 21.237.625 евро, для первого этапа (2013-2017) планируется – 8.685.000 евро. ** Для данных видов деятельности не рассчитана сметная стоимость, так как это входит в компетенцию экономических агентов, в соответствии с принципом «загрязнитель платит». - Не требует финансовых ресурсов. Действия будут разработаны сотрудниками привлеченных учреждений. |