Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.116

din 11 februarie 2013

PLANUL DE ACŢIUNI
privind realizarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020

| Nr.d/o | Denumirea acţiunii | Responsabili | Termenul de realizare | Indicatorii de monitorizare | Costul realizării, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Eliberarea companiei ,,Orange Moldova” S.A. a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio din benzile de frecvente 900 MHz şi 1800 MHz în scopul furnizării serviciilor de telefonie celulară mobilă standardul GSM pe un termen de 20 luni | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | 28 februarie 2013 | Licenţă temporară eliberată companiei „Orange Moldova” | În limitele bugetului autorităţii responsabile |
| 2. | Elaborarea, consultarea publică şi adoptarea documentelor de concurs necesare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru obţinerea licenţelor cu drept de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe prevăzute în prezentul Program | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Mai 2013 | Documentele de concurs elaborate şi aprobate prin Hotărîrea Comitetului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | În limitele bugetului autorităţii responsabile |
| 3. | Elaborarea şi aprobarea procedurii de replanificare şi realocare (refarming) a benzilor de frecvenţe 900 MHz in scopul eliminării fragmentării | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, furnizorii titulari de licenţe | iulie 2014 | Procedură aprobată | În limitele bugetului autorităţii responsabile |
| 4. | Desfăşurarea pe etape a concursului deschis cu aplicarea procedurii de selectare competitivă privind acordarea licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio disponibile din benzile de frecvenţe prevăzute în prezentul Program |  |  |  |  |
| 4.1. | Etapa 1: Expunerea la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe 2600 MHz şi 3600-3800 MHz, nealocate conform Hotărîrii Guvernului nr.365 din 6 iunie 2012 „Cu privire şa dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă”) | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Iulie 2013 | Hotărîrea Comisiei de concurs | În limitele bugetului autorităţii responsabile |
| 4.2. | Etapa 2: Expunerea la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din banda de frecvenţe 2100 MHz nealocate conform Hotărârii Guvernului nr. 660 din 2 iunie 2008 „Cu privire la implementarea serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G)” | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Septembrie 2013 | Hotărîrea Comisiei de concurs | În limitele bugetului autorităţii responsabile |
| 4.3. | Etapa 3: Eliberarea, prin încredinţare directă, a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz şi 1800 MHz. Expunerea la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio disponibile din porţiunea eGSM (880-890 MHz/925-935 MHz, 2 subbenzi 2x5 MHz FDD) a benzii de frecvenţe 900 MHz, inclusiv a resurselor nesolicitate şi nealocate în cadrul acţiunii precedente din banda de frecvenţe 800 MHz, porţiunea de bază a benzii 900 MHz şi din banda de frecvenţe 1800 MHz | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Iunie-iulie 2014, iulie-noiembrie 2014 | Hotărîrea Comisiei de concurs | În limitele bugetului autorităţii responsabile |
| 4.4. | Etapa 4: Expunerea la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din banda de frecvenţe 3400-3800 MHz şi celor din banda de frecvenţe 3600-3800 MHz nealocate în cadrul etapei I a concursului | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Septembrie 2014 | Hotărîrea Comisiei de concurs | În limitele bugetului autorităţii responsabile |
| 5. | Întrarea în vigoare a principiului neutralităţii tehnologice în benzile de frecvenţe radio 800 MHz, 900 MHz,1800 MHz | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, furnizorii titulari de licenţe | Pînă la 6 noiembrie 2014 | Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | În limitele bugetului furnizorilor titulari de licenţe |
| 6. | Expunerea repetată la concurs a resurselor de spectru radio care nu au fost solicitate pe parcursul etapelor precedente, reieşind din cererea de piaţă | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei în coordonare cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Periodic, la apariţia cererii de piaţă, pe parcursul anilor 2015-2020 | Conform unui grafic stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei şi coordonat cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | În limitele bugetului autorităţii responsabile |

[Anexa nr.2 modificată prin HG419 din 09.06.14, MO153-159/13.06.14 art.459]