Утвержден Постановлением Правительства № 101 от 10 февраля 2014 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

по расширению площадей, покрытых  лесной растительностью,  на 2014-2018 годы

| № п/п | Цели | Меры, необходимые для достижения целей | Срок реализа-ции мер | Оценочная стоимость, тыс.леев | Ответственные за реализацию | Показатели выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативных актов в области расширения площадей, покрытых лесной растительностью | Разработка и утверждение постановлением Правительства Положения о выполнении работ по облесению деградированных земель, являющихся публичной собственностью административно-территориальных единиц, и деградированных земель, являющихся в частной собственностью | 2014 г. | - | Aгентство „Moldsilva”, Aгентство земельных отношений и кадастра, Министерство окружающей среды, Aкадемия наук Молдовы | Разработанное и утвержденное Положение |  |
|  |  | 1.2. Разработка и утверждение приказом Aгентства „Moldsilva” Технического руководства для облесения деградированных земель | 2014 г. | - | Aгентство „Moldsilva”, Министерство окружающей среды, Aкадемия наук Молдовы | Разработанное и утвержденное Техническое руководство |  |
| 2. | Обеспечение проведения научно- технических исследований | 2.1. Анализ почвы на участках, планируемых для облесения | 2015 г. | 400 | Aгентство „Moldsilva”, (Институт лесных исследований и лесоустройства), Министерство окружающей среды (Институт экологии и географии), Институт почвоведения и агрохимии им. Н. Димо | Установленная пригодность почв | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
|  |  | 2.2. Установление видов древесных пород для каждого типа условий мест произрастания в отдельности | 2015 г. | 400 | Aкадемия наук Молдовы, Институт лесных исследований и лесоустройства | Установленные виды для каждого типа условий мест произрастания в отдельности | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
|  |  | 2.3. Выполнение проектных работ по лесным культурам | 2016 г. | 7500 | Aгентство „Moldsilva” (Институт лесных исследований и лесоустройства) | Выполненные проектные работы | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
| 3. | Обеспечение посадочным материалом, необходимым для работ по расширению площадей, покрытых лесной растительностью, на 13, 041 тыс. га | Выращивание посадочного материала в объеме 68 млн. 536 тыс. штук для обеспечения посадки на 13,041 тыс. га | 2017 | 90 496,25 | Aгентство „Moldsilva” | Выращенные 68 млн. 536 тыс. штук саженцев деревьев и кустарников | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
| 4. | Обеспечение расширения площадей лесной растительности на площади 13,041 тыс. га | 4.1. Облесение деградированных земель (овраги, земли, подверженные оползням, эродированные почвы и т.д.) на площади 10386,9 га, в том числе 2015 год - 2500 га, 2016 год -2500 га, 2017 год - 2500 гa, 2018 год -2886,9 гa | 2015- 2018 гг. | 169 397,7 | Aгентство „Moldsilva” | 10386,9 га облесенных земель | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
|  |  | 4.2. Облесение водоохранных зон и полос рек и водоемов на площади 1613,1 га, в том числе: 2015 год - 400 гa, 2016 год - 400 гa, 2017 год -400 гa, 2018 год - 413,1 гa | 2015- 2018 гг. | 15573,6 | Aгентство „Moldsilva”, Aгентство „Apele Moldovei” | Облесенные 1613,1 га водоохранных зон и полос рек и водоемов | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
|  |  | 4.3. Облесение прибрежных водоохраных полос (пруды, озера) публичной собственности государства, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, на площади 41 га, в том числе 2015 год - 21 га, 2016 год - 20 га | 2015- 2016 гг. | 410 | Aгентство „Moldsilva”, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Институт почвоведения и агрохимии им. Н. Димо | Облесенные 41 га прибрежных водоохранных полос | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
|  |  | 4.4. Облесение защитных лесополос, расположенных на сельскохозяйственных землях на площади 1000 га, в том числе: 2015 год - 250 га, 2016 год - 250 га, 2017 год - 250 га, 2018 год - 250 га | 2015- 2018 гг. | 10 000 | Aгентство „Moldsilva”, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Институт почвоведения и агрохимии им. Н. Димо | Облесенные 1000 га защитных лесополос, расположенных на сельскохозяйст-венных землях | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
| 5. | Информирование и повышение восприимчивости общественности | 5.1 Информирование и обеспечение участия общественности в деятельности по расширению площадей лесной растительности | 2018 г. | 100 | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Aгентство „Moldsilva”, Aкадемия наук Молдовы | 30 семинаров и 10 радио- и телепередач, организованных и проведенных в районах | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
|  |  | 5.2. Обучение персонала органов местного публичного управления относительно порядка выполнения работ по уходу за лесной растительностью | 2018 г. | 100 | Aгентство „Moldsilva”, Министерство окружающей среды, Aкадемия наук Молдовы | 30 организованных учебно-практических семинаров и 600 обученных представителей органов местного публичного управления | За счет и в пределах финансовых средств, предусмотренных государственным годовым бюджетом, средств Национального экологического фонда, международной помощи |
| 6. | Усовершенство-вание процедур мониторинга, оценки и отчетности | 6.1. Создание базы данных, которая будет включать сбор, обработку и анализ данных мониторинга, выявление ошибок или непредусмотренных последствий, а также предложения о возможной корректировке мер и планируемой деятельности | 2018 г. |  | Aгентство „Moldsilva”, Aгентство земельных отношений и кадастра, Министерство окружающей среды | Созданная база данных |  |
|  |  | 6.2. Обеспечение систематической оценки настоящего Плана в течение всего периода внедрения, включая составление на основании показателей выполнения годовых отчетов и окончательного отчета оценки внедрения Плана | 2018 г. |  | Aгентство „Moldsilva”, Aгентство земельных отношений и кадастра, Министерство окружающей среды | Разработанный отчет |  |
|  |  | 6.3. Составление в процессе мониторинга отчетов о выполнении, содержащих информацию о внедрении мероприятий, установленных в Плане, всеми ответственными сторонами, с последующим представлением этой информации Министерству окружающей среды; ежегодное представление в феврале Министерством окружающей среды Правительству обобщенной информации | 2018 г. |  | Агентство „Moldsilva”, Aгентство земельных отношений и кадастра, Министерство окружающей среды | Отчет, представленный Правительству |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 294377,55 |  |  |  |