Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.409

din 16 iunie 2015

Foaia de parcurs pentru sectorul gazelor naturale

din Republica  Moldova

I. OBIECTIVE ŞI SARCINI SPECIFICE

- Obiectivul Foii de parcurs pentru sectorul gazelor naturale din Republica Moldova este de a crea cadrul normativ, instituţional şi organizaţional în sectorul gazelor naturale, precum şi de a asigura securitatea furnizării gazelor naturale, ca urmare a realizării obiectivelor  specifice stipulate în Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.102 din 5 februarie 2013 (în continuare – Strategia energetică).

- Foia de parcurs pentru sectorul gazelor naturale identifică pachetele de lucru, sarcinile şi acţiunile specifice, distribuie responsabilităţile între principalele părţi interesate, estimează termenii asociaţi cu acţiunile propuse, evaluează tipul costurilor şi cuantifică costurile indicative ale celor mai importante proiecte investiţionale. De asemenea, determină procesul de evaluare, raportare şi mecanismele de monitorizare a progresului în cadrul procesului de implementare a acţiunilor stabilite.

- Implementarea cu succes a Foii de parcurs pentru sectorul gazelor naturale va conduce la realizarea următoarelor sarcini specifice principale:

- elaborarea şi adoptarea cadrului normativ în sectorul gazelor naturale din Republica Moldova, în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene, în special cu prevederile Pachetelor energetice II şi III;

- consolidarea cadrului instituţional şi organizaţional în sectorul gazelor naturale, precum şi dezvoltarea pieţei gazelor;

- sporirea securităţii energetice în sectorul gazelor naturale prin promovarea şi implementarea proiectelor importante de interconexiuni cu Uniunea Europeană (România) și de infrastructură energetică;

- promovarea proiectului legii petrolului în vederea dezvoltării și exploatării potențialului național de resurse de gaze;

- examinarea oportunității de construcție a depozitului subteran de gaze naturale prin elaborarea unui studiu de fezabilitate.

- Indicatorii de progres pentru sectorul gazelor naturale au fost stabiliţi în Strategia energetică.

II. CARACTERISTICA PACHETELOR DE LUCRU

Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului normativ pentru sectorul gazelor naturale

- Finalizarea transpunerii Pachetului energetic II  şi implementarea Pachetului energetic III  în Republica Moldova sunt cele mai importante acţiuni pentru asigurarea funcţionării eficiente şi competitive a sectorului gazelor naturale, în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene.

- Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.23-24, art.31), cu modificările și completările ulterioare, transpune Pachetul energetic II. Legea nominalizată creează cadrul necesar aplicării Directivei 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE, precum şi a Directivei 2004/67/CE a Consiliului din          26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural.

- Pachetul energetic III în sectorul gazelor naturale include transpunerea Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1775/2005.

- Pentru implementarea prevederilor Directivei 2009/73/CE şi ale Regulamentului nr. 715/2009, va fi elaborat un nou proiect de lege cu privire la gazele naturale.

- Setul de acţiuni pentru elaborarea cadrului normativ al sectorului gazelor naturale în conformitate cu Pachetele energetice II şi III este prezentat în      tabelul 1.

Tabelul 1

Setul de acţiuni propuse pentru elaborarea

cadrului normativ al sectorului gazelor naturale

| Nr. d/o | Acţiunile | Actul normativ transpus din acquis-ul Uniunii Europene | Termenul | Indicatorii de performanţă | Instituţia responsabilă şi partenerii | Costurile, mil lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea şi coordonarea proiectului noii legi cu privire la gazele naturale | Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE | Trimestrul III, 2015 | Proiectul legii definitivat | Ministerul Economiei | Asistenţă tehnică oferită de Secretaria-tul Comunităţii Energetice |
|  | Aprobarea proiectului noii legi cu privire la gazele naturale | - | Trimestrul III, 2015 | Proiectul de lege aprobat | Guvernul Republicii Moldova | - |
|  | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale | Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 | Pe parcursul unui an de la publicarea noii legi cu privire la gazele naturale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova | Regulamentul definitivat şi aprobat | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Ministerul Economiei | Asistenţă tehnică |
|  | Elaborarea şi aprobarea legislaţiei secundare în domeniul gazelor naturale | Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale etc. | Trimestrul II, 2016 | Legislația secundară aprobată | Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică | Asistenţă tehnică |

Pachetul de lucru 2: Consolidarea cadrului instituţional şi organizaţional în sectorul gazelor naturale. Dezvoltarea pieţei gazelor naturale

- Guvernul Republicii Moldova va demara implementarea unui cadru de piaţă instituţional şi operaţional eficient pentru sectorul gazelor naturale, cu actori de piaţă licenţiaţi, înregistraţi ca participanţi pe piaţă şi complet responsabili de acţiunile lor în cadrul zilnic de pe piaţă, aceasta însemnînd furnizare şi consum conform aranjamentelor comerciale (bilaterale şi/sau participarea pe piaţa spot).

- În conformitate cu Tratatul Comunităţii Energetice, liberalizarea pieţei energetice din Moldova este stabilită pentru 1 ianuarie 2015 (D/2009/03/MC      C-En). Pentru ca Republica Moldova să fie gata să îndeplinească cerinţele unei pieţe liberalizate, va fi creat cadrul instituţional, iar după finalizarea acestuia, sistemul real şi personalul operativ vor parcurge un  proces de adaptare şi de instruire practică.

- Pentru a facilita liberalizarea pieţei  gazelor naturale, Guvernul va desemna operatorul pieţei gazelor naturale şi va dispune crearea pieţei centralizate a gazelor naturale. Operatorul pieţei gazelor naturale trebuie să administreze piaţa şi să ofere mecanisme de piaţă şi produse eficiente pentru a facilita piaţa angro transparentă şi solvabilă a gazelor naturale (piaţa cu o zi înainte, piaţa pe parcurs de o zi etc.).

- În prezent, în Republica Moldova nu există o concurenţă reală în sectorul gazelor naturale. O concurenţă reală poate să apară doar ca urmare a deschiderii oficiale şi reale a pieţei centralizate a gazelor naturale, care va permite intrarea unor noi furnizori.

- În cadrul Reuniunii a X-a a Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice, ce a avut loc la Budva (Muntenegru), pe data de 18 octombrie 2012, Republica Moldova a obţinut Acordul părţilor contractante şi a Comisiei Europene pentru aprobarea Deciziei Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice referitor la derogarea de la  art. 9 al Directivei (procedura de separare a activităţilor) pînă la 1 ianuarie 2020. SA „Moldovagaz”, în comun cu Guvernul, va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea separării şi asigurarea independenţei operatorului de transport şi de sistem.

- Rezultatul aşteptat este compatibilitatea pieţei naţionale cu piaţa regională/piaţa Uniunii Europene, pentru a sprijini integrarea pieţei şi definirea, prin aplicarea mecanismelor concurenţiale, a unui preţ transparent, astfel susţinînd atragerea investiţiilor.

- Setul de acţiuni pentru consolidarea cadrului instituţional şi organizaţional în sectorul gazelor naturale din Republica Moldova, precum şi dezvoltarea pieţei în domeniu este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Setul de acţiuni propuse pentru consolidarea cadrului instituţional

şi organizaţional, precum şi pentru dezvoltarea pieţei în domeniul gazelor naturale

| Nr. d/o | Acţiunile | Termenul | Indicatorii de performanţă | Instituţia responsabilă şi partenerii | Costurile, mil lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Separarea legală a activităţii de distribuţie de cea de furnizare a gazelor naturale | 1 ianuarie 2016 | Activitățile de distribuţie și furnizare a gazelor naturale separate | SA „Moldovagaz” | - |
|  | Separarea operatorilor de sistem şi de transport din domeniul gazelor naturale | 1 ianuarie 2020 | Operatorii de transport şi de sistem separaţi | SA „Moldovagaz” | - |
|  | Desemnarea şi certificarea operatorilor de transport şi de sistem din domeniul gazelor naturale | - | Operatorii de transport şi de sistem certificați | Guvernul Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică | Se va estima ulterior |
|  | Desemnarea operatorilor de sistem independenţi în sistemul gazelor naturale | - | Operatorii de sistem independenţi desemnați | Guvernul Republicii Moldova | Se va estima ulterior |
|  | Certificarea operatorului de transport | Trimestrul III, 2020 | Operatorul de transport certificat | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică | - |

Pachetul de lucru 3: Promovarea proiectelor investiţionale în infrastructura gazelor naturale

- Acest pachet de lucru include implementarea proiectelor investiţionale majore în sectorul gazelor naturale:

a. Iniţierea activităţii operaţionale a gazoductului de interconexiune a reţelelor de gaze naturale Ungheni-Iaşi

- Gazoductul Iaşi-Ungheni reprezintă un proiect de interconectare a sistemelor de transport al gazelor naturale dintre Republica Moldova şi România, cu o lungime totală de 43,2 km, din care 10,48 km pe teritoriul Republicii Moldova, cu o capacitate de 1,5 mld m3 de gaze. Costul total al proiectului a fost de 26,5 mil. euro. Gazoductul Ungheni-Iaşi a fost dat în exploatare la 27 august 2014. Inaugurarea gazoductului Iaşi-Ungheni a constituit un prim pas în interconectarea reţelelor de gaze naturale ale României şi ale Republicii Moldova.

- La 6 ianuarie 2015, ÎS „Vestmoldtransgaz”, fondată prin Hotărîrea Guvernului nr.501 din 1 iulie 2014, a primit licenţă ca al doilea operator de transport al gazelor naturale.

- În septembrie 2014, SA „Energocom” a obţinut licenţa pentru furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate în Republica Moldova, iar în decembrie 2014 a semnat contractul de livrare a gazelor naturale cu partenerul român OMV „Petrom Gaz” SRL. Demararea livrărilor gazelor naturale prin conducta Iaşi-Ungheni pentru consumatorii din raionul Ungheni a fost lansată la 4 martie 2015.

b. Construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău

- Gazoductul Ungheni-Chişinău reprezintă etapa finală a proiectului major de conectare a gazoductului Ungheni-Iaşi cu mun. Chişinău, cel mai mare consumator de gaze naturale (aprox. 60% din consumul total de gaze).

- Proiectul va consta din:

1) gazoductul Ungheni-Chişinău cu lungimea de circa 130 km (Ø500mm);

2) un cerc în jurul Chişinăului;

3) o staţie de măsurare/distribuţie.

Acest gazoduct va fi fezabil în condiţiile în care staţia de compresare a gazului va fi construită pe teritoriul României. Bugetul estimat al proiectului constituie circa 81,5 mil. euro.

- La 11 iunie 2014 a fost semnat Amendamentul nr.2 la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de suport bugetar în domeniul reformei sectorului energetic, cu un buget de 10 mil. euro pentru anul 2015, inclusiv pentru gazoductul Ungheni-Chişinău. Pînă în decembrie 2015 urmează a fi semnate acordurile de împrumut pentru gazoductul Ungheni-Chişinău dintre Guvernul Republicii Moldova şi instituţiile financiare internaţionale.

- Construcţia conductei magistrale Iași-Ungheni-Chișinău reprezintă proiectul-cheie pentru sectorul energetic din Republica Moldova, rezultatul aşteptat fiind asigurarea unei alternative de aprovizionare, precum şi contribuţia la diversificarea alternativă atît a direcţiilor, cît şi a surselor. Se preconizează că lucrările de construcţie a gazoductului Ungheni-Chişinău se vor efectua în perioada 2016-2017.

- Setul de acţiuni necesare pentru construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău pe teritoriul Republicii Moldova este prezentat în tabelul 3.

Tabelul 3

Setul de acţiuni pentru construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău

| Nr. d/o | Acţiunile | Termenul | Indicatorii de performanţă | Instituţia responsabilă şi partenerii | Costurile, mil lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definitivarea studiului de fezabilitate, inclusiv evaluarea impactului social şi asupra mediului | Trimestrul IV, 2015 | Studiu de fezabilitate definitivat | Ministerul Economiei, consultantul | Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare |
|  | Derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi obţinerea Acordului de mediu (conform Legii privind evaluarea impactului asupra mediului) | Trimestrul IV, 2015 | Acordul de mediu obținut | Ministerul Economiei, Ministerul Mediului | - |
|  | Derularea procedurilor de aprobare a proiectului | Trimestrul III, 2015 | Proceduri de aprobare finalizate | Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare | - |
|  | Semnarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare | Trimestrul IV, 2015 | Acordul de finanțare semnat | Guvernul Republicii Moldova, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare | - |
|  | Elaborarea proiectului tehnic | Trimestrul II, 2016 | Proiectul tehnic elaborat | Ministerul Economiei, Unitatea de implementare a proiectului | Se va estima ulterior |
|  | Obţinerea de autorizaţii pentru construcţii şi efectuarea procedurilor legate de achiziţionarea terenurilor | Trimestrul II, 2016 | Autorizații obținute, proceduri efectuate | Ministerul Economiei, Unitatea de implementare a proiectului | - |
|  | Selectarea şi contractarea antreprenorului general şi a consultantului pentru supravegherea lucrărilor | Trimestrul III, 2016 | Antreprenorul general şi consultantul contractați | Guvernul Republicii Moldova, ÎS „Vestmold-transgaz” | - |
|  | Efectuarea lucrărilor de construcţie a gazoductului | Trimestrul III, 2017 | Gazoduct construit | Antreprenorul general | 1549,0 (81,5 mil. euro) |
|  | Darea în exploatare | Trimestrul IV, 2017 | Gazoduct dat în exploatare | Antreprenorul general, consultantul pentru supravegherea lucrărilor | - |

Pachet de lucru 4: Alte măsuri propuse pentru sectorul gazelor naturale

- Acest pachet de lucru include măsuri suplimentare ce ţin de îmbunătăţirea securităţii furnizării gazelor naturale în Republica Moldova, în următoarele domenii (tabelul 4):

- alinierea activităţii sectorului gazelor naturale la  nivelul  standardelor internaţionale şi metodologiilor aplicate în Uniunea Europeană;

- selectarea companiilor pentru efectuarea lucrărilor de prospecțiune a resurselor proprii de gaze naturale și țiței în regiunea de sud a țării, în baza legii petrolului (după aprobare);

- elaborarea studiului de fezabilitate pentru examinarea oportunităţii construcţiei depozitului de stocare a gazelor naturale;

- analiza oportunităţii participării la proiectele internaţionale de construcţie a terminalelor de gaze naturale lichefiate, de exploatare a gazului nonconvenţional în ţările vecine etc.

Tabelul 4

Setul de acţiuni suplimentare în domeniul securităţii 
furnizării cu gazele naturale

| Nr. d/o | Acţiunile | Termenul | Indicatorii de performanţă | Instituţia responsabilă şi partenerii | Costurile, mil lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea analizei impactului de reglementare privind oportunitatea aprobării metodologiei tarifare „entry-exit” (intrare-ieşire) la nivel de punct, bazate pe costuri reale şi efective, care să aibă ca scop promovarea eficienţei în activitatea de transport şi implicit scăderea tarifului de transport | 2016-2017 | Analiza impactului de reglementare elaborată | Ministerul Economiei | Asistenţă tehnică |
|  | Anunțul internaţional de licitație pentru acordarea concesiunii şi demararea lucrărilor de prospecţiune a resurselor proprii de gaze naturale şi ţiţei în regiunea de sud a ţării | Trimestrul IV, 2016 | Concesiune acordată, lucrări de prospecţiune a resurselor proprii demarate | Guvernul Republicii Moldova, concesionarul | Se vor estima ulterior |
|  | Elaborarea studiului de prefezabilitate cu privire la construcţia depozitului de stocare a gazelor naturale | 2016-2017 | Studiu de fezabilitate elaborat | Ministerul Economiei, consultantul | Asistenţă tehnică |
|  | Identificarea fezabilităţii participării Republicii Moldova în proiecte internaționale | 2017-2020 | Proiecte internaționale fezabile identificate | Ministerul Economiei | - |
|  | Derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi obţinerea Acordului de mediu (conform Legii privind evaluarea impactului asupra mediului) | 2017-2020 | Acord de mediu obținut | Ministerul Economiei, Ministerul Mediului | - |
|  | Examinarea oportunității colaborării în domeniul exploatării gazelor nonconvenţionale (gaze de şist) cu ţările vecine: Polonia, România, Ucraina etc. | 2016-2020 | Relații de colaborare stabilite | Ministerul Economiei | - |

III. PROCEDURILE DE EVALUARE ŞI RAPORTARE

- Comitetul de supraveghere nr.2 va fi responsabil de coordonarea şi evaluarea implementării Foii de parcurs pentru sectorul gazelor naturale din Republica Moldova.

- Constituirea Comitetului de supraveghere nr.2 şi aprobarea componenţei acestuia va fi efectuată de  către Ministerul Economiei, în calitate de preşedinte al Comitetului.

- Calitatea de membru va fi atribuită tuturor instituţiilor-cheie în domeniul energetic cu competenţe în domeniul gazelor naturale, care vor delega cîte un reprezentant în componența Comitetului de supraveghere:

- Ministerul Economiei (preşedinte);

- Cancelaria de Stat;

- Agenţia Naţională de reglementare în Energetică;

- Ministerul Finanţelor;

- Ministerul Mediului;

- Agenţia pentru Eficienţă Energetică

- SA „Moldovagaz”;

- ÎS „Vestmoldtransgaz”;

- Academia de Ştiinţe a Moldovei/Institutul de Energetică;

- Universitatea Tehnică din Moldova;

- ONG-urile;

- alţi membri.

- Observatori în Comitetul de supraveghere nr.2 vor fi reprezentanţi ai comunităţii donatorilor (de exemplu Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, Ambasada Suediei în calitate de donator-coordonator etc.) şi ai instituţiilor financiare internaţionale (de exemplu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii etc.).

- Comitetul de supraveghere se va convoca semestrial și în caz de necesitate.

- Organul de raportare va fi Comitetul de supraveghere, care va elabora şi va prezenta, semestrial, raportul de activitate.

- Raportul va fi prezentat Ministerului Economiei, care, la rîndul său, îl va prezenta Guvernului Republicii Moldova.