Приложение

к Национальной программе кибербезопасности

Республики Молдована 2016-2020 годы

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Национальной программы кибербезопасности Республики Молдова**

**на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Действие** | **Ответственные учреждения** | **Партнеры** | **Срок и/или период исполнения** | **Показатель результата** | **Источники финансирования, оценочная стоимость леев** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Обработка, хранение и безопасный доступ к данным, в том числе к публичным данным.** Оценочная стоимость – 9504 тыс. леев | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение приведения в соответствие нормативно-законодательной базы по кибербезопасности Республики Молдова, которая будет предусматривать:  a) определение терминов (понятий) в области кибербезопасности;  b) разграничение компетенций по сферам;  c) установление органа с функциями по мониторингу соблюдения требований кибербезопасности;  d) назначение органа, уполномоченного контролировать внедрение результатов аудита в области кибербезопасности;  e) обязательства держателей государственных информационных систем по периодическому проведению аудита этих систем, с установлением периодичности, уровней, и представлением отчета компетентному органу;  f) санкции за несоблюдение аудиторского заключения о соответствии минимальным обязательным требованиям кибербезопасности;  g) персональную ответственность за обеспечение кибербезопасности;  h) введение в государственные органы функции координатора по кибербезопасности, в том числе его основных обязанностей;  i) создание межотраслевого совета по вопросам кибербезопасности (с функцией по координации деятельности кибербезопасности) | Министерство информационных технологий и связи,  Служба информации и  безопасности | Государственная канцелярия,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Генеральная прокуратура,  Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий,  Национальный центр по защите персональных данных | 2016-2017 годы | Проект закона, разработанный и направленный на рассмотрение Правительству | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 2592 тыс. |
| 1.2. | Классификация типов информации, за исключением государственной тайны | Министерство информационных технологий и связи | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  Национальный центр по защите персональных данных,  Центр специальных телекоммуникаций | 2016 год | Утвержденная классификация | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 1.3. | Анализ и разработка предложений по применению на национальном уровне стандартов, связанных с обработкой, хранением и безопасным доступом к данным в соответствии с классификацией типов информации, рассмотренных в рамках технических комитетов по стандартизации ТК 28 «Информационные технологии» и ТК 29 «Электронные коммуникации» | Министерство информационных технологий и связи,  Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий | Национальный институт стандартизации,  Центр специальных телекоммуникаций,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Служба информации и безопасности,  Национальный центр по защите персональных данных,  технические комитеты по стандартизации ТК 28 «Информационные технологии» и ТК 29 «Электронные коммуникации» | 2016-2017 годы | Предложения по применению европейских и международных стандартов, связанных с обработкой, хранением и безопасным доступом к данным | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию,  ориентировочная стоимость – 216 тыс. |
| 1.4. | Разработка методологии для оценки уязвимости государственных информационных систем на основе определенных, перенятых и утвержденных стандартов | Министерство информационных технологий и связи,  Служба информации и  безопасности,  Национальное агентство по  регулированию в  области электронных коммуникаций и  информационных технологий | Национальный институт стандартизации,  Государственная канцелярия,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  технические комитеты по стандартизации ТК 28 «Информационные технологии» и ТК 29 «Электронные коммуникации» | 2016-2017 годы | Методология, разработанная и утвержденная постановлением Правительства | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс.  . |
| 1.5. | Разработка обязательных минимальных требований кибербезопасности | Министерство информационных технологий и связи | Министерство обороны,  Министерство внутренних дел,  Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий,  Служба информации и безопасности,  Центр  специальных телекоммуникаций,  Национальный центр по защите персональных данных | 2016-2017 годы | Обязательные минимальные требования кибербезопасности, утвержденные Правительством | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 1.6. | Сертификация специалистов исходя из определенных стандартов и методологий, и утвержденных обязательных минимальных требований кибербезопасности | Министерство информационных технологий и связи | Государственная канцелярия,  Служба информации и безопасности,  Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны | 2016-2018 годы | Количество органов центрального и местного публичного управления,  других ведомств, являющихся держателями государственных информационных систем, для которых сертифицированы специалисты;  число сертифицированных специалистов | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 864 тыс. |
| 1.7. | Определение и планирование в бюджетах учреждений финансовых средств, необходимых для проведения аудита кибербезопасности на основе утвержденной методологии | Министерство финансов,  органы центрального и  местного публичного управления,  держатели государственных информационных систем | Государственная канцелярия,  Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  Министерство обороны,  Служба информации и безопасности | 2016 год | Выделенные финансовые средства | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость не указана. |
| 1.8. | Проведение аудита в органах центрального и местного публичного управления, других ведомствах, являющихся держателями государственных информационных систем,  с целью выявления уязвимостей и соответствия обязательным минимальным требованиям  кибербезопасности | Органы центрального и  местного публичного управления,  держатели государственных информационных систем | Министерство информационных технологий и связи | 2017-2020 годы | Количество ведомств, в которых проведен аудит | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 864 тыс. |
| 1.9. | Разработка плана по устранению уязвимостей согласно рекомендациям аудита и его выполнение под персональную ответственность в органах центрального и местного публичного управления, других ведомствах, являющихся держателями государственных информационных систем | Органы центрального и  местного публичного управления,  держатели государственных информационных систем | Министерство информационных технологий и связи | 2016-2018 годы | Количество ведомств, доложивших о реализации плана по устранению уязвимостей | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 1296 тыс. |
| 1.10. | Разработка и внедрение методологии маркировки информации, предоставленной системой, в которой содержатся персональные данные с использованием «временной метки» | Национальный центр по защите персональных данных | Министерство информационных технологий и связи,  Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Центр специальных телекоммуникаций | 2016-2019 годы | Разработанная и внедренная методология | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 216 тыс. |
| 1.11. | Разработка и внедрение  законодательных актов, необходимых для введения мер безопасности и обязательных стандартов в компаниях в области информационных технологий и коммуникаций с установлением обязательных минимальных требований безопасности государственных информационных систем и информации из этих систем | Министерство информационных технологий и связи,  Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий | Государственная канцелярия,  Министерство обороны,  Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел | 2017 год | Законодательные акты, разработанные и направленные на утверждение Правительству | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| **2.** | **Безопасность и целостность сетей и услуг электронных коммуникаций.** Ориентировочная стоимость - 1944 тыс. леев | | | | | |
| 2.1. | Приведение законодательства в области электронных коммуникаций в соответствие с рамочными директивами ЕС в данной области | Министерство информационных технологий и связи,  Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Центр специальных телекоммуникаций,  Национальный центр по защите персональных данных | 2016 год | Проект закона, разработанный и направленный на рассмотрение Правительству | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 216 тыс. |
| 2.2. | Установление минимальных мер безопасности, которые должны принимать поставщики для обеспечения безопасности, безотказности и целостности сетей и/или услуг электронных коммуникаций и предоставление отчета об инцидентах с существенным влиянием на них | Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий | Министерство информационных технологий и связи | 2016-2017 годы | Проект нормативного акта, утвержденный постановлением Административного совета Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 2.3. | Анализ и внедрение на национальном уровне европейских и международных стандартов, относящихся к защите и безопасности сетей электронных коммуникаций и передача их на утверждение Национальному институту по стандартизации | Министерство информационных технологий и связи. | Национальный институт стандартизации,  Технический комитет по стандартизации ТК 29 «Электронные коммуникации» | 2016-2017 годы | Принятые стандарты | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 2.4. | Проведение исследования относительно внесения изменений в законодательство об электронных коммуникациях с целью устранения или уменьшения количества обезличенных абонентов услуг электронных коммуникаций | Служба информации и безопасности | Министерство информационных технологий и связи,  Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел,  Национальный центр по защите персональных данных | 2016-2017 годы | Разработанное исследование | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 2.5. | Дальнейшее развитие специальной сети связи органов публичного управления на всей территории Республики Молдова | Государственная канцелярия,  Служба информации и  безопасности,  Центр специальных телекоммуникаций | Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Генеральная прокуратура,  Министерство информационных технологий и связи | Согласно плану, утвержденному Правительством | Количество городов, охваченных сетью специальных телекоммуникаций | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| **3.** | **Создание центра реагирования на киберинциденты на национальном уровне (национальная сеть CERT).** Ориентировочная стоимость – 49608 тыс. леев | | | | | |
| 3.1. | Создание Национального центра реагирования на киберинциденты (CERT) | Государственная канцелярия,  Министерство информационных технологий и связи,  Министерство внутренних дел,  Служба информации и  безопасности | Генеральная прокуратура,  Центр специальных телекоммуникаций,  Министерство обороны | 2016 год | Создан Национальный центр | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость –  29700 тыс. |
| 3.2. | Создание национальной системы оповещения и информирования о киберинцидентах в режиме реального времени | Государственная канцелярия,  Центр специальных телекоммуникаций | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Генеральная прокуратура | 2016-2017 годы | Созданная функциональная система | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 594 тыс. |
| 3.3 | Создание ведомственных центров реагирования на киберинциденты в органах центрального и местного публичного управления, других учреждениях, являющихся держателями государственных информационных систем | Органы центрального и  местного  публичного управления,  держатели государственных информационных систем |  | 2016-2017 годы | Количество созданных ведомственных центров | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 14850 тыс. |
| 3.4. | Установление для органов центрального и местного публичного управления и предпринимательской среды в области информационных и коммуникационных технологий обязанностей по обязательному оперативному сообщениюнию о киберинцидентах на основе механизма обмена данными и четко определенных ролей | Государственная канцелярия | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Министерство информационных технологий и связи,  Генеральная прокуратура,  Центр специальных телекоммуникаций,  Национальный центр по защите персональных данных | 2016-2017 годы | Утвержденные обязанности | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 3.5. | Организация базы данных, с доступом ответственных органов, идентифицированных или зарегистрированных кибернетических угроз, уязвимостей и инцидентов, технологий и методов, используемых для атак, наилучших практик для защиты отрасли информационных и коммуникационных технологий | Государственная канцелярия | Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел,  Служба информации и безопасности,  Министерство обороны, Министерство информационных технологий и связи,  Центр специальных телекоммуникаций, Национальный банк Молдовы,  Главная государственная налоговая инспекция,  Национальный центр по защите персональных данных | Постоянно | Система, созданная в соответствии с  утвержденной концепцией | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 1800 тыс. |
| 3.6 | Проведение совместных учений и тренировок для укрепления потенциала реагирования на кибератаки, в том числе блокирования симулированных кибератак | Государственная канцелярия,  Служба информации и безопасности,  Центр специальных телекоммуникаций | Министерство обороны,  Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  Министерство информационных технологий и связи | Постоянно | Количество организованных упражнений;  количество проведенных тренировок;  высокая способность реагирования на киберугрозы | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| 3.7. | Консолидация потенциала команды Национального центра реагирования на инциденты кибербезопасности для обеспечения стратегического анализа инцидентов безопасности и координации ответных действий на инциденты безопасности в государственном, частном и научном секторах, в том числе путем организации тренингов квалифицированными специалистами | Государственная канцелярия,  Центр специальных телекоммуникаций. | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Генеральная прокуратура | 2016-2018 годы | Улучшенный потенциал | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| 3.8. | Разработка механизмов (моделей) раннего предупреждения инцидентов кибербезопасности в Республике Молдова, в том числе на основе государственно-частного партнерства | Государственная канцелярия,  Центр специальных телекоммуникаций | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны | 2016-2018 годы | Методы (модели)  раннего предупреждения инцидентов кибербезопасности | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| **4.** | **Предотвращение и борьба с киберпреступностью.** Ориентировочная стоимость – 2916 тыс. леев | | | | | |
| 4.1. | Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в уголовное законодательство и законодательство о правонарушениях для предотвращения и борьбы с информационной кибербезопасностью в целях его непрерывной гармонизации с положениями Европейской конвенции об информационной преступности и решениями Комитета этой Конвенции | Министерство внутренних дел,  Служба информации и  безопасности,  Генеральная прокуратура | Министерство обороны,  Министерство информационных технологий и связи | 2016 год | Проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об дминистративных правонарушениях, разработанный и направленный на рассмотрение Правительству | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена. |
| 4.2. | Обучение сотрудников правоохранительных органов, специалистов, сертифицированных в области кибербезопасности:  а) обнаружению, расследованию, уголовному преследованию и судебному разбирательству информационных преступлений;  b) связям между информационной преступностью, организованной преступностью, экономической преступностью и другими категориями правонарушений | Национальный институт юстиции | Министерство внутренних дел,  Служба информации и безопасности,  Генеральная прокуратура | 2016-2020 годы | Количество проведенных тренингов;  количество обученных лиц | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| 4.3. | Внедрение рекомендаций Совета Европы, в частности, проекта EAP по подготовке персонала правоохранительных органов | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре Министерства внутренних дел | Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел,  Служба информации и безопасности,  Технический университет Молдовы,  Государственный университет Молдовы | 2016 год | Учебный план,  разработанный и внедренный | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| 4.4. | Разработка и утверждение проекта закона о ратификации Дополнительного протокола к  Конвенции Совета Европы об информационной преступности | Министерство внутренних дел | Государственная канцелярия,  Служба информации и безопасности,  Генеральная прокуратура,  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2016 год | Проект закона, разработанный и направленный на рассмотрение Правительству | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований.  Стоимость не определена. |
| 4.5. | Приведение национального законодательства в соответствие с положениями Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия и Дополнительного протокола к Конвенции (Лансароте, 25 октября 2007 г.) | Министерство внутренних дел | Генеральная прокуратура | 2016-2017 годы | Проект закона, разработанный и направленный на рассмотрение Правительству | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена. |
| 4.6. | Проведение исследования для совершенствования нормативно-правовой базы в области  предотвращения и борьбы с информационными преступлениями | Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел,  Служба информации и  безопасности | Государственная канцелярия,  Министерство юстиции,  Министерство информационных технологий и связи,  Министерство обороны | 2016 год | Проект поправок к нормативной базы, разработанный и направленный на рассмотрение Правительству | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 216 тыс. |
| 4.7. | Укрепление в рамках Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности и Генерального инспектората полиции Министерство внутренних дел потенциала по предотвращению и борьбе с информационной преступностью и, по необходимости, формирование предложений по внесению поправок в нормативно-правовую базу, а также создание лаборатории для тестирования и экспертизы | Министерство внутренних дел,  Служба информации и безопасности,  Генеральная прокуратура |  | 2016-2019 годы | Разработанный институциональный потенциал с составлением, по необходимости, предложений по внесению поправок в нормативно-правовую базу | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| **5.** | **Консолидация потенциала по киберзащите**. Ориентировочная стоимость – 2232 тыс. леев | | | | | |
| 5. .1 | Разработка раздела по киберзащите Республики Молдова, в качестве составной части Стратегии информационной безопасности Республики Молдова | Служба информации и безопасности,  Министерство обороны,  Министерство внутренних дел | Генеральная прокуратура | 2016 год | Раздел, разработанный и представленный для включения в Стратегию информационной безопасности Республики Молдова. | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена. |
| 5.2. | Установление ответственных органов и взаимное сотрудничество в мирное время, в ситуациях кризиса, осады и войны в киберпространстве | Служба информации и  безопасности,  Министерство обороны,  Министерство внутренних дел | Государственная канцелярия,  Центр специальных телекоммуникаций,  Министерство просвещения,  Министерство финансов,  Министерство экономики,  Министерство информационных технологий и связи,  Генеральная прокуратура | 2016-2017 годы | Проект закона, утвержденный и представленный Парламенту для принятия | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 5.3. | Использование возможностей киберпространства для продвижения национальных интересов, ценностей и целей в киберпространстве | Служба информации и  безопасности,  Министерство информационных технологий и связи | Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Генеральная прокуратура,  Национальный центр по защите персональных данных | 2016-2018 годы | Политики, разработанные и утвержденные | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена. |
| 5.4. | Развитие военного потенциала по защите критической инфраструктуры и услуг, предназначенных для национальной обороны | Министерство обороны | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Министерство информационных технологий и связи | 2016-2017 годы | Разработанный потенциал | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| 5.5. | Определение программ по повышению осведомленности и обучению персонала, предназначенного для обеспечения национальной безопасности и защиты в области кибербезопасности | Служба информации и  безопасности,  Министерство обороны | Министерство внутренних дел,  Министерство информационных технологий и связи,  Министерство просвещения | 2016-2017 годы | Обученный персонал | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| 5.06 | Установление отношений сотрудничества с национальными и международными учреждениями в данной области | Служба информации и  безопасности,  Министерство обороны | Министерство внутренних дел,  Министерство иностранных дел и европейской интеграции,  Министерство информационных технологий и связи | 2016-2018 годы | Установленные процедуры сотрудничества | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена |
| **6.** | **Обучение, подготовка и непрерывное информирование в области кибербезопасности.** Ориентировочная стоимость – 10089 тыс. леев | | | | | |
| 6.1. | Разработка концепции кампаний по информированию и осведомлению о рисках в киберпространстве | Государственная канцелярия,  Министерство информационных технологий и связи | Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  Служба информации и безопасности,  Центр специальных телекоммуникаций,  Центр электронного управления,  Национальный центр по защите персональных данных | 2016-2017 годы | Утвержденная концепция информационных кампаний | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| 6.2. | Дополнение учебного плана в области кибербезопасности | Министерство просвещения | Министерство информационных технологий и связи,  Центр электронного управления,  Технический университет Молдовы,  Государственный университет Молдовы,  Национальный центр по защите персональных данных | 2016-2018 годы | Утвержденный учебный план | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 6.3. | Создание портала с оперативным оповещением об угрозах в киберпространстве (цифровом пространстве) | Государственная канцелярия,  Центр  специальных телекоммуникаций | Министерство информационных технологий и связи | 2016-2018 годы | Созданный функциональный портал. | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 900 тыс. |
| 6.4. | Установление требований к компетенции в области кибербезопасности для персонала в государственном и частном секторе, а также организация процесса обучения, оценивания и сертификации специалистов в этой области | Министерство информационных технологий и связи | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  Центр специальных телекоммуникаций,  Министерство обороны | 2016-2018 годы | Число сертифицированных специалистов | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 432 тыс. |
| 6.5. | Организация и проведение тренингов и семинаров в области кибербезопасности для персонала государственного и частного сектора, держателей элементов критической инфраструктуры | Министерство информационных технологий и связи,  Центр специальных телекоммуникаций | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  Министерство обороны,  Центр электронного управления,  Технический университет Молдовы,  Государственный университет Молдовы | Постоянно | Число проведенных тренингов и семинаров | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена |
| 6.6. | Создание лаборатории кибербезопасности | Центр  специальных телекоммуникаций,  Технический университет Молдовы | Министерство информационных технологий и связи,  Министерство обороны | 2016-2018 годы | Созданная лаборатория | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 7425 тыс. |
| **7.** | **Международное сотрудничество и взаимодействие в сферах, касающихся кибербезопасности**. Ориентировочная стоимость - 648 тыс. леев | | | | | |
| 7.1. | Заключение договоров о сотрудничестве с другими национальными командами реагирования на инциденты, связанные с кибербезопасностью (CERT), а также US–CERT, европейскими и Североатлантическими (NATO NCERT) | Государственная канцелярия,  Министерство информационных технологий и связи,  Министерство обороны | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура | 2016-2018 годы | Количество заключенных соглашений | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена |
| 7.2. | Создание платформы по координированию и консультированию в области оценивания киберугроз и поиска решений | Государственная канцелярия,  Министерство информационных технологий и связи | Служба информации и безопасности,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Генеральная прокуратура,  Центр специальных телекоммуникаций | 2016-2018 годы | Платформа по  координированию-консультированию разработанная и  утвержденная | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Ориентировочная стоимость – 648 тыс. |
| 7.3. | Развитие сотрудничества с частным сектором (определение приложений, необходимых для реализации мер безопасности; создание точек соприкосновения для обеспечения запроса данных и информации в соответствии с законными положениями и создание современной системы передачи запросов; проведение регулярных встреч в рамках дискуссионных форумов для лучшего осознания оперативной обстановки и понимания потребностей каждого учреждения) | Государственная канцелярия,  Министерство информационных технологий и связи | Министерство внутренних дел,  Служба информации и безопасности,  Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий,  Генеральная прокуратура | 2016-2019 годы | Количество выявленных заявок;  количество контактных пунктов;  современная система передачи запросов;  количество проведенных встреч | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена |
| 7.4. | Продвижение национальных интересов кибербезопасности в международных форматах сотрудничества, в которых участвует Республика Молдова | Министерство информационных технологий и связи,  Министерство внутренних дел,  Министерство обороны,  Служба информации и  безопасности,  Генеральная прокуратура | Министерство иностранных дел и европейской интеграции,  Государственная канцелярия,  Центр специальных телекоммуникаций,  Центр электронного управления | Постоянно | Национальные интересы, продвинутые в международных форматах сотрудничества | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена |
| 7.5. | Продвижение сотрудничества между университетами Молдовы с мировыми лидерами в обучении и сертификации в области кибербезопасности, такими как (ISC) 2, ISACA, SANS | Министерство просвещения. | Министерство информационных технологий и связи,  Университеты Республики Молдова | Постоянно | Количество проведенных встреч | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена. |
| 7.6. | Установление и развитие отношений с международным научным сообществом в определенных областях, являющихся основой кибербезопасности | Министерство просвещения,  Академия наук  Молдовы | Министерство иностранных дел и европейской интеграции,  Министерство информационных технологий и связи,  Институт развития электронного общества | 2016-2019 годы | Количество установленных отношений | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена. |
| 7.7. | Установление и развитие отношений с мировыми лидерами в области кибербезопасности для создания передового центра исследований и развития в Республике Молдова | Министерство просвещения | Министерство информационных технологий и связи,  Академия наук Молдовы,  Институт развития электронного общества | 2016-2018 годы | Созданный передовой центр | Бюджет учреждений в пределах утвержденных ассигнований; ресурсы партнеров по развитию.  Стоимость не определена |