Приложение №1

**Этапы и ответственность в рамках проектного цикла капитальных инвестиций**

| **Этапы проектного цикла капитальных инвестиций** | **Инициатор / бенефициарий инвестиционного проекта** | **Отраслевое министерство / МОПУ** | **Министерство финансов** | **Рабочая группа по капитальным инвестициям** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Идентификация и предварительная оценка проекта** | Определяет цель, задачи и ожидаемые результаты проекта, выполняет предварительный анализ на основании установленных критериев (Приложение №4) и формы (Приложение №5 к настоящей инструкции) | Консультирует инициатора проекта и выбирает проекты, которые будут представлены на утверждение | Консультирует участников проекта |  |
| **Подготовка проектной документации** | Предлагает разработку проектной документации | Рассматривает и ободряет документацию по выбранным проектам |  |  |
| **Рассмотрение и утверждение финансирования** | Представляет все необходимые дополнительные данные для обоснования проектаУчаствует в обсуждениях и консультациях | Готовит проектные предложения, представляемые на утверждение, и результаты предварительной оценки, выполняет анализ содержания предложенных проектов и направляет информационное письмо о результатах анализа в случае положительного решения по утвержденным для финансирования проектам, готовит пакет необходимой документации для передачи в Министерство финансов на визирование  | Участвует в рассмотрении проектных предложений ЦОПУ и МОПУ в области инвестиций, реализуемых за счет всех источников государственного бюджета; регистрирует поданные проекты, анализирует документацию т готовит информационное письмо по результатам анализа для передачи Рабочей группе и ведет реестр проектов, отобранных ЦОПУ и МОПУ на этапе предварительной оценки | Оценивает проекты и представляет проекты, отобранные для финансирования, утверждает список проектов, представляемых на утверждение и финансирование. |
| **Реализация и мониторинг** | Организует исполнение проекта, подает отчетность о его исполнении Министерству финансов | Отвечает за мониторинг исполнения | Осуществляет мониторинг отчетности после исполнения проекта |  |
| **Итоговая оценка** | Готовит аналитический отчет о завершении проекта и представляет его Министерству финансов | Готовит аналитический отчет о завершении проектов по каждому бенефициарию и представляет его Министерству финансов | Обобщает сведения о завершенных проектах на основе аналитических отчетов и передает их Рабочей группе по капитальным инвестициям |  |