**Приложение № 8 (Образец)**

#### Образец заполнения реестра рисков, связанных с проектами капитальных инвестиций

ЦОПУ / МОПУ / Учреждение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название проекта капитальных инвестиций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/вид риска** | **Описание риска** | **Величина риска** | | | **Реакция на риск** | **Действие** | **Лицо, ответственное за управление риском** | **Последняя актуализация (дата) / Период контроля рисков** |
| **Возможное воздействие (1 = низкое;**  **10 = высокое)** | **Вероятность реализации (1 = низкая; 10 = высокая)** | **Оценка (воздействие × вероятность реализации) Макс. оценка = 100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 3×4** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Название проекта капитальных инвестиций** | | | | | | | | |
| Задача (какая цель будет достигнута / реализована в рамках проекта капитальных инвестиций?) | | | | | | | | |
| 1 | Операционный риск/ задержка выполнения договорных работ | 4 | 3 | 12 | Снизить риск | Пересмотр графиков выполнения работ |  |  |
| 2 | Финансово-экономический риск | 6 | 4 | 24 | Предвидеть / выделить ресурсы на покрытие непредвиден-ных затрат |  |  |  |

Дополнительное описание процессов, связанных с рисками, можно найти на сайте Министерства финансов <http://www.mf.gov.md/about/cfpi/Tehnici/management>.