Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 753 от 14 июня 2016 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по оптимизации разрешительных документов и реализации решений для единого окна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование действий** | **Ответственные учреждения** | **Сроки реализации** | **Показатели результата**  | **Источник финансирования**  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбор разрешительных документов (связанных с самыми высокими административными издержками предпринимателей), разработка и продвижение внесения изменений в нормативные акты, регулирующие разрешительные документы с целью приведения их их в соответствие с основными принципами регулирования предпринимательской деятельности | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов  | Июнь-октябрь 2016 г. | Разработаны и одобрены проекты по внесению изменений в нормативные акты  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию  |
| 2. | Подготовка и утверждение решений для ГП «Poșta Moldovei» с целью оказания услуг по применению и получению некоторых отобранных разрешительных документов. В рамках данного действия будут:- определены почтовые отделения для этапа тестирования услуг,- определены и разработаны необходимые изменения для внесения в нормативно-правовую базу и соглашения между ГП «Poșta Moldovei» и органами публичного управления, по необходимости. Утверждение необходимых изменений, по необходимости  | Министерство экономикиМинистерство информационных технологий и связи, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Июнь-октябрь 2016 г. | Одобрены почтовые отделения для этапа отбора тестирования Разработаны и утверждены необходимые изменения в нормативной основе и в договорах ГП «Poșta Moldovei» | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 3. | По необходимости, разработка новых или пересмотр уже существующих положений, касающихся механизма единого окна для разрешительных документов. Утверждение этих положений посредством постановлении Правительства или актов органов публичного управления, по необходимости | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Июль-октябрь 2016 г. | Утверждены новые положения или существующие положения с изменениями | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 4 | Разработка и утверждение Технической концепции Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики,Министерство информационных технологий и связи | Июль-октябрь 2016 г. | Разработана и утверждена Концепция  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 5. | Разработка подробных технических требований, с учетом пересмотренной нормативно-правовой базы разрешительных документов для Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов и утверждение их задействованными учреждениями | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Июль-октябрь 2016 г. | Разработаны и утверждены технические требования  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 6. | Запуск процедуры закупки услуг по разработке Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов и выбор компании-исполнителя  | Министерство экономики | Октябрь-декабрь  2016 г. | Подписан договор на разработку Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 7. | Разработка и внедрение Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов  | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Январь-май 2017 г. | Подготовлена Автоматизированная информационная система производства и выдачи разрешительных документов и начато ее тестирование  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 8. | Подготовка технических требований для разработки или расширения необходимых электронных реестров (Реестр использования фитосанитарных продуктов и удобрений, Реестр биологических продуктов, Реестр аттестованных специалистов в области строительства и проектирования) | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Июнь-сентябрь 2016 г. | Разработаны и утверждены технические требования  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 9. | Представлены заявки на предложения о разработке необходимых электронных реестров  | Министерство экономики | Август-октябрь  2016 г. | Подписан договор на разработку электронных реестров | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 10. | Разработка электронных реестров для публичных органов, с помощью которых обеспечивается электронный доступ к Автоматизированной информационной системе производства и выдачи разрешительных документов  | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Декабрь 2016 г. – март 2017 г. | Подготовлены и внедрены электронные реестры  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 11. | Разработка веб-услуг для подключения к MConnect для тех учреждений, которые будут пользоваться Автоматизированной информационной системой производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Ноябрь 2016 г.– январь 2017 г. | Разработаны веб-услуги  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 12. | Разработка положения об использовании Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов и его утверждение Правительством  | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Ноябрь-декабрь  2016 г. | Разработано и утверждено Положение об Автоматизированной информационной системе производства и выдачи разрешительных документов  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 13. | Согласование внутренних положений публичных органов (оперативных и должностных инструкций) для использования Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов, а также соглашений между публичными органами и ГП «Poșta Moldovei», по необходимости | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Февраль – апрель 2017 г. | Согласованы внутренние положения органов публичного управления | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 14. | Обучение пользователей Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Май – июль 2017 г. | Обучены пользователи Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 15.  | Создание механизма предоставления услуг колл-центра для пользователей Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов  | Государственная канцелярия | Май 2017 г. | Создан колл-центр  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 16. | Запуск Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов в режиме испытания (на небольшом числе разрешительных документов, в целях испытания и отладки системы) | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Май – ноябрь 2017 г. | Проведено испытание Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 17. | Запуск Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики, Государственная канцелярия, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов  | Декабрь 2017 г. | Запущена Автоматизированная информационная система производства и выдачи разрешительных документов | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 18. | Обслуживание Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов компанией-разработчиком после ее запуска. | Государственная канцелярия,Министерство экономики, органы публичного управления, занимающиеся оптимизацией разрешительных документов | Декабрь 2017 г. - декабрь 2018 г. | Обеспечено обслуживание системы  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 19. | Организация кампаний по информированию экономических агентов и продвижение принципов надлежащего регулирования и принятия решений для единого окна | Министерство экономики | Декабрь 2017 г. – май 2018 г. | Организованы информационные кампании Организованы семинары с участием экономических агентов  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |