Anexă

la Hotărîrea Curții de Conturi

nr. 49 din 22 decembrie 2015

RAPORT DE AUDIT TI

„Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?”

# Lista de abrevieri

| AID | Asociația Internațională pentru Dezvoltare |
| --- | --- |
| ANOFM | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă |
| APRA | Ajutor pentru perioada rece a anului |
| AS | Ajutor Social |
| ATOFM | Agenția teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă |
| ATP | Acceptance testing plan (Planul privind testarea de acceptare) |
| BCP | Business Continuity Plan (Plan de continuitate în afaceri) |
| BIRD | Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare |
| BM | Banca Mondială |
| CNAS | Casa Națională de Asigurări Sociale |
| CPAS | Codul Personal de Asigurare Socială |
| CTAS | Casa Teritorială de Asigurări Sociale |
| CNDDCM | Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă |
| CNAM | Compania Națională de Asigurări în Medicină |
| CCRM | Curtea de Conturi a Republicii Moldova |
| COI | Common Object Interface (Interfață comună a obiectelor) |
| DASPF | Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei |
| DRP | Disaster Recovery Plan (Plan de recuperare în caz de dezastru) |
| IS | Inspecția Socială |
| ISA | Instituția Supremă de Audit |
| Î.S. „CRIS „Registru”” | Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”” |
| MMPSF | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei |
| MTIC | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor |
| RSP | Registrul de Stat al Populaţiei |
| SIA | Sistemul Informaţional Automatizat |
| SIAAS | Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” |
| SOW | Statement of Work (cerința tehnică) |
| VPN | Reţea virtuală privată (Virtual Private Network) |
| TI | Tehnologii Informaționale |
| TIC | Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii |

# Sumar executiv

O activitate importantă desfășurată cu sprijinul donatorilor externi în cadrul sistemului de asistenţă socială a fost elaborarea unui instrument nou automatizat de management instituțional. Astfel, cu suportul Băncii Mondiale, în cadrul MMPSF a fost dezvoltat Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” (în continuare – SIAAS).

SIAAS reprezintă o investiție de perspectivă în TI, care ar putea contribui semnificativ la progresul Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, prin reducerea timpului și a resurselor necesare pentru realizarea cu succes a reformei în domeniul asistenței sociale. Utilizatorii finali ai SIAAS sînt cetățenii, funcționarii publici și entitățile guvernamentale/locale, precum și alte instituții de stat.

Scopul de bază al SIAAS, așa cum a fost prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2008, constă în sporirea eficienței sistemului de asistență socială, atît prin oferirea unui instrument de formare continuă, cît și prin asigurarea informațională a ministerelor, altor autorități administrative centrale și autorități ale administrației publice locale, precum și a personalului din sistemul de asistență socială. SIAAS reprezintă un sistem unic de evidență a tuturor solicitanților și beneficiarilor de asistență socială, și nu numai, alcătuit dintr-un ansamblu de mijloace software și hardware informaționale și organizaționale, sisteme de transmitere a datelor și utilizare a acestora, metode și personal destinate realizării suportului informațional pentru sistemul de asistență socială.

Obiectivele de activitate și cerințele tehnice ale Sistemului au fost ulterior definite, iar aspectele legate de proiectare, dezvoltare, testare și implementare au fost externalizate după ce au fost supuse unei licitații internaționale competitive. Costul dezvoltării SIAAS, care a inclus 2 module de bază („Prestații Sociale” și „Servicii Sociale”), a constituit 1265,0 mii dolari SUA, acesta fiind pus în aplicare începînd cu luna octombrie 2013, avînd ca obiectiv de bază determinarea eligibilității și calcularea dreptului potențialilor beneficiari de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului, cu stocarea informațiilor relevante pentru implementarea și monitorizarea Programelor de ajutor social.

SIAAS este orientat, în primul rînd, pe sectorul prestații și servicii sociale, dar, avînd în vedere faptul că în cadrul structurilor MMPSF există și alte instituții subordonate care au o altă orientare în domeniul de activitate, însă cu impact în sectorul de asistență socială, cu suportul Băncii Mondiale au fost dezvoltate module aparte și integrate în SIAAS. Astfel, noul Contract de extindere a funcționalităților SIAAS, semnat cu același furnizor, a inclus optimizarea și dezvoltarea modulelor existente, precum și crearea de 7 noi module/submodule, inclusiv: „Inspecția Socială”, „Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă”, „Fondul Local” și „Fondul Republican”, „Plăți locale”, „Acreditare”, „Raportare și monitorizare”. Costul extinderii funcționale a SIAAS a constituit 637,0 mii dolari SUA, iar lansarea în producție a Sistemului a avut loc în luna august 2015.

Ținîndu-se cont de aranjamentele cuprinse în Acordul de finanțare, care a vizat Proiectul „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, încheiat între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, Curtea de Conturi are obligația să auditeze Proiectul menționat prin realizarea auditurilor de performanță și auditului TI al Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”. Anterior, în anii 2013 și 2014, Curtea de Conturi a realizat 2 misiuni de audit al performanței la MMPSF și alte instituții implicate în realizarea proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, în cadrul cărora auditorii au abordat probleme de integritate a datelor deținute de SIAAS, precum și eficiența funcționării acestuia pentru atingerea scopurilor și obiectivelor organizaționale, înaintînd unele recomandări în vederea consolidării SI.

În acest sens, Banca Mondială a formulat termenii de referință, potrivit cărora Curtea de Conturi urma să efectueze un audit TI al SIAAS. Auditul a fost efectuat pentru a determina dacă Sistemul este protejat activ, menține integritatea datelor și funcționează eficient pentru atingerea scopurilor și obiectivelor organizaționale. În acest context și în temeiul Programului activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, în perioada septembrie – decembrie 2015 a fost realizat auditul tehnologiilor informaționale cu tema: „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?”.

Prin desfășurarea acestui audit, Curtea de Conturi și-a propus să ofere un răspuns la întrebarea menționată, SIAAS reprezentînd o soluţie de succes în domeniul dezvoltării TI, inclusiv de perspectivă. În acest sens, Curtea a stabilit dacă activitățile, procesele și controalele executate de către MMPSF în efortul de a realiza un proiect de dezvoltare și implementare a SIAAS au fost bine concepute şi gestionate pînă în luna decembrie 2015 şi dacă modificările introduse și alți factori relevanți care au intervenit pe parcurs au fost susceptibili pentru un impact semnificativ asupra principalelor deficienţe identificate.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi, Manualul de audit al tehnologiilor informaționale, precum și cu bunele practici internaționale în domeniu, avînd suportul experților antrenați în cadrul Proiectului Băncii Mondiale „Consolidarea capacităților Curții de Conturi a Republicii Moldova”.

Auditul consideră că, prin obținerea răspunsurilor la întrebările de audit, potrivit obiectivelor stabilite, poate înțelege aspectele situației actuale ale implementării SIAAS și, totodată, ar putea fi ușor identificate oportunitățile de îmbunătățire a situației în beneficiul părților interesate, în special MMPSF, IS, CNDDCM și alte autorități publice implicate, utilizatori ai Sistemului.

Concluzia generală a auditului este că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, SIAAS, care se află la etapa incipientă de exploatare/implementare, reprezintă un potenţial promiţător în obţinerea impactului dorit și o provocare semnificativă pentru automatizarea business-proceselor aferente domeniului asistență socială sau cu impact asupra acestuia. Totodată, auditul constată unele probleme, deficiențe, precum și alți factori care ar putea afecta funcționalitatea adecvată a SIAAS (resurse umane limitate ale Ministerului, implicate în implementarea unui SI complex etc.). Astfel, identificarea și gestionarea eficientă a riscurilor pentru succesul implementării Sistemului de către părțile responsabile sînt considerate de o importanță maximă. De asemenea, dacă Ministerul, de comun cu părțile implicate, va întreprinde măsuri necesare pentru implementarea recomandărilor înaintate de audit, precum și va analiza și înlătura disfuncționalitățile și erorile de sistem elucidate în prezentul Raport, atunci scopurile propuse atît pentru SIAAS, cît și pentru obiectivele organizaționale ale entităților utilizatoare ale modulelor SIAAS în general ar putea fi atinse corespunzător. Este de menționat în acest context și aportul echipei responsabile de implementarea SIAAS pînă la moment și care urmează a fi asigurat inclusiv pe viitor, pentru soluționarea deficiențelor și asigurarea funcționalității adecvate a Sistemului

Ținînd cont de faptul că implementarea SIAAS este la o etapă incipientă, de remarcat că concluziile misiunii de audit sînt neapărat de natură provizorie. Acestea nu trebuie să fie interpretate drept un comentariu cu privire la implementarea SIAAS în ansamblu, nici a capacităților părților/entităților auditate dincolo de domeniul de aplicare a auditului curent.

O sinteză a principalelor constatări și concluzii rezultate urmare a activității de audit relevă următoarele.

- Pentru dezvoltarea și implementarea SIAAS au fost utilizate instrumente și tehnici de management al proiectului recunoscute la nivel internațional, însă gestionarea inadecvată a riscurilor a generat deficiențe și disfuncționalități în realizarea obiectivelor-cheie de activitate, fapt ce necesită o atenție deosebită și întreprinderea măsurilor corespunzătoare în vederea asigurării unui mecanism eficient de gestionare a riscurilor, în scopul asigurării sustenabilității Sistemului.

- Subestimarea complexității proceselor care stau la baza modulelor SIAAS, a resurselor umane și de timp necesare pentru dezvoltarea acestora, precum și testarea insuficientă a modulelor SIAAS și lansarea prematură în producție a acestora au avut consecințe nefaste asupra utilizării SIAAS, precum și asupra realizării obiectivelor stabilite.

- Lipsa posibilității de generare a rapoartelor pe diferite compartimente cauzează imposibilitatea evaluării performanțelor de lucru pentru utilizatori, iar lipsa accesului la datele istorice pentru utilizator sau pentru posesorul Sistemului conduce la formarea unei statistici eronate, precum și la formularea unor decizii incorecte care vor genera efecte negative. La fel, Rapoartele de gestiune reprezintă un instrument perfect pentru efectuarea unui control intern, iar lipsa acestora demonstrează ineficiența controlului în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

- Gestionarea coerentă a unui SI de o asemenea anvergură implică în mod obligatoriu elaborarea şi utilizarea adecvată a unui set complex de politici, standarde şi alte documente de reglementare. Totodată, menținerea actualității acestora prin revizuirea și dezvoltarea lor continuă prezintă un interes deosebit, întrucît existenţa şi calitatea lor afectează în mod direct toate activele aflate în gestiune. În acest context, auditul relevă că deși există unele documente necesare funcționării SIAAS, acestea necesită a fi revizuite/ajustate potrivit noilor funcționalități ale SI.

- Documentarea corespunzătoare a modificărilor operate în componentele bazelor de date, codul-sursă și actualizarea la timp a documentației tehnice au impact direct asupra capacității MMPSF de a asigura continuitatea funcționării SIAAS. Perpetuarea unui control inadecvat asupra acestora va conduce la creșterea riscurilor aferente capacității de  prestare a unor servicii sociale calitative, precum și a altor tipuri de servicii generate de SIAAS.

- Formalizarea relațiilor cu utilizatorii SIAAS, cu stabilirea cerințelor și condițiilor privind exercitarea activităților corespunzătoare și instituirea unui mecanism de comunicare și monitorizare adecvat sînt necesare pentru asigurarea funcționalității SIAAS.

- Formarea corectă și consistentă a resurselor informaționale în domeniul asistenței sociale prin schimbul de informații cu resursele respective ale altor instituții relevante (CNAS, ANOFM etc.) are impact direct asupra calității datelor SIAAS. În contextul extinderii funcționalităților SIAAS, inclusiv prin includerea unor noi module ce vizează procese distincte și complexe, este necesară revizuirea acordurilor existente, precum și încheierea altora cu instituțiile competente, în vederea asigurării cu datele necesare și relevante a utilizatorilor Sistemului și excluderii dublării sau generării unor date inutile și contradictorii.

- Deși prin aprobarea Politicii de securitate a datelor cu caracter personal și a Regulamentului securității informaționale a MMPSF au fost stabilite bazele pentru asigurarea securității informaționale a SIAAS, inclusiv a confidențialității datelor cu caracter personal, auditul a constatat aplicarea necorespunzătoare a prevederilor acestora, fapt care, în perioada auditului, a condiționat accesul nerestricționat la SIAAS, amplificînd riscul privind securitatea informațională și confidențialitatea datelor cu caracter personal. Totodată, accesul logic la SIAAS necesită un control continuu pentru asigurarea mai eficientă a confidențialității datelor.

- Deși la moment se asigură realizarea copiilor de rezervă ale componentelor SIAAS, MMPSF nu dispune de proceduri documentate privind modul și periodicitatea de efectuare a acestora. Totodată, lipsa unui Plan de continuitate și a unui Plan de recuperare în caz de dezastre (BCP și DRP) sporește riscul de nerestabilire a SIAAS în cazul materializării acestor riscuri.

- Deși controalele unei aplicației sînt utilizate pentru oferirea asigurării (în principal managementului) că tranzacţiile efectuate sînt valide, autorizate şi înregistrate, auditul a constatat caracterul inadecvat sau chiar absența acestora în SIAAS, în special al modulului „Ajutor Social”. Astfel, neconfigurarea controalelor pentru prevenirea și/sau identificarea potențialelor procesări eronate au impact direct asupra calității datelor procesate de SIAAS.

- Deşi majoritatea adresărilor utilizatorilor sînt înregistrate la centrul de asistenţă, iar problemele apărute sînt descrise destul de bine, nu există metode de raportare a unităţii respective către conducerea MMPSF. Drept urmare, evenimentele înregistrate nu sînt analizate detaliat pentru a fi utilizate în procesul de luare a deciziilor sau pentru operarea modificărilor/ajustărilor în SI ori infrastructură.

- Controlul asupra schimbărilor este necesar pentru obținerea unei asigurări că sistemele informaționale continuă să funcționeze adecvat, în felul în care au fost prevăzute, indiferent de schimbările sau ajustările efectuate pe parcursul întregului ciclu de viață al lor. Subestimarea nevoilor de hardware, de rețea, precum și a riscului privind creșterea numărului de utilizatori și a volumului de tranzacții au determinat reducerea productivității și disponibilității SIAAS, creșterea duratei de procesare a cererilor și a timpului de răspuns a Sistemului.

Sineza acestor concluzii, precum și cele reflectate în constatările de audit indică asupra unei serii de aspecte importante care necesită intervenții, în acest sens fiind înaintate un șir de recomandări pentru remedierea neconformităților și îmbunătățirea activității în domeniile auditate.

# Recomandările auditului

Recomandări conducerii MMPSF

- Să instituie un mecanism adecvat de gestionare a riscurilor, inclusiv a Proiectelor, în scopul asigurării realizării cu succes a obiectivelor stabilite.

- Să efectueze o evaluare exhaustivă a riscurilor aferente implementării SIAAS, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea funcționalității și sustenabilității acestuia.

- Să realizeze misiuni de audit intern pentru Proiectele în derulare, în vederea evaluării eficienței proceselor/procedurilor de implementare a acestora.

- Să analizeze erorile și disfuncționalitățile generate de SIAAS, precum și cauzele acestora cu întreprinderea măsurilor necesare de eliminare a lor în scopul asigurării funcționalității modulelor SIAAS.

- Să elaboreze și să înainteze pentru aprobare în modul stabilit proiecte de acte normative, inclusiv Regulamentul de funcționare a SIAAS, în vederea asigurării instrumentelor și pîrghiilor necesare pentru gestiunea eficientă a SIAAS.

- În comun cu entitățile ale căror activități au fost automatizate și integrate în SIAAS, să revizuiască cadrul normativ aferent activității entităților respective, în scopul ajustării buissnes-proceselor adaptate la noile funcționalități ale SIAAS.

- Să revizuiască documentele cu privire la politica de securitate și confidențialitate a datelor, în scopul ajustării acestora la condițiile/necesitățile actuale, în contextul extinderii funcționalităților SIAAS, creșterii numărului de utilizatori și implicării mai multor instituții în formarea resurselor informaționale.

- Să asigure implementarea prevederilor interne în domeniul securității informaționale și protecției datelor cu caracter personal, prin instituirea instrumentelor manageriale necesare aplicării și monitorizării acestora.

- În funcție de modificările intervenite în fluxurile modulelor integrate în SIAAS, să asigure ajustarea și completarea documentației aferente funcționării SIAAS (ghidurile/manualele pentru utilizatori, ghidul administratorului SIAAS, documentația tehnică a infrastructurii etc.).

- Să asigure respectarea procedurilor de management al schimbărilor, cu documentarea adecvată a modificărilor intervenite în SIAAS.

- Să asigure o participare mai activă a angajaților Ministerului la toate etapele de gestionare/dezvoltare a Sistemului, în scopul formării memoriei instituționale și asigurării durabilității SIAAS.

- Să acorde suportul necesar utilizatorilor modulelor integrate în SIAAS pentru asigurarea funcționalității adecvate a Sistemului și realizarea scopurilor pentru care acesta a fost creat.

- Să definească clar rolurile utilizatorilor pentru fiecare nivel de acces la aplicație, cu documentarea criteriilor în funcție de acordarea dreptului de acces.

- De comun cu entitățile care utilizează modulele SIAAS, să asigure actualizarea periodică a listelor utilizatorilor cu drept de acces la SIAAS.

- Să instituie proceduri privind modul și periodicitatea efectuării și testării copiilor de rezervă ale SIAAS, cu documentarea obligatorie a acestora.

- Să elaboreze și aprobe un Plan de continuitate și de recuperare în caz de dezastru, inclusiv proceduri și documentația aferentă, cu monitorizarea și testarea periodică a realizării acestuia în scopul asigurării sustenabilității SIAAS.

- Să identifice forma și periodicitatea raportării de către centrul de asistență/echipa de mentenanță a SIAAS din cadrul subcontractantului a erorilor generate de SIAAS și a solicitărilor utilizatorilor privind problemele apărute la utilizarea Sistemului.

- Să intensifice procedurile de monitorizare a soluționării problemelor relatate de către utilizatori, în scopul asigurării satisfacerii utilizatorilor SIAAS și funcționalității adecvate a Sistemului.

Recomandări conducerii MMPSF și CNAM

- Să încheie acorduri privind formalizarea schimbului de date necesar formării corecte și consistente a resurselor informaționale aferente funcționării SIAAS.

Recomandări conducerii MMPSF, în comun cu CNAS și ÎS „CRIS „Registru””

- Să revizuiască acordurile încheiate privind schimbul de informații între SI ale instituțiilor, ținînd cont de modificările efectuate urmare a extinderii funcționalităților SIAAS, pentru  asigurarea disponibilității datelor necesare și relevante utilizatorilor Sistemului și excluderea dublării sau generării unor date inutile și contradictorii.

# Introducere

Drept temei pentru prezentarea unei viziuni generale asupra Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, funcţiilor îndeplinite de acesta, dar și asupra descrierii cadrului de drept, informaţional şi interacţiunii cu alte SI a servit Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2008. SIAAS reprezintă un sistem unic de evidență a tuturor solicitanților și beneficiarilor de asistență socială, alcătuit dintr-un ansamblu de mijloace software și hardware informaționale și organizatorice, sisteme de transmitere a datelor și utilizare a acestora, metode și personal destinate realizării suportului informațional pentru sistemul de asistență socială.

SIAAS este destinat colectării, stocării, prelucrării și difuzării informației către autoritățile publice centrale și locale, persoanele juridice și fizice, cu referire la beneficiarii, instituțiile și serviciile sistemului de asistență socială. În același timp, SIAAS este un instrument de lucru pentru asistenții sociali, ajutînd-i să parcurgă toate etapele necesare soluționării unui caz.

Scopul de bază al SIAAS constă în sporirea eficienței sistemului de asistență socială atît prin oferirea unui instrument de formare continuă, cît și prin asigurarea informațională a ministerelor, altor autorități administrative centrale și autorităților administrației publice locale, precum și a personalului din sistemul de asistență socială. Deținătorul și posesorul SIAAS este MMPSF.

În vederea implementării SIAAS, MMPSF, cu sprijinul Băncii Mondiale (în continuare – BM), a lansat „Proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială – Aplicaţie software pentru automatizarea sistemului informaţional „Asistenţă socială”. Astfel, urmare a realizării a două licitații internaționale, MMPSF a încheiat în anul 2010 un Contract pentru dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” în valoare de 1265,0 mii dolari SUA și alt Contract, în anul 2012, pentru livrarea de echipament hardware și servicii asociate necesare implementării infrastructurii TI a SIAAS, în sumă de 2490,0 mii dolari SUA. Acceptanțele operaționale au fost semnate de către MMPSF, pentru contractele menționate, la 28.08.2013 pentru SIAAS și, respectiv, la 20.09.2012 pentru infrastructura TI a SIAAS. Lansarea în exploatare a SIAAS a fost realizată în luna septembrie 2013, în temeiul Ordinului nr.144/a din 28 august 2013.

Inițial, conform specificațiilor tehnice, SIAAS conținea 2 module de bază:

- Modulul „Prestații Bănești”, care are la bază programul de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului, și

- Modulul „Servicii Sociale”.

O privire generală asupra necesităților MMPSF relevă că SIAAS trebuie sa fie un sistem computerizat central care să permită gestionarea şi monitorizarea datelor despre beneficiarii şi non-beneficiarii de prestaţii băneşti şi servicii sociale, stocarea fişierelor individuale pentru fiecare beneficiar activ şi pasiv, la fel ca şi plata prestațiilor, gestionarea cazului şi schimbul de date cu alte instituţii. Urmare a efectuării analizei funcționale a sistemului de asistență socială, membrii echipei de implementare a Proiectului menționat anterior, împreună cu echipa de experți au ajuns la concluzia privind necesitatea extinderii funcţionalităţilor SIAAS. Astfel, cu acordul Băncii Mondiale, Ministerul a contractat, în aprilie 2014, același furnizor pentru extinderea funcționalităților SIAAS, în valoare de 637 mii dolari SUA, dintre care: 240 mii dolari SUA – din creditul finanțat în cadrul Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, și 397 mii dolari SUA – din creditul finanțat în cadrul Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”.

Implementarea extinderii funcționale a Sistemului a cuprins, pe lîngă extinderea funcțională a modulelor existente „Ajutor Social” și „Servicii Sociale”, și dezvoltarea unor noi module/submodule integrate în SIAAS, care automatizează activitățile de bază ale unor instituții din subordinea Ministerului. Astfel, SIAAS este orientat, în primul rînd, pe sectorul prestații și servicii sociale, dar avînd în vedere faptul că în cadrul structurilor MMPSF există și alte instituții subordonate, care au o altă orientare în domeniul de activitate, însă cu impact în sectorul asistență socială, au fost dezvoltate următoarele module: „Inspecția Socială”, „CNDDCM”, „Fondul Local” și „Fondul Republican”, „Plăți locale”, „Raportare și Monitorizare” și „Acreditare”.

Totodată, potrivit cerințelor tehnice ale Contractului, extinderea funcționalităților SIAAS a prevăzut:

- optimizarea interfețelor existente pentru utilizatorii SIAAS în urma implementării noilor funcționalități și utilizarea maximă a Sistemului pentru creșterea performanței operatorilor SIAAS;

- optimizarea structurii bazei de date referitor la punerea în aplicare a noilor funcționalități;

- estimarea posibilităților de conexiune (în funcție de posibilitățile tehnice ale instituției) a SIAAS pentru schimbul de date cu instituțiile externe, cum ar: Ministerul Educației; Departamentul Instituțiilor Penitenciare; Agenția „Cadastru”; Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne, alte instituții de stat.

Acceptanța operațională pentru SIAAS extins a fost semnată de către MMPSF la 15.07.2015, iar potrivit Ordinului nr.107 din 02.07.2015, Sistemul împreună cu modulele integrate au fost date în exploatare la 01.08.2015.

Potențialul SIAAS de a contribui semnificativ la reformarea și eficientizarea sistemului de asistență socială este greu de subestimat. Dacă ar fi create condițiile corespunzătoare, SIAAS ar putea fi un instrument eficient în atingerea obiectivelor organizaționale (politicii în domeniul asistenței sociale). Astfel, asigurarea unor condiții adecvate pentru maximizarea beneficiilor pot include:

- caracterul adecvat al SIAAS în realizarea obiectivelor pentru care acesta a fost implementat, în vederea eficientizării activității și asigurării transparenței proceselor aferente;

- disponibilitatea competențelor tehnice și de management necesare pentru operarea și administrarea SIAAS;

- implementarea tehnicilor consistente de management al riscurilor (a unui mecanism funcțional și adecvat de gestionare a riscurilor aferente SIAAS);

- susținerea în continuare de către cetăţenii și Guvernul Republicii Moldova, precum și de agențiile internaționale de dezvoltare și alte persoane implicate în proiectul de dezvoltare a SIAAS, inclusiv de către furnizorul platformei;

- încrederea utilizatorilor în modulele SIAAS ca un loc sigur pentru desfășurarea activităților electronice, precum și îndeplinirea necesităților lor de activitate și a obligațiilor statutare;

- crearea unui cadru normativ-legal favorabil/adecvat.

Curtea de Conturi confirmă importanța acestor condiții, precum și a altor factori care ar putea impulsiona succesul implementării SIAAS. Astfel, identificarea riscurilor este văzută ca o responsabilitate majoră, iar gestionarea adecvată a acestor riscuri de către părțile responsabile este considerată de o importanță maximă. De menționat că auditul este preocupat de inteligența/corectitudinea ce stă la baza investițiilor în TI de către autoritățile publice subordonate Guvernului, în contextul asigurării unei eficiențe și eficacități mai mari la realizarea activităților corespunzătoare.

Prin acest Raport de audit, Curtea de Conturi dorește ca cititorul să aprecieze unele dintre dificultățile care necesită a fi depășite pentru a permite să prevaleze condițiile bune pentru succes. Nu este deloc surprinzător faptul de a identifica riscuri și probleme într-un proiect de dezvoltare, precum și în implementarea unui SI complex, care implică mai mulți participanți. Complexitatea sistemului şi amploarea aplicării business-proceselor transformă într-o condiţie primară necesitatea gestionării adecvate la nivel superior a TI.

Cu referire la auditul TI, unul dintre scopurile de identificare a deficiențelor de management și control este de a contribui la înțelegerea problemelor sau a potențialelor probleme, astfel încît acestea să poată fi abordate într-o manieră oportună și eficientă, cu obținerea încrederii că pot fi transformate într-o oportunitate de îmbunătățire sau de succes.

În cele din urmă, trebuie de remarcat și faptul că auditul SIAAS nu a fost fără provocări sau dificultăți, care au inclus:

- versiunea extinsă a SIAAS este la o etapă incipientă de exploatare, lansarea efectivă avînd loc la sfîrșitul lunii septembrie curent;

- cadrul normativ-legal complex, care a stat la baza dezvoltării modulelor integrate în SIAAS;

- cadrul normativ-regulator intern aferent SIAAS este neactualizat la noile cerințe, inclusiv urmare a extinderii funcționale a Sistemului, prin dezvoltarea de noi module/submodule integrate;

- conjunctura politică dificilă în perioada de dezvoltare a SIAAS, inclusiv din cauza schimbărilor/demisiilor în Guvern;

- dificultăți inerente în auditarea proceselor de management TI, dacă aceste procese nu sînt formalizate și înregistrate.

Unele dintre aceste provocări au afectat nu doar nivelul de dificultate al auditului, dar și, în mod direct, implementarea SIAAS în ansamblu. În plus, avînd în vedere că exploatarea SIAAS este la o etapă inițială, concluziile la care a ajuns misiunea asupra aspectelor incluse în domeniul de aplicare a auditului pot fi considerate de natură provizorie. Totodată, întreprinderea măsurilor necesare ar contribui la asigurarea atingerii scopurilor propuse, urmare a implementării SIAAS.

# Sfera și abordarea auditului

În cadrul acestei misiuni, avînd la bază termenii de referință conveniți cu Banca Mondială, Curtea de Conturi, fiind motivată de interesul sporit din partea societăţii, a organismelor internaţionale şi a donatorilor străini privind reformarea sistemului de asistență socială prin implementarea şi utilizarea eficientă a TI, a efectuat, în perioada septembrie-noiembrie 2015, auditul tehnologiilor informaţionale cu tema: „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistența Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?”. Misiunea de audit a fost planificată și realizată în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2015, potrivit prevederilor Standardelor Internaționale de Audit relevante, puse în aplicare de Curtea de Conturi, Manualului de audit TI al Curții și bunelor practici în domeniul auditului TI.

Obiectivul general al auditului a constat în examinarea dezvoltării și implementării SIAAS pînă în prezent, în vederea obținerii unei înțelegeri a activităților, proceselor și controalelor instituite de către MMPSF în efortul de a realiza un proiect de succes, oferirii unor recomandări viabile și oportune, care vor contribui la asigurarea realizării scopului propus.

Prin obținerea răspunsurilor la întrebările formulate va fi posibilă  înțelegerea situației curente privind exploatarea SIAAS și, în același timp, identificarea  oportunităților de îmbunătățire a acestuia în beneficiul părților interesate, în special MMPSF și instituțiile din subordine, utilizatori ai modulelor integrate în SIAAS (Inspecția Socială, CNDDCM, Fondul Republican și Fondul local, CNAPSS (Consiliul National de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale), precum și DASPF teritoriale. Totodată, auditorii au evaluat dacă MMPSF a întreprins măsurile corective adecvate în abordarea concluziilor și recomandărilor aferente implementării SIAAS din auditurile precedente, care sînt semnificative în contextul realizării obiectivelor de audit. Pornind de la premisa că SIAAS reprezintă un sistem unic de evidență a tuturor solicitanților și beneficiarilor de asistență socială, echipa de audit a evaluat și testat controalele de intrare, procesare şi ieşire a datelor existente în modulul „Ajutor Social”, unul din cele 2 module de bază ale SI.

În acest context, auditul și-a orientat atenția pe furnizarea de răspunsuri la următoarele întrebări:

- Cum a controlat MMPSF dezvoltarea și implementarea SIAAS?

- Sînt controalele generale adecvate pentru asigurarea securității și confidențialității datelor din SIAAS?

- Asigură controalele aplicației integritatea datelor?

Independența auditului

Curtea de Conturi îşi formulează concluziile de audit independent de instituția (-ile) care fac obiectul auditării și independent de alte influențe externe. În acest sens, Curtea, la realizarea misiunii de audit, a respectat principiile „Declarației de la Mexic privind independența ISA”.

Criteriile de audit și sursele acestora

Criteriile de audit sînt termenii de referinţă utilizaţi pentru evaluarea sau măsurarea în mod consecvent şi rezonabil a unui obiectiv specific al misiunii de audit. Auditul a stabilit un set de criterii de audit cu privire la dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea/evaluarea mecanismului de management al proiectului, precum și la funcționarea unor module integrate în SIAAS. Aceste criterii au fost elaborate pornind de la auditurile TI anterioare ale Curţii, precum şi în baza legislaţiei, documentelor de management ale proiectului şi altor publicaţii relevante.

Astfel, în vederea realizării eficiente și conforme a auditului, criteriile de audit utilizate au fost stabilite din următoarele surse:

- cadrul normativ-legislativ relevant domeniului;

- cadrul regulator intern al MMPSF, precum și documentele de management ale proiectului, inclusiv planurile de testare, de management al proiectului, rapoartele de progres, contractele de prestare a serviciilor, procesele-verbale etc.;

- bunele practici internaționale în domeniul TI, standardele internaționale relevante etc.

Criteriile de audit identificate din sursele menţionate sînt, dar nu se limitează la:

- capacitatea organizatorică şi funcţională de realizare a proiectului de către MMPSF, inclusiv existența unui Plan adecvat de management al proiectului, pentru a gestiona și controla domeniul de aplicare a proiectului;

- existența unor proceduri adecvate de monitorizare și evaluare a acțiunilor în cadrul derulării proiectului;

- existența unui sistem adecvat de management al riscurilor la nivelul entității;

- oportunitatea proiectului sau acţiunilor întreprinse în raport cu necesitățile beneficiarilor/utilizatorilor SIAAS;

- existența unui sistem eficace și a suportului necesar, asigurînd facilitarea din punct de vedere tehnic a utilizării modulelor integrate în SIAAS de către entitățile implicate (utilizatori ai SIAAS), gradul de satisfacere a necesităților utilizatorilor;

- efectele multiplicatoare ale proiectului sau acţiunilor, în scopul realizării obiectivelor propuse etc. O viziune în detaliu asupra surselor privind criteriile de audit utilizate de către auditori se prezintă în Anexa nr.2 la prezentul Raport.

Curtea de Conturi a beneficiat de consultațiile experţilor în domeniul auditului TI, antrenați în cadrul Proiectului Băncii Mondiale „Consolidarea capacităților Curții de Conturi a Republicii Moldova”, Paul O’Neill și Adrian Jolliffe, cu privire la valabilitatea şi fezabilitatea acestor criterii de audit şi a analizat literatura de specialitate internațională relevantă.

Sfera de audit a cuprins realizarea acţiunilor corespunzătoare de către MMPSF și 6 DASPF: Bălți, Telenești, Ialoveni, Criuleni, Hîncești și sect. Centru, mun.Chișinău, totodată fiind acumulate probe de audit de la Inspecţia Socială, Fondul Republican pentru Susținerea Populației (în continuare – Fondul Republican), CNDDCM și CNAS. Auditul a evaluat modul în care entitățile auditate s-au implicat în dezvoltarea și implementarea pe parcursul anului 2015 a versiunii extinse a SIAAS, identificînd rezultatele obținute ca urmare a realizării măsurilor luate, precum și obiectivele care au avut un grad redus de îndeplinire, cu evidențierea cauzelor ce au generat nerealizarea în totalitate a obiectivelor propuse pentru perfecționarea Sistemului.

Abordarea de audit a fost una combinată, orientată pe sistem și pe identificarea problemelor, disfuncţionalităţilor care au tergiversat realizarea obiectivelor şi cerinţelor stabilite, prin determinarea prezenței, implementării și monitorizării controalelor adecvate aferente domeniului auditat. Totodată, auditul s-a concentrat pe identificarea celor mai importante progrese înregistrate în realizarea deciziilor privind dezvoltarea și implementarea  SIAAS pînă în prezent.

Metodologia de audit a cuprins principalele proceduri de audit, precum: observarea directă, examinarea documentelor, intervievarea și chestionarea utilizatorilor SIAAS/participanților la procese, cu ulterioara analiză și procesare a rezultatelor. În cadrul misiunii de audit au fost colectate, sintetizate, analizate şi interpretate toate tipurile de probe de audit: fizice, verbale, documentare și analitice. În scopul obţinerii probelor de audit, au fost aplicate un șir de tehnici şi proceduri de audit.

O viziune mai detaliată privind domeniul de aplicare și metodologia de audit sînt prezentate în Anexa nr.3 la prezentul Raport.

Rezultatele şi concluziile obţinute urmare a procedurilor de audit au fost comunicate responsabililor MMPSF, fiind discutate constatările, concluziile auditului şi posibilele soluții de îmbunătăţire.

# Constatările de audit

## Obiectivul I. Cum a controlat MMPSF dezvoltarea și implementarea SIAAS, în scopul asigurării realizării obiectivelor organizaționale, respectiv, a scopului primordial?

Pentru dezvoltarea SIAAS au fost utilizate instrumente și tehnici de management al proiectului recunoscute la nivel internațional, însă o gestionare inadecvată a riscurilor a generat deficiențe/carențe în realizarea obiectivelor stabilite. Astfel, în acest scop sînt  necesare o atenție deosebită și întreprinderea măsurilor corespunzătoare în vederea instituirii unui mecanism eficient de gestionare a riscurilor, care ar asigura funcționalitatea și viabilitatea SIAAS. Totodată, testarea insuficientă și lansarea prematură în producție a SIAAS au condiționat o serie de deficiențe/erori și dificultăți care limitează buna funcționare a acestuia. Este de menționat în context și aportul echipei responsabile de implementarea pînă în prezent a SIAAS și care urmează a fi asigurat și pe viitor, pentru soluționarea deficiențelor și asigurarea funcționalității adecvate a Sistemului.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.1356 din 03.12.2008, posesorul și deținătorul SIAAS este MMPSF, prin urmare acesta fiind responsabil de funcționarea și dezvoltarea continuă a Sistemului pentru a asigura că obiectivele sale de activitate sînt îndeplinite. SIAAS este un sistem informaţional specializat şi destinat scopurilor şi proceselor gestionate de MMPSF.

Potrivit bunelor practici internaționale, pentru a controla evoluția sistemelor TI și, în general, a unor proiecte de această natură și amploare, trebuie să existe cerințe față de un sistem obligatoriu de management al proiectelor. De regulă, ciclul de dezvoltare poate fi descompus în faze sau etape distincte, fiecare cu diferite cerințe de control din partea conducerii, pentru care au fost dezvoltate instrumente, procese și tehnici de management utilizate frecvent. În acest sens, auditul s-a condus și a utilizat drept criteriu Reglementările Tehnice „Procesele ciclului de viaţă al software-ului” (RT 38370656 - 002:2006), precum și bunele practici în domeniu.

Dezvoltarea funcționalităților adiționale la SIAAS a fost efectuată în baza unui Contract direct semnat cu furnizorul, cu acceptul Bancii Mondiale, avînd la bază prevederile Ghidului Băncii Mondiale. Obiectivele ce au rezultat și cerințele tehnice propuse ale modulelor SIAAS au fost definite ulterior, iar aspectele legate de proiectarea, dezvoltarea, integrarea și testarea sistemului au fost externalizate, potrivit procedurilor Băncii Mondiale.

MMPSF a prezentat auditului documentele de planificare a managementului proiectului - „Planul Proiectului – Extensia funcțională a SIAAS” (în continuare – Planul de proiect), precum și unele anexe la acesta, elaborate de către dezvoltator, care, în general, îndeplinește cerințele contractuale. Acest document de planificare a suferit cel puțin 2 revizuiri, în lunile aprilie și iunie 2015, ținînd cont de necesitatea reflectării Amendamentelor la Contract.

Versiunea originală elaborată a Planului de proiect a fost agreată în modul stabilit de ambele părți. Metodologia Managementului de proiect, utilizată de către dezvoltator, denumită Agile SCRUM, „constituie o armonizare pe deplin compatibilă cu standardele, regulile și procesele definite în „Corpul de Management al Proiectului de Cunoștințe” (PMBOK), emis de către Institutul de Management de Proiect, cu experiență și cele mai bune practici dobîndite de furnizor în timpul activității sale”.

Auditul a examinat dacă Planul de proiect a fost adecvat pentru a gestiona și controla aria de aplicare, calendarul și costurile proiectului de dezvoltare a SIAAS și aplicațiilor/modulelor sale, precum și pentru a gestiona riscurile, necesitățile beneficiarilor/utilizatorilor, resursele umane, comunicarea, calitatea/performanța, în contextul realizării cerințelor tehnice stipulate de Contractul de extindere a funcționalităților SIAAS.

În scopul asigurării și monitorizării atingerii rezultatelor propuse în cadrul Proiectului „Aplicație Software pentru automatizarea sistemului de „Asistență Socială”” și furnizării de suport pentru realizarea obiectivelor și informarea responsabililor implicați despre progresul activităților, MMPSF a instituit Comitetul de conducere, prezidat de ministru, precum și grupuri de lucru responsabile de oferirea informațiilor necesare pentru realizarea proiectului,  participarea la testarea componentelor SIAAS. Activitatea Comitetului de conducere a fost realizată în conformitate cu prevederile Ordinului nr.73 din 29.05.2014, ședințele de lucru fiind documentate corespunzător.

Sistemul de management al riscurilor necesită a fi consolidat.

Potrivit normelor legale, conducerea MMPSF este responsabilă de implementarea sistemului de management financiar şi control, evaluarea funcţionalităţii lui, precum și aprecierea gradului de conformitate a acestuia cadrului normativ în domeniu. Auditul constată că Ministerul nu dispune de un document distinct privind evaluarea şi gestionarea riscurilor, ca urmare riscurile nu sînt clasificate, nefiind determinat impactul acestora şi metodele de prevenire, detectare sau corectare. Instituția urmează să evalueze impactul şi probabilitatea riscurilor, precum şi să le prioritizeze, determinînd nivelul de toleranță la riscuri și întreprinzînd acțiuni pentru ținerea sub control a riscurilor identificate şi evaluate, cu documentarea corespunzătoare a lor. Astfel, MMPSF trebuie să instituie un mecanism pentru identificarea, evaluarea, înregistrarea, monitorizarea şi raportarea riscurilor, cu documentarea corespunzătoare a managementului riscurilor.

Auditul relevă că o evaluare preliminară a riscurilor aferente proiectului, inclusiv SIAAS, precum și efectul lor posibil, unele măsuri de prevenire a consecințelor au fost descrise în Planul de management al riscurilor, elaborat de către dezvoltatorul aplicației. Totuși, o monitorizare și evaluare adecvată a riscurilor identificate nu a fost asigurată, auditul constatînd materializarea unor riscuri cu impact nefavorabil asupra obiectivelor SIAAS, aspecte care vor fi elucidate în prezentul Raport.

Implementarea adecvată a auditului intern ar constitui un instrument eficient în evaluarea și eficientizarea controalelor interne ale instituției, inclusiv a celor aferente SIAAS.

Este de menționat că un instrument eficient pentru Managerul instituției în evaluarea funcționalității și eficacității controalelor interne, implementate în cadrul entității în scopul reducerii riscurilor în modul corespunzător, îl reprezintă auditul intern. MMPSF are instituit Serviciul de audit intern în cadrul căruia activează 2 persoane. Deși, la recomandarea Curții de Conturi urmare a auditului efectuat Serviciul audit intern și-a planificat pentru anul 2015 efectuarea unei misiuni de audit intern aferente Proiectelor în derulare, în vederea asigurării eficienţei proceselor de implementare a acestora, din motive de fluctuaţie a personalului această activitate nu a fost realizată. Astfel, managementul instituției nu a beneficiat de un suport/o asigurare în luarea deciziilor oportune privind derularea inclusiv a Proiectului de referință. Auditul consideră necesară o consolidare a activității de audit intern, prin realizarea unor misiuni de audit intern comprehensive aferente proiectelor implementate la nivelul Ministerului, precum și activităților implementate, contribuind la identificarea riscurilor inerente realizării obiectivelor operaționale, inclusiv a funcționalității SIAAS.

Termenele de implementare a Proiectului, respectiv, implementarea SIAAS în versiune extinsă au fost depășite.

Analiza Planului de implementare cuprins în Planul de proiect, precum și modificările ulterioare indică o depășire a termenelor de dare în exploatare atît pentru SIAAS integral, cît și pentru fiecare din modulele/submodulele create. Planul de implementare inițial se aștepta să se încheie la data de 30.12.2014 (deși în documentul de planificare nu este indicată explicit data acceptanței operaționale a Sistemului, fiind specificată doar data prezentării Raportului final de progres al Proiectului nr.8). În acest sens, se constată că pînă în iulie 2015, cînd a fost semnată acceptanța operațională a Sistemului, au fost realizate 2 Amendamente la Contractul privind prelungirea termenelor. Auditul atestă că modificările la Contract au fost efectuate cu acceptul BM și nu au afectat costurile inițiale ale Proiectului. O sinteză privind costurile SIAAS în versiune extinsă este prezentată în Tabelul nr.1.

Tabelul nr.1. Costurile aferente dezvoltării SIAAS în versiune extinsă

| Nr. d/o | Indici | Cost, mii dolari SUA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Costuri de dezvoltare a modulelor și serviciilor conexe | 533,088 |
| 2 | Costuri de instruire | 103,911 |
| 3 | TOTAL | 637,00 |

Sursă: Date preluate din Contractul G/25-S/IDA din 29.04.2014.

Urmare a examinărilor efectuate, auditul denotă că modificările Contractului în aspectul prelungirii termenelor pe module/submodule și, respectiv, darea în exploatare a versiunii extinse a SIAAS au fost condiționate de unii factori, precum: subestimarea complexității business-proceselor care stau la baza modulelor nou create; resursele umane insuficiente implicate în procesul de dezvoltare și implementare a modulelor, etc.

În acest sens, o analiză comparativă a specificațiilor tehnice și a documentelor pentru dezvoltarea fiecărui modul în parte, denumite Aria de aplicare a activității (în limba engleză:  SOW), elaborate de către dezvoltator cu suportul grupurilor de lucru create conform Ordinului  nr.74 din 29.05.2014, denotă că cerințele incluse în specificațiile tehnice pentru unele module: „Fondul Republican”, „Fondul Local”, „Plăți locale”, „CNDDCM” și „Acreditare”, sînt mult prea generale.

În realitate, fluxurile aferente descrierii proceselor sînt mult mai complexe și, urmare a  implementării/testării modulelor, au fost identificate un șir de modificări/optimizări care au necesitat mai multe resurse umane și de timp pentru dezvoltare decît s-a preconizat inițial, fapt ce a condiționat tergiversări ulterioare cu depășirea termenelor stabilite.

Totodată, auditul constată aspecte privind neconsecvența între modulele ce urmau a fi dezvoltate potrivit Cerințelor tehnice și Anexei nr.6 la Contract, precum și necorespunderea cerințelor aferente dezvoltării unor module cu procedurile definite de cadrul normativ care stă la baza proceselor descrise (spre ex., pentru modulul „Fondul Republican”), nefiind asigurată automatizarea integrală a proceselor.

Versiunea extinsă a SIAAS este la etapa de exploatare inițială, fiind necesare măsuri stringente în vederea impulsionării activităților pentru asigurarea funcționalității Sistemului.

Conformitatea livrabilului pentru fiecare etapă de extindere a SIAAS, potrivit ofertei furnizorului, este testată în conformitate cu cerințele tehnice și stă la baza deciziei privind  punerea în producție a Sistemul. Testarea este procesul de utilizare a Sistemului și componentelor sale cu intenția de a depista defectele. Totodată, testarea Sistemului este o activitate-cheie pentru asigurarea calității, precum și capabilitatea acestuia de a întruni cerințele funcționale și de performanță.

O analiză a rezultatelor ședințelor organizate de Comitetul de conducere din data de 14.05.2015 și din 20.07.2015 relevă că s-a decis semnarea ATP-urilor, ulterior și a actelor de acceptanță operațională (la data de 30.06.2015) pentru fiecare modul/submodul, deși pentru 4 din cele 9 au fost raportate deficiențe și înaintate cerințe pentru finalizarea dezvoltării modulelor respective. Totodată, Actul de acceptanță operațională a SIAAS integral a fost semnat în modul stabilit la data de 15.07.2015, în pofida faptului că au fost raportate deficiențe/dificultăți și temeri în utilizarea ulterioară a unor module: „Inspecția socială”, „Fondul Republican”, „Acreditare”, „Raportare și Monitorizare”, precum și înaintate mai multe propuneri/modificări pentru optimizarea activităților aferente entităților implicate.

Urmare a examinărilor efectuate, inclusiv asupra rezultatelor testărilor a 9 module/submodule (denumite ATP), auditul denotă că, deși o mare parte a acestora, cu excepția modulului „Inspecția Socială”, au fost notate cu mențiunea „succes”, totuși în perioada derulării auditului s-a constatat un șir de deficiențe și dificultăți care limitează posibilitatea de utilizare adecvată a modulelor. Confirmarea de către responsabilii de testări privind corespunderea modulelor SIAAS cu cerințele tehnice și disponibilitatea modulelor pentru utilizare a servit drept temei pentru achitarea livrabilelor respective. Cu toate acestea, deși potrivit Regulamentului securității informaționale a MMPSF actul de acceptanță operațională a SIAAS integral trebuia semnat doar după corectarea tuturor erorilor și implementarea cerințelor MMPSF de către dezvoltator, modulul „Inspecția Socială” a fost acceptat, în pofida faptului că rezultatele testării pentru unele scenarii au avut un succes parțial. De asemenea, un alt exemplu relevant îl constituie scenariile de testare a modulului „Ajutor Social”, care s-au axat mai mult pe procesul de înregistrare în sistem a datelor, nu și pe procesarea și livrarea  datelor. Totodată, în viziunea auditului, unele criterii incluse în scenariile de testare nu au fost atît de semnificative, fapt ce a condus la prezența unui șir de erori/dificultăți în utilizarea modulului respectiv, și nu numai a acestuia.

În contextul celor menționate, auditul evidențiază faptul că testarea insuficientă a modulelor și a SIAAS integral, precum și lansarea prematură în producție a acestora a condiționat apariția unor erori și dificultăți în utilizarea lor.

Potrivit Ordinului nr.107 din 02.07.2015, SIAAS în versiune extinsă urma să fie dat în exploatare începînd cu 01.08.2015, auditul constatînd utilizarea efectivă, în deosebi a modulului „Ajutor Social”, începînd cu luna septembrie 2015, cînd a fost blocat accesul la versiunea inițială a SIAAS.

De menționat că, deși potrivit Ordinului specificat, Sistemul a fost oficial lansat în exploatare, nu a fost asigurată informarea de către MMPSF a utilizatorilor de module nou create, în perioada auditului aceștia considerînd SIAAS la etapa de testare, în contextul multitudinii erorilor de sistem stabilite, precum și dificultăților întîmpinate la parcurgerea fluxurilor integrale pînă la emiterea deciziilor/certificatelor, fapt constatat în cadrul vizetelor efectuate la Fondul Republican și CNDDCM.

La solicitarea auditului, Ministerul nu a prezentat probe concludente privind informarea utilizatorilor SIAAS în versiune extinsă despre necesitatea/obligativitatea utilizării Sistemului, inclusiv a modulelor acestuia în funcție de rolurile atribuite, cu excepția structurilor teritoriale de asistență socială și protecție a familiei (DASPF), utilizatori ai modulelor de bază „Ajutor Social” și „Servicii Sociale”.

Trebuie de subliniat și faptul că, deși conform motivației MMPSF la moment „toate modulele sînt funcționale și utilizate”, auditul, prin observații directe urmare a vizitelor în teritoriu, precum și discuțiilor cu responsabilii de funcționarea modulelor „Fondul Republican”, „CNDDCM”, „Ajutor Social” și analizei rezultatelor chestionarelor, a constatat utilizarea intensivă doar a modului „Ajutor Social”. În alte 3 module evaluate de către audit  („CNDDCM”, „Inspecția Socială”, „Fondul Republican”), deși se introduc informații, acestea nu parcurg întregul ciclu, nefiind generate deciziile corespunzătoare din cauza erorilor de sistem, care fiind raportate anterior, nu au fost eliminate integral pînă la moment.

De asemenea, potrivit răspunsurilor la chestionarele prezentate de audit, toți utilizatorii modulului „CNDDCM” au menționat drept un impediment esențial insuficiența tehnicii de calcul. Cît privește modulele „Fondul Local” și „Plăți Locale”, acestea nu sînt utilizate, în timpul vizitelor în teritoriu potențialii utilizatori (angajații DASPF teritoriale) nu aveau acces la acestea.

De evidențiat și faptul că actualizarea informațiilor în modulul „Ajutor Social” are loc în timp real, prin introducerea datelor direct pe serverul Ministerului (astfel formîndu-se baza de date a SI), fiind posibilă păstrarea datelor despre solicitanții și beneficiarii de asistență socială.

Auditul constată că implementarea efectivă a SIAAS a coincis cu perioada de depunere a unui flux mare de cereri, fapt ce a condus la suprasolicitarea Sistemului și a centrului de asistență (help desk) în legătură cu multiplele erori și dificultăți evidențiate de către utilizatori. Datele din Figura nr.1 elucidează creșterea, de peste 4 ori, a numărului mediu de cereri înregistrate în această perioadă (luna octombrie – 983 de cereri).

Sursă: Elaborat de către audit în baza informației MMPSF.

Deși procesul de automatizare a activităților de acordare a AS și a APRA s-a confruntat cu numeroase dificultăți, în prezent, prin eforturile comune ale responsabililor, implementarea a pășit într-o nouă și importantă etapă, care urmează să ateste fiabilitatea și eficiența soluției, precum și capacitatea părților de a face față provocărilor. O situație similară a fost observată de audit și în cazul celorlalte module: „Inspecția Socială”, „Fondul Republican”, „CNDDCM”, ai căror utilizatori dau dovadă de o implicare plenară în vederea asigurării funcționalității acestora, prezentînd și propuneri de îmbunătățire și optimizare.

În acest context, datorită etapei incipiente a procesului de exploatare și concentrării pe activități globale, aspecte ce par a avea un impact nesemnificativ la moment, pot fi neglijate fără a se lua în calcul efectele negative din fazele ulterioare. Astfel, pentru a prezenta o opinie generalizată asupra conformității și eficienței gestiunii domeniului TIC în cadrul MMPSF, trebuie luată în considerare etapa incipientă la care se află formalizarea și instituționalizarea instrumentelor în acest sens.

Etapa curentă se caracterizează prin necesitatea ajustării operative a funcționalităților și înlăturării erorilor constatate și raportate. În contextul extinderii funcționalității modulelor „Ajutor Social” și „Servicii Sociale”, elaborării „de la zero” a altor 4 module și dependenței de factorii externi, precum și din necesitatea unor elaborări și ajustări suplimentare, în viitorul apropiat este evidentă aplicarea urgentă și eficientă a controalelor TI, o implicare mai intensă a Ministerului și utilizatorilor SIAAS în asigurarea realizării cu succes a scopului propus.

Implementarea corespunzătoare a modulului „Raportare și Monitorizare” ar constitui un instrument eficient pentru utilizatorii SIAAS și MMPSF în evaluarea performanțelor activităților desfășurate.

Modulul „Raportare și Monitorizare” este deosebit de important în contextul SIAAS, deoarece reprezintă un instrument cu ajutorul căruia utilizatorii SIAAS au posibilitatea să creeze și să genereze diferite tipuri de rapoarte specifice, utilizînd datele corect stocate în Sistem. Astfel, disfuncționalitățile și erorile aferente modulului respectiv limitează posibilitățile utilizatorilor SIAAS, inclusiv ale conducerii MMPSF, de potențialele beneficii ale modulului respectiv.

Un instrument de lucru de o importanță deosebită pentru utilizatori, inclusiv pentru reprezentanții MMPSF, îl reprezintă modulul „Raportare și Monitorizare”, care are ca obiectiv principal generarea corectă a datelor stocate în SIAAS, selectate după anumite criterii, pentru a produce anumite beneficii atît pentru utilizator, cît și pentru administrator, și anume:

- posibilitatea evaluării performanțelor utilizatorilor;

- posibilitatea elaborării corecte a diferitor tipuri de statistici;

- posibilitatea formării unei politici sociale corecte;

- posibilitatea efectuării unui control intern.

Conform Specificațiilor tehnice stabilite de către dezvoltator cu ajutorul entității audiate, SIAAS, prin modulul „Raportare și Monitorizare”, oferă posibilitatea creării a 64 de rapoarte. Modulul este comun pentru toți utilizatorii SIAAS, reprezentanți ai MMPSF, autorizați să genereze anumite rapoarte statistice reieșind din datele introduse în Sistem prin input direct sau prin intermediul nomenclatoarelor.

Utilizatorii modulului sînt separați în baza sarcinilor pe care le realizează, pe roluri și instruiri corespunzătoare, pentru obținerea cunoștințelor necesare creării șabloanelor de rapoarte, în funcție de specificul activității pe care o practică. Astfel, potrivit rolurilor avute, utilizatorii pot accesa Sistemul și realiza obiectivele propuse.

Astfel, reprezentanții MMSPF, în calitate de utilizatori ai modulului „Raportare și Monitorizare”, pot avea doar rolul de „manager/administrator”, deținînd posibilitatea accesării rapoartelor pe toate modulele în întregime, pe cînd restul utilizatorilor au posibilitatea de a accesa doar submodulul „Rapoarte” din cadrul modulului său specific (de ex., inspectorii sociali pot accesa doar modulul „Inspecția Socială”, medicii – doar la modulul ”CNDCM”, etc.).

Analiza documentelor de testare a modulelor SIAAS (ATP) prezentate echipei de audit denotă neincluderea în activitățile testate a procedurilor privind crearea rapoartelor potrivit submodulului „Rapoarte” din cadrul fiecărui modul, cu excepția rapoartelor predefinite  generate de Sistem în mod automatizat (liste de plată, decizii etc). Totodată, deși potrivit documentului de testare a modulului „Raportare și Monitorizare” (ATP), testarea a fost realizată „cu succes”, funcționalitatea acestuia poate fi afectată de insuficiența personalului cu competențe în domeniul TI. În același timp, este necesar de menționat că documentația privind descrierea modulului de creare a șabloanelor și oferirea accesului la acestea de către utilizatorii Sistemului nu este actualizată. Deși reprezentanții Ministerului au menționat că „rapoartele se creează cu ajutorul aplicației iReport”, auditul constată că procedura de creare a rapoartelor utilizînd această aplicație nu este descrisă în nici un document aferent SIAAS.

Auditul relevă că, în perioada octombrie – noiembrie 2015, utilizarea atît a submodului „Rapoarte” din cadrul modulelor SIAAS supuse auditării, cît și a modulului „Raportare și Monitorizare” întîmpina unele dificultăți atestate în cadrul vizitelor de lucru ale auditorilor la entitățile auditate (6 DASPF, Inspecția Socială, Fondul Republican, CNDDCM), precum și relatate în chestionare de către utilizatorii modulelor „Ajutor Social”, „Servicii Sociale” și „CNDDCM”.

În cadrul modulului „Ajutor Social”, „generarea listelor de plată” este considerată un raport predefinit, constituit fară implicarea factorului uman. În acest context, formarea corectă a listelor de plată are o importanță majoră. Auditul a constatat că pentru luna octombrie marea parte a utilizatorilor nu au putut genera de sine stătător listele spre plată, apelînd la suportul reprezentanților MMPSF implicați.

De asemenea, deși în cadrul testării modulului „Inspecția Socială” (ATP) au fost identificate  o serie de obiecții, inclusiv aferente generării rapoartelor individuale și a celor pe raion (Anexa nr.1 la ATP), inspectorii sociali au confirmat că la moment se generează doar 2 tipuri de rapoarte (Raportul individual și Raportul pe raion de inspecție) și că datele din Raportul de inspecție individual în format PDF sînt eronate, iar în Raportul pe raion apare doar șablonul/formatul acestuia, nefiind completate cîmpurile cu datele corespunzătoare.

Potrivit motivației reprezentanților MMSPF, „odată cu implementarea și utilizarea versiunii noi a Sistemului, au fost identificate probleme de performanță a SIAAS, provocate de utilizarea concomitentă de un număr mare de utilizatori. În final, s-a luat decizia de a modifica arhitectura Sistemului și de a adăuga servere adiționale pentru a elimina definitiv această problemă. În mod special, a fost efectuată procedura de re-factoring a Sistemului,  care în linii generale constă în re-configurarea tuturor serverelor și optimizarea procedurilor critice. Totodată, este necesar de menționat că pe parcursul utilizării SIAAS în producție pe lîngă ajustarea aplicației s-au întreprins măsuri și pentru ajustarea configurării echipamentelor pentru utilizarea mai eficientă a Sistemului. În calitate de exemplu pot fi aduse re-configurarea Load Balancer-ului pentru optimizarea proceselor de repartizare a sarcinilor la serverele de aplicații, sau majorare a numărului de servere (de la 4 la 8) în perioada creării listelor de plată. Astfel de lucrări presupun un efort considerabil de re-configurare a tuturor aplicațiilor, pentru a obține sincronizarea în setări și parametri”.

Auditul consideră rezonabilă explicația Ministerului, însă erorile depistate la generarea rapoartelor predefinite, precum și lipsa rapoartelor statistice din modulele SIAAS limitează posibilitățile utilizatorilor Sistemului, inclusiv ale conducerii MMPSF, de potențialele beneficii ale modulului/aplicației respectiv(e). Astfel, lipsa posibilității de generare a rapoartelor pe diferite compartimente determină imposibilitatea evaluării performanțelor de lucru pentru utilizatori. Lipsa accesului la datele istorice pentru utilizator sau pentru posesorul Sistemului conduce la formarea unei statistici eronate, precum și la luarea unor decizii incorecte care vor genera efecte negative. La fel, Rapoartele de gestiune sînt un instrument perfect pentru efectuarea controalelor interne, iar lipsa acestora conduce la ineficiența controalelor privind îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. În acest context, întreprinderea măsurilor corespunzătoare în vederea remedierii deficiențelor constatate și asigurării funcționalității adecvate a SIAAS este o condiție pentru realizarea cu succes a obiectivelor propuse.

Notă: pe parcursul auditului, Ministerul a întreprins un șir de măsuri pentru redresarea situației privind generarea rapoartele din Sistem, fiind corectate o parte din erorile depistate în modulul „Raportare și Monitorizare”. Totodată, au fost corectate datele din raportul individual pentru Inspecția Socială, precum și pentru crearea unor șabloane de rapoarte în modulul „Ajutor Social”. Totuși, auditul nu poate să se expună asupra corectitudinii datelor din rapoartele generate.

Cadrul normativ și regulator aferent creării și funcționării SIAAS necesită a fi actualizat și ajustat potrivit noilor necesități ale Sistemului, precum și modificărilor operate în legislația relevantă.

Politicile, procedurile, standardele şi structurile organizaţionale sînt destinate să ofere  siguranţă că obiectivele şi sarcinile business-proceselor vor fi atinse şi, totodată, că  evenimentele nedorite vor fi prevenite, corectate sau înlăturate. Menținerea actualității acestora prin revizuirea și dezvoltarea lor continuă reprezintă un interes deosebit, deoarece existenţa şi calitatea lor afectează în mod direct toate activele aflate în gestiune.

SIAAS în versiunea inițială a fost implementat în cadrul MMPSF pentru automatizarea fluxului de date și facilitarea procedurilor de introducere, evidență și prelucrare a cererilor pentru acordarea prestațiilor sociale, precum și pentru optimizarea fluxului de informație privind procesarea cererilor de acordare a ajutorului social, introducerea și organizarea informației în SIAAS.

SIAAS are un nivel ridicat al vulnerabilităţii şi sensibilităţii datelor, cu impact major, care necesită o gestionare conformă. Din aceste motive, este strict necesar de a asigura continuitatea funcţionării, securitatea, integritatea, disponibilitatea şi corectitudinea datelor. O gestionare coerentă a unui SI de o asemenea anvergură implică în mod obligatoriu existenţa şi utilizarea adecvată a unui set complex de politici, standarde şi documente de reglementare.

În context, auditul constată că Ministerul nu dispune de un Regulament de funcționare a SIAAS nici pentru versiunea inițială, nici pentru cea extinsă a acestuia, deși Curtea de Conturi a recomandat aprobarea acestuia în vederea asigurării instrumentelor și pîrghiilor necesare pentru gestiunea eficientă a domeniului asistenței sociale. Stipularea clară și exactă a rolurilor, responsabilităților, metodelor și mecanismelor de interacțiune, precum și a oricăror alte detalii necesare pentru buna funcționare a SIAAS trebuie să servească drept instrument principal în atingerea obiectivelor de automatizare și asigurare a unui circuit de date optim.

În vederea reglementării business-procesului menționat și punerii în exploatare a SIAAS în versiunea inițială, a fost aprobat Ordinul nr.144/a din 28.08.2013. Astfel, în anexele la Ordin au fost incluse unele documente relevante utilizării SIAAS, inclusiv: Regulamentul securității informaționale a MMPSF, Formularul Declarației-angajament al utilizatorului SIAAS privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, Instrucțiunea privind procedura de obținere și instalare a certificatului digital de autorizare pentru conectarea calculatorului la SIAAS, solicitînd șefilor DASPF asigurarea informării tuturor utilizatorilor Sistemului despre reglementările respective.

Totodată, auditul relevă că, deși potrivit Ordinului nr.107 din 02.07.2015, SIAAS în versiunea extinsă a fost dat în exploatare la 01.08.2015, acesta nu conține referințe la Ordinul nr.144/a din 28.08.2013, precum și la documentele anexe la acesta. La fel, documentele respective nu au fost ajustate corespunzător situației actuale pentru a cuprinde în aria de aplicare a prevederilor acestora și alți utilizatori decît angajații DASPF, nefiind clar dacă prevederile acestor documente sînt relevante/obligatorii și pentru ceilalți utilizatori ai SIAAS. Astfel, documentele importante ce urmează să stea la baza asigurării securității informației și protecției datelor cu caracter personal, elaborate cu suportul experților și al consultanților din exterior, urmează a fi actualizate/ajustate corespunzător, ținînd cont de noile module dezvoltate și integrate în SIAAS, respectiv, de extinderea ariei de aplicare a SIAAS și a numărului de utilizatori ai Sistemului.

Reieșind din prevederile cadrului normativ de referință actual și din situația reală, în contextul extinderii Sistemului prin dezvoltarea unor module noi și amplificării acestuia cu un șir de funcționalități adiționale, inclusiv diversificării utilizatorilor, prin automatizarea proceselor de: acreditare, inspectare, acreditare a prestatorilor de servicii sociale, determinare a gradului de dizabilitate și a capacității în muncă, acordare a ajutorului material și a altor categorii de plăți locale, actualizarea cadrului normativ aferent funcționării SIAAS devine o axiomă, necesitînd întreprinderea în regim de urgență a măsurilor corespunzătoare.

De asemenea, automatizarea activităților unor instituții subordonate MMPSF condiționează necesitatea revizuirii și actualizării cadrului normativ-legislativ și a celui regulator intern aferent proceselor incluse în SIAAS, în scopul ajustării lor, oferind totodată o asigurare sustenabilității Sistemului, inclusiv prin utilizarea conformă a acestuia în realizarea activităților corespunzătoare.

Documentația cu privire la SIAAS în versiune extinsă, elaborată de către dezvoltator, necesită ajustări și actualizări.

În conformitate cu bunele practici, ar trebui să existe politici privind elaborarea, aprobarea și emiterea documentelor, precum și privind controlul asupra modificărilor la documentele existente. În cazul sistemelor elaborate sau revizuite și în cazul în care entitatea are acces și necesitate de a opera modificări în codul programelor, este obligatorie descrierea funcțională detaliată a modulelor, procedurilor, bibliotecilor și funcțiilor utilizate, a modului de prelucrare și a cerințelor față de date. Setul minim de documente asupra cărora ar trebui să se producă modificări/actualizări sînt: ghidurile administratorului; documentația tehnică a infrastructurii; documentarea modificărilor operate; documentarea modificărilor asupra componentelor bazelor de date, codului-sursă și a rezultatelor testelor de funcționalitate.

În perioada efectuării auditului s-a constatat că nu toată documentația cu privire la SIAAS este actualizată. În condițiile documentării interne insuficiente, acestea devin dependente de persoanele-cheie, iar fluctuația cadrelor creează impedimente în asigurarea continuității dezvoltării pe viitor a SIAAS. Ca urmare a modificărilor intervenite în fluxurile aferente modulelor, ghidurile elaborate necesită a fi ajustate/actualizate, asigurînd descrierea aspectelor privind: modalitatea de utilizare a submodulului „Rapoarte” din cadrul modulelor, efectuarea copiilor de rezervă, a modificărilor prin sistemele de gestionarea a versionării SIAAS etc. Din acest motiv, la elaborarea aplicațiilor, dezvoltarea și ajustarea permanentă a acestora, documentarea completă și adecvată este unica soluție pentru asigurarea:

- continuității funcționării;

- unui nivel acceptabil de compatibilitate cu alte componente;

- unui nivel acceptabil de securitate a mediului de producție;

- excluderii dependenței de unii programatori la ajustarea sau modificarea aplicațiilor;

- minimizării dependenței de persoanele-cheie;

- minimizării cheltuielilor de întreținere și dezvoltare;

- posibilității de investigare și depistare operativă a erorilor și cazurilor de accident;

- corelării proceselor tehnologice cu business-procesele instituției.

Totodată, auditul relevă necesitatea elaborării unui Ghid al SIAAS în versiune extinsă (Ajustarea sau actualizarea Ghidului SIAAS existent la momentul auditului), care ar include tipurile de utilizatori, rolurile acestora, nivelurile de acces ale utilizatorilor la modulele elaborate și alte aspecte importante.

Controlul schimbărilor este necesar pentru obținerea unei asigurări că SI continuă să facă ceea ce ar trebui să facă și controalele continuă să funcționeze așa cum au fost prevăzute, indiferent de schimbările sau ajustările efectuate, pe parcursul întregului ciclu de viață. În acest sens, se analizează schimbările referitoare atît la hardware, cît și la software. Procedurile de management al schimbărilor sînt prevăzute în Regulamentul securității informaționale al SIAAS.

Pentru gestionarea versionării SIAAS, Ministerul utilizează sistemul GIT, care este un sistem „revision control” ce rulează pe majoritatea platformelor, inclusiv Linux, POSIX, Windows și OS X. Deşi au fost operate schimbări esenţiale asupra versiunii SIAAS, componentelor hardware şi infrastructurii lui, acestea nu au fost documentate corespunzător. Modificările practic nu sînt documentate, unele se efectuează „în regim de urgenţă”, pentru a înlătura   deficienţele apărute. Aceasta provoacă dificultăţi considerabile în întreţinerea Sistemului şi la dependenţa prea mare de cîteva persoane-cheie (inclusiv din exterior). Un exemplu relevant în acest sens este documentarea neadecvată a modificărilor efectuate în codul-sursă al SIAAS. Dată fiind perioada inițială de exploatare industrială, care, din cauza reținerilor înregistrate, a fost lansată în regim de urgență, iar perioada de testare a fost scurtată, în prezent se înregistrează unele probleme de ordin tehnic și funcțional. De menționat și faptul că orice modificări, ajustări în cadrul SIAAS urmează a fi lansate și executate cu avizul și monitorizarea MMPSF. Participarea nemijlocită a angajaților Ministerului în procesul de mentenanță trebuie să contribuie la formarea capacităților interne de gestiune adecvată a Sistemului, în prezent atestîndu-se dependența totală de furnizor și lipsa instrumentelor fiabile de control.

Calitatea informației din SIAAS are impact direct asupra calității serviciilor din Sistem.

SIAAS este un sistem informaţional specializat şi destinat scopurilor şi proceselor gestionate de MMPSF. În conformitate cu prevederile cadrului legal, MMPSF, în calitate de posesor și deținător al SIAAS, urma să asigure în mod documentat delegarea către subiecții rapoartelor juridice (în special, registratori) a drepturilor și atribuțiilor aferente formării resursei informaționale, fapt relatat și de auditul anterior al Curții și care nu a fost realizat pînă în prezent. De altfel, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.1356 din 03.12.2008, „registratorii SIAAS sînt autoritățile administrației publice locale, prin intermediul direcțiilor/secțiilor de asistență socială și protecție a familiei”, cu care Ministerul urma să încheie acorduri, auditul constatînd lipsa acestora.

Totodată, ținînd cont de participarea și altor instituții din subordinea MMPSF în formarea resurselor informaționale ale SIAAS, cum sînt: CNDDCM, IS, Fondul Republican etc., „responsabile” de modulele noi create, auditul consideră oportun și necesar formalizarea relațiilor cu acestea, cu stabilirea cerințelor și condițiilor privind exercitarea activităților corespunzătoare, instituind un mecanism de comunicare și monitorizare adecvat pentru asigurarea funcționalității SIAAS în atingerea scopului acestuia.

Pentru formarea corectă și consistentă a resurselor informaționale în domeniul asistenței sociale, Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2008 prevede și necesitatea schimbului de informații cu resursele informaționale a cel puțin 7 SIA (multe dintre acestea nu sînt realizate complet sau nu pot furniza date). În perioada efectuării auditului s-a constatat schimbul de informații doar cu 3 instituții și semnate acorduri de colaborare privind acest schimb cu 4 entități (Tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Lista acordurilor/contractelor încheiate între MMPSF și alte entități în vederea asigurării funcționalității SIAAS

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Accord de colaborare între Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Copilului și Casa Națională de Asigurări Sociale, 04.12.2008 | 12 luni din data semnării, cu prelungirea în baza acordului scris al ambelor părți |
| 2. | Contract de prestări servicii informaționale prin intermediul Common Object Interface (COI) dintre Î.S. Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.448-COI din 06.12.2011 | 3 ani din data semnării, cu posibilitatea prelungirii pe termen nelimitat |
| 2.1. | Acord adițional privind completarea Contractului de prestări servicii informaționale nr.448-COI din 06.12.2011 dintre Î.S. Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” și MMPSF, nr.1/531-AD din 03.05.2012 |  |
| 3. | Contract de prestări servicii informaționale dintre Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.7 din 19.05.2015 | 3 ani din data semnării, cu posibilitatea prelungirii pe termen nelimitat |
| 4. | Acord între Departamentul Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei privind schimbul de informații din 17.07.2015 | pe o perioadă nedeterminată |

Sursă: Date sistematizate și preluate de către audit din acordurile încheiate între MMPSF și instituțiile respective.

Astfel, SIAAS în versiune extinsă efectuează la moment schimburi cu o parte din datele necesare doar cu Registrul de Stat al Populației (unidirecțional – import de date din RSP), precum și cu sistemele informaționale ale CNAS și ANOFM. De menționat că, deși în cerințele/specificațiile tehnice de elaborare a SIAAS în versiune extinsă este prevăzută realizarea conexiunilor pe baza web-serviciilor cu instituții, ca: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, în funcție de capacitățile lor tehnice, precum și cu instituții financiare (BEM), la momentul desfășurării auditului acest schimb de date nu este înfăptuit. La fel, cu toate că potrivit motivației Ministerului în prezent sînt în proces de dezvoltare web-servicii cu Poliția de Frontieră și în proces de testare un nou web-serviciu cu CNAS, precum și, la solicitarea CNAM, revizuirea web-serviciului cu CNAM, auditul nu poate să se expună asupra funcționalității acestora. În context, se denotă și faptul că nu a fost încă semnat un acord privind schimbul de date cu CNAM, cu toate că acest aspect a fost recomandat și de auditul anterior efectuat de Curte.

Totodată, cu referire la extinderea funcționalităților SIAAS, inclusiv prin includerea unor noi module ce vizează procese distincte și complexe, este necesară o revizuire a acordurilor existente, în vederea asigurării cu date necesare și relevante utilizatorii Sistemului și excluderii dublării sau generării de date inutile și contradictorii.

Notă: potrivit motivației entității, pe parcursul auditului, Acordul cu CNAS a fost revizuit, ținînd cont și de modificarea plătitorului de prestaţii sociale (trecerea tuturor plăţilor în baza de liste de la BEM la Î.S. „Poșta Moldovei”) şi acordarea posibilităţii solicitanţilor de selectare a instituţiei plătitoare, acesta fiind în proces de definitivare. De asemenea, se lucrează asupra integrării SIAAS cu SI al Departamentului Poliției de Frontieră.

În cadrul acțiunilor efectuate, auditul a constatat cazuri de nedisponibilitate a unor date, precum și date neactualizate importate de la instituții relevante (CNAS, ÎS „CRIS „Registru””, ANOFM), aspecte prezentate în continuare în cadrul Raportului, care au efect asupra corectitudinii/calității informației generate de SIAAS la etapa de procesare a datelor. Este de menționat că, urmare verificărilor efectuate (prin contrapunerea unor date în SI al CNAS cu cele din SIAAS), auditul denotă probleme la interconexiunea dintre sisteme, fapt care condiționează deficiențele enunțate (nedisponibilitatea unor date, date neactualizate etc.), îndeosebi capacitatea de captare a datelor.

Astfel, îmbunătățirea calității și asigurarea plenitudinii datelor importante din resursele externe ar reduce cazurile, spre exemplu, de includere a persoanelor neeligibile în listele de plată, ar crește eficiența SIAAS din punctul de vedere al corectitudinii datelor importate, precum și ar reduce termenul de prelucrare a cererilor.

## Obiectivul II. Sînt controalele generale din Sistem adecvate pentru asigurarea securității și confidențialității datelor?

Deși prin aprobarea Politicii de securitate a datelor cu caracter personal și a Regulamentului securității informaționale a MMPSF au fost stabilite bazele și punctele de reper pentru asigurarea securității informaționale a SIAAS, inclusiv a confidențialității datelor cu caracter personal, auditul a constatat aplicarea necorespunzătoare a prevederilor documentelor menționate, fapt ce amplifică riscul privind securitatea informațională și confidențialitatea datelor cu caracter personal, necesitînd intervenții urgente în acest sens.

Eficienţa controalelor generale reprezintă un factor semnificativ în determinarea eficienţei controalelor asupra aplicaţiilor. Atunci când controalele generale sînt ineficiente, ele diminuează semnificativ siguranţa controalelor privind aplicaţiile individuale. Constatările misiunii de audit au fost concentrate asupra evaluării controalelor generale TI sub aspectul influenței acestora asupra SIAAS.

Trebuie remarcată în acest sens dependența critică a MMPSF de experții și consultanții angajați în realizarea și implementarea SIAAS prin intermediul BM, în aspectele de securitate, dirijare metodologică și aplicare a controalelor generale. Suplimentar, în prezent MMPSF nu are capacități pentru a acoperi de sine stătător aspectele de mentenanță a SIAAS. Grație lansării recente în exploatare industrială a Sistemului și obținerii unui termen extins de garanție pentru acesta pînă în anul 2018, povara privind asigurarea funcționării și a altor procese aferente securității și protecției datelor (care în mod firesc urmează a fi controlate de Minister) în prezent este pe seama furnizorului/subcontractorului.

Totuși, dependența MMPSF de factorii externi (furnizor/dezvoltator și consultanți/experți) în prezent nu a cunoscut o manifestare suficientă pentru a contribui la evitarea materializării unor riscuri de securitate. Evitarea acestor riscuri ar putea avea loc doar prin implementarea eficientă a controalelor generale și aplicarea necondiționată a prevederilor cadrului legal în domeniul managementului proiectelor, care va putea fi garantată prin respectarea principiilor de bază ce ar trebui să stea la formarea unui SIA de așa anvergură. În aspecte de criticism, deficiențele securității accesului în Sistem au cunoscut un grad semnificativ de materializare, iar pentru evitarea acestora ar fi necesară o monitorizare mai eficientă din partea conducerii Ministerului pe întreaga perioadă a ciclului de viață al SIAAS, precum și consolidarea capacităților TI la nivelul instituției în vederea asigurării unei administrări eficiente a SI și a unei sustenabilități a acestuia.

În contextul dependenței considerabile de factorii externi, menționăm că responsabilitățile subcontractorului ce asigură deservirea Sistemului în perioada de garanție, de facto, conform prevederilor contractuale, sînt limitate la cîteva activități de bază, celelalte fiind în cadrul de responsabilitate al beneficiarului. Acest fapt, chiar dacă a permis redresarea situației, generează riscuri mari în aspect de asigurare a aplicării necondiționate și eficiente a instrumentelor de protecție, securitate, continuitate și monitorizare.

Controlul accesului fizic necesită a fi realizat adecvat, pentru a asigura o gestionare mai bună a riscurilor de securitate.

În conformitate cu Politica de protecție a datelor cu caracter personal, accesul în spațiile unde sînt amplasate sistemele informaționale cu date cu caracter personal este restricționat, fiind permis accesul doar persoanelor care au autorizația necesară și doar în timpul orelor de program, conform listei și însemnelor corespunzătoare. Accesul în camera de servere este permis doar în baza cardurilor de acces. De la renovarea camerei de servere (mai 2012) au fost eliberate doar 2 carduri de acces. Deținător de card de acces este șeful unității e-transformare din cadrul MMPSF și persoana responsabilă din cadrul subdiviziunii. Deși în conformitate cu Regulamentul securității informaționale identificarea personalului ar trebui  înfăptuită în baza unui sistem electronic de evidență a intrărilor, în perioada desfășurării  auditului s-a constatat lipsa acestuia.

De menționat că, în ziua acordării auditorului a accesului fizic la SIAAS (12.11.2015), nu a fost efectuată înregistrarea în Registrul de monitorizare, care, potrivit Politicii de securitate, ar trebui să se păstreze minimum un an. Deși există un registru pe suport de hârtie în care se introduc datele privind ziua și ora intrării în camera de servere, acesta lipsea la intrarea în incinta respectivă. De regulă, în asemenea registre se descrie scopul intrării și rezultatele acesteia (fie confirmarea vizuală a funcționării utilajelor, fie lucrările de deservire sau reparație efectuate). S-a mai constatat că accesul în incinta camerei de servere este restricționat printr-un sistem de control al accesului cu carduri de proximitate. În camera de servere sînt instalate sisteme pentru supraveghere video, precum și alte controale pentru asigurarea securității fizice a SIAAS, cum ar fi sisteme de detectare/senzori de mișcare.

În acest context, auditul denotă că, în scopul monitorizării funcționării SIAAS, MMPSF ar trebui să organizeze ședințe săptămînale (după cum este prevăzut în capitolul VIII al Regulamentului securității informaționale) cu persoanele responsabile, la care să fie discutate atît cazurile de defecțiuni ale Sistemului, cît și rapoartele de Help Desk, statutul încercărilor de atac și incidentele de securitate.

Accesul logic la SIAAS necesită a fi controlat continuu, pentru asigurarea mai eficientă a confidențialității datelor.

Controalele de acces logic pot fi definite ca un sistem de măsuri şi proceduri, atît în cadrul unei organizaţii, cît şi în programele informatice, care vizează protejarea resurselor informatice (date, programe şi terminale) împotriva tentativelor de acces neautorizat. Cele trei elemente de bază pentru securitatea accesului logic constituie:

•	identificarea utilizatorului;

•	autentificarea utilizatorului (politica de parole);

•	protecţia resurselor.

Insuficienţa controalelor de acces logic sau aplicarea lor neadecvată fac sistemele informaţionale vulnerabile la atacurile de hackeri sau la posibilele acţiuni frauduloase din partea persoanelor din exterior ori a foştilor angajaţi. Deși au fost stabilite proceduri privind managementul accesului utilizatorilor la SIAAS, efectuat de către responsabilii MMPSF, auditul a constatat că acestea nu sînt implementate adecvat. Toate accesările în SIAAS sînt autorizate prin parolă și fiecare poate fi asociată cu utilizatorul care a efectuat-o.

În prezent, pentru asigurarea non-repudierii informațiilor, autentificarea utilizatorilor la SIAAS se efectuează în baza certificatelor de acces securizat la aplicația web SIAAS. Auditul a constatat că, deși potrivit Planului de management al calității este menționată valabilitatea certificatului pe o perioadă de 1 an, în caracteristicile Certificatelor valabilitatea acestora este de 10 ani, fără a fi specificată perioada de actualizare a lor.

Cerințele specificate în Regulamentul securităţii informaţionale stabilesc în mod clar procedura de acces la SIAAS. Totodată, acesta specifică și care sînt cerinţele de bază privind modalitatea de înregistrare, anulare, suspendare a utilizatorilor în SIAAS. Astfel, în procesul de management al accesului utilizatorilor la SIAAS este necesar a asigura:

- admiterea accesului la SIAAS doar pentru utilizatorii care au semnat Declarația-angajament (cu privire la confidențialitatea datelor) și în baza cererii vizate de către șeful direcției asistență socială;

- blocarea, suspendarea accesului la SIAAS pentru utilizatorii care au fost eliberați din funcție, promovați sau se află în concediu;

- instituirea managementului parolei de utilizator;

- revizuirea drepturilor de acces ale utilizatorilor.

Art.5 alin.(1) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal statuează că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal. În cadrul vizitelor în teritoriu (6 DASPF), auditul nu a obținut dovezi convingătoare precum că solicitanții de ajutor social sînt informați la acest capitol și acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal. Deși responsabilii din MMPSF consideră că „prevederile din cererea pentru ajutor social (pagina 6, Declarația pentru cererea depusă) informează subiectul datelor cu caracter personal, iar semnarea cererii de către aplicant și membrii familiei denotă faptul că consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal a fost dat”, auditul este de altă părere. Textul Declarației semnate de solicitant vizează mai multe aspecte, care nu întrunesc întocmai cerințele legale privind consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal.

În virtutea faptului că Regulamentul securității informaționale și Politica de protecție a datelor cu caracter personal prevede revizuirea periodică a drepturilor de acces ale utilizatorilor la Sistem, MMPSF nu a putut prezenta dovezi concludente cu privire la intervalele sau periodicitatea revizuirii tuturor utilizatorilor cu drept de acces.

Conform Ordinului nr.107 din 02.07.2015, versiunea actualizată a Sistemului a fost dată în exploatare la 01.08.2015. De altfel, în conformitate cu Ordinul nr.144/a din 28.08.2013, aranjamentele de asigurare că asistenţii sociali şi personalul din raioane care au acces la Sistem respectă prevederile Regulamentului securității informaționale, se efectuează prin semnarea Declarației cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal. Auditul a constatat că prezenta Declarație a fost adusă la cunoștință doar conducătorilor DASPF, nu și celorlalți participanți cu drept de acces la modulele SIAAS („CNDDCM”, „Inspecția Socială”, „Plăți Locale”, „Fondul Republican”, „Fondul Local”, „Acreditare”, „Raportare și Monitorizare”).

Totodată, este de menționat și faptul că, la solicitările repetate ale auditului, reprezentanții Ministerului nu au prezentat un document care ar specifica criteriile ce stau la baza acordării drepturilor de acces utilizatorilor la modulele/submodulele SIAAS, precum și a rolurilor atribuite acestora. În acest context, auditul a întîmpinat dificultăți la determinarea corectitudinii acordării drepturilor de acces utilizatorilor.

Verificările auditului au relevat în perioada 13 octombrie – 2 noiembrie 2015 un șir de neregularități, condiționate, în principiu, de erori/deficiențe, inclusiv de configurare/programare a SIAAS, precum și de neaplicare a prevederilor politicilor de securitate ale Ministerului, printre care se pot enunța:

- același cont putea fi accesat simultan pe 2 sau mai multe calculatoare, neasigurîndu-se identificarea și autentificarea echipamentului utilizat în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

- SIAAS nu permitea modificarea parolei utilizatorului pentru un termen mai mare de 24 de ore;

- parolele nu erau complexe și nu includeau simboluri, fiind constituite din numele de familie al utilizatorului;

- administrarea identificatorilor utilizatorilor nu era eficientă, iar accesul la SIAAS era posibil de pe orice calculator fără a avea o conexiune VPN sau să fie verificată autenticitatea fiecărui utilizator în baza certificatului de acces eliberat de server, potrivit procedurii stabilite;

- nerespectarea regulilor de asigurare a securității informaționale cu privire la utilizarea parolelor, și anume:

- neasigurarea confidențialității parolelor (asistenții sociali își cunosc unii la alții parolele);

- neasigurarea salvării automatizate a înregistrării parolelor;

- neasigurarea procedurilor aferente managementului parolelor conform prevederilor Regulamentului securității informaționale, respectiv:

- posibilitatea utilizatorilor de a alege și schimba parole individuale;

- blocarea accesului la Sistem după trei tentative greșite de utilizare a unei parole greșite;

- blocarea parolelor utilizate anterior;

- blocarea unei sesiuni de lucru după maxim 5 minute de la perioada inactivă a utilizatorului, auditul constatînd cazuri în care o sesiune era valabilă mai mult de 24 ore în perioada inactivă a utilizatorului.

În aceeași ordine de idei, auditul relevă că nici documentele aferente utilizării SIAAS, inclusiv ghidurile utilizatorilor specifice fiecărui modul, nici instruirile organizate pînă în luna noiembrie 2015 nu au enunțat modalitatea de modificare a parolelor.

Totodată, erorile și disfuncționalitățile constatate de audit denotă că SIAAS nu deținea controale automatizate pentru asigurarea cerințelor de securitate la expunerea parolelor de către utilizatori;

- Nu toate metodele de acces de la distanță la SIAAS sînt documentate și supuse monitorizării și controlului, precum și nu este documentat, monitorizat și asigurat controlul accesării SIAAS în baza echipamentelor portative și mobile.

Notă: auditul a informat reprezentanții Ministerului despre disfuncționalitățile respective imediat după depistarea acestora. Responsabilii au reacționat prompt și au întreprins următoarele măsuri: au informat subcontractorul, solicitînd remedierea deficiențelor de programare/configurare prin implementarea cerințelor aferente managementului accesului la SIAAS (gestiunea parolelor); au plasat pe interfața SIAAS cerințe pentru modificarea parolelor utilizatorilor; au informat utilizatorii în cadrul instruirilor organizate în luna  noiembrie despre cerințele și modalitatea de modificare a parolelor și asigurare a securității în vederea eliminării disfuncționalităților,  precum și asigurării confidențialității datelor din SIAAS.

Auditul concluzionează că, urmare a ședinței de lucru comune dintre reprezentanții MMPSF și auditorii Curții de Conturi, o parte din neajunsurile depistate în perioada menționată au fost soluționate (punctele 1-4 sus-menționate), totuși pentru celelalte neregularități auditul nu poate confirma că obiecțiile aferente controalelor de autorizare au fost soluționate integral. Una din măsurile de evitare a acestor riscuri ar fi revizuirea și aplicarea conformă a prevederilor Regulamentului securității informaționale și examinarea posibilității implementării semnăturii digitale, care ar reprezenta o metodă importantă de asigurare a autorizării corecte a datelor și de preîntîmpinare a acțiunilor frauduloase.

Lipsa restricțiilor cu privire la instalarea programelor ar determina expunerea riscurilor de compromitere a securității SIAAS.

Pentru asigurarea securității în cadrul MMPSF se utilizează diverse echipamente, programe și metode: firewall (restricții de acces atît în rețea, cît și pentru instalarea aplicațiilor), program-antivirus. În teritoriu însă s-a constatat deficiențe din cauza că nu există o persoană responsabilă de administrarea centralizată a tehnicii de calcul. De altfel, în conformitate cu Regulamentul securității informaționale, administrarea utilizatorilor și a tehnicii de calcul nu se face centralizat, iar din această cauză nu se poate asigura:

- controlul și monitorizarea strictă a accesului la resursele SIAAS;

- restricționarea utilizatorilor;

- standardizarea setărilor de securitate din DAS-uri cu templat-uri predefinite;

- prevenirea modificărilor în configurația desktop-ului de către utilizatori.

Prin intermediul Jurnalelor de înregistrare a logourilor, MMPSF poate urmări atît procesarea prin Sistem, cît și autorizarea și integritatea procesărilor efectuate.

Totuși, instrumentele de securitate a informației utilizate nu sînt configurate și activate pentru atenționarea și raportarea evenimentelor de securitate (de exemplu, rapoarte privind încălcarea securității, tentative de acces neautorizat la resursele informatice).

Auditul nu a identificat rapoarte generate în mod automat sau în mod regulat/periodic, care ar urma să fie examinate cu periodicitate, conform prevederilor Regulamentului securității informaționale.

Cînd activitățile nu sînt îndeajuns documentate, este dificil de urmărit dacă acestea se desfășoară conform intențiilor conducerii și cînd se modifică modul de desfășurare a unei activități. Lipsa documentării poate cauza confuzie și întîrzieri în exercitarea activităților. În mod particular, urmărirea jurnalelor de securitate este o activitate critică pentru asigurarea securității informaționale. Dacă aceste jurnale nu sînt urmărite în totalitate și la timp, pot apărea încălcări grave ale securității informaționale.

Procedurile de backup (copii de rezervă) și planul de continuitate

Deși la moment se asigură realizarea copiilor de rezervă a componentelor SIAAS, MMPSF nu dispune de proceduri documentate privind modul și periodicitatea de efectuare a acestora. Totodată, lipsa unui Plan de continuitate și a unui Plan de recuperare în caz de dezastre (BCP și DRP) amplifică riscul de restabilire a SIAAS în cazul materializării riscurilor.

Sistemele de back-up a datelor și de recuperare în caz de dezastru reprezintă controale obligatorii menite să reducă riscul de pierdere în proporții considerabile și permanentă a datelor publice esențiale, absența acestora, precum și cadrul de management formal inconsecvent, împreună cu lipsa capacității de monitorizare din partea autorității delegate să supravegheze buna implementare, indică că acest risc nu este controlat.

Scopul elaborării şi implementării Planului de Continuitate în Afaceri (Business Continuity Plan – BCP), Planului de Recuperare în caz de dezastru (Disaster Recovery Plan – DRP) şi controalelor aferente este de a asigura că organizația își va putea realiza misiunile şi nu-şi va pierde capacitățile de procesare, recepționare și protecție a datelor, chiar şi în cazul de stopare bruscă sau provocată de un dezastru (calamitate, factor necontrolat), care va aduce la pierderea temporară sau totală a funcționalității infrastructurii TI. BCP și DRP trebuie să fie documentate adecvat, testate periodic și actualizate în mod regulat. Pentru a determina dacă planurile vor funcționa așa cum este prevăzut, acestea ar trebui să fie testate periodic prin exerciții de simulare a cazurilor de dezastru.

Lipsa unui BCP şi a unui DRP bine definite şi testate ar putea reprezenta următoarele ameninţări majore la adresa existenţei însăşi a entității:

- capacitatea organizației de a-și îndeplini misiunea după reluarea (relansarea) funcționalității;

- de a prelua și proteja informația deținută;

- de a menține intacte toate activele organizației după dezastru;

- de a începe operațiunile în proporții depline cît mai curînd posibil, de a minimiza pierderile de resurse financiare, umane și active.

Copiile de rezervă (Back-up) ale SIAAS, ale modulelor acestuia și ale tuturor datelor importante trebuie efectuate în mod regulat. Copiile de rezervă trebuie să aibă un caracter ciclic bine determinat, utilizând o combinație a periodicității de efectuare, și trebuie păstrate împreună cu DRP și cu documentația de sistem într-un loc bine protejat în afara sediului.

Există unele rezerve în ceea ce privește oferirea de către MMPSF a asigurării utilizatorilor de module că sistemele de back-up și de recuperare în caz de dezastru sînt solide, fiabile și sigure. O atare situație necesită o revizuire și o consolidare a sistemelor de back-up a datelor și de recuperare în caz de dezastru relevante pentru utilizarea SIAAS de către utilizatori, care să includă, cel puțin, evaluarea serviciilor de continuitate a activității, de recuperare în caz de dezastru și de back-up disponibile MMPSF, pentru a ajuta la protejarea Sistemului, a beneficiarilor, utilizatorilor, dar și la protejarea modulelor din SIAAS.

Pentru SIAAS nu sînt evaluate amenințările în adresa Sistemului, vulnerabilitatea și impactul pierderii de funcționalitate care pot afecta posibilitatea atingerii obiectivelor organizaționale. Astfel, trebuie puse în aplicare măsuri adecvate, care ar reduce din riscuri la un nivel acceptabil pentru conducerea instituției. Reieșind din criticismul și importanța SIAAS, rezultă necesitatea implementării unor BCP și DRP comprehensive, actualizate, testate și care includ „active în așteptare” (ce pot fi lansate în orice moment cu funcționalitate deplină) în locații alternative. Copia de rezervă constă din două părți: o imagine „Snap-shot” a partiției de lucru și copia unei mape ce conține logourile bazei de date. Ambele părți urmează să fie salvate pe bandă magnetică și păstrate în afara sediului. Deși pentru SIAAS se efectuează copii de rezervă, acestea nu reprezintă o sursă sigură de informație, care ar permite recuperarea datelor la momentul necesar.

În perioada efectuării auditului nu existau ghiduri sau orice alte documente pentru administratorii Sistemului sau alte proceduri de descriere a modalităților de efectuare a copiilor de rezervă, reprezentanții Ministerului făcînd trimiteri asupra documentației oficiale publicate pe web site-ul furnizorului de software HP, care a însoțit echipamentul și produsele-program specializate. Astfel, pentru gestionarea procedurilor de back-up și recovery, Ministerul utilizează HP-Data Protect. Aplicația este setată astfel ca pentru Baza de Date – copiile de rezervă se efectuează în regim real de timp și o dată pe săptămînă se realizează o copie completă a BD. Cît privește sistemele de operare și aplicații – pe lîngă copiile gestionate de Sistem de versionare se fac copii săptămînale ale tuturor sistemelor de operare și configurările acestora, inclusiv copiile aplicațiilor care rulează pe servere. Pentru echipamentele de comunicații – săptămînal se copie toate sistemele de operare și configurările de pe acestea.

Auditul denotă lipsa unor proceduri documentate adaptate pentru SIAAS cu privire la componentele, periodicitatea efectuării copiilor de rezervă, persoanele, resursele și acțiunile necesare, pentru recuperarea datelor în caz de dezastru. Metoda de back-up utilizată în prezent nu poate fi considerată o soluție acceptabilă, deoarece:

- Back-up-urile nu sînt testate și verificate. Ultima dată această procedură a fost testată o data cu recepționarea și darea în exploatare a echipamentelor, fapt ce condiționează menținerea riscului că MMPSF nu ar putea asigura reluarea activității în cazuri de accidente, dezastre sau de pierdere a datelor;

- locația amplasării copiilor de rezervă este aceeași ca și a serverului de producție, ceea ce reprezintă un risc eminent în caz de apariție a necesității de restabilire a aplicației, precum și a bazelor de date. Copiile de rezervă nu se testează și nu se validează.

Amploarea pericolului la care poate duce lipsa BCP și DRP a fost resimțită în urma unui incident din iulie anul curent, ca urmare a nefuncționării aparatului de climatizare în camera de servere a MMPSF. Lipsa unui centru de rezervă care să preia automat funcțiile celui de bază a adus la stoparea pentru aproximativ 3-4 ore a funcționării întregului SIAAS. Ținînd cont că informațiile obținute de la MMPSF și de la subcontractor în data de 6 august 2015 sunt contradictorii, acestea nu au putut fi verificate deoarece timpul de păstrare a copiilor de rezervă, potrivit afirmațiilor reprezentanților Ministerului, este de doar 10 săptămîni, deși potrivit Regulamentului securității informaționale termenul maxim de păstrare a copiilor de rezervă este de pînă la 6 luni.

Auditului i-a fost prezentat de către MMPSF un Raport al companiei responsabile de mentenanța echipamentului Ericsson AB, care, conform rezultatelor investigației efectuate, a stabilit cauzele incidentului produs la 17.07.2015–18.07.2015 (salturi de tensiune electrică),  ceea ce a generat deconectarea ambelor unități de climă, ca măsură de autoprotecție. Pentru aceasta, au fost înaintate propunerile corespunzătoare în vederea remedierii situației. În aceste condiții, auditul nu a putut identifica copiile de rezervă din acea perioadă, pentru a evalua impactul incidentului asupra SIAAS.

#### Centrul de asistenţă (help desk) şi managementul problemelor

Deşi majoritatea adresărilor utilizatorilor sînt înregistrate la centrul de asistenţă, iar problemele apărute sînt descrise destul de bine, nu există metode de raportare a unităţii respective către conducerea MMPSF. Drept urmare, evenimentele înregistrate nu sînt analizate detaliat pentru a fi utilizate în procesul de luare a deciziilor sau pentru operarea modificărilor/ajustărilor în sistemele informaţionale ori infrastructură. În acest scop, ar fi binevenită o descriere mai detaliată a adresărilor, care ar reprezenta o sursă sigură de informaţie pentru managementul problemelor/incidentelor.

Potrivit Ordinului MTIC nr.78 din 01.06.2006, domeniul de mentenanţă trebuie să determine obligaţiunile persoanei responsabile de mentenanţă, precum şi tipul de suport pe care trebuie să-l asigure produsul software, totodată, să fie descrise: tipurile de mentenanţă îndeplinite; modul de mentenanţă a documentaţiei de program; acţiunile persoanei responsabile de mentenanţă în cazul diferitor tipuri de mentenanţă; nivelul necesar de instruire a personalului responsabil de mentenanţă; organizarea serviciului de susţinere a clienţilor („Hot line”).

În secțiunea planului de garanție, potrivit Planului de proiect, elaboratorul specifică că: „în perioada de garanție Furnizorul oferă suport tehnic prin intermediul liniei telefonice și e-mail pentru erorile/eșecurile Sistemului. O echipă de personal calificat, un manager și 2 tehnicieni certificați, localizată în Moldova va oferi asistență tehnică”. În prezent, SIAAS este deservit în baza garanției extinse de către dezvoltatorul SIAAS. Termenul de valabilitate a garanție este pînă în luna octombrie 2018. Pentru eficientizarea Sistemului, compania a organizat un help-desk care colectează toate erorile de sistem și solicitările utilizatorilor privind problemele apărute la utilizarea SIAAS.

Prin Ordinul nr.144/a din 28.08. 2013, utilizatorii sînt obligați să raporteze erorile depistate în SIAAS prin intermediul telefonului sau unui mesaj prin poșta electronică. Conform pct. 8 și 9 al Ordinului menționat, în cazul identificării deficiențelor sau erorilor în funcționarea sistemului utilizatorii SIAAS trebuie să informeze responsabilul local al SIAAS (din cadrul STAS). Responsabilul local al SIAAS (utilizatorul) informează despre cazul identificat echipa de mentenanță a Sistemului prin intermediul unui e-mail sau la numărul de telefon gratuit. Echipa de mentenanță din cadrul subcontractorului procesează erorile parvenite, utilizînd un sistem de evidență a erorilor, unde fiecare caz se creează sub formă de „ticket”, la care au acces și responsabilii locali al SIAAS din unitățile „e-Transformare” ale MMPSF, de unde pot fi extrase rapoarte despre erorile identificate. Astfel, erorile raportate prin intermediul Liniei fierbinți (serviciul „Hot-Line”) sau prin e-mail sînt monitorizate de către reprezentanții unității „e-Transformare” a Ministerului și cei ai dezvoltatorului.

Astfel, adresările utilizatorilor sînt înregistrate în registre speciale, cu indicarea modului şi termenului de soluționare sau a motivului de nesoluționare a adresărilor. O parte dintre probleme sînt rezolvate prin acţiunea nemijlocită a angajaților centrului de asistență. Problemele mai serioase sînt adresate specialiștilor în domeniul respectiv. Problemele apărute pe parcurs, de obicei, sînt de natură ciclică şi pot fi clasificate după tipuri, direcții de activitate şi natura apariției. În baza incidentelor depistate, uneori se întreprind lucrări mai complexe de înlăturare a deficiențelor. Problemele apar din diverse motive, inclusiv din cauza utilizatorilor.

În perioada februarie - 29 octombrie 2015, în sistemul de etichetări au fost înregistrate în jur de 500 de incidente. Totodată, o analiză a datelor prezentate în Figura nr.2 denotă o tendință de creștere a incidentelor în luna octombrie 2015, după ce SIAAS în variantă extinsă a fost lansat, de facto, în producție (20 septembrie 2015).

Sursă: Elaborată de audit în urma analizei datelor din sistemul de etichetare.

Evaluarea răspunsurilor din chestionarele completate de către reprezentanții DASPF, CNDDCM (unele instituții din subordine) denotă că în medie puțin peste jumătate din utilizatori sînt mulțumiți de calitatea de rezolvare a problemelor de  serviciul  tehnic și mai puțin de jumătate au fost mulțumiți de viteza de soluționare. Totodată, analizînd datele din sistemul de etichetare, auditul constată nerezolvarea unor probleme relatate de utilizatori în timp optim. Datele din Figura nr.3 denotă că la 29 octombrie 2015 41% din incidentele înregistrate nu erau închise.

Figura nr.3 Raportul dintre incidentele închise și cele care nu sînt închise („deschise”,„în viață”, „în producție”).

Sursă: Elaborată de audit în urma analizei datelor din sistemul de etichetare.

În plus, Planul de proiect specifică nivelurile de suport și termenele de rezolvare a incidentelor, respectiv, pentru cele calificate catastrofice – 24 ore, urgente – 48 ore, serioase – 72 ore, și obișnuite – cel mai bun efort. Cu toate că în sistemul de etichetare incidentele sînt expuse într-o altă formă de prioritizare, totuși auditul a constatat depășirea nivelurilor de suport specificate (de 24, 48 și 72 ore) pentru incidentele: severe, critice, majore, potrivit sistemului de etichetare (de exemplu, cereri cu statut suspendat – incident sever, înregistrat la 08.10.2015, soluționat în 4 zile, ulterior la 28.10.2015 redeschis.

Deși înregistrarea incidentelor trebuie să contribuie la identificarea problemelor/cauzelor care stau la bază, auditul nu a stabilit referințe/documente/alte înregistrări în care ar fi expuse cauzele și modalitățile de soluționare a erorilor. Totodată, auditul atestă repetarea erorilor cu impact major asupra integrității datelor (cereri duble, neincluderea beneficiarilor în listele de plată lunare, calcule eronate etc.). Prin urmare, deficiențele în proiectarea Sistemului, precum și testarea insuficientă a acestuia, subestimarea efortului necesar pentru remedierea problemelor/bug-urilor are drept consecință suprasolicitarea Liniei fierbinți, precum și nemulțumirea utilizatorilor referitor la întîrzierile în corectarea erorilor.

## Obiectivul III. În ce măsură controalele aplicației în cadrul Sistemului asigură integritatea (plenitudinea și exactitatea) datelor?

Ținînd cont de importanța modulului „Ajutor Social” în realizarea scopului SIAAS, precum și de faptul că rezultatele chestionării au arătat că toate DASPF utilizează acest modul și doar 6 DASPF utilizează modulul „Servicii Sociale”, auditul a evaluat dacă controalele aferente modulului „Ajutor Social” asigură integritatea datelor. Utilizarea modulului „Ajutor Social” tinde să fie una ușoară,  iar în scopul creșterii performanței și satisfacerii utilizatorilor trebuie luată în considerare consultarea mai activă a cerințelor și obiecțiilor utilizatorilor.

Interfața modulului „Ajutor Social” poate fi îmbunătățită pentru a facilita utilizarea SIAAS, respectiv, asigurarea performanței utilizatorilor.

Potrivit Cerințelor tehnice, interfețele Sistemului trebuie dezvoltate într-un stil unic de design grafic, cu locația identică a elementelor. Comparînd formularul cererii pentru acordarea ajutorului social, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 cu versiunea electronică a cererii din modulul „Ajutor Social” al SIAAS, auditul denotă că, în general, cîmpurile de introducere a datelor din baza de date a Sistemului coincid cu cele din Formularul aprobat, ceea ce facilitează procesul de înregistrare a cererilor de ajutor social.

Totuși, au fost identificate și diferențe,a căror prezență, în unele cazuri, adaugă claritate cererii solicitantului (de exemplu, cîmpuri suplimentare „CPAS” și existența unui cîmp suplimentar la „starea familială”, pe care-l pot completa asistenții sociali cu date corecte/actuale, „suport de stat”), iar în alte cazuri pot provoca erori de înregistrare (spre ex., categoria gradului de invaliditate în Sistem se specifică prin „sever, accentuat sau mediu” și diferă de cea din formatul de hîrtie, care se specifică prin „1, 2 sau 3”).

În plus, în urma discuțiilor cu DASPF au fost constatate/relatate deficiențe care pot influența performanța (viteza de prelucrare a cererilor etc.) utilizării modulului „Ajutor Social” de către utilizatori, printre care se pot menționa:

- câmpurile obligatorii nu sînt evidențiate corespunzător, deși conform Manualului utilizatorului pentru modulul „Ajutor Social” există cîmpuri care trebuie să fie introduse obligatoriu (spre ex., data primirii cererii);

- au fost depistate cazuri în care datele introduse de către asistentul social nu se salvează cînd se trece de la o parte a cererii la alta;

- fiecare parte a cererii în modulul „Ajutor Social” conține butonul „Salvare”, la tastarea căruia se încarcă prima parte a cererii, ceea ce creează incomodități operatorului și consumă timp pentru a reveni la pagina corespunzătoare;

- nu funcționează butonul „Pagina următoare” și „Pagina precedentă” la tastarea cărora se încarcă prima și ultima parte a cererii;

- cererile returnate de la Verificator/Validator nu conțin un element de diferențiere de alte cereri, pentru o mai ușoară depistare și preluare în lucru de către asistentul social;

- la schimbarea statutului cererii din „Verificare” în „Spre Plată/Rejectată” se încarcă lista de cereri, fapt ce îngreunează procesul de lucru;

- cererile stopate în mod automat de Sistem și criteriile ce au stat la bază nu sînt ușor identificate și cunoscute de către asistenții sociali/verificatori;

- interfața modulului „Ajutor Social” nu a fost transpusă în limba rusă, cu toate că Sistemul trebuie să conțină o interfață multilingvă (cel puțin o versiune alternativă în limba rusă), cu posibilitatea de a edita etichetele din interfața utilizatorilor.

Totodată, aspectele menționate anterior duc la nemulțumirea utilizatorilor (în urma chestionării, 34 DASPF din cele 41 au apreciat ușurința utilizării SIAAS, cu puțin peste medie), precum și la performanță necorespunzătoare privind utilizarea modulului „Ajutor Social”.

Lipsesc controalele și procedurile adecvate în SIAAS pentru excluderea dublărilor, asigurarea acurateții, plenitudinii și oportunității (timpul util) de intrare a datelor.

Potrivit Cadrului de referință, integritatea datelor se referă la acuratețea și exhaustivitatea informațiilor, precum și la valabilitatea acestora. Cadrul de bază aferent dezvoltării și implementării SIAAS definește principiul identificării unice de stat care prevede atribuirea unui număr de identificare fiecărui obiect al înregistrării. Unele din funcțiile de bază ale SIAAS constau în: luarea în evidență a obiectului informațional prin atribuirea unui identificator unic și introducerea volumului stabilit de informație în baza de date a SIAAS, asigurarea evidenței unice a solicitanților și beneficiarilor de asistență socială.

Totodată, potrivit Ordinului nr.78 din 01.06.2006, obiectul informațional trebuie să se caracterizeze prin trei particularități de bază:

- unicitate (existența identificatorului unic, care deosebește obiectul respectiv de alte obiecte similare);

- stare (un set de atribute ce descriu proprietățile variabile ale obiectului luate în considerare în Sistem);

- comportament (determinat de lista de evenimente care se petrec cu obiectul şi care sînt luate în considerare în Sistem).

În această ordine de idei, auditul constată că în perioada 15.10.2015 - 19.11.2015, în urma verificărilor și observațiilor la fața locului în cadrul vizitelor la 6 DASPF, precum și analizei rezultatelor chestionării a 34 DASPF au fost identificate peste 60 de coduri duble ale numărului de cereri ale beneficiarilor. Din explicația reprezentanților MMPSF, „problema relatată a apărut în rezultatul permisiunii sistemului de a indica pentru doi utilizatori diferiți același Cod personal al asistentului social atribuit de DASPF”, ceea ce indică lipsa controalelor adecvate ale SIAAS. Auditul constată că corectarea unor asemenea erori s-a realizat de către subcontractor, în multe cazuri corectarea constînd în înlocuirea unei cifre din numărul de ordine al cererii.

Totodată, în SIAAS au fost depistate cazuri de neconsecutivitate a atribuirii codului unic al cererii, atît pentru cererile vechi (SIAAS), cît și pentru cererile noi (SIAAS extindere). În ceea ce ține de neconsecutivitatea cererilor din Sistemul vechi, MMPSF a explicat că aceasta se datorează faptului că în Sistemul vechi se putea crea o cerere cu statut de „ciornă”, care apoi  se închidea fără a fi pusă pe flux (oricum în așa cazuri cererea obținea un număr de sistem). Prin urmare, cererea nu mai figura în lista de cereri și nu făcea obiectul migrării. De asemenea, din explicația reprezentanților MMPSF, o altă problemă care a apărut în urma migrării datelor din versiunea inițială a SIAAS în cea extinsă și constatată și de către auditori a fost existența pentru un beneficiar a mai multor cereri active cu statut „spre plată” și „spre verificare/ciornă”, iar specialiștii din cadrul DASPF au relatat că SIAAS permite crearea unei cereri noi pentru solicitantul care deja are creată o cerere cu statut de „Verificare” sau „Ciornă”.

În plus, datele cererii în SIAAS nu sînt într-o ordine corespunzătoare: data recepționării cererii, data introducerii cererii, data trimiterii la validator (verificator) și data trimiterii spre plată. Totodată, cîmpul cu data primirii cererii, în cazul cererilor vechi migrate din SIAAS versiunea inițială, nu au completat acest cîmp, prin urmare pe decizie este indicată data introducerii cererii în loc de data primirii cererii (depunerii de către solicitant), ceea ce contravine cadrului normativ, care menționează că decizia despre acordarea sau neacordarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului este adoptată de către şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, prin emiterea unui Ordin. Acest fapt complică controlul termenelor de soluționare.

Mai mult, Manualul utilizatorului pentru modulul „Ajutor Social” specifică că la salvarea cererii se atribuie numărul unic de înregistrare a cererii în Sistem, în formatul „A2991100148”, unde: „A” este codul modulului în Sistem, „29” – codul raionului, „911” – codul personal al asistentului social, „00148” – numărul de ordine al cererii (11 caractere) înregistrate de asistentul social. În Sistem au fost depistate coduri noi formate din 12 caractere (de ex., A25255300001), respectiv, codurile vechi importate din Sistemul vechi au 13 cifre (de ex., 2200000000001). Micșorarea numărului de elemente ale codului ar reduce timpul de comunicare a datelor, spațiul ocupat, totodată, diversitatea codurilor existente în SIAAS nu oferă facilitarea prelucrărilor ulterioare.

Totodată, avînd în vedere faptul că cererile pentru fiecare primărie sînt înregistrate de către un asistent social, SIAAS în mod automat atribuie raionul, primăria  în dependență de rolul utilizatorului care înregistrează cererea, totuși în perioada 15.10.2015 - 19.11.2015, în urma vizitelor în teritoriu auditorii au identificat cereri „intruse”, din alte raioane și înregistrate de alți asistenți sociali, o cerere fiind cu statut „spre plată”. O atare situație indică asupra controalelor slabe sau inexistente ale aplicației, care au permis procesarea cererilor fără completarea cîmpurilor obligatorii (numele, prenumele solicitantului, localitatea etc.).

În consecință, apariţia unor date care nu sînt valabile sau sînt greşite şi care ar putea afecta modul de operare a Sistemului informaţional ar putea genera pierderi de date, lipsa confidențialităţii și integrităţii datelor personale. Totodată, lipsa controalelor asupra aplicației poate influența calitatea datelor, cu efecte negative asupra rapoartelor în baza cărora se iau decizii.

Datele importate în cadrul Modulului „Ajutor Social” nu întotdeauna sînt calitative, afectînd, după caz, corectitudinea deciziilor.

După cum s-a menționat (vezi Obiectivul I), pentru formarea corectă și consistentă a resurselor informaționale în domeniul asistenței sociale a fost prevăzut accesul la resurse relevante cu șapte autorități administrativ centrale. În practică, schimbul de date a fost realizat conform Specificațiilor tehnice de extindere a SIAAS doar cu: Î.S. „CRIS „Registru””, CNAS și ANOFM.

Analiza rezultatelor chestionării DASPF (au răspuns 34 din 41) denotă că, în perioada septembrie - octombrie 2015, frecvența indisponibilității datelor de la resursele externe este una destul de mare. De asemenea, DASPF au relatat probleme privind calitatea și plenitudinea informațiilor furnizate din resursele externe.

Urmare a testărilor efectuate, auditul a constatat că datele deținute în SIAAS și importate de la Î.S. „CRIS „Registru””, CNAS și ANOFM nu asigură calitatea corespunzătoare, îndeosebi corectitudinea și plenitudinea datelor, cum ar fi componența familiei, persoanele decedate, numărul și seria documentului, pensiile/asigurările sociale ale beneficiarilor/membrilor familiei, statutul ocupării forței de muncă. În multe cazuri,  responsabilii din cadrul DASPF apelează la Linia fierbinte a MMPSF, la CTAS sau la ATOFM pentru obținerea informației corecte la zi. Auditul, urmare testărilor efectuate, a constatat deficiențe de interconexiune între SI al CNAS și SIAAS. Astfel, deși SI al CNAS conține datele necesare, acestea, în unele cazuri, nu sunt recepționate de SIAAS.

Specialiștii responsabili din cadrul Î.S. „CRIS „Registru”” au menționat că actualizarea datelor cu referire la deces în RSP poate dura pînă la 1 lună. Conform termenelor legale, actualizarea datelor se face de 2 ori pe săptămînă. Datele de la primării sînt transmise Oficiului Stării Civile, deseori cu întîrzîeri semnificative, după care acestea ajung în RSP. Tergiversarea termenului de transmitere a datelor de către AAPL, de actualizare și lipsa controlului SIAAS au cauzat includerea solicitantului/membrilor familiei solicitantului decedat în listele de plată (de exemplu, membrul familiei decedat în luna august inclus în liste spre plată pentru lunile septembrie și octombrie 2015).

Totodată, în cadrul Inspecției Sociale s-a adeverit că o cauză semnificativă a erorilor de calcul al ajutorului social este lipsa de date corecte importate din sistemele care conțin informații cu privire la pensiile și asigurările sociale, statutul ocupării forței de muncă și detaliile despre persoane și membrii familiei lor. Inspecția Socială, în baza aceluiași contract de extindere, a beneficiat de un modul destinat nemijlocit specificului activității, avînd misiunea de a supraveghea și inspecta modul de aplicare a legislației Republicii Moldova în domeniul asistenței sociale și serviciilor sociale. În cadrul modulului specialiștii din cadrul IS au opțiunea de a actualiza datele importate de pe cereri, în urma cărora erau calculate diferențele de sume.

Îmbunătățirea calității și plenitudinii datelor importante de la resursele externe ar reduce cazurile de includere a persoanelor neeligibile în listele de plată, ar crește eficiența SIAAS din punctul de vedere al datelor importate de la resursele externe, precum și ar reduce termenul de prelucrare a cererilor.

Unele controale aferente procesării datelor în Sistem, care ar asigura starea obiectului informațional, lipsesc sau nu sînt adecvate.

SIAAS este orientat, în primul rînd, pe sectorul prestații și servicii sociale, dar avînd în vedere faptul că în cadrul structurilor MMPSF există și alte instituții subordonate, care au o altă orientare în domeniul de activitate, însă cu impact în domeniul de asistență socială, au fost dezvoltate module aparte pentru fiecare instituție implicată, integrate în SIAAS. Un exemplu relevant este modulul „CNDDCM”, dezvoltat pentru Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, care permite eficientizarea procedurilor de acordare a gradelor de dizabilitate, precum și posibilitatea de a deţine evidența tuturor cazurilor și persoanelor care interacționează cu CNDDCM.

Formularul cererii din modulul ”Ajutor Social” nu dispune de cîmpuri privind termenul de valabilitate al certificatelor de dizabilitate, de maternitate, de studii (student), deși versiunea veche a SIAAS prevedea unele din acestea. Responsabilii MMPSF au menționat că, pentru termenul de valabilitate al certificatelor de dizabilități, în modulul ”Ajutor Social” au fost implementate regulile necesare pentru verificarea dizabilității la momentul stabilirii dreptului la prestație, precum și la elaborarea listelor lunare de plată. În plus, verificarea a fost prevăzută să se efectueze în baza datelor generate de modulul ”CNDDCM”, care de asemenea este parte a SIAAS. Totodată, pînă la implementarea completă a modulului pentru CNDDCM, s-a decis utilizarea informației de la CNAS privind statutul și termenul de dizabilitate.

Totuși, auditul a constatat cazuri de includere în listele de plată,a beneficiarilor:

- cu termenul certificatelor de dizabilitate a membrilor familiei expirat;

- cu termenul certificatelor de dizabilitate expirat și care nu mai deţin statut ocupațional – inapt de muncă, şi nu beneficiază de pensie de invaliditate, cererea ramînînd în plată şi recalculîndu-se venitul lunar minim garantat în modulul ”Ajutor Social”, cu  compensarea pensiei de invaliditate;

- membrii familiei care au depășit vîrsta de 18 ani;

- membrii familiei care au depășit vîrsta de 23 ani.

Auditul consideră că prevederea iniţială privind existența cîmpurilor cu termene de valabilitate a certificatelor de dizabilitate, de maternitate, de studii (student) pentru evidența automatizată a valabilității cererilor de ajutor social ar fi exclus erorile umane care duc la plata/supraplata ajutorului social, în cazul în care responsabilitatea se pune în seama beneficiarilor, asistenţilor sociali şi verificatorilor de ajutor social. Totodată, din discuțiile cu reprezentanții DASPF s-a constatat că deciziile generate despre acordarea sau neacordarea AS și APRA, semnate de şeful DASPF, conțin erori în text, iar în cazul deciziei negative nu conțin motivul concret, termenele specificate în decizie sînt incorecte (spre ex., Decizie inițială: familia va beneficia de plată pînă în 2016, la moment Decizia indică anul 2015).

Controalele care asigură producerea corespunzătoare a tuturor ieșirilor necesită a fi consolidate

Potrivit Manualului utilizatorului pentru modulul „Ajutor Social”, scopul de bază al modulului este determinarea eligibilității aplicanților și calcularea cuantumului AS. Ținem să menționăm că, la etapa efectuării auditului, nu a fost posibilă generarea rapoartelor în cadrul modulului ”Ajutor Social”, care ar fi permis o analiză mai complexă a datelor. Motivul invocat de către reprezentanții MMPSF a fost modificarea infrastructurii SIAAS (vezi compartimentul privind implementarea modulului ”Raportare și Monitorizare”) și a datelor eronate generate de ele.

Migrarea datelor din versiunea inițială a SIAAS în versiunea extinsă a fost preconizată conform Planului de proiect pentru perioada 10.07.2014 – 25.08.2014 și realizat, conform Raportului privind migrarea datelor, în luna martie 2015. Totuși, DASPF au continuat să utilizeze concomitent ambele versiuni ale SIAAS și după 01.08.2015 (data lansării în exploatare a versiunii extinse a Sistemului). Astfel, potrivit celor relatate de consultanții din cadrul MMPSF la 20.09.2015, pentru a evita utilizarea în paralel a 2 sisteme a fost stopat accesul la sistemul vechi, iar datele au fost sincronizate între ele.

Pentru asigurarea corectitudinii migrării datelor, reprezentanții MMPSF au comparat listele de plată din sistemul vechi și cel nou, fiind identificate diferențe și erori, care ulterior au fost transmise dezvoltatorului pentru corectarea problemelor și recalculul cererilor cu sumele eronate.

Auditul a constatat că, deși în urma migrării datelor în sistemul nou informația trebuia să se regăsească în aceeași formă/statut, totuși deciziile pozitive din sistemul vechi ale solicitanților dee ajutor pentru perioada rece a anului în sistemul nou au devenit inactive. Astfel, pentru corectarea problemei respective, MMPSF a revizuit peste 43000 de cereri si a modificat statutul acestora în „spre plată”. În plus, a fost prevăzut de a fi pus la dispoziția DASPF un instrument nou (după școlarizarea din 26 - 30.11.2015) care va recalcula automat la nivel de cerere în cazul în care vor fi depistate şi alte cereri cu statut eronat.

Totodată, auditorii, în urma discuțiilor cu reprezentanții DASPF din municipiul Chișinău, la data de 29.10.2015 au constatat că în jur de 20% din deciziile din luna august 2015 nu au fost incluse în listele de plată pentru luna septembrie 2015. Potrivit explicațiilor MMPSF, problema a fost din cauza unei erori în regula pentru criteriu (regula din nomenclator), care a avut un impact asupra cererilor din raza municipiului Chișinău. MMPSF a menționat că a fost corectată eroarea, cererile fiind recalculate, iar DASPF au confirmat corectitudinea calculelor.

Cu toate că MMPSF a întreprins măsuri concrete de corectare a problemelor/erorilor, echipa de audit nu este sigură că problemele/erorile au fost eliminate în totalitate, menținîndu-se riscul de neincludere a solicitanților eligibili în listele de plată. O analiză a numărului beneficiarilor de AS și APRA care au fost incluşi cu întîrziere în listele de plată și, respectiv, sumele plăților achitate cu întîrziere poate fi vizualizată în Figura nr.4.

Figura nr.4. Numărul beneficiarilor, inclusiv sumele de plăți care au primit cu întîrziere plățile de ajutor social în perioada august-octombrie 2015

Sursă: Elaborat de  audit în urma analizei plăților pentru AS și APRA, lunile august-octombrie 2015.

Din Figura nr.4 observăm că pentru luna august au fost plătite cu întîrziere 487 de ajutoare, în sumă de 469,0 mii lei. O scădere a întîrzierilor se observă pentru luna septembrie cu numai 113 plăți, în sumă de 118,0 mii lei și, respectiv, pentru luna octombrie –o creștere a întîrzierilor de plată în 1251 de cazuri, în sumă de 815,0 mii lei. Astfel, putem releva că sporirea semnificativă a întîrzierilor de plată pentru luna octombrie se datorează faptului că la 20 septembrie 2015 a fost implementat SIAAS extins, și, respectiv, au apărut numeroase erori.

Totodată, se constată că MMPSF în comun cu elaboratorul au subestimat procesul de migrare a datelor, care a condus la disfuncționalități și suprasolicitări de resurse de timp și umane implicate în soluționarea acestora.

Timpul de răspuns al SIAAS are un impact direct asupra performanței utilizatorilor

Cerințele de funcționare a SIAAS extins conțin prevederi privind utilizarea maximă a Sistemului pentru creșterea performanței operatorilor SIAAS, precum și optimizarea structurii bazei de date referitoare la punerea în aplicare a noilor funcționalități.

Cu toate că elaboratorul în Planul de management al calității SIAAS a identificat măsuri de asigurare a performanței și controale ale performanței, totuși, în urma analizei rezultatelor chestionării DASPF, 12 din cele 34 de direcţii au menționat că SIAAS procesează greu tranzacțiile. Acest fapt cauzat de lipsa capacităţii de sistem și de lățimea de bandă a fost constatat și în cadrul vizitei de lucru a echipei de audit la Inspecția Socială, unde a fost testat timpul de răspuns al Sistemului (de ex., selectarea a 10 cereri după următoarele criterii: raionul, localitatea, cererile active, dintr-o listă de aproximativ 8000 de cereri. La prima încercare SIAAS nu a generat rezultate. După a doua încercare, cererile  au fost selectate după 5 minute de așteptare).

De asemenea, probleme de performanță ale SIAAS au fost menţionate și de  responsabilii din cadrul MMPSF, care au punctat că, odată cu implementarea și utilizarea versiunii noi a Sistemului, au fost identificate probleme cauzate de utilizarea concomitentă a acestuia de un număr mare de utilizatori. Subcontratorul, în Planul de management al riscurilor, a identificat potențiale riscuri tehnice cu impact asupra performanței Sistemului ce țin de schimbările tehnice în infrastructura IT a MMPSF și de  problemele de performanță a sistemelor, inclusiv de disponibilitatea acestora. Prin urmare, a fost modificată arhitectura Sistemului prin adăugarea serverelor adiționale și au fost re-configurate toate serverele și optimizate procedurile critice.

Astfel, proiectarea sau re-proiectarea inadecvată a Sistemului, subestimarea nevoilor de hardware și de rețea, precum și subestimarea riscului privind creșterea numărului de utilizatori și a volumului de informații au determinat performanța redusă a operatorilor, timp mai mare de procesare a cererilor, disponibilitatea redusă a SIAAS și creșterea timpului de răspuns a acestuia. În aceeaşi ordine de idei, lipsa unei analize adecvate a impactului ce a rezultat din reconfigurarea infrastructurii a determinat neutilizarea unor module/submodule (de ex., submodulul ”Rapoarte” din modulul ”Ajutor Social”).

# Concluzia generală a auditului

Per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, SIAAS, care se află în etapa incipientă de exploatare/implementare, reprezintă un potenţial promiţător în obţinerea impactului dorit, o provocare semnificativă pentru automatizarea business-proceselor aferente domeniului asistență socială sau cu impact asupra acestuia. Totodată, auditul constată unele probleme, deficiențe, precum și alți factori care ar putea afecta funcționalitatea adecvată a SIAAS (de ex., resurse umane limitate ale Ministerului implicate în implementarea unui SI complex etc.). Identificarea și gestionarea eficientă a riscurilor pentru succesul implementării Sistemului de către părțile responsabile este considerată de o importanță și valoare maximă. De asemenea, dacă Ministerul, de comun cu părțile implicate, va întreprinde măsuri necesare pentru implementarea recomandărilor înaintate de audit, precum și va analiza și va înlătura disfuncționalitățile și erorile de sistem elucidate în prezentul Raport, atunci scopurile propuse atît pentru SIAAS, cît și pentru obiectivele organizaționale ale entităților utilizatoare ale modulelor SIAAS, în general, ar putea fi atinse corespunzător. Este de menționat şi aportul echipei responsabile de implementarea SIAAS pînă la moment, urmînd a fi asigurat și pe viitor pentru soluționarea deficiențelor și asigurarea funcționalității adecvate a Sistemului

Ținînd cont de faptul că implementarea SIAAS este la o etapă incipientă, trebuie de remarcat că concluziile la care a ajuns auditul sînt neapărat de natură provizorie. Acestea nu trebuie să fie interpretate drept un comentariu cu privire la implementarea SIAAS în ansamblu, nici a capacităților părților/entităților auditate dincolo de domeniul de aplicare a auditului curent.

Echipa de audit a Curții de Conturi:

| șef al echipei de audit, șef adjunct al Direcției auditul TI | Petru Donțu |
| --- | --- |
| Controlor de stat superior | Vladimir Cazimir |
| Controlor de stat | Iulian Pavalachii |
| Responsabil de monitorizare, realizare și asigurarea calității auditului | Natalia Balaban-Uncu, șef Direcție auditul TI |

# Anexe

## Anexa nr.1. Terminologia utilizată

Acceptanță (ITILv3) – acord formal ca un Serviciu TI, Proces sau alte Livrabile să fie complete, corecte, de încredere și să satisfacă cerințele specificate;

Acord (ITILv3) – document care descrie un acord formal între două sau mai multe părți. Un Acord nu reprezintă o obligație legală, decît în cazul în care face parte dintr-un Contract.

Administrator. Persoană responsabilă pentru buna funcționare a rețelelor locale, serverelor, dispozitivelor de rețea, calculatoarelor şi care asigură controlul asupra securității informațiilor.

Autentificare – verificarea identificatorului atribuit subiectului de acces, confirmarea autenticității;

Back-up/Salvare date (ITILv3) – copierea datelor pentru a fi protejate împotriva pierderii sau distrugerii integrității sau disponibilității originalului;

Beneficiari ai modulelor – persoane fizice, juridice şi funcţionari publici;

Ciclu de viață (ITILv3) – diferite stadii din viața unui Serviciu TI, unui element de configurație, incident, unei probleme, schimbări etc. Ciclul de viață definește categoriile pentru starea și tranzițiile stării care sînt permise;

Contract (ITILv3) – acord legal obligatoriu între două sau mai multe părți;

Cod-sursă – set de instrucţiuni, specifice unui anumit limbaj de programare. Codul-sursă permite programatorului să comunice cu computerul folosind un număr bine definit de instrucţiuni;

Controale TI – activităţi specifice desfăşurate de către persoane sau sisteme concepute pentru a se asigura că obiectivele de afaceri sînt îndeplinite. Acestea sînt un subset de controale interne ale unei întreprinderi. Controalele TI se referă la confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor, precum şi la gestionarea generală a funcţiei TI ale întreprinderii;

Controale TI generale – vizează infrastructura sistemului informațional, inclusiv orice politici, proceduri şi practici de lucru legate de TI. Controalele generale sînt încorporate în procesele și serviciile TI (de ex., dezvoltarea sistemelor, managementul schimbării, securitatea, operarea la calculator);

Controalele aplicației – controalele aplicaţiei sînt specifice unei aplicaţii şi au un impact direct asupra procesării tranzacţiilor individuale. Aceste controale sînt utilizate pentru a oferi asigurare (în principal, managementului) că toate tranzacţiile sînt valide, autorizate şi înregistrate (completitudine, acurateţe, validitate, autorizare, separarea sarcinilor de serviciu);

Dezvoltare (ITILv3) – proces responsabil de crearea sau modificarea unui Serviciu TI sau a unei aplicații. De asemenea, este folosit pentru a se referi la un rol sau la un grup care îndeplinește o muncă de dezvoltare;

Help Desk/Service Desk (ITILv3) – punctul unic de contact între furnizorul de servicii și utilizatori. Un Help Desk/Service Desk tipic administrează incidentele şi cerințele de servicii și, de asemenea, gestionează comunicarea cu utilizatorii;

Identificare – atribuirea unui identificator subiecților și obiecteor de acces și/sau compararea identificatorului prezentat cu lista identificatoarelor atribuite;

Integritate – asigură acurateţea şi completitudinea informaţiei astfel încît validarea acesteia să fie efectuată în conformitate cu principiile şi aşteptările bussinesului;

Managementul Continuității Afacerii (BCM) (ITILv3) – proces de afacere /business, responsabil de managementul riscului, care ar putea afecta negativ și semnificativ afacerea;

Managementul Serviciilor TI (ITSM) (ITILv3) – implementarea și managementul calității serviciilor TI care întrunesc necesitățile unei afaceri. Managementul serviciului TI este realizat de furnizorii de servicii TI, prin intermediul unei combinații potrivite de persoane, procese și tehnologia informației;

Modul/e – SIAAS este conceput într-un mod modular, facilitînd integrarea ușoară și dezvoltarea de noi funcționalități, extinderea modulelor și interacțiunea de funcționalități generice;

Plan (ITILv3) – proiect detaliat care descrie activitățile și resursele necesare pentru a atinge un obiectiv. De exemplu, un Plan care implementează un Serviciu TI nou sau un Proces. ISO/IEC 20000 cere un Plan pentru a administra fiecare proces al managementului serviciilor TI;

Prestator de Servicii TI (ITILv3) – furnizor de servicii care oferă servicii TI către un client intern sau unul extern;

Proces (ITILv3) – set structurat de activități proiectate pentru a atinge un obiectiv specific. Un proces pornește cu anumite intrări și le transformă în rezultatul dorit. Un proces poate include roluri, responsabilități, instrumente și controale de management, necesare pentru a livra cu încredere rezultatele dorite. Un proces poate defini, dacă sînt necesare, politici, standarde, îndrumare, activități și instrucțiuni de lucru;

Serviciu TI (ITILv3) – serviciu furnizat unuia sau mai multor clienți de către un furnizor de servicii TI. Un Serviciu TI se bazează pe folosirea Tehnologiei Informației și suportă procesele de business ale clientului. Un serviciu TI este alcătuit dintr-o combinație de persoane, procese și tehnologii și ar trebui să fie definit într-un Acord de nivel serviciu agreat/SLA;

Subcontractator/dezvoltator – se referă la o persoană fizică sau juridică, acesteia fiindu-i încredinţată executarea tuturor sau a unui ansamblu de obligaţii ale unui contract prealabil, fiind subcontractat direct sau indirect de către furnizor;

Tehnologia Informației (TI) (ITIL) - Folosirea tehnologiei pentru stocarea, comunicarea si procesarea informatiei. In mod tipic, tehnologia include calculatoare, telecomunicatii, Aplicatii si alte software-uri. Informatia poate include date ale Afacerii, voce, imagini, video etc. Tehnologia Informatiei este adesea folosita pentru a sprijini Procesele Afacerii/de Business prin intermediul Serviciilor IT.

Utilizator – persoana care acționează sub autoritatea deținătorului de date cu caracter personal, cu drept recunoscut de acces la sistemele informaționale de date cu caracter personal.

## Anexa nr.2. Lista surselor criteriilor de audit

- Cadrul normativ-legislativ:

- Legea nr.71 din 22.03.2007 „Cu privire la registre”, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern”, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.174 din 28.07.2011 “Privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială””;

- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social”;

- Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2008 „Cu privire la aprobarea structurii Sistemului Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială””;

- Hotărîrea Curții de Conturi nr.65 din 17.12.2013 „Privind Raportul auditului performanței ,,Sînt administrate eficient fondurile programelor de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației?”;

- Hotărîrea Curții de Conturi nr.22 din 06.05.2014 ”Privind Raportul auditului operaţional al Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada 2011-2013””;

- Ordinul ministrului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor nr.78 din 1 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea reglementărilor tehnice „Procesele ciclului de viaţă al software-ului” RT 38370656 - 002:2006;

- Ordinul ministrului Tehnologiilor Informaționale și Telecomunicațiilor nr.94 din 17.09.2009 „Cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice”;

- Ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.144/a din 28.08.2013 ”Cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială””;

- Ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei nr.73 din 29.05.2014 „Cu privire la crearea Comitetului de conducere pentru extinderea funcțională a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială””;

- Ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.107 din 02.07.2015 „Cu privire la implementarea extinderii funcționale a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială””;

- Ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei nr.74 din 29.05.2014 „Cu privire la crearea grupurilor de lucru”;

- Politica de protecție a datelor cu caracter personal, aprobată de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din anul 2013;

- Regulamentul securității informaționale a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din 20.08.2013.

- Documente relevante de management al proiectului:

- Documentul de evaluare a proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, 6 mai 2011;

- Contract G/11/S/IDA din 24.12.2010 pentru dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, inclusiv 3 amendamente;

- Contract G/13-S/IDA din 30.01.2012 pentru livrarea de echipament hardware și servicii asociate pentru implementarea infrastructurii TI a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, inclusiv 3 amendamente;

- Contract G/25-S/IDA din 29.04.2014 „Extinderea funcțională a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, inclusiv 2 amendamente.

Totodată, au fost examinate și analizate:

- Oferta elaboratorului, Anexa nr.3 – Oferta tehnică;

- Specificații tehnice generale, Secțiunea a III-a. Cerințe tehnice (inclusiv Programul de implementare), anexă la Contractul #G/25-S/IDA din 29.04.2014;

- Arhitectura și Design-ul detailat al SIAAS;

- SOW (Statement of Work) – cerințe tehnice ale modulelor;

- ATP (Acceptence Testing Plan) acte de acceptanță urmare a testărilor efectuate în modul stabilit pentru modulele SIAAS;

- Acceptanțele operaționale ale modulelor/sistemului;

- Planul de proiect al extinderii SIAAS;

- Manuale și Ghiduri ale SIAAS versiunea extinsă;

- Planul de management al riscurilor pentru MMPSF: aplicația SIAAS;

- Planul de management al calității;

- Raportul privind migrarea datelor;

- Raportul nr.101/0062-FCPF 601 3751 Uen Rev B;

- Acordurile/contractele privind schimbul de date încheiate între MMPSF și CNAS, ANOFM, Î.S.„CRIS „Registru””, Departamentul Poliției de Frontieră.

- Standarde/practici internaționale relevante:

  - ISO/IEC 27002:2013 ”Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Sisteme de management al securității informației - Cerințe”;

  - ISO/IEC 27001:2013 ”Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Cod de practică pentru managementul securității informaționale”;

  - COBIT 4.1. „Cadrul de referință. Obiectivele controlului. Ghiduri pentru management. Modele de maturitate”;

  - COBIT Control Practices: Guidance to Achieve Control Objectives for Successful IT Governance, 2nd Edition (Practicile Controlului);

  - Ghidul PMBOK – Ghidul Ansamblului de Cunoștințe ale Managementului de Proiect, ediția a cincea;

  - ITILv3 „Biblioteca Infrastructurilor Tehnologiei Informației”;

  - ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, pus în aplicare prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013;

  - ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță”, pus în aplicare prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013;

  - ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Securităţii Sistemelor Informatice”, pus în aplicare la realizarea auditului public extern prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 01.04.2014;

  - Ghidul Băncii Mondiale: Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii de consultanță în cadrul împrumuturilor BIRD, creditelor și granturilor AID din partea împrumutaților Băncii Mondiale, ediția din ianuarie 2011;

  - Manualul de audit al tehnologiilor informaţionale, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.69 din 30.12.2010.

## Anexa nr.3. Domeniul de aplicare și metodologia de audit

Metodologia de audit a fost elaborată astfel încît să respecte standardele naționale și internaționale de audit din domeniul TI, precum și să se concentreze asupra riscurilor care ar putea avea un impact semnificativ asupra sistemului informațional. Un aspect important care a fost luat în  considerare de către auditori în procesul de audit a fost comunicarea continuă și eficientă a oricăror potențiale probleme.

Totodată, metodologia de audit a cuprins principalele nivele de control al mediului TI: controale TI generale și controale ale aplicației,  proceduri de audit, cum ar fi: observarea directă, chestionarea, examinarea documentelor și listelor de verificare. În cadrul acţiunii de audit au fost colectate, analizate, sintetizate şi interpretate toate tipurile de probe de audit: documentare, fizice, verbale, analitice.

La inițierea acțiunii de audit,  Curtea de Conturi a ținut cont de posibilele riscuri ale SIAAS, cu un impact nefavorabil asupra capacității entității publice de a-și realiza obiectivele în domeniul asistenței sociale.

Auditul Curţii de Conturi a vizat Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială”, implementat de MMPSF. Astfel, Curtea de Conturi, ţinînd cont de termenii de referinţă propuşi de Banca Mondială, şi-a stabilit următorul obiectiv: „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?”.

Pe parcursul misiunii de audit, la efectuarea activităţilor aferente echipa de audit a Curţii de Conturi s-a ghidat de:

1. Standardele de audit al tehnologiilor informaţionale ale Curții de Conturi;

2. Manualul de audit al tehnologiilor informaţionale al Curții de Conturi;

3. Actele normative şi legislative în vigoare.

Misiunea de audit a fost efectuată la MMPSF, Inspecția Socială, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și la DASPF din cadrul Consiliilor raionale Criuleni, Hîncești, Ialoveni şi Telenești, precum şi din cadrul Consiliilor municipale Bălţi şi Chişinău (DAS a sect. Centru). Totodată, după caz, au fost solicitate informații și de la ÎS ”CRIS „Registru”” și CNAS.

În scopul obţinerii probelor de audit, au fost aplicate următoarele tehnici, metodologii şi proceduri de audit:

  - studierea legislaţiei aferente tematicii;

  - studierea rapoartelor de audit precedente, pentru a evalua dacă MMPSF a întreprins măsurile corective adecvate;

  - studierea Proiectului ”Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” (2007) și a Proiectului “Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială” (2011);

  - utilizarea COBIT 4.1, COBIT practicilor de control, reglementări tehnice, manualul de audit TI al CCRM pentru punerea în aplicare a controalelor;

  - prezentări în cadrul unor discuţii cu reprezentanţii MMPSF responsabili de implementarea SIAAS;

  - participarea la demonstrații privind utilizarea SIAAS, efectuate de MMPSF;

  - studierea documentației de contract privind elaborarea şi implementarea SIAAS și modificările operate;

  - examinarea unor documentații tehnice: cerințe tehnice, rapoarte de progres, planuri de proiect, planul de management al riscurilor, metodologii, strategii de implementare, scenarii de testări; raportul de migrare a datelor;

  - analiza SOW-urilor și ghidurilor utilizatorilor/administratorului, documentația tehnică a infrastructurii existente;

  - verificarea controalelor generale în camera de servere;

  - studierea documentelor aferente Ordinului ministrului MPSF nr.144/a din 28.08.2013 cu privire la SIAAS, și anume: Politica de securitate a datelor cu caracter personal, Regulamentul securității informaționale şi alte acte relevante domeniului, pentru a forma o opinie asupra controalelor generale TI din cadrul MMPSF;

  - discuţii cu persoane responsabile din diferite domenii-cheie, pentru a aprecia rezultatele aplicării controalelor generale TI din cadrul MMPSF;

  - elaborarea, înaintarea și analizarea diferitor tipuri de chestionare, pentru a obţine unele date mai specifice şi pentru a efectua unele analize structurate (MMPSF, 34 DASPF din 41);

  - analiza tichetelor înregistrate în help desk;

  - efectuarea vizitelor în teritoriu pentru testarea funcţionalităţii SIAAS în 6 DASPF: Bălți (15.10.2015), mun.Chișinău, sect.Centru (29.10.2015), Telenești (30.10.2015), Criuleni (04.11.2015), Hîncești (11.11.2015) şi Ialoveni (12.11.2015), precum și vizite la MMPSF, Inspecția Socială, CNDDCM, Fondul Republican pentru evaluarea nivelului de utilizare a Sistemului;

  - analiza răspunsurilor din chestionarele primite (34 din 41 DASPF au răspuns);

  - analiza datelor de intrare/ieşire, procesarea datelor;

  - efectuarea verificărilor  asupra controalelor de sistem pentru 51 de utilizatori;

  - intervievarea persoanelor responsabile din cadrul MMPSF, DASPF auditate, CNDDCM, Fondul Republican, CNAS privind aspectele relevante ce țin de acordarea ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului;

  - documentarea pe Internet în scopul informării asupra unor evenimente, comunicări, evoluţii legate de SIAAS;

  - observări directe (imagini foto, imprimarea interfețelor).

# Footnotes

Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2008 „Cu privire la aprobarea structurii Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, cu modificările și completările ulterioare (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2008).

Contractul G/11/S/IDA din 24.12.2010 „Pentru dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Socială”, inclusiv 3 amendamente la acesta.

Contractul G/13-S/IDA din 30.01.2012 „Pentru livrarea de echipament hardware și servicii asociate pentru implementarea infrastructurii TI a Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Socială”, inclusiv 3 amendamente la acesta.

Ordinul MMPSF nr.144/a din 28.08.2013 „Cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” (în continuare – Ordinul nr.144/a din 28.08.2013).

Contractul G/25-S/IDA din 29.04.2014 „Extinderea funcțională a Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Socială””, inclusiv 2 amendamente (în continuare – Contractul G/25-S/IDA din 29.04.2014, după caz, Contractul).

Legea nr.174 din 28.07.2011 privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială””.

Ordinul ministrului MMPSF nr.107 din 02.07.2015 „Cu privire la implementarea extinderii funcționale a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” (în continuare – Ordinul nr.107 din 02.07.2015).

Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.57 din 08.12.2014 (cu modificările ulterioare).

ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță” și ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Sistemelor de securitate informațională – Ghidul privind revizuirea sistemelor de securitate informațională în autoritățile publice”, puse în aplicare prin Hotărîrile Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013 și, respectiv, nr.7 din 10.03.2014.

Manualul de audit al tehnologiilor informaţionale, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.69 din 30.12.2010.

COBIT 4.1.– Cadrul de referință, Obiectivele controlului, Ghiduri pentru management, Modele de maturitate (în continuare – COBIT 4.1.).

COBIT 4.1.

Ordinul ministrului Dezvoltării Informaționale și Comunicațiilor nr.78 din 01.06.2006 „Cu privire la aprobarea reglementările tehnice „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656-002:2006 (în continuare – Ordinul MTIC nr.78 din 01.06.2006).

COBIT 4.1

Pct.3.7 din Ghidul Băncii Mondiale: Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii de consultanță în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID din partea împrumutaților Băncii Mondiale, ediția din ianuarie 2011.

Planul de management al calității: MMPSF - SIAAS (în continuare – Planul de management al calității); Planul de management al riscurilor pentru MMPSF: aplicația SIAAS (în continuare – Planul de management al riscurilor, elaborate de către dezvoltatorul aplicației).

Contractul #G/25-S/IDA din 29.04.2014.

Ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.73 din 29.05.2014 „Cu privire la crearea Comitetului de conducere pentru extinderea funcțională a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” (în continuare – Ordinul nr.73 din 29.05.2014).

Ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.74 din 29.05.2014 „Cu privire la crearea grupurilor de lucru” (în continuare – Ordinul nr.74 din 29.05.2014).

Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.22 din 06.05.2014 „Privind Raportul auditului operațional al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” pentru perioada 2011-2013””.

Pct.2.12. din Specificațiile tehnice generale, Secțiunea III. Cerințe tehnice (inclusiv Programul de implementare), anexă la Contractul #G/25-S/IDA din 29.04.2014 (în continuare – Specificații tehnice).

Scop of Work (SOW).

Appendix 6. Revised Price Shendules, Contract Agreement #G/25-S/IDA din 29.04.2014.

Oferta furnizorului, Anexa nr.3. Oferta tehnică.

ATP (Acceptence testing plan) – acte de acceptanță urmare a testărilor efectuate în modul stabilit.

Pct.14.2.9 din Regulamentul securității informaționale a MMPSF, Anexa nr.2 la Ordinul nr.144/a din 28.08.2013.

SECTION III. Tehnical Requirements (Including Implementation Shedule), pag.19.

SOW (Modulul „Raportare și Monitorizare” în cadrul SIAAS).

ATP (Acceptence testing plan) – acte de acceptanță urmare a testărilor efectuate în modulul „Raportare și Monitorizare”.

ATP (Acceptence testing plan) – acte de acceptanță urmare a testărilor efectuate în modulul „Inspecția Socială”.

Obiecții la funcționalitatea modulului „Inspecția Socială” (erori și probleme identificate în procesul testării SIAAS pe pașii expuși în ATP).

Recomandarea nr.43 din Raportul de audit al performanței „Sînt administrate eficient fondurile de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației?”, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.65 din 17.12.2013 (în continuare – Hotărîrea Curții de Conturi nr.65 din 17.12.2013).

Legea nr.71 din 22.03.2007 „Cu privire la registre”, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.65 din 17 decembrie 2013 „Privind Raportul auditului performanței ,, Sînt administrate eficient fondurile programelor de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației?”.

Recomandarea nr.48 din Raportul de audit aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi  nr.65 din 17.12.2013.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal, aprobată de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în 2013.

Regulamentul securității informaționale a MMPSF, Anexa nr.2 la Ordinul nr.144/a din 28.08.2013 (în continuare – Regulamentul securității informaționale).

Pct.9.2. „Controlul accesului fizic” din Regulamentul securității informaționale.

Regulamentul securității informaționale.

Pct.23. „Managementul accesului utilizatorului” din Regulamentul securității informaționale.

Regulamentul securității informaționale.

Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor și informarea la timp a modificărilor, obligativitatea rambursării sumelor primite incorect, folosirea informației pentru a examina cererea și a verifica informația din alte surse.

Formularul Declarației-angajament a utilizatorului Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, Anexa nr.3 la Ordinul nr.144/a din 28.08.2013.

Cap.V, Secțiunea 2. „Identificarea și autentificarea echipamentului” din Regulamentul securității informaționale.

Cap.V, secțiunea 1. „Autentificarea multifactorială” din Regulamentul securității informaționale.

Cap.V, secțiunea 3 din Regulamentul securității informaționale.

Cap.V, sectiunea 5, p.55 „Utilizarea parolelor în procesul asigurării securității informaționale” din Regulamentul securității informaționale.

Cap.V, secțiunea 6, p.56 „Administrarea parolelor utilizatorilor” din Regulamentul securității informaționale.

Cap.V, secțiunea 7, p.63 „Blocarea sesiunii de lucru” din Regulamentul securității informaționale.

Cap.V, secțiunea 10, p.66 „ Accesul de la distanță” din Regulamentul securității informaționale.

Cap.V, secțiunea 13, p.68 „Administrarea accesului echipamentului portativ și mobil” din Regulamentul securității informaționale.

Pct. 17 „Managementul Securității Rețelei” din Regulamentul securității informaționale.

Cap.XX, pct 20.1., pag.35 din Regulamentul securității informaționale.

Contractul semnat între MMPSF și Consorțiul Ericsson AB și Quality Business Solution SRL nr.# G/13-S/IDA din 30.01.2012 „Delivery of Hardware Equipment and associated services for implementation of the Social Assistance Automated Information System in the Republic of Moldova”.

Raportul nr.101/0062-FCPF 601 3751 Uen Rev B.

Cerințele tehnice pentru extinderea SIAAS.

Manualul utilizatorului pentru modulul „Ajutor Social”, versiunea a 3-a din 08.05.2015 (în continuare - Manualul utilizatorului modulului „Ajutor Social”).

Cerințe tehnice, Secțiunea a III-a (VI) pentru extinderea SIAAS, Cerința tehnică nr.91, pct.10), Contractul nr. G/25-S/IDA din 29.04.2014.

COBIT 4.1.

Hotărîrea Guvernului nr. 1356 din 03.12.2008;

Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008.

Contractul nr.G/25-S/IDA din 29.04.2014.

Requirement No 30 point 9) and 10), Section III (VI) of Technical Specifications from Functional extension (17 ianuarie 2014).

Raportul privind migrarea datelor, din 14.05.2015, versiunea 2.0.

Contractul nr. G/25-S/IDA din 29.04.2014, Cerințe tehnice. Secțiunea a III-a (VI) pentru extinderea SIAAS (17 ianuarie 2014), pct. 2, lit.k), l).

Riscul tehnic 3, Riscul tehnic 4 din Planul de management al riscurilor pentru MMPSF: aplicația SIAAS, pct.3.4 (2014).