Утвержден

Постановлением Правительства № 1328

от 13 декабря 2016 года

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по социально-экономическому развитию**

**автономно-территориального образования Гагаузия**

**на 2016-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Действие** | **Поддействие** | **Сроки реали-зации** | **Ответственное учреждение** | **Контрольные показатели** |
| 1. | Внесение изменений в законодательную базу в отношении распределения финансовых средств, предусмотре  нных в  национальных фондах | Ежегодное распределение Дорожного фонда для ремонта местных дорог АТО Гагаузия в размере,соответствующем принципу пропорциональности | 2017-2019 годы | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | Сумма, выделенная из Дорожного фонда в размере, соответствующем принципам пропорцио нальности |
| 2. | Введение в действие Государственной программы изучения румынского языка | Открытие в детских садах групп с одновременным обучением на гагаузском и румынском языках | 2016-2017 годы | Министерство просвещения, Исполнительный комитет АТО Гагаузия | 10 групп, открытых в 10 детских садах,  на 200 мест |
| Организация курсов по изучению румынского языка для государственных служащих АТО Гагаузия | 2016-2019 годы | Министерство просвещения, Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Обучение государственных служащих румынскому языку |
| 3. | Развитие сферы образования в АТО Гагаузия | Обеспечение образовательных учреждений АТО Гагаузия молодыми специалистами путем распределения на работу согласно потребностям, молодых специалистов,  -выпускников педагогических учреждений, которые являются выпускниками образовательных учреждений послесреднего и высшего образования Республики Молдова, обучение которых финансировалось из бюджета (очное обучение) | 2016-2019 годы | Министерство просвещения, Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Выпускники, распределенные согласно заявкам |
| Подготовка и издание учебников, дидактических материалов, учебных программ и справочников на гагаузском и русском языках | 2016-2019 годы | Министерство просвещения | Учебные материалы изданы |
| Диверсификация плана приема Комратского государственного университета с финансированием из государственного бюджета в целях обеспечения молодыми педагогическими кадрами, обучающимися, на гагаузском и румынском языках | 2017-2019 годы | Министерство просвещения | Число мест, финансируемых из государственного бюджета |
| Профессиональное развитие преподавательского состава Комратского государственного университета путем участия в академических мобильных программах и программах ERASMUS+ | 2017-2019 годы | Министерство просвещения | Число кадров, участвующих в мобильных программах |
| Предоставление АТО Гагаузия, по необходимости, транспортных средств для учреждений доуниверситетского образования | 2016-2019 годы | Министерство просвещения | Число распределенных транспортных средств |
| Завершение строительства и сдача в эксплуатацию детского сада в селе Чишмикёй, АТО Гагаузия, финансируемого при поддержке Президента Республики Туркменистан, и обеспечение строительства подъездной дороги к указанному детскому саду | Сентябрь-октябрь 2016 | Исполнительный комитет АТО Гагаузия,  Министерство просвещения,  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | Выполненные строительные работы и сданный в эксплуатацию детский сад в эксплуатацию |
| 4. | Развитие медицинского сектора в АТО Гагаузия | Модернизация Службы государственного надзора за общественным здоровьем путем создания Образцового центра производительности на уровне Центра общественного здоровья в административно-территориальной единице Комрат | 2018 год | Министерство здравоохранения, Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Центр производи-тельности создан |
|  |  | Пересмотр устава представительства Национальной компании медицинского страхования в АТО Гагаузия | 2017-2018 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания страхования в медицине | Устав пересмотрен |
| Оснащение оборудованием и обучение за рубежом персонала Департамента скорой помощи | 2017-2018 годы | Министерство здравоохранения, Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Департамент оснащен  Персонал обучен |
|  |  | Ремонт судебно-медицинского отделения | 2017 год | Министерство здравоохранения,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Помещение отремонтировано |
|  |  | Капитальный ремонт пунктов скорой медицинской помощи Казаклия, Конгаз и Чишмикёй | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения | 3 пункта скорой медицинской помощи капитально отремонтированы |
|  |  | Определение источников финансирования для оснащения хирургического комплекса районной больницы Комрат оборудованием и мебелью | 2016-2018 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Источники финансирования определены Хирургический комплекс оснащен оборудованием и мебелью |
| 5. | Развитие сектора культуры и спорта в АТО Гагаузия | Строительство регионального Дома творчества в муниципии Комрат | 2017-2019 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Региональный дом творчества построен |
| Строительство здания Гагаузского национального театра | 2017-2019 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Здание театра построено |
| Капитальный ремонт Дома культуры в городе Чадыр-Лунге | 2017-2018 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия,  Министерство финансов | Обеспечение финансирования ремонта Дома культуры |
| Капитальный ремонт домов культуры | 2017-2019 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Дома культуры отремонтированы |
| Реконструкция административного здания стадиона в муниципии Комрат | 2016-2017 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия,  Министерство молодежи и спорта | Здание стадиона реконструировано |
| Строительство регионального лагеря отдыха | 2017-2018 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Лагерь отдыха построен |
| 6. | Развитие и реабилитация сектора инфраструктуры и окружающей среды в АТО Гагаузия | Строительство сетей водоснабжения в селе Кириет-Лунга | 2016-2019 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия,  Министерство окружающей среды | Сети водоснабжения построены |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации города Вулкэнешть (проект строительства 77 км водовода и 5 скважин) | 2016-2019 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия,  Министерство окружающей среды | Сети водоснабжения и канализации отремонтированы |
| Разработка проекта строительства сетей водоснабжения и канализации в муниципии Комрат | 2016-2018 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Проект разработан |
| Завершение реконструкции оборудования системы очистки сточных вод в муниципии Комрат | 2016-2019 годы | Исполнительный Комитет АТО Гагаузия,  Министерство окружающей среды | Реконструкция завершена |
| Строительство коллектора канализации в муниципии Комрат | 2017-2018 годы | Министерство охраны окружающей среды,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Коллектор канализации построен |
| Строительство очистных сооружений с биоочисткой в гимназии-детском саду в селе Ферапонтьевка | 2017-2018 годы | Министерство окружающей среды,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Очистные сооружения построены |
| Ремонт установок системы очистки сточных вод в городе Чадыр-Лунга | 2016-2019 годы | Исполнительный комитет АТО Гагаузия, Министерство окружающей среды | Система очистки отремонтирована |
| Завершение работ по очистке русла реки Ялпуг между водохранилищами в городе Комрат и селе Конгаз | 2017-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Работы завершены |
| Выполнение технико-экономического обоснования на полигоне пестицидов в селе Чишмикёй в целях определения количества и природы хранящихся отходов и разработка рекомендаций по их ликвидации или дальнейшему управлению этим объектом | 2016-2017 годы | Министерство окружающей среды,  Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | Технико-экономическое обоснование разработано |
| Ликвидация 34 тонн непригодных и запрещенных пестицидов, которые хранятся в хранилище в селе Гайдар | 2016-2019 годы | Министерство обороны | Тонны ликвидированных пестицидов |
| Завершение проекта „Противоэрозионные работы в административно-территориальных границах села Конгаз" | 2017 год | Агентство земельных отношений и кадастра | Проект разработан |
|  |  | Выполнение противоэрозионных работ в административно-территориальных границах села Конгаз | 2018-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Работы проведены |
| 7. | Создание стратегий регионального развития АТО Гагаузия | Разработка Стратегии регионального развития АТО Гагаузия | 2017 год | Министерство регионального развития и строительства | Стратегия разработана |
| Разработка Операционного плана регионального развития АТО Гагаузия | 2017 год | Министерство регионального развития и строительства | План утвержден |
| 8. | Проведение конкурса предложений проектов для финансирования из Национального фонда регионального развития | Запуск конкурса проектных предложений | 2016 год | Министерство регионального развития и строительства | Конкурс проектных предложений проведен |
| Проведение обучающих семинаров органов местного публичного управления в отношении Инструкции пользователя по подаче предложений по проектам для финансирования из Национального фонда регионального развития | 2016 год | Министерство регионального развития и строительства | Число организованных семинаров |
| Утверждение постановления Правительства об утверждении единого программного документа на 2017-2020 годы | 2016 годы | Министерство регионального развития и строительства | Постановление утверждено |
| 9. | Запуск проектов регионального развития в регионе АТО Гагаузия, внесенного в Единый программный документ | Улучшение услуг водоснабжения в коммунах Пеленией и Гэвэноаса района Кахул и расширение их до соответствующей административно-территориальной единицы Вулкэнешть (АТО Гагаузия) | 2017-2019 годы | Министерство регионального развития и строительства | Проект внедрен |
| 10. | Продвижение на внутреннем рынке виноградно-винодельческих компаний из Гагаузии | Предоставление технической поддержки и выделение финансовых средств виноградно-винодельческим компаниям из Гагаузии в целях проведения Праздника вина (Gagauz ȘarapYortusu) в Комрате | 2016-2019 годы | Национальное бюро винограда и вина | Число поддержанных компаний |
| Распределение финансовых ресурсов винодельческим компаниям из АТО Гагаузия для активного участия в выставках вина, Дне вина в Кишинэу, Дне открытых дверей в винных погребах | 2016-2019 годы | Национальное бюро винограда и вина | Число участвующих компаний |
| 11. | Продвижение на международном рынке виноградно-винодельческих компаний из Гагаузии | Выделение необходимых средств виноградно-винодельческим компаниям из Гагаузии в целях участия на международной выставке Prowein в Германии, выставках в Китае и WordBulkWine Expo в Амстердаме | 2016-2019 годы | Национальное бюро винограда и вина | Число участвующих компаний |
| 12. | Содействие созданию групп производителей | Оказание необходимой поддержки по формированию групп производителей | 2016-2019 годы | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности,  Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве,  Национальное агентство сельского развития | Число созданных групп производителей |
| 13. | Стимулирование создания предприятий по убою крупного рогатого скота и овец | Определение потенциальных инвесторов в целях создания предприятий по убою крупного рогатого скота и овец | 2017 год | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности,  Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве | Инвесторы определены |
| 14. | Оказание методологической помощи территориальным структурам социальной помощи, в реализации политики в области социальной защиты | Повышение профессиональных компетенций специалистов, занятых в области социального обеспечения на уровне административно-территориальной единицы первого уровня | 2016-2019 годы | Министерство труда, социальной защиты и семьи, партнеры | Число проведенных обучений |
| Организация тематических заседаний с участием лиц из системы социальной помощи | 2016-2019 годы | Число организованных заседаний |
| 15. | Разработка основополагающих документов, касающихся развития туризма в АТО Гагаузия | Разработка и утверждение Стратегии развития туризма в АТО Гагаузия | IV квартал 2016 года | Агентство по туризму,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Стратегия утверждена |
| Разработка региональной Программы развития туризма в Регионе развития Гагаузия | I квартал 2017 года | Агентство регионального развития Гагаузии,  Министерство регионального развития и строительства,  агентство по туризму | Программа утверждена  Число реабилитиро-ванных/обус-троенных туристических объектов |
| 16. | Завершение кадастровых работ и первичной массовой регистрации в 4 населенных пунктах (села Авдарма, Карбалия, Кёселия Русэ, Котовское) – всего 4050 объектов недвижимого имущества | Выполнение кадастровых работ и определение 2170 жилых домов и приусадебных участков | 2017-2018 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Кадастровые планы для 4050 объектов недвижимости подготовлены |
| Выполнение кадастровых работ и определение 1880 садов за чертой населенного пункта | 2018-2019 годы |
| Регистрация  2170 жилых домов и приусадебных участков и 1880 огородов за чертой населенного пункта | 2018-2019 годы | 4050 объектов недвижимости зарегистрированы |
| 17. | Завершение оценки объектов недвижимого имущества в целях налогообложения | Оценка индивидуальных жилых домов и приусадебных участков в целях налогообложения в 28 сельских населенных пунктах – всего 32 тыс. объектов имущества | 2017-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Индивидуальные жилые дома оценены |
| 18. | Создание автоматизированной информационной Системы „Реестр административно-территориаль  ных единиц” (АИС РАТЕ) | Составление адресных планов для оставшихся 8 населенных пунктов (Етулия, Алексеевка, Светлый, Вулкэнешть, Авдарма, Карбалия, Кёселия Русэ, Котовское) | 2017-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Адресные планы составлены |
| Регистрация информационных объектов (улицы, здания, изолированные помещения) в АИС РАТЕ | 2017-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра |  |
| 19. | Разграничение земель публичной собственности (публичная и частная сфера) государства и земель публичной собственности (публичная сфера) АТО Гагаузия | Оформление списков земель, находящихся в публичной собственности (публичная сфера) административно-территориальных единиц первого уровня из АТО Гагаузия | III квартал 2016 года | Исполнительный комитет АТО Гагаузия,  Агентство земельных отношений и кадастра | Списки утверждены |
| Разграничение государственной собственности на территории АТО Гагаузия с выделением соответствующих финансовых средств | III квартал 2016 года-  IV квартал 2018 года | Агентство земельных отношений и кадастра,  Министерство финансов | Финансовые средства выделены |
| Утверждение бюджетного плана. Организация и проведение работ по разграничению публичной собственности и регистрации земельных участков публичной собственности | III квартал 2016 года-  I квартал 2019 года | Агентство земельных отношений и кадастра | Кадастровые работы проведены  Участки зарегистрированы |
| Выполнение кадастровых работ, связанных с разграничением публичной собственности | III квартал 2017 года-  III квартал 2019 года | Агентство земельных отношений и кадастра | Кадастровые работы проведены |
| Проведение регистрации земельных участков публичной собственности в реестре недвижимого имущества | IV квартал 2017 года-  IV квартал  2019 года | Агентство земельных отношений и кадастра | Участки зарегистрированы |
| 20. | Работы в соответствии с Программой сохранения и повышения плодородия почв на 2011-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства № 626 от 20 августа 2011 года | Очистка русла реки Ялпуг между водохранилищами в муниципии Комрат и в селе Конгаз,  Очистка русла реки Ялпуг и каналов осушительных систем | 2016-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Река и канал очищены |
| Реконструкция водного бассейна в административно-территориальных границах села Казаклия  (проектные работы) | 2016-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Водный бассейн реконструирован |
| Реконструкция гидротехнических сооружений в административно-территориальных границах коммуны Светлый | 2016-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Гидротехнические сооружения реконструированы |
| Технические работы по восстановлению земель посредством раскорчевки и выравнивания/моделирования в административно-территориальных границах города Чадыр-Лунга – 370 га, сел Гайдар – 193 га, Копчак – 172 га и Баурчи – 706 га | 2016-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Технические работы выполнены |
| Технические работы по восстановлению земель посредством раскорчевки и выравнивания-моделирования в границах административно-территориальной единицы Комрат-531 га | 2016-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Технические работы выполнены |
| Противоэрозионные работы в административно-территориальных границах села Конгаз | 2016-2019 годы | Агентство земельных отношений и кадастра | Противоэрозионные работы выполнены |
| 21. | Пожертвования книг | Анализ потребностей публичных библиотек в книгах | Ежегодно | Министерство культуры,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Количество пожертвований книг |
| 22. | Продвижение национальных традиций и обычаев | Организация и проведение национальных мероприятий с участием представителей АТО Гагаузия | Ежегодно | Министерство культуры,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Число проведенных мероприятий  Число участников  Число бенефициаров |
| 23. | Развитие институционального потенциала в области культуры | Организация учебного занятия для работников сферы культуры по укреплению потенциала для реализации Стратегии развития культуры «Культура-2020» | 2017 год | Министерство культуры,  Национальный центр по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | 1 занятие проведено  Число обученных специалистов |
|  |  |  |  |  |  |
| 24. | Управление публичной собственностью | Строительство высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) мощностью 330/400 КВ Вулкэнешть-Кишинэу на территории АТО Гагаузия, проходящей через Комрат, находящейся на балансе ГП «Moldelectrica» | 2017-2019 годы | Министерство экономики,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Линия электропередач высокого напряжения построена |
| Инициирование процесса передачи спорткомплекса Комратского государственного университета из собственности государства (в управлении Министерства образования) в собственность АТО Гагаузия, после получения позитивного заключения от Комратского государственного университета и решения Исполнительного комитета АТО Гагаузия, согласно действующему законодательству | 2016-2017 годы | Министерство образования,  Исполнительный комитет АТО Гагаузия | Процесс передачи инициирован |
| 25. | Поддержка производственных секторов АТО Гагаузия путем создания и развития инструментов предприниматель-ской инфраструктуры | Внесение изменений в Постановление Правительства № 742 от 10 сентября 2014 года "О присвоении статуса промышленного парка муниципальному предприятию  «Жилищно-коммунальное хозяйство» и изменении назначения  земельных участков" | 2016 год | Министерство экономики | Проект постановления Правительства разработан и продвигается |