|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | | | |
|  |  | Постановлением Правительства № 452 | | | |
|  |  | от 20 июня | | 2017 г. |  |
| **ПРОГРАММА** | | | | | |
| **распределения средств дорожного фонда для национальных  автомобильных дорог общего пользования на 2017 год** | | | | | |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Общие затраты: 1 079 724 тыс. леев, в том числе:** | |  |  |  |
|  | **I.** Работы по содержанию и ремонту национальных автомобильных дорог общего пользования в объеме **1 079 724** тыс. леев, согласно таблице | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья расходов** | **Объем работ (тыс. леев)** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Всего** | **1 079 724** |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог – всего** | **477 760** |
| 1.1. | в том числе:  текущее содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт, профилирование щебеночных дорог с добавлением материала, содержание земляного полотна и водоотводных сооружений, содержание искусственных сооружений, непредвиденные работы: при наводнениях с размывом земляного полотна и разрушением мостов, оползнях и т.д.) | 216 753 |
| 1.2. | периодическое содержание и текущий ремонт – всего | 96 807 |
| в том числе:  1.2.1. автомобильные дороги с щебеночным покрытием | 42 913 |
| 1.2.2. автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием (выравнивание и замена слоев) | 53 894 |
| 1.3. | работы по обеспечению безопасности дорожного движения (разметка проезжей части, металлические ограждения, замена и ремонт дорожных знаков) | 45 000 |
| 1.4. | содержание дорог в зимнее время (очистка от снега, борьба с гололедом) | 95 500 |
| 1.5. | озеленение охранной зоны автомобильных дорог (посадка деревьев и кустарников, уход за ними) | 1 200 |
| 1.6. | разработка нормативных документов, внедрение современных технологий и осуществление контроля качества | 2 500 |
| 1.7. | управление национальными автомобильными дорогами общего пользования | 20 000 |
| **2.** | **Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений (согласно приложению № 1)** | **350 327** |
| **3.** | **Осуществление работ по проектированию, оценке дорог и приобретение земель** | **18 000** |
| **4.** | **Закупка оборудования и снаряжения для оснащения испытательной лаборатории ГП «Administraţia de Stat a Drumurilor» и развития производственной базы предприятия** | **7 000** |
| **5** | **Разработка программного обеспечения для сбора платежей за виньетку** | **2 500** |
| **6.** | **Оплата текущих и периодических работ по содержанию автомобильных дорог, работ по текущему ремонту, по обеспечению безопасности дорожного движения, а также работ по содержанию дорог в зимнее время, выполненных в 2016 году и принятых в 2017 году** | **219 037** |
| **7.** | **Софинансирование проектов по реконструкции автомобильных дорог, включенных в Единый программный документ Национального фонда регионального развития (согласно приложению № 2)** | **5 100** |

Приложение № 1

к Программе распределения средств дорожного

фонда для национальных автомобильных

дорог общего пользования на 2017 год

**Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений**

| **№ п/п** | **Номер дороги** | **Наименование дороги** | **Участок, км** | **Объем ассигнований (тыс. леев)** | **Виды работ** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | M1 | | Кишинэу – Леушень – граница с Румынией | 6,70 | 6 092 | Обеспечение устойчивости земляного полотна | Новый объект |
| 2. | M5 | | Граница с Украиной – Крива – Бэлць – Кишинэу – Тирасполь – граница с Украиной | 0-71 | 15 222 | Ремонт дорожного покрытия и поверхностная обработка | Новый объект |
| 3. | R6 | | Кишинэу – Орхей – Бэлць | 47 | 6 000 | Обустройство стоянки для автотранспорта вблизи электрокабельного завода | Новый объект |
| 4. | M21 | | Кишинэу – Дубэсарь – Полтава (Украина) | 5,892;  6 | 22 000 | Строительство моста и перехода через железную дорогу | Объект в процессе работы |
| 5. | M21 | | Кишинэу – Дубэсарь – Полтава (Украина) | 5,892;  6 | 3 037 | Ремонт моста и перехода через железную дорогу | Объект в процессе работы |
| 6. | R1 | | Кишинэу – Унгень – Скулень –граница с Румынией | 22,35 | 11 614 | Строительство наземного перехода | Объект в процессе работы |
| 7. | | R16 | Бэлць – Фэлешть – Скулень | 29,9 | 11 764 | Ремонт моста | Объект в процессе работы |
| 8. | | R18 | Флорешть – Николаевка – Сынджерей | 6-10 | 21 929 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Объект в процессе работы |
| 9. | | G64 | R6 – Бэнешть – Теленешть – Будэй – M5 | 11,5 | 9 000 | Ремонт асфальтобетонного покрытия и обеспечение устойчивости земляного полотна | Новый объект |
| 10. | | R26 | Тирасполь – Кэушень – Чимишлия | 71,5-81,2 | 37 420 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Объект в процессе работы |
| 11. | | R26 | Тирасполь – Кэушень – Чимишлия | 82,4-84,3; 85,5-93,3 | 22 810 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Объект в процессе работы |
| 12. | | R26 | Тирасполь – Кэушень – Чимишлия | 90 | 1 996 | Противооползневые мероприятия на откосе | Объект в процессе работы |
| 13. | | G91 | Унгень – Бэрбоень – Немцень – M1 | 38-47 | 36 295 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Объект в процессе работы |
| 14. | | R3 | Кишинэу – Хынчешть – Чимишлия – Басарабяска | 11-14,6; 16,6-29 | 6 027 | Поверхностная обработка | Объект в процессе работы |
| 15. | | R34 | Хынчешть – Леова – Кахул – Джюрджюлешть | 124 | 5 000 | Обеспечение устойчивости земляного полотна | Новый объект |
| 16. | | R35 | Комрат – Кантемир – R34 | 0-25,7 | 15 000 | Ремонт дорожного покрытия и поверхностная обработка | Новый объект |
| 17. | | R4 | Кишинэу – Криулень | 19 | 4 116 | Ремонт моста | Объект в процессе работы |
| 18. | | R54 | M 2 – Солонец – Ункитешть – R19 | 4,920 | 900 | Ремонт моста | Новый объект |
| 19. | | R7 | R14 –Дрокия – Костешть – граница с Румынией | 12,3-103,3 | 3 450 | Поверхностная обработка | Объект в процессе работы |
| 20. | | R14 | R6 – Кодрул Ноу – Сорока – Унгурь – граница с Украиной (участок Унгурь – граница с Украиной) | 0-7,7 | 20 000 | Строительство автомобильной дороги | Новый объект |
| 21. | | L266 | Препелица – Пепень – Бэлэшешть (участок Препелица – Пепень) | 0-5 | 6 341 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 22. | | L279 | Сынджерей – Брежень – Козешть –Кышла | 6-11 | 2 799 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 23. | | L284 | M14 – Кошкодень – Петросу – станция Фэлешть | 9,2-15 | 14 748 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 24. | | G67 | G66 – Вэсиень – Баху – R21 | 5,4-8,9 | 7 000 | Ремонт дорожного покрытия | Новый объект |
| 25. | | L385 | Петрешть – R17 | 1,6 | 1 140 | Ремонт моста | Объект в процессе работы |
| 26. | | L429 | R25 – подъезд к с. Вэрзэрешть | 0-1,5 | 5 090 | Строительство тротуара | Объект в процессе работы |
| 27. | | L442, L444  (G82) | Стрэшень – Войнова (через с.Гелэуза) | 0-21 | 5 470 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 28. | | L476 | M14 – Флорешть – Кобуска Веке – Анений Ной | 16,2 | 19 295 | Ремонт моста | Объект в процессе работы |
| 29. | | L639 | Ферапонтьевка – Кириет-Лунга – граница с Украиной | 0-5,2 | 25 768 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 30. | | б/н | R26 Подъезд к с. Хаджимус | 0-0,4 | 3 004 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
|  | |  | **ВСЕГО** |  | **350 327** |  |  |

Для позиций «Объект в процессе работы» наименование автомобильной дороги указано в соответствии с Постановлением Правительства № 1323 от 29 декабря 2000 г. «Об утверждении списков национальных и местных (уездных) автомобильных дорог общего пользования», действующим при заключении контрактов.

Приложение №2

к Программе распределения средств дорожного

фонда для национальных автомобильных дорог

общего пользования на 2017 год

**Софинансирование**

**проектов по реабилитации автомобильных дорог,**

**включенных в Единый программный документ**

**Национального фонда регионального развития**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Объем ассигнований (тыс. леев)** |
| 1. | Реабилитация транспортной инфраструктуры автомобильной дороги L392 Унгень – Четирень – Алексеевка | 2 100 |
| 2. | Реабилитация подъездной транспортной инфраструктуры в регионе Центр путем асфальтирования автомобильной дороги L326.M2 Чокылтень – Клишова – Коропчень – Сухулучень – Сэрэтений Ной – Вэсиень – Леушень – Вережень | 900 |
| 3. | Реабилитация и присоединение местной автомобильной дороги L165 к национальной дороге R20 и к региональному коридору № 13 | 2 100 |
|  | **Всего:** | **5 100** |