Anexă

PLANUL

de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente,

necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti

| Nr. etapei de imple-men-tare | Acţiunea | Anul | Indicatori de rezultat | Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. JUDECĂTORIA UNGHENI |
| 1.1 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor întocmit; proces-verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial, compania de construcţii contractată |
| 1.1.1 | Finalizarea construcţiei clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor întocmit; proces-verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, compania de construcţii contractată |
| 1.1.2 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 1.1.3 | Darea în exploatare a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă dată în exploatare | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 1.2 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 1.2.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Ungheni |
| 1.2.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Ungheni |
| 1.3 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirii vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădirea existentă (veche) transmisă prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Ungheni |
| 1.3.1 | Trecerea în clădirea nou- construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Ungheni |
| 1.3.2 | Întocmirea actului de predare-primire a clădirii existente (vechi) aflate în gestiunea Judecătoriei Ungheni pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/ 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; act de predare-primire întocmit; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Ungheni |
| 2. EXPERTIZELE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR INSTANŢELOR JUDECĂTOREȘTI |
| 2.1 | Elaborarea documentaţiei de proiect-tip a unei clădiri pentru instanţele judecatorești din Republica Moldova în conformitate cu Codul practic în construcţii. Clădiri ale judecătoriilor raionale (orăşeneşti) CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) şi standardele europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect al cerinţelor standard ale unei clădiri pentru instanţele judecatorești din Republica Moldova elaborat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.2 | Crearea grupului de monitorizare a implementării Planului în scopul transparentizării procesului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, al atragerii investițiilor, al gestionării raționale a costurilor, precum și al asigurării implicării societății civile în procesul de monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grup de monitorizare creat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.3 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Edineţ conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Edineţ elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.4 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Orhei conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Orhei elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.5 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Hînceşti conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Hînceşti elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.6 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Căuşeni conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Căuşeni elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.7 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Cahul conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Cahul elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.8 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Chişinău conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Chişinău elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.9 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Bălţi conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Bălţi elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.10 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Soroca conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Soroca elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.11 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Străşeni conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Străşeni elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.12 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Drochia conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Drochia elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.13 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Comrat conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Comrat elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.14 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Anenii Noi conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Anenii Noi elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.15 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Criuleni conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Criuleni elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 2.16 | Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Cimişlia conform proiectului/ cerinţelor standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Cimişlia elaborat de către expertul tehnic atestat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3. JUDECĂTORIA EDINEŢ |
| 3.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Edineţ pentru o perioadă de 3 ani şi încheierea contractului de comodat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 3.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 3.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 3.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 3.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 3.3 | Desfiinţarea clădirii existente, după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionări efectuate; clădire veche desfiinţată; teren pregătit pentru construcția nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 3.3.1 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect și de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.3.2 | Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 3.3.3 | Achiziţionarea lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.3.4 | Demolarea clădirii existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire veche demolată; teren pregătit pentru construcţia nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.4 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 3.4.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.4.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.4.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.4.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.4.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 3.5 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 3.5.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Edineţ |
| 3.5.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Edineţ |
| 3.6 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Edineţ |
| 3.6.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Edineţ |
| 3.6.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Briceni, Donduşeni şi Ocniţa pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare- primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Edineţ |
| 4. JUDECĂTORIA ORHEI |
| 4.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 4.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 4.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 4.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 4.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 4.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documen-taţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 4.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 4.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 4.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 4.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 4.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 4.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 4.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 4.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 4.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 4.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţii organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 4.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Orhei |
| 4.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Orhei |
| 4.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Orhei |
| 4.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Orhei |
| 4.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Orhei, Şoldăneşti, Rezina şi Teleneşti pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Orhei |
| 5. JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI |
| 5.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 5.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 5.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 5.2. | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 5.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 5.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 5.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 5.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 5.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 5.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 5.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 5.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 5.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 5.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 5.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 5.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 5.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Hînceşti |
| 5.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Hînceşti |
| 5.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Hînceşti |
| 5.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Hînceşti |
| 5.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Hînceşti şi Ialoveni pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Hînceşti |
| 6. JUDECĂTORIA CĂUŞENI |
| 6.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Căuşeni pentru o perioadă de 3 ani şi încheierea contractului de comodat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 6.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 6.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 6.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documen-tației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documen-tației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 6.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 6.3 | Desfiinţarea clădirii existente, după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionări efectuate; clădire veche desfiinţată; teren pregătit pentru construcția nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 6.3.1 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect și de organizare a lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.3.2 | Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 6.3.3 | Achiziţionarea lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.3.4 | Demolarea clădirii existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire veche demolată; teren pregătit pentru construcţia nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.4 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 6.4.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.4.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.4.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.4.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.4.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 6.5 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţii organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 6.5.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Căuşeni |
| 6.5.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Căuşeni |
| 6.6 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirii vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădirea existentă (veche) transmisă prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Căuşeni |
| 6.6.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Căuşeni |
| 6.6.2 | Întocmirea actului de predare-primire a clădirii existente (vechi) aflate în gestiunea Judecătoriei Ştefan Vodă pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; act de predare-primire întocmit; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Căuşeni |
| 7. JUDECĂTORIA CAHUL |
| 7.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Cahul pentru o perioadă de 3 ani şi încheierea contractului de comodat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 7.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 7.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 7.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 7.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 7.3 | Desfiinţarea clădirii existente, după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionări efectuate; clădire veche desfiinţată; teren pregătit pentru construcția nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 7.3.1 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect și de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.3.2 | Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 7.3.3 | Achiziţionarea lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.3.4 | Demolarea clădirii existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire veche demolată; teren pregătit pentru construcţia nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.4 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 7.4.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.4.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.4.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.4.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.4.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, oficiul cadastral teritorial |
| 7.5 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobili-erului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 7.5.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cahul |
| 7.5.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cahul |
| 7.6 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cahul |
| 7.6.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cahul |
| 7.6.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Cantemir şi Taraclia pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cahul |
| 8. JUDECĂTORIA CHIŞINĂU |  |  |
| 8.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, autorităţile publice locale |
| 8.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, autorităţile publice locale |
| 8.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, autorităţile publice locale |
| 8.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 8.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, autorităţile publice locale |
| 8.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documen-taţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de suprave-ghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |
| 8.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |
| 8.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 8.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 8.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 8.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |
| 8.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |
| 8.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |
| 8.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |
| 8.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, oficiul cadastral teritorial |
| 8.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 8.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Chişinău |
| 8.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Chişinău |
| 8.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Chişinău |
| 8.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Chişinău |
| 8.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Centru, Buiucani, Rîşcani, Botanica şi Ciocana ale mun. Chişinău pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Chişinău |
| 9. JUDECĂTORIA BĂLŢI |
| 9.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Bălţi pentru o perioadă de 3 ani şi încheierea contractului de comodat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 9.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 9.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 9.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 9.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 9.3 | Desfiinţarea clădirii existente, după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionări efectuate; clădire veche desfiinţată; teren pregătit pentru construcția nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autoritățile publice locale |
| 9.3.1 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect și de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.3.2 | Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 9.3.3 | Achiziţionarea lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.3.4 | Demolarea clădirii existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire veche demolată; teren pregătit pentru construcţia nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.4 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 9.4.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.4.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.4.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.4.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.4.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 9.5 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 9.5.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Bălți |
| 9.5.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Bălţi |
| 9.6 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Bălţi |
| 9.6.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Bălţi |
| 9.6.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente aflate în gestiunea judecătoriilor Făleşti şi Sîngerei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Bălţi |
| 10. JUDECĂTORIA SOROCA |
| 10.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 10.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 10.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 10.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 10.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 10.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 10.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 10.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 10.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 10.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 10.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 10.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabl tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 10.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 10.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 10.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 10.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 10.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţionare efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Soroca |
| 10.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Soroca |
| 10.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Soroca |
| 10.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Soroca |
| 10.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Soroca şi Floreşti pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Soroca |
| 11. JUDECĂTORIA STRĂŞENI |
| 11.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Străşeni pentru o perioadă de 3 ani şi încheierea contractului de comodat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 11.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 11.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 11.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 11.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 11.3 | Desfiinţarea clădirii existente, după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionări efectuate; clădire veche desfiinţată; teren pregătit pentru construcția nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 11.3.1 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.3.2 | Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 11.3.3 | Achiziţionarea lucrărilor de desfiinţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.3.4 | Demolarea clădirii existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire veche demolată; teren pregătit pentru construcţia nouă | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.4 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 11.4.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.4.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.4.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.4.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.4.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 11.5 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 11.5.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Străşeni |
| 11.5.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Străşeni |
| 11.6 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirii vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădirea existentă (veche) transmisă prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Străşeni |
| 11.6.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Străşeni |
| 11.6.2 | Întocmirea actului de predare-primire a clădirii existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriei Călăraşi pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; act de predare-primire întocmit; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Străşeni |
| 12. JUDECĂTORIA DROCHIA |
| 12.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 12.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 12.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 12.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 12.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 12.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 12.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 12.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 12.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 12.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 12.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 12.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 12.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 12.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 12.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 12.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 12.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Drochia |
| 12.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Drochia |
| 12.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Drochia |
| 12.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Drochia |
| 12.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Drochia, Rîşcani şi Glodeni pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Drochia |
| 13. JUDECĂTORIA COMRAT |
| 13.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 13.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 13.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 13.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 13.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 13.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 13.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 13.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 13.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 13.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 13.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 13.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 13.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 13.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 13.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 13.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 13.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Comrat |
| 13.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Comrat |
| 13.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Comrat |
| 13.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Comrat |
| 13.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Comrat, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Comrat |
| 14. JUDECĂTORIA ANENII NOI |
| 14.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 14.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 14.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 14.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 14.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 14.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 14.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 14.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 14.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 14.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 14.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 14.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 14.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 14.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 14.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 14.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 14.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Anenii Noi |
| 14.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Anenii Noi |
| 14.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Anenii Noi |
| 14.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Anenii Noi |
| 14.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Anenii Noi şi Bender pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Anenii Noi |
| 15. JUDECĂTORIA CRIULENI |
| 15.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 15.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 15.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 15.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 15.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 15.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie, precum şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 15.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 15.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 15.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 15.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 15.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 15.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 15.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 15.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 15.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 15.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 15.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Criuleni |
| 15.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Criuleni |
| 15.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Criuleni |
| 15.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Criuleni |
| 15.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Criuleni şi Dubăsari pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Criuleni |
| 16. JUDECĂTORIA CIMIŞLIA |
| 16.1 | Identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren identificat; act de selectare a terenului recepţionat | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 16.1.1 | Atribuirea terenului pentru construcţia clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teren atribuit | Guvernul, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 16.1.2 | Obţinerea actului de selectare a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Act de selectare a terenului recepţionat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 16.2 | Elaborarea proiectului tehnic şi obținerea documentaţiei aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect tehnic elaborat; documentaţie obţinută | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 16.2.1 | Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de urbanism recepţionat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 16.2.2 | Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie şi de supraveghere de către autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii achiziţionate; documentaţie întocmită | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 16.2.3 | Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție achiziţionate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție efectuate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 16.2.4 | Obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaţie recepţionată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, autorităţile publice locale |
| 16.2.5 | Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datelor prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi altor avize prevăzute de lege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contracte încheiate; avize recepţionate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile care prestează servicii comunale |
| 16.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 16.3.1 | Achiziţionarea lucrărilor de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Achiziţionare efectuată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 16.3.2 | Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil tehnic contractat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 16.3.3 | Construirea clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă finalizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 16.3.4 | Întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesului-verbal de recepţie finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procese-verbale întocmite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 16.3.5 | Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clădire nouă înregistrată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial |
| 16.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie a mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie organizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii |
| 16.4.1 | Dotarea cu mobilier, instalaţii şi echipament a clădirii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedură de achiziţie efectuată; mobilier, instalaţii şi echipament procurate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cimişlia |
| 16.4.2 | Instalarea mobilierului, a instalaţiilor şi a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilier, instalaţii şi echipament instalate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cimişlia |
| 16.5 | Trecerea în clădirea nouă şi transmiterea clădirilor vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cimişlia |
| 16.5.1 | Trecerea în clădirea nou-construită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate iniţiată în clădirea nouă | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cimişlia |
| 16.5.2 | Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Cimişlia, Basarabeasca şi Leova pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Cimişlia |