Приложение 2

# ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

**по внедрению Национальной стратегии**

**обороны на 2018–2022 годы**

1. Реформирование национальной системы обороны невозможно осуществить только усилиями силовых структур и только за счет внутренней реорганизации Вооруженных сил. Для достижения ожидаемых результатов необходима кардинальная реорганизация всей системы планирования, программирования, формирования бюджета, управления и организации обороны, а уровень приоритетности военной реформы системы должен быть повышен до уровня важнейших политических и экономических реформ.
2. Опыт военного строительства убедительно свидетельствует о необходимости финансового обеспечения военных реформ. Запуск финансово необеспеченной военной реформы ведет к разрушению Вооруженных сил и всей системы военной безопасности, а также к дискредитации самой идеи такой реформы. Использование внутренних резервов Вооруженных сил, полученных от продажи неиспользуемого военного имущества и сокращения штатов, не обеспечит даже минимальных финансовых потребностей. Поэтому выделение финансовых ресурсов, необходимых для внедрения Национальной стратегии обороны, должно оставаться приоритетной целью Правительства с учетом максимальных рисков соотношения между объемом предоставленных ресурсов, сроком их предоставления и спектром определенных миссий.
3. Принимая во внимание сложность и длительность процесса консолидации, развития и модернизации национальной системы обороны, необходимые для него ресурсы, а также положения решений Высшего совета безопасности, приоритетным при выделении финансирования следует признать укрепление существующего оперативного потенциала Национальной армии как ядра Вооруженных сил, а также рост участия в обеспечении региональной и международной безопасности. С учетом этой цели начиная с года, следующего за годом принятия Национальной стратегии обороны, и до 2025 года рост бюджетных ассигнований будет осуществляться в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Плана.
4. Начиная с 2025 года в целях развития и модернизации системы обороны планируется поэтапный ежегодный прирост оборонного бюджета, с тем чтобы стремиться в среднесрочной или долгосрочной перспективе к достижению среднеевропейского уровня бюджетных ассигнований или к выделению необходимых финансовых ресурсов в соответствии с новой конфигурацией сил. Увеличение бюджетных ассигнований будет использоваться в первую очередь для разработки новой конфигурации сил, что обеспечит реализацию положений пункта 36 Национальной стратегии обороны.
5. Вместе с механизмом внедрения настоящего Плана, помимо введения в действие программы «Профессиональная армия 2018–2021» будут предприниматься и другие усилия в сфере обороны на национальном уровне (инициативы, программы, планы и проекты по развитию и формированию профессиональных компетенций), которые будут синхронизированы и адаптированы с требованиями процесса реформирования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Действия** | **Приоритет** | **Ответственные****учреждения** | **Сроки** | **Общие сметные расходы** | **Показатели****мониторинга/прогресса** |
| **государственный бюджет** | **внешняя****помощь** |
| **1. Общие цели** |
| ***1.1. Укрепление, развитие и модернизация национальной обороноспособности для обеспечения адекватного реагирования на угрозы и риски для безопасности и обороны государства**** 1. ***1.2. Адаптация нормативной базы для обеспечения эффективного функционирования национальной системы обороны в контексте межведомственного взаимодействия в связи с необходимостью комплексного планирования обороны***

***1.3. Развитие возможностей, необходимых для выполнения обязательств, принятых по международной безопасности и стабильности, а также по укреплению мира*** |
| **2. Специфические цели** |
| ***2.1. Адекватное финансовое, кадровое и материальное обеспечение процессов******укрепления, развития и модернизации национальной системы обороны*** |
| 2.1.1 | Укрепление существующего оперативного потенциала Национальной армии | 1 | *Основные:* Правительство*При поддержке:* Министерства обороны; Министерства финансов | Ежегодно начиная с года принятия Национальной стратегии обороны и до 2025 г.:2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.2024 г.2025 г. | 625 млн. леев700 млн. леев790 млн. леев895 млн. леев1015 млн. леев1150 млн. леев1300 млн. леев1465 млн. леев | – | Выделение финансовых ассигнований для поддержания текущего оперативного потенциала;укрепленный оперативный потенциал Национальной армии |
| 2.1.2 | Устойчивое развитие национальной системы обороны в соответствии с требованиями новой конфигурации сил | 3 | *Основные:* Правительство*При поддержке:* Министерства обороны;Министерства внутренних дел; Министерства финансов | В течение 5–10 лет после достижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Средне-европейский уровень бюджетных ассигнований или необходимые финансовые ресурсы в соответствии с новой конфигурацией сил | – | Развитие новой конфигурации сил, обеспеченное бюджетными ассигнованиями для оборонного сектора Республики Молдова; сложившаяся по-новому конфигурация сил |
| 2.1.3 | Использованиесуществующих кадровых резервов с целью снижения недоукомплектованности кадрами национальной системы обороны | 2 | Все органы публичной власти согласно компетенции | В течение 2 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределахвыделенного бюджета | Проекты и программы внешнейтехнической ифинансовой помощи | Используемыекадровые резервы и финансовые ресурсы, выделенные для этой цели |
| 2.1.4 | Временное сохранение смешанной системы укомплектования Вооруженных сил (военнослужащие срочной службы и контрактники)  | 1 | *Основные:*Министерство обороны;Министерство внутренних дел*При поддержке:* Министерства финансов | До определения оптимальной конфигурации национальной системы обороны (на основе структуры сил) | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Сохраненная смешанная система укомплектования кадрами |
| 2.1.5 | Обеспечениегендерного равенства в рамках программ укомплектования системы безопасности и обороны кадровыми ресурсами | 3 | *Основные:*Министерство обороны;Министерство внутренних дел;Служба информации и безопасности *При поддержке:* других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической ифинансовой помощи | Определен и поддерживается коэффициент занятости женщин на военной службе  |
| 2.1.6 | Обновление алгоритма расчета и пополнения государственных и мобилизационных резервов  | 2 | *Основные:* Агентство по материальным резервам*При поддержке:* Министерства экономики и инфраструктуры;Министерства финансов;других органов публичной власти согласно компетенции | 2 года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Алгоритм расчета и пополнения государственных и мобилизационных резервов обновлен в соответствии с реальными потребностями национальной системы обороны |
| 2.1.7 | Поэтапный рост объема государственных и мобилизационных резервов | 3 | *Основные:* Агентство по материальным резервам*При поддержке:*Министерства экономики и инфраструктуры; Министерства финансов;других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Объем государственных и мобилизационных резервов обеспечивает потребности национальной системы обороны |
| 2.1.8 | Повышение эффективности механизмов контроля и учета государственных и мобилизационных резервов | 3 | *Основные:*Агентство по материальным резервам*При поддержке:* Министерства экономики и инфраструктуры; Министерства финансов;других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Эффективность механизмов контроля и учета повышена;количество выполненных проверок и подготовленных отчетов |
| ***2.2. Обеспечение Вооруженным силам необходимых возможностей для выполнения поставленных задач, включая******осуществление миротворческих миссий в зоне безопасности, до изменения актуального формата объединенных сил*** |
| 2.2.1 | Пересмотр структуры, роли и ответственности каждого силового ведомства в рамках национальной системы обороны, а также механизмов межведомственного сотрудничества | 1 | *Основные*: Министерство обороны; Министерство внутренних дел; Служба информациии безопасности*При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | В течение 2 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Структура, роль и ответственность силовых ведомств пересмотрены и скорректированы с учетом требований национальной системы обороны; пересмотрены и скорректированы механизмы межведомственного сотрудничества |
| 2.2.2 | Развитие и укрепление общевойсковых сил (в частности, в составе Вооруженных сил) | 2 | Министерство обороны; Министерство внутренних дел (Департамент Войск карабинеров) | Начиная со второго года после утверждения Национальной стратегии обороны и до четвертого годавключительно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Развитые и укрепленные общевойсковые силы |
| 2.2.3 | Оснащение и снаряжение Вооруженных сил современной техникой и оборудованием, необходимыми для выполнения конституционной миссии | 1 | Министерство обороны; Министерство внутренних дел (Департамент Войсккарабинеров) | 2018–2025 гг.В течение 5–10 лет после 2025 года | В пределах выделенного бюджета;последостижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Существующий оперативный потенциал Национальной армии обеспечен и снабжен современнойтехникой и оборудованием;новая конфигурация сил обеспечена и снабжена современнойтехникой и оборудованием |
| 2.2.4 | Развитие потенциала восстановления национальной системы обороны при необходимости введения чрезвычайного, осадного или военного положения | 3 | *Основные:* Министерство обороны; Министерство внутренних дел; Министерство экономики и инфраструктуры*При поддержке:*Службы информации и безопасности; Министерства финансов;других органов публичной власти согласно компетенции | Начиная с первого года после утверждения Национальной стратегииобороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Развитый потенциал восстановления национальной системы обороны в случае введения чрезвычайного, осадного или военного положения |
| 2.2.5 | Укрепление потенциала Войск карабинеров в сфере национальной обороны | 1 | Министерство внутренних дел | В соответствии со Стратегией реформирования Войсккарабинеров  | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Определенные и институционализированные роль и задачи Войск карабинеров в рамках национальной системы обороны |
| ***2.3. Укрепление и активизация механизма мобилизации национальной экономики, населения и территории*** |
| 2.3.1 | Разработка Плана мобилизации национальной экономики | 1 | *Основные:* Министерство экономики и инфраструктуры*При поддержке:* других органов публичной власти согласнокомпетенции | Начиная со второго семестра после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанный и утвержденный план |
| 2.3.2 | Создание механизма обучения государственных учреждений и населения для подготовки к мобилизации и собственно мобилизации | 3 | *Основные:* Министерство обороны; Министерство внутренних дел; Министерствоэкономики и инфраструктуры*При поддержке:* Министерства образования, культуры иисследований; других органов публичной власти согласно компетенции | Начиная со второго года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанный и созданный механизм обучения |
| 2.3.3 | Установление механизма привлеченияинфраструктуры и ресурсов частного сектора Республики Молдова к процессу мобилизации | 3 | *Основные:* Министерство экономики и инфраструктуры;Министерствофинансов*При поддержке:* других органов публичной власти согласнокомпетенции | Одновременно с разработкой Плана мобилизации национальной экономики | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Установленный исоотнесенный с потребностями процесса мобилизации механизм |
| 2.3.4 | Заблаговременная подготовка национальной территории к ситуациям, требующим подготовки к мобилизации и собственно мобилизации | 3 | *Основные:* Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Министерство экономики и инфраструктуры*При поддержке:* Министерства обороны | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Национальная территория подготовлена к чрезвычайному, осадному или военному положению |
| ***2.4. Обеспечение слаженного функционирования механизмов межведомственного сотрудничества******в области национальной безопасности и обороны*** |
| 2.4.1 | Укрепление механизмов гражданско-военного сотрудничества | 3 | *Основные:* Парламент; Правительство*При поддержке:* других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Области деятельности, в которых требуется совершенствование и/или укрепление механизмовгражданско-военного сотрудничества, выявлены и представлены органам власти Республики Молдова  |
| 2.4.2 | Организация и проведение мероприятий по тестированию потенциала национальных механизмов принятия решений, взаимодействия/сотрудничества в рамках алгоритмов действия в случае введения чрезвычайного, осадного или военного положения | 1 | *Основные:*Высший совет безопасности;Министерство обороны;Министерство Внутренних дел;Служба информации и безопасности*При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | Ежегодно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество проведенных мероприятий |
| 2.4.3 | Установление ответственности и процедурдеятельности учреждений национальной системы обороны в целях обеспечения защиты и оптимального функционирования критическойинфраструктуры государства | 2 | *Основные:*Службаинформации и безопасности*При поддержке:* Министерства обороны;Министерства внутренних дел | 2 года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанные и принятые нормативные акты об ответственности и процедурах деятельности соответствующих учреждений в области защиты критической инфраструктуры |
| ***2.5. Гармонизация и/или корректировка законодательных и нормативных положений, положений программных документов, регулирующих национальную систему обороны, и создание единого механизма планирования национальной обороны*** |
| 2.5.1 | Создание межведомственной рабочей группы и оценка законодательной, нормативной базы и базы программных документов для целей их корректировки | 1 | *Основные:* Министерство обороны*При поддержке:* Министерства Внутренних дел;Службы информации и безопасности; Министерства юстиции;других органов публичной власти согласно компетенции | 2 года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Созданная межведомственная рабочая группа; проведенная оценка законодательной, нормативной базы и базы программных документов |
| 2.5.2 | Разработка и продвижение проектов по внесению изменений в отобранные акты | 2 | *Основные:* Министерство обороны*При поддержке:* Министерства внутренних дел; Службы информациии безопасности;Министерства юстиции;других органов публичной власти согласно компетенции | В зависимости от результатов действия 2.5.1 | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Акты, скорректированные/ приведенные в соответствие согласно требованиям национальной системы обороны |
| 2.5.3 | Создание иприменение системы планирования, программирования, формирования бюджета и оценки сил, деятельности и ресурсов учреждений в составе национальной системы обороны (SPPBE) | 2 | *Основные:* Министерство обороны*При поддержке:* других органов публичной власти согласно компетенции | В течение 3 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Созданная, применяемая и действующая в составе национальной системы обороны система планирования, программирования, формирования бюджета и оценки SPPBE |
| ***2.6. Обеспечение потенциала контроля и защиты воздушного пространства*** |
| 2.6.1 | Поддержание существующего национального потенциала наблюдения и контроля за воздушным пространством | 2 | *Основные:* Министерство обороны; Министерство финансов*При поддержке:* других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Поддержание существующего потенциала наблюдения и контроля за воздушным пространством |
| 2.6.2 | Развитие существующего национального потенциала наблюдения и контроля за воздушным пространством | 2 | *Основные:* Министерствообороны;Министерство финансов*При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | 2018–2025 гг.В течение 5– 10 лет после 2025 года  | В пределах выделенного бюджета;последостижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанные, представленные и утвержденные проекты по модернизации и развитию; Национальная армия, способная наблюдать и контролировать национальное воздушное пространство |
| 2.6.3 | Постепенное (поэтапное) оснащение Национальной армии необходимым оборудованием и инфраструктурой для выполнения конституционной миссии защиты воздушного пространства государства | 2 | Министерство обороны; Министерство финансов | В течение 5–10 лет последостижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Средне-европейский уровень бюджетных ассигнований или необходимые финансовые ресурсы в соответствиис новой конфигурацией сил | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Национальная армия, способная защитить национальное воздушное пространство |
| 2.6.4 | Использование механизмовмеждународного сотрудничества в сегменте защиты воздушного пространства как дополнительного инструмента развития национального потенциала контроля и защиты воздушного пространства | 2 | Министерство обороны | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество полученных проектов и программ внешней помощи |
| ***2.7. Обеспечение охраны государственной границы*** |
| 2.7.1 | Пересмотр и регулирование механизма действий учреждений, ответственных за обеспечение территориальной целостности, вслучаях вооруженной агрессии против Республики Молдова | 1 | *Основные:* Министерство обороны; Министерство Внутренних дел; Служба информации и безопасности *При поддержке:* Министерства финансов(Таможенной службы) | В течение 2 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Выявленные проблемы; пересмотренный и скорректированный механизм;скорректированная законодательная база;надлежащим образом подготовленные и оснащенные учреждения с полномочиями по обеспечению охраны государственной границы  |
| 2.7.2 | Развитиеинфраструктуры государственной границы в соответствии с требованиями национальной системы обороны | 3 | *Основные:* Министерство внутренних дел*При поддержке:* Министерства иностранных дел и европейской интеграции; Министерства обороны; Агентства земельныхотношений и кадастра | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Завершенный процесс демаркации границы; юго-восточный сектор границы находится в зоне покрытия системой коммуникаций стандарта TETRA; граница и пограничная зона оснащены средствами видео-, термо-, радиолокационного мониторинга; полоса защитыгосударственной границы оборудована надлежащим образом;развитая дорожная сеть, параллельная границе, а также ведущая в направлении границы |
| 2.7.3 | Согласованное внедрение политики интегрированного менеджмента государственной границы | 3 | Учреждения в составе системы интегрированного менеджмента границы *(согласно Постановлению Правительства**№ 1005/2014 и Постановлению Правительства № 902/2015)* | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Внедренная и функционирующая политика интегрированного менеджмента государственной границы |
| 2.7.4 | Развитие механизмов сотрудничества с Украиной в контексте обеспечения контроля центрального сегмента молдавско-украинской границы | 1 | *Основные:* Министерство внутреннихдел*При поддержке:* Министерства финансов (Таможенной службы);Министерства иностранных дел и европейской интеграции;Государственной канцелярии (Бюро политик по реинтеграции) | В течение года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Созданные и функционирующие механизмы контроля центрального сегмента молдавско-украинской границы |
| ***2.8. Обеспечение защиты информационного пространства*** |
| 2.8.1 | Анализ и транспонирование на национальном уровне европейских имеждународных стандартов в области защиты и безопасности сетей электронных коммуникаций и ихпредставление для принятия в Национальный институтстандартизации  | 2 | *Основные:* Министерство экономики и инфраструктуры*При поддержке:* Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций иинформационных технологий;других органов публичной власти согласно компетенции | В течение 2 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Принятые стандарты |
| 2.8.2 | Развитие потенциала центральных органов публичного управления в области обеспечениякибернетической безопасности | 1 | *Основные:* Министерство экономики и инфраструктуры*При поддержке:*Службы информации и безопасности; Министерства внутренних дел; Министерства обороны; Службы информационных технологий и кибернетической безопасности; других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Развитый потенциал в области обеспечениякибернетической безопасности |
| 2.8.3 | Развитие потенциала стратегического информирования центральных органов публичной власти | 1 | *Основные:*Министерство обороны; Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности *При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Развитый на институциональном уровне потенциал стратегического информирования  |
| 2.8.4 | Мониторинг, консолидация и совершенствование системы защиты информации,классифицированной как «государственная тайна» | 1 | *Основные:*Службаинформации и безопасности *При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | – | Рассмотренные, одобренные и согласованные нормативные акты;проведенные проверки режима секретности в компетентных учреждениях; авторизованные информационные системы и системы электронныхкоммуникаций |
| 2.8.5 | Обеспечение внедрения минимальных обязательных требований по кибернетической безопасности | 2 | *Основные:* Министерство экономики и инфраструктуры*При поддержке:* других органов публичной власти согласно компетенции | В течение 3 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Минимальные обязательные требования по кибернетическойбезопасности, внедренные всеми центральными органами публичной власти |
| 2.8.6 | Продвижение политик единого и целостного восприятия информационного пространства как на институциональном уровне, так и на уровне общества | 3 | *Основные:* центральные органы публичной власти *При поддержке:* других органов публичной власти согласно компетенции/представителей академической средыи гражданского общества | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанные и внедренные программные документы |
| ***2.9. Повышение эффективности системы текущей оценки ситуации в области безопасности******и заблаговременного оповещения о рисках и угрозах для национальной обороны*** |
| 2.9.1 | Укрепление потенциала упреждения,предупреждения и противодействия угрозам и рискам для государственной безопасности, в частности, гибридного характера | 1 | *Основные:*Служба информации и безопасности;Министерство обороны; Министерство внутренних дел *При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Укрепленный потенциал упреждения,предупреждения и противодействия угрозам и рискам для государственной безопасности |
| 2.9.2 | Оценка стратегической среды безопасности и военно-политической ситуации | 1 | *Основные:* Службаинформации и безопасности;Министерство обороны*При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Должностные лица государства, обеспеченные средствами анализа стратегической среды безопасности  |
| 2.9.3 | Использование военных и гражданских средств, адекватное и соразмерное развитию необходимого потенциала выявления угроз и рисков | 2 | *Основные:* Служба информации и безопасности;Министерство обороны; Министерство внутренних дел *При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Любые гражданские и военные средства используются для развития необходимого потенциала выявления угроз и рисков; разработанные и реализованные проекты по развитию указанного потенциала |
| ***2.10. Обеспечение социальной защиты персонала национальной системы обороны*** |
| 2.10.1 | Разработка политик социальной защиты персонала национальной системы обороны | 1 | *Основные:* Министерство обороны; Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности *При поддержке:* Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Усовершенствованная правовая база;разработанные ивнедренные политики улучшения социальных условий персонала |
| ***2.11. Повышение степени реального участия Республики Молдова в международных миссиях******и операциях по поддержанию мира, укреплению безопасности и стабильности*** |
| 2.11.1 | Принятие мер, необходимых для повышения степени участия Республики Молдова в международных операциях под эгидой ООН численностью вплоть добатальона | 1 | *Основные:* Министерство обороны; Министерство внутренних дел*При поддержке:* Министерства иностранных дел и европейскойинтеграции | В течение 6месяцев после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Намерение Республики Молдова повысить степень участия в международных операциях заявлено в ООН |
| 2.11.2 | Развитие потенциала, необходимого дляповышения степени участия в международных операциях в соответствии спринятыми обязательствами | 1 | Министерство обороны; Министерство внутренних дел | В течение 3 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Подразделение численностью вплоть до батальона, готовое к откомандированию |
| 2.11.3 | Вовлечение международныхпартнеров в процесс развития заявленного потенциала | 1 | Министерство обороны;Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейскойинтеграции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество полученных проектов и программ по внешней помощи |
| 2.11.4 | Развитие национальных возможностей по обучению персонала, который будет участвовать вмеждународных миссиях и операциях | 1 | *Основные:* Министерствообороны; Министерство внутренних дел*При поддержке:*Министерства иностранных дел и европейскойинтеграции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Национальные возможности по обучению соответствуют требованиям подготовки подразделений для участия в миссиях под эгидой ООН; курсы заочного обучения в области общей политики безопасности и обороны, начатые в сотрудничестве с Европейским Союзом |
| ***2.12. Повышение эффективности механизмов сотрудничества с внешними партнерами по развитию*** |
| 2.12.1 | Укрепление доверия к Республике Молдова внешних партнеров по развитию путем соблюдения принятых обязательств в областибезопасности и обороны в контексте форматасотрудничества | 1 | *Основные:*Парламент; Правительство*При поддержке:*всех государственных учреждений согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Республику Молдова считают надежным партнером |
| 2.12.2 | Интенсификациясотрудничества с ЕС в области общей политики безопасности и обороны | 1 | *Основные:*Министерство иностранных дел и европейской интеграции*При поддержке:* Министерства обороны; Министерства внутренних дел;Службы информации и безопасности | Постоянно | В рамкахвыделенного бюджета | Проекты и программы внешнейтехнической и финансовой помощи | Количество экспертов изРеспублики Молдова, откомандированных в миссии и операции в области общей политики безопасности и обороны; количество экспертов, прошедших обучение в области общей политики безопасности и обороны;внедренные положения Соглашения между Республикой Молдова и Европейским Союзом об установлении процедур безопасности при обмене и защите закрытой информации  |
| 2.12.3 | Укрепление и развитие партнерских отношений с НАТО в рамках формата PpP, в том числе в направлении Инициативы укрепления оборонного потенциала | 1 | *Основные:*Министерство обороны*При поддержке:* Министерства иностранных дел и европейской интеграции;Министерства внутренних дел;Службы информации и безопасности | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Утвержденные проекты помощи для Республики Молдова в рамках формата сотрудничества PpP, в частности, относящиеся к Инициативе укрепления оборонного потенциала и программе «Наука ради мира и безопасности»;учреждение и надлежащее функционирование Бюро связи НАТО в Республике Молдова |
| 2.12.4 | Развитие двустороннего сотрудничества в сфере обороны с традиционными партнерами и оценка возможностей/вариантов расширения сотрудничества с другими государствами | 1 | *Основные:*Министерство обороны*При поддержке:*Министерства иностранных дел и европейской интеграции | Постоянно | В рамкахвыделенного бюджета | Проекты и программы внешнейтехнической и финансовой помощи | Количество подписанныхдвусторонних соглашений |
| ***2.13. Повышение эффективности системы образования, обучения и научных исследований в области безопасности и обороны*** |
| 2.13.1 | Оценка программ обучения по направлениям военного образования с целью развития и совершенствования системы образования | 2 | *Основные:*Министерство обороны*При поддержке:* Национального агентства по обеспечению качества в образовании и научных исследованиях; Министерства образования,культуры и исследований | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Система образования по направлениям военного дела оценена и совершенствуется |
| 2.13.2 | Оценка программ военного обучения с целью развития и совершенствования системы обучения | 2 | *Основные:* Министерство обороны*При поддержке:* Министерства внутренних дел | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней техническойи финансовойпомощи | Система военного обучения оценена и совершенствуется  |
| 2.13.3 | Развитие и консолидация национальной системы научных исследований в области безопасности и обороны | 3 | *Основные:* Министерство обороны; Министерство внутренних дел;Служба информации и безопасности *При поддержке:* Министерства финансов; Министерства образования, культуры и исследований; Академии наук Молдовы; гражданскогообщества | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Проводящиеся национальные проекты научных исследований в области безопасности и обороны |
| **3. Вспомогательные действия по реализации целей политики обороны** |
| 3.1 | Укрепление национальных возможностей по борьбе с терроризмом, проявлениями радикализма, экстремизма и сепаратизма, нелегальной миграцией и незаконным оборотом оружия | 3 | *Основные:*Служба информации и безопасности; Министерство внутренних дел*При поддержке:* Министерства обороны | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Пересмотренное/усовершенствованное национальное законодательство в области предупреждения и борьбы с терроризмом;внедренная международная законодательная база в данной области;улучшенное взаимодействие между органамипубличной власти |
| 3.2 | Развитие и продвижение культуры безопасности и обороны в государственных учреждениях и в обществе в целом | 2 | *Основные:* Министерство обороны; Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности *При поддержке:* Министерства образования, культуры и исследований;Академии наук Молдовы;  | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Проводящиеся/внедренные проекты и мероприятия по развитию и продвижению культуры безопасности и обороны |
| 3.3 | Повышение потенциала реагирования системы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, спровоцированных природными, техногенными, биологическими, радиологическими и общественными факторами | 2 | *Основные:* Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты*При поддержке:* Министерства обороны; Министерства внутренних дел;Службы информации и безопасности | Постоянно | 210 000 леев | 400 000 леев | Уровень финансового обеспечения потребностей (%)  |
| 3.4 | Применение механизма парламентского контроля процессов реформирования национальной системы обороны | 1 | Парламент (Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку) | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество отчетов и слушаний, запрошенных от учреждений, ответственных за процессы реформирования национальной системы обороны |
| 3.5 | Эффективное использование элемента стратегического информирования на национальном уровне в процессах консолидации, развития и модернизации потенциала национальной системы обороны | 1 | Парламент (Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку);Высший совет безопасности | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество организованных информационных мероприятий; количество участвующих учреждений и лиц |
| 3.6 | Укрепление неподкупности в рамках национальнойсистемы обороны | 2 | *Основные:* Министерство обороны;Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности *При поддержке:*других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программывнешней технической и финансовой помощи | Высокий уровень неподкупности в учреждениях национальной системы обороны; выполненные национальные обязательства в рамках программы Building Integrity |
| **4. Вспомогательные отраслевые документы для Национальной стратегии обороны** |
| 4.1 | Разработка и утверждение Военной стратегии | – | Министерство обороны | В срок до 6 месяцев после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанная, утвержденная и внедренная Стратегия |
| 4.2 | Внедрение Военной стратегии | – | Министерство обороны | 2018–2025 гг.В течение 5–10 лет после 2025 года  | В пределахвыделенного бюджета;последостижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Внедренная Стратегия:1) укрепленный существующий оперативный потенциал Национальной армии;2) разработанная и модернизированная новая конфигурация сил |
| 4.3 | Утверждение ивнедрение Стратегии реформирования Войск карабинеров  | – | Министерствовнутренних дел | 2018–2019 гг. | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешнейтехнической и финансовой помощи | Разработанная,утвержденная и внедренная Стратегия |
| 4.4 | Разработка, утверждение и реализация отраслевых планов внедрения Национальной стратегии обороны  | – | Органы публичной власти, ответственные за сферу обороны | Налоговый год, следующий за годом утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической ифинансовой помощи | Разработанные, утвержденные и внедренные планы |

**Примечания:**

Для реализации целей Национальной стратегии обороны и рационализации направленных на это усилий и ресурсов настоящий План устанавливает механизм определения приоритетности действий (рубрика «Приоритет»). Это действие имеет целью дать учреждениям ориентиры по выполнению ими своих задач в процессе внедрения Национальной стратегии обороны.

**Приоритет 1** отграничивает важнейшие действия, затрагивающие области, в которых необходимо первоочередное вмешательство. В соответствии с положениями Национальной стратегии обороны данная категория относится к мерам по развитию Вооруженных сил как ядра национальной системы обороны.

**Приоритет 2** присвоен действиям, обусловленным выполнением определенных элементов из Приоритета 1 и/или тем, которые не препятствуют процессу запуска определенных реформ в первые 2 года после утверждения Национальной стратегии обороны.

**Приоритет 3** присвоен действиям, обусловленным выполнением определенных элементов из Приоритета 1 и Приоритета 2 и/или тем, за которые ответственны несколько учреждений и которые касаются, но не затрагивают непосредственно национальную систему обороны.