Приложение 2

# ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

**по внедрению Национальной стратегии**

**обороны на 2018–2022 годы**

1. Реформирование национальной системы обороны невозможно осуществить только усилиями силовых структур и только за счет внутренней реорганизации Вооруженных сил. Для достижения ожидаемых результатов необходима кардинальная реорганизация всей системы планирования, программирования, формирования бюджета, управления и организации обороны, а уровень приоритетности военной реформы системы должен быть повышен до уровня важнейших политических и экономических реформ.
2. Опыт военного строительства убедительно свидетельствует о необходимости финансового обеспечения военных реформ. Запуск финансово необеспеченной военной реформы ведет к разрушению Вооруженных сил и всей системы военной безопасности, а также к дискредитации самой идеи такой реформы. Использование внутренних резервов Вооруженных сил, полученных от продажи неиспользуемого военного имущества и сокращения штатов, не обеспечит даже минимальных финансовых потребностей. Поэтому выделение финансовых ресурсов, необходимых для внедрения Национальной стратегии обороны, должно оставаться приоритетной целью Правительства с учетом максимальных рисков соотношения между объемом предоставленных ресурсов, сроком их предоставления и спектром определенных миссий.
3. Принимая во внимание сложность и длительность процесса консолидации, развития и модернизации национальной системы обороны, необходимые для него ресурсы, а также положения решений Высшего совета безопасности, приоритетным при выделении финансирования следует признать укрепление существующего оперативного потенциала Национальной армии как ядра Вооруженных сил, а также рост участия в обеспечении региональной и международной безопасности. С учетом этой цели начиная с года, следующего за годом принятия Национальной стратегии обороны, и до 2025 года рост бюджетных ассигнований будет осуществляться в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Плана.
4. Начиная с 2025 года в целях развития и модернизации системы обороны планируется поэтапный ежегодный прирост оборонного бюджета, с тем чтобы стремиться в среднесрочной или долгосрочной перспективе к достижению среднеевропейского уровня бюджетных ассигнований или к выделению необходимых финансовых ресурсов в соответствии с новой конфигурацией сил. Увеличение бюджетных ассигнований будет использоваться в первую очередь для разработки новой конфигурации сил, что обеспечит реализацию положений пункта 36 Национальной стратегии обороны.
5. Вместе с механизмом внедрения настоящего Плана, помимо введения в действие программы «Профессиональная армия 2018–2021» будут предприниматься и другие усилия в сфере обороны на национальном уровне (инициативы, программы, планы и проекты по развитию и формированию профессиональных компетенций), которые будут синхронизированы и адаптированы с требованиями процесса реформирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Действия** | **Приоритет** | **Ответственные**  **учреждения** | **Сроки** | **Общие сметные расходы** | | **Показатели**  **мониторинга/прогресса** |
| **государственный бюджет** | **внешняя**  **помощь** |
| **1. Общие цели** | | | | | | | |
| ***1.1. Укрепление, развитие и модернизация национальной обороноспособности для обеспечения адекватного реагирования на угрозы и риски для безопасности и обороны государства***   * 1. ***1.2. Адаптация нормативной базы для обеспечения эффективного функционирования национальной системы обороны в контексте межведомственного взаимодействия в связи с необходимостью комплексного планирования обороны***   ***1.3. Развитие возможностей, необходимых для выполнения обязательств, принятых по международной безопасности и стабильности, а также по укреплению мира*** | | | | | | | |
| **2. Специфические цели** | | | | | | | |
| ***2.1. Адекватное финансовое, кадровое и материальное обеспечение процессов***  ***укрепления, развития и модернизации национальной системы обороны*** | | | | | | | |
| 2.1.1 | Укрепление существующего оперативного потенциала Национальной армии | 1 | *Основные:*  Правительство  *При поддержке:*  Министерства  обороны;  Министерства  финансов | Ежегодно начиная с года принятия Национальной стратегии обороны и до 2025 г.:  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 625 млн. леев  700 млн. леев  790 млн. леев  895 млн. леев  1015 млн. леев  1150 млн. леев  1300 млн. леев  1465 млн. леев | – | Выделение финансовых ассигнований для поддержания текущего оперативного потенциала;  укрепленный оперативный потенциал Национальной армии |
| 2.1.2 | Устойчивое развитие национальной системы обороны в соответствии с требованиями новой конфигурации сил | 3 | *Основные:*  Правительство  *При поддержке:*  Министерства  обороны;  Министерства  внутренних дел;  Министерства финансов | В течение 5–10 лет после достижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Средне-  европейский уровень бюджетных ассигнований или необходимые финансовые ресурсы в соответствии с новой конфигурацией сил | – | Развитие новой конфигурации сил, обеспеченное бюджетными ассигнованиями для оборонного сектора Республики Молдова; сложившаяся по-новому конфигурация сил |
| 2.1.3 | Использование  существующих кадровых резервов с целью снижения недоукомплектованности кадрами национальной системы  обороны | 2 | Все органы публичной власти согласно компетенции | В течение 2 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах  выделенного бюджета | Проекты и программы внешней  технической и  финансовой помощи | Используемые  кадровые резервы и финансовые ресурсы, выделенные для этой цели |
| 2.1.4 | Временное сохранение смешанной системы укомплектования Вооруженных сил (военнослужащие срочной службы и контрактники) | 1 | *Основные:*  Министерство обороны;  Министерство внутренних дел  *При поддержке:* Министерства финансов | До определения оптимальной конфигурации национальной системы обороны (на основе структуры сил) | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Сохраненная смешанная система укомплектования кадрами |
| 2.1.5 | Обеспечение  гендерного равенства в рамках программ укомплектования системы безопасности и обороны кадровыми ресурсами | 3 | *Основные:*  Министерство обороны;  Министерство внутренних дел;  Служба информации и безопасности    *При поддержке:* других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и  финансовой помощи | Определен и поддерживается коэффициент занятости женщин на военной службе |
| 2.1.6 | Обновление алгоритма расчета и пополнения государственных и мобилизационных резервов | 2 | *Основные:*  Агентство по материальным резервам  *При поддержке:* Министерства экономики и инфраструктуры;  Министерства финансов;  других органов публичной власти согласно компетенции | 2 года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Алгоритм расчета и пополнения государственных и мобилизационных резервов обновлен в соответствии с реальными потребностями национальной системы обороны |
| 2.1.7 | Поэтапный рост объема государственных и мобилизационных резервов | 3 | *Основные:*  Агентство по материальным резервам  *При поддержке:*  Министерства  экономики и инфраструктуры;  Министерства финансов;  других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Объем государственных и мобилизационных резервов обеспечивает потребности национальной системы обороны |
| 2.1.8 | Повышение эффективности механизмов контроля и учета государственных и мобилизационных резервов | 3 | *Основные:*  Агентство по материальным резервам  *При поддержке:*  Министерства экономики и инфраструктуры;  Министерства финансов;  других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Эффективность механизмов контроля и учета повышена;  количество выполненных проверок и подготовленных отчетов |
| ***2.2. Обеспечение Вооруженным силам необходимых возможностей для выполнения поставленных задач, включая***  ***осуществление миротворческих миссий в зоне безопасности, до изменения актуального формата объединенных сил*** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Пересмотр структуры, роли и ответственности каждого силового ведомства в рамках национальной системы обороны, а также механизмов межведомственного сотрудничества | 1 | *Основные*:  Министерство обороны;  Министерство внутренних дел;  Служба информации  и безопасности  *При поддержке:*  других органов публичной власти согласно компетенции | В течение 2 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Структура, роль и ответственность силовых ведомств пересмотрены и скорректированы с учетом требований национальной системы обороны;  пересмотрены и скорректированы механизмы межведомственного сотрудничества |
| 2.2.2 | Развитие и укрепление общевойсковых сил (в частности, в составе Вооруженных сил) | 2 | Министерство обороны;  Министерство внутренних дел  (Департамент Войск карабинеров) | Начиная со второго года после утверждения Национальной стратегии обороны и до четвертого года  включительно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Развитые и укрепленные общевойсковые силы |
| 2.2.3 | Оснащение и снаряжение Вооруженных сил современной техникой и оборудованием, необходимыми для выполнения конституционной миссии | 1 | Министерство обороны;  Министерство внутренних дел  (Департамент Войск  карабинеров) | 2018–2025 гг.  В течение 5–10 лет после 2025 года | В пределах выделенного бюджета;  после  достижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Существующий оперативный потенциал Национальной армии обеспечен и снабжен современной  техникой и оборудованием;  новая конфигурация сил обеспечена и снабжена современной  техникой и оборудованием |
| 2.2.4 | Развитие потенциала восстановления национальной системы обороны при необходимости введения чрезвычайного, осадного или военного положения | 3 | *Основные:*  Министерство обороны;  Министерство внутренних дел;  Министерство экономики и инфраструктуры  *При поддержке:*  Службы информации  и безопасности;  Министерства финансов;  других органов публичной власти согласно компетенции | Начиная с первого года после утверждения Национальной стратегии  обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Развитый потенциал восстановления национальной системы обороны в случае введения чрезвычайного, осадного или военного положения |
| 2.2.5 | Укрепление потенциала Войск карабинеров в сфере национальной обороны | 1 | Министерство внутренних дел | В соответствии со Стратегией реформирования Войск  карабинеров | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Определенные и институционализированные роль и задачи Войск карабинеров в рамках национальной системы обороны |
| ***2.3. Укрепление и активизация механизма мобилизации национальной экономики, населения и территории*** | | | | | | | |
| 2.3.1 | Разработка Плана мобилизации национальной экономики | 1 | *Основные:*  Министерство экономики и инфраструктуры  *При поддержке:*  других органов публичной власти согласно  компетенции | Начиная со второго семестра после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанный и  утвержденный план |
| 2.3.2 | Создание механизма обучения государственных учреждений и населения для подготовки к мобилизации и собственно мобилизации | 3 | *Основные:*  Министерство обороны;  Министерство  внутренних дел;  Министерство  экономики и  инфраструктуры  *При поддержке:*  Министерства образования, культуры и  исследований;  других органов публичной власти согласно компетенции | Начиная со второго года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанный и созданный механизм обучения |
| 2.3.3 | Установление механизма привлечения  инфраструктуры и ресурсов частного сектора Республики Молдова к процессу мобилизации | 3 | *Основные:*  Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство  финансов  *При поддержке:*  других органов публичной власти согласно  компетенции | Одновременно с разработкой Плана мобилизации национальной экономики | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Установленный и  соотнесенный с потребностями процесса мобилизации механизм |
| 2.3.4 | Заблаговременная подготовка национальной территории к ситуациям, требующим подготовки к мобилизации и собственно мобилизации | 3 | *Основные:*  Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;  Министерство экономики и инфраструктуры  *При поддержке:*  Министерства обороны | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Национальная территория подготовлена к чрезвычайному, осадному или военному положению |
| ***2.4. Обеспечение слаженного функционирования механизмов межведомственного сотрудничества***  ***в области национальной безопасности и обороны*** | | | | | | | |
| 2.4.1 | Укрепление механизмов гражданско-военного  сотрудничества | 3 | *Основные:*  Парламент;  Правительство  *При поддержке:*  других органов  публичной власти  согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Области деятельности, в которых требуется совершенствование и/или укрепление механизмов  гражданско-военного сотрудничества, выявлены и представлены органам власти Республики Молдова |
| 2.4.2 | Организация и проведение мероприятий по тестированию потенциала национальных механизмов принятия решений, взаимодействия/сотрудничества в рамках алгоритмов действия в случае введения чрезвычайного, осадного или военного положения | 1 | *Основные:*  Высший совет  безопасности;  Министерство  обороны;  Министерство  Внутренних дел;  Служба информации  и безопасности  *При поддержке:*  других органов  публичной власти  согласно компетенции | Ежегодно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество проведенных мероприятий |
| 2.4.3 | Установление ответственности и процедур  деятельности учреждений национальной системы обороны в целях обеспечения защиты и оптимального функционирования критической  инфраструктуры государства | 2 | *Основные:*  Служба  информации и  безопасности  *При поддержке:*  Министерства  обороны;  Министерства  внутренних дел | 2 года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанные и принятые нормативные акты об ответственности и процедурах деятельности соответствующих учреждений в области защиты критической инфраструктуры |
| ***2.5. Гармонизация и/или корректировка законодательных и нормативных положений, положений программных документов, регулирующих национальную систему обороны, и создание единого механизма планирования национальной обороны*** | | | | | | | |
| 2.5.1 | Создание межведомственной рабочей группы и оценка законодательной, нормативной базы и базы программных документов для целей их корректировки | 1 | *Основные:*  Министерство  обороны  *При поддержке:*  Министерства  Внутренних дел;  Службы информации  и безопасности;  Министерства  юстиции;  других органов  публичной власти согласно компетенции | 2 года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Созданная межведомственная рабочая группа;  проведенная оценка законодательной, нормативной базы и базы программных документов |
| 2.5.2 | Разработка и продвижение проектов по внесению изменений в отобранные акты | 2 | *Основные:*  Министерство  обороны  *При поддержке:*  Министерства  внутренних дел; Службы информации  и безопасности;  Министерства  юстиции;  других органов  публичной власти согласно компетенции | В зависимости от результатов действия 2.5.1 | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Акты, скорректированные/ приведенные в соответствие согласно требованиям национальной системы обороны |
| 2.5.3 | Создание и  применение системы планирования, программирования, формирования бюджета и оценки сил, деятельности и ресурсов учреждений в составе национальной системы обороны (SPPBE) | 2 | *Основные:*  Министерство  обороны  *При поддержке:*  других органов  публичной власти согласно компетенции | В течение 3 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Созданная, применяемая и действующая в составе национальной системы обороны система планирования, программирования, формирования бюджета и оценки SPPBE |
| ***2.6. Обеспечение потенциала контроля и защиты воздушного пространства*** | | | | | | | |
| 2.6.1 | Поддержание существующего национального потенциала наблюдения и контроля за воздушным пространством | 2 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  финансов  *При поддержке:*  других органов  публичной власти  согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Поддержание существующего потенциала наблюдения и контроля за воздушным пространством |
| 2.6.2 | Развитие существующего национального потенциала наблюдения и контроля за воздушным пространством | 2 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  финансов  *При поддержке:*  других органов  публичной власти согласно компетенции | 2018–2025 гг.  В течение 5– 10 лет после 2025 года | В пределах выделенного бюджета;  после  достижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанные, представленные и утвержденные проекты по модернизации и развитию;  Национальная армия, способная наблюдать и контролировать национальное воздушное пространство |
| 2.6.3 | Постепенное (поэтапное) оснащение Национальной армии необходимым оборудованием и инфраструктурой для выполнения конституционной миссии защиты воздушного пространства государства | 2 | Министерство  обороны;  Министерство  финансов | В течение 5–10 лет после  достижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Средне-  европейский уровень бюджетных ассигнований или необходимые финансовые ресурсы в соответствии  с новой конфигурацией сил | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Национальная армия, способная защитить национальное воздушное пространство |
| 2.6.4 | Использование механизмов  международного сотрудничества в сегменте защиты воздушного пространства как дополнительного инструмента развития национального потенциала контроля и защиты воздушного пространства | 2 | Министерство обороны | Постоянно | В пределах  выделенного бюджета | Проекты  и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество полученных проектов и программ внешней помощи |
| ***2.7. Обеспечение охраны государственной границы*** | | | | | | | |
| 2.7.1 | Пересмотр и регулирование механизма действий учреждений, ответственных за обеспечение территориальной целостности, в  случаях вооруженной агрессии против Республики Молдова | 1 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  Внутренних дел;  Служба информации  и безопасности    *При поддержке:*  Министерства  финансов  (Таможенной службы) | В течение 2 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Выявленные проблемы;  пересмотренный и  скорректированный механизм;  скорректированная законодательная база;  надлежащим образом подготовленные и оснащенные учреждения с полномочиями по обеспечению охраны государственной границы |
| 2.7.2 | Развитие  инфраструктуры государственной границы в соответствии с требованиями национальной системы обороны | 3 | *Основные:*  Министерство  внутренних дел  *При поддержке:*  Министерства  иностранных дел и  европейской  интеграции;  Министерства  обороны;  Агентства земельных  отношений и кадастра | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Завершенный процесс демаркации границы;  юго-восточный сектор границы находится в зоне покрытия системой коммуникаций стандарта TETRA; граница и пограничная зона оснащены средствами видео-, термо-, радиолокационного мониторинга;  полоса защиты  государственной границы оборудована надлежащим образом;  развитая дорожная сеть, параллельная границе, а также ведущая в направлении границы |
| 2.7.3 | Согласованное внедрение политики интегрированного менеджмента государственной границы | 3 | Учреждения в составе системы интегрированного менеджмента границы *(согласно Постановлению Правительства*  *№ 1005/2014 и Постановлению Правительства № 902/2015)* | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Внедренная и функционирующая политика интегрированного менеджмента государственной границы |
| 2.7.4 | Развитие механизмов сотрудничества с Украиной в контексте обеспечения контроля центрального сегмента молдавско-украинской границы | 1 | *Основные:*  Министерство внутренних  дел  *При поддержке:*  Министерства  финансов  (Таможенной службы);  Министерства  иностранных дел и  европейской  интеграции;  Государственной  канцелярии  (Бюро политик по  реинтеграции) | В течение года после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Созданные и функционирующие механизмы контроля центрального сегмента молдавско-украинской границы |
| ***2.8. Обеспечение защиты информационного пространства*** | | | | | | | |
| 2.8.1 | Анализ и транспонирование на национальном уровне европейских и  международных стандартов в области защиты и безопасности сетей электронных коммуникаций и их  представление для принятия в Национальный институт  стандартизации | 2 | *Основные:*  Министерство  экономики и  инфраструктуры  *При поддержке:*  Национального агентства по  регулированию в  области электронных коммуникаций и  информационных  технологий;  других органов публичной власти согласно компетенции | В течение 2 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Принятые стандарты |
| 2.8.2 | Развитие потенциала центральных органов публичного управления в области обеспечения  кибернетической безопасности | 1 | *Основные:*  Министерство  экономики и  инфраструктуры  *При поддержке:*  Службы информации и безопасности;  Министерства  внутренних дел;  Министерства  обороны;  Службы  информационных  технологий и  кибернетической  безопасности;  других органов  публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Развитый потенциал в области обеспечения  кибернетической безопасности |
| 2.8.3 | Развитие потенциала стратегического информирования центральных органов публичной власти | 1 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел;  Служба информации  и безопасности    *При поддержке:*  других органов  публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Развитый на институциональном уровне потенциал стратегического информирования |
| 2.8.4 | Мониторинг, консолидация и совершенствование системы защиты информации,  классифицированной как «государственная тайна» | 1 | *Основные:*  Служба  информации и  безопасности    *При поддержке:*  других органов  публичной власти  согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | – | Рассмотренные, одобренные и согласованные нормативные акты;  проведенные проверки режима секретности в компетентных учреждениях;  авторизованные информационные системы и системы электронных  коммуникаций |
| 2.8.5 | Обеспечение внедрения минимальных обязательных требований по кибернетической безопасности | 2 | *Основные:*  Министерство  экономики и  инфраструктуры  *При поддержке:*  других органов  публичной власти согласно компетенции | В течение 3 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Минимальные обязательные требования по кибернетической  безопасности, внедренные всеми центральными органами публичной власти |
| 2.8.6 | Продвижение политик единого и целостного восприятия информационного пространства как на институциональном уровне, так и на уровне общества | 3 | *Основные:*  центральные органы публичной власти    *При поддержке:*  других органов  публичной власти  согласно компетенции/представителей академической среды  и гражданского  общества | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанные и внедренные программные документы |
| ***2.9. Повышение эффективности системы текущей оценки ситуации в области безопасности***  ***и заблаговременного оповещения о рисках и угрозах для национальной обороны*** | | | | | | | |
| 2.9.1 | Укрепление потенциала упреждения,  предупреждения и противодействия угрозам и рискам для государственной безопасности, в частности, гибридного характера | 1 | *Основные:*  Служба информации  и безопасности;  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел  *При поддержке:*  других органов  публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Укрепленный потенциал упреждения,  предупреждения и противодействия угрозам и рискам для государственной безопасности |
| 2.9.2 | Оценка стратегической среды безопасности и военно-политической ситуации | 1 | *Основные:*  Служба  информации  и безопасности;  Министерство  обороны  *При поддержке:*  других органов  публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Должностные лица государства, обеспеченные средствами анализа стратегической среды безопасности |
| 2.9.3 | Использование военных и гражданских средств, адекватное и соразмерное развитию необходимого потенциала выявления угроз и рисков | 2 | *Основные:*  Служба информации  и безопасности;  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел  *При поддержке:*  других органов  публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Любые гражданские и военные средства используются для развития необходимого потенциала выявления угроз и рисков;  разработанные и реализованные проекты по развитию указанного потенциала |
| ***2.10. Обеспечение социальной защиты персонала национальной системы обороны*** | | | | | | | |
| 2.10.1 | Разработка политик социальной защиты персонала национальной системы обороны | 1 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел;  Служба информации  и безопасности    *При поддержке:*  Министерства  здравоохранения, труда и социальной  защиты | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Усовершенствованная  правовая база;  разработанные и  внедренные политики улучшения социальных условий персонала |
| ***2.11. Повышение степени реального участия Республики Молдова в международных миссиях***  ***и операциях по поддержанию мира, укреплению безопасности и стабильности*** | | | | | | | |
| 2.11.1 | Принятие мер, необходимых для повышения степени участия  Республики Молдова в международных операциях под эгидой ООН численностью вплоть до  батальона | 1 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел  *При поддержке:*  Министерства  иностранных дел и  европейской  интеграции | В течение 6  месяцев после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Намерение Республики Молдова повысить степень участия в международных операциях заявлено в ООН |
| 2.11.2 | Развитие потенциала, необходимого для  повышения степени участия в международных операциях в соответствии с  принятыми обязательствами | 1 | Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел | В течение 3 лет после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Подразделение численностью вплоть до батальона, готовое к откомандированию |
| 2.11.3 | Вовлечение международных  партнеров в процесс развития заявленного потенциала | 1 | Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел;  Министерство  иностранных дел и  европейской  интеграции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество полученных проектов и программ по внешней помощи |
| 2.11.4 | Развитие национальных возможностей по обучению персонала, который будет участвовать в  международных миссиях и операциях | 1 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел  *При поддержке:*  Министерства  иностранных дел  и европейской  интеграции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Национальные возможности по обучению соответствуют требованиям подготовки подразделений для участия в миссиях под эгидой ООН;  курсы заочного обучения в области общей политики безопасности и обороны, начатые в сотрудничестве с Европейским Союзом |
| ***2.12. Повышение эффективности механизмов сотрудничества с внешними партнерами по развитию*** | | | | | | | |
| 2.12.1 | Укрепление доверия к Республике Молдова внешних партнеров по развитию путем соблюдения принятых обязательств в области  безопасности и обороны в контексте формата  сотрудничества | 1 | *Основные:*  Парламент;  Правительство  *При поддержке:*  всех государственных учреждений согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Республику Молдова  считают надежным  партнером |
| 2.12.2 | Интенсификация  сотрудничества с ЕС в области общей политики безопасности и обороны | 1 | *Основные:*  Министерство  иностранных дел  и европейской  интеграции  *При поддержке:*  Министерства  обороны;  Министерства  внутренних дел;  Службы информации  и безопасности | Постоянно | В рамках  выделенного бюджета | Проекты и программы внешней  технической и финансовой помощи | Количество экспертов из  Республики Молдова, откомандированных в миссии и операции в области общей политики безопасности и обороны;  количество экспертов, прошедших обучение в области общей политики безопасности и обороны;  внедренные положения Соглашения между Республикой Молдова и Европейским Союзом об установлении процедур безопасности при обмене и защите закрытой информации |
| 2.12.3 | Укрепление и развитие партнерских отношений с НАТО в рамках формата PpP, в том числе в направлении Инициативы укрепления оборонного потенциала | 1 | *Основные:*  Министерство  обороны  *При поддержке:*  Министерства  иностранных дел и  европейской  интеграции;  Министерства  внутренних дел;  Службы информации  и безопасности | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Утвержденные проекты помощи для Республики Молдова в рамках формата сотрудничества PpP, в частности, относящиеся к Инициативе укрепления оборонного потенциала и программе «Наука ради мира и безопасности»;  учреждение и надлежащее функционирование Бюро связи НАТО в Республике Молдова |
| 2.12.4 | Развитие двустороннего сотрудничества в сфере обороны с традиционными партнерами и оценка возможностей/вариантов расширения сотрудничества с другими государствами | 1 | *Основные:*  Министерство  обороны  *При поддержке:*  Министерства  иностранных дел и  европейской  интеграции | Постоянно | В рамках  выделенного бюджета | Проекты и программы внешней  технической и финансовой помощи | Количество подписанных  двусторонних соглашений |
| ***2.13. Повышение эффективности системы образования, обучения и научных исследований в области безопасности и обороны*** | | | | | | | |
| 2.13.1 | Оценка программ обучения по направлениям военного образования с целью развития и совершенствования системы образования | 2 | *Основные:*  Министерство  обороны  *При поддержке:*  Национального  агентства по обеспечению качества в  образовании и  научных исследованиях;  Министерства  образования,  культуры и  исследований | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Система образования по направлениям военного дела оценена и  совершенствуется |
| 2.13.2 | Оценка программ военного обучения с целью развития и совершенствования системы обучения | 2 | *Основные:*  Министерство  обороны  *При поддержке:*  Министерства  внутренних дел | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической  и финансовой  помощи | Система военного обучения оценена и  совершенствуется |
| 2.13.3 | Развитие и консолидация национальной системы научных исследований в области  безопасности и обороны | 3 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел;  Служба информации  и безопасности    *При поддержке:*  Министерства  финансов;  Министерства  образования, культуры и исследований;  Академии наук  Молдовы;  гражданского  общества | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Проводящиеся национальные проекты научных исследований в области безопасности и обороны |
| **3. Вспомогательные действия по реализации целей политики обороны** | | | | | | | |
| 3.1 | Укрепление национальных возможностей по борьбе с терроризмом, проявлениями радикализма, экстремизма и сепаратизма, нелегальной миграцией и незаконным оборотом оружия | 3 | *Основные:*  Служба информации  и безопасности;  Министерство  внутренних дел  *При поддержке:*  Министерства  обороны | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Пересмотренное/усовершенствованное национальное законодательство в области предупреждения и борьбы с терроризмом;  внедренная международная законодательная база в данной области;  улучшенное взаимодействие между органами  публичной власти |
| 3.2 | Развитие и продвижение культуры безопасности и обороны в государственных учреждениях и в обществе в целом | 2 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел;  Служба информации  и безопасности    *При поддержке:*  Министерства  образования, культуры и исследований;  Академии наук  Молдовы; | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Проводящиеся/внедренные проекты и мероприятия по развитию и продвижению культуры безопасности и обороны |
| 3.3 | Повышение потенциала реагирования системы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, спровоцированных природными, техногенными, биологическими, радиологическими и общественными факторами | 2 | *Основные:*  Министерство  здравоохранения, труда и социальной  защиты  *При поддержке:*  Министерства  обороны;  Министерства  внутренних дел;  Службы информации  и безопасности | Постоянно | 210 000 леев | 400 000 леев | Уровень финансового обеспечения потребностей (%) |
| 3.4 | Применение механизма парламентского контроля процессов реформирования национальной системы обороны | 1 | Парламент  (Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку) | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество отчетов и слушаний, запрошенных от учреждений, ответственных за процессы реформирования национальной системы обороны |
| 3.5 | Эффективное использование элемента стратегического информирования на национальном уровне в процессах консолидации, развития и модернизации потенциала национальной системы обороны | 1 | Парламент  (Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку);  Высший совет  безопасности | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Количество организованных информационных мероприятий;  количество участвующих учреждений и лиц |
| 3.6 | Укрепление неподкупности в рамках национальной  системы обороны | 2 | *Основные:*  Министерство  обороны;  Министерство  внутренних дел; Служба информации  и безопасности    *При поддержке:*  других органов публичной власти согласно компетенции | Постоянно | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы  внешней технической и финансовой помощи | Высокий уровень неподкупности в учреждениях национальной системы обороны;  выполненные национальные обязательства в рамках программы Building Integrity |
| **4. Вспомогательные отраслевые документы для Национальной стратегии обороны** | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка и утверждение Военной стратегии | – | Министерство  обороны | В срок до 6  месяцев после утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Разработанная, утвержденная и внедренная  Стратегия |
| 4.2 | Внедрение Военной стратегии | – | Министерство  обороны | 2018–2025 гг.  В течение 5–10 лет после 2025 года | В пределах  выделенного бюджета;  после  достижения бюджетом приблизительного размера 1465 млн. леев | Проекты и программы внешней технической и финансовой помощи | Внедренная Стратегия:  1) укрепленный существующий оперативный потенциал Национальной армии;  2) разработанная и модернизированная новая конфигурация сил |
| 4.3 | Утверждение и  внедрение Стратегии реформирования Войск карабинеров | – | Министерство  внутренних дел | 2018–2019 гг. | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней  технической и финансовой помощи | Разработанная,  утвержденная и внедренная Стратегия |
| 4.4 | Разработка, утверждение и реализация отраслевых планов внедрения Национальной стратегии обороны | – | Органы публичной власти, ответственные за сферу обороны | Налоговый год, следующий за годом утверждения Национальной стратегии обороны | В пределах выделенного бюджета | Проекты и программы внешней технической и  финансовой помощи | Разработанные, утвержденные и внедренные планы |

**Примечания:**

Для реализации целей Национальной стратегии обороны и рационализации направленных на это усилий и ресурсов настоящий План устанавливает механизм определения приоритетности действий (рубрика «Приоритет»). Это действие имеет целью дать учреждениям ориентиры по выполнению ими своих задач в процессе внедрения Национальной стратегии обороны.

**Приоритет 1** отграничивает важнейшие действия, затрагивающие области, в которых необходимо первоочередное вмешательство. В соответствии с положениями Национальной стратегии обороны данная категория относится к мерам по развитию Вооруженных сил как ядра национальной системы обороны.

**Приоритет 2** присвоен действиям, обусловленным выполнением определенных элементов из Приоритета 1 и/или тем, которые не препятствуют процессу запуска определенных реформ в первые 2 года после утверждения Национальной стратегии обороны.

**Приоритет 3** присвоен действиям, обусловленным выполнением определенных элементов из Приоритета 1 и Приоритета 2 и/или тем, за которые ответственны несколько учреждений и которые касаются, но не затрагивают непосредственно национальную систему обороны.