Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.753

din 14 iunie 2016

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic pentru eliberarea actelor permisive

| Nr. crt. | Denumirea acţiunilor | Instituţiile responsabile | Perioada de realizare | Indicatorii de rezultat | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea şi aprobarea de către Guvern a conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Servicii Publice | Aprilie 2018 | Concept tehnic elaborat şi aprobat | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 2. | Elaborarea și aprobarea de către Guvern a Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului de acte permisive | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Cancelaria de Stat; Agenţia Servicii Publice; autorităţile emitente de acte permisive | Aprilie 2018 | Regulamentprivind modul de ţinere a Registrului de acte permisive elaborat şi aprobat | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 3. | Elaborarea şi aprobarea cadrului legal în vederea exercitării de către Agenţia Servicii Publicea funcției de „front office”în cadrulghișeului unic de tip mixt pentru serviciile publice prestate: a) identificarea subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Servicii Publice pentru etapa de pilotare a serviciilor; b) identificarea şi elaborarea modificărilor necesare la cadrul de reglementare în vederea prestării serviciilor; c) modificarea Regulamentului centrului de apel din cadrul Agenției Servicii Publice prin includerea serviciilor pentru Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive | Cancelaria de Stat; Agenţia Servicii Publice; Ministerul Economiei și Infrastructurii; autorităţile emitente de acte permisive | Aprilie 2018 Aprilie 2018 Aprilie 2018 | Modificări ale cadrului de reglementare privind îndeplinireafuncţiei de „front office” de către oficiile teritoriale ale Agenţiei Servicii Publice; modificări şi completări elaborate şi aprobate | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare Mijloace financiare proprii |
| 4. | Modificarea Dispoziţiei de Guvern nr.162-d din 16 decembrie 2016 prin actualizarea componenței grupului de lucru tehnic pentru coordonarea elaborării şi implementării Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive | Cancelaria de Stat | Aprilie 2018 | Modificări şi completări elaborate şiaprobate | Mijloace financiare proprii |
| 5. | Elaborarea regulamentelor noi sau revizuirea regulamentelor existente, după caz, cu privire la mecanismul de ghişeu unic de tip mixt pentru eliberarea actelor permisive;aprobarea acestor regulamente prin hotărîri de Guvern sau acte ale autorităţilor administraţiei publice, după caz; ajustarea reglementărilor interne ale autorităţilor publice (instrucţiuni procedurale, formulare de acte permisive şi cu privire la personal) pentru utilizarea în Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive | Autorităţile emitente de acte permisive; Cancelaria de Stat; Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Aprilie 2018 | Regulamentenoi sau modificări la regulamentele și reglementările interne existente aprobate | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare; mijloace financiare proprii |
| 6. | Elaborarea paşapoartelor actelor permisive şi a diagramelor fluxurilor de date, în baza cadrului de reglementare a actelor permisive revizuit pentru Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi aprobarea acestora de către autorităţile emitente de acte permisive: revizuirea fiecărui paşaport elaborat, ţinînd cont de modificările aprobate la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi la alte acte normative; colectarea informației privind modul de eliberare a actelor permisive, precum şi elaborarea paşapoartelor acestora; coordonarea, cu suportul Cancelariei de Stat, a paşapoartelor cu autorităţile emitente de acte permisive; d) aprobarea paşapoartelor de către autoritățile emitente de acte permisive | Autorităţile emitente de acte permisive; Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Cancelaria de Stat | Aprilie 2018 | Paşapoarte și fluxuri elaborate şi aprobate | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 7. | Lansarea procedurii de achiziţie în scopulelaborării serviciilor web pentru conectarea laplatforma guvernamentală de interoperabilitate MConnect a instituţiilor care vor utiliza Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive: întocmirea listei autorităţilor care dispun de registre electronice și sisteme informaţionale interne, care vor efectua schimb de date cu sistemul ghișeului unic de tip mixt; evaluarea platformelor existente şi a compatibilităţii acestora cu MConnect; elaborarea cerințelor tehnice şi a caietului de sarcini pentru dezvoltarea serviciilor web de conectare la MConnect; efectuarea concursului de selectare a companiei şi contractarea acesteia | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; autorităţile emitente de acte permisive; Cancelaria de Stat; Centrul de Guvernare Electronică | Mai 2018 | Companie contractată | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 8. | Elaborarea şi implementarea serviciilor web pentru conectarea la MConnect a autorităţilor care utilizează Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;autorităţile emitente de acte permisive; Cancelaria de Stat; Centrul de Guvernare Electronică | Iunie –septembrie 2018 | Servicii web elaborate | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 9. | Elaborarea registrelor electronice destinate autorităţilor publice ce nu dispun de acestea pentru a efectua schimbul de date cu sistemul ghişeului unic de tip mixt: formularea cerinţelor tehnice (caiet de sarcini) pentru elaborarea sau extinderea registrelor electronice necesare; lansarea solicitării de propuneri pentru elaborarea registrelor electronice şi contractarea companiei; elaborarea registrelor electronice în cadrul autorităților publice | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;autorităţile emitente de acte permisive; Cancelaria de Stat; Centrul de Guvernare Electronică | Aprilie– septembrie 2018 | Contract pentru elaborarea registrelor electronice semnat; registre electronice elaborate şi lansate | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 10. | Contractarea unei companii specializate pentru efectuarea auditului/testării calității sistemului implementat (de ex: testarea funcționalităților, codului sursă, securității datelor, rezistenţei sistemului etc.) | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Centrul de Guvernare Electronică; Cancelaria de Stat; Agenția Servicii Publice | Aprilie– mai 2018 | Companie contractată; rapoarte de testare prezentate; sistem testat | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 11. | Definitivarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive: lansarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive în regim de testare în producţie, în baza dispoziţiei Prim-ministrului; instruirea administratorilor de sistem, formatorilor din rîndul utilizatorilor şi a operatorilor „front office” | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Cancelaria de Stat; Agenţia Servicii Publice; autorităţile emitente de acte permisive | Aprilie – mai 2018 | Sistem informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive elaborat şi lansat pentru testare în producţie | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 12. | Ministerul Economiei și Infrastructurii şi autorităţile emitente de acte permisive se vor înregistra în calitate de operator de date cu caracter personal al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; autorităţile emitente de acte permisive | Aprilie – mai 2018 | Autorităţiemitente de acte permisive înregistrate | Mijloace financiare proprii |
| 13. | Planificarea şi realizarea campaniei de informare a agenţilor economici, de promovare a principiilor bunei reglementări şi soluţiilor de ghişeu unic | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Cancelaria de Stat | Mai – noiembrie 2018 | Campanie de informare realizată; agenți economici informați | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 14. | Lansarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Servicii Publice; Cancelaria de Stat; autorităţile emitente de acte permisive | Iunie 2018 | Sisteminformaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive lansat | Asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |
| 15. | MentenanţaSistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Servicii Publice | Iunie 2018 – mai 2020 | Mentenanţa sistemului asigurată | Mijloace financiare proprii şi asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare |