**«**Приложение №2

к Постановлению Правительства

№ 753 от 14 июня 2016 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по реализации решений для единого окна**

**выдачи разрешительных документов**

| **№****п/п** | **Наименование действий** | **Ответственные учреждения** | **Срок реализации** | **Показатели выполнения** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Разработка и утверждение Правительством технической концепции Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики и инфраструктуры;Агентство государственных услуг | Апрель 2018 г. | Техническая концепция разработана и утверждена  | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 2. | Разработка и утверждение Правительством Положения о порядке ведения Регистра выдачи разрешительных документов | Министерство экономики и инфраструктуры;Государственная канцелярия, Агентство государственных услуг;органы власти – эмитенты разрешительных документов | Апрель 2018 г. | Положение о порядке ведения Регистра выдачи разрешительных документов разработано и утверждено | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 3. | Разработка и утверждение законодательной базы для осуществления Агентством государственных услуг функции «front office» в рамках единого окна смешанного типа для предоставляемых государственных услуг:a) определение территориальных подразделений Агентства государственных услуг для пилотного этапа услуг;b) определение и разработка необходимых изменений для внесения в нормативную базу для предоставления услуг;c) внесение изменений в положение о справочном центре Агентства государственных услуг путем включения услуг для Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Государственная канцелярия;Агентство государственных услуг; Министерство экономики и инфраструктуры,органы власти - эмитенты разрешительных документов | Апрель 2018 г.Апрель 2018 г.Апрель 2018 г. | Внесенные изменения в регламентирующую базу в отношении осуществления функции «front office» территориальными подразделениями Агентства государственных услуг; изменения и дополнения разработаны иутверждены | Техническая помощь со стороны партнеров по развитиюСобственные финансовые средства |
| 4. | Внесение изменений в Распоряжение Правительства № 162-р от 16 декабря 2016 года путем актуализации состава технической рабочей группы в целях координации разработки и внедрения Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Государственная канцелярия | Апрель 2018 г. | Изменения и дополнения разработаны и утверждены | Собственные финансовые средства |
| 5. | Разработка новых или, при необходимости, пересмотр существующих положений о механизме единого окна смешанного типа для выдачи разрешительных документов; утверждение этих положений постановлениями Правительства или актами органов публичного управления, исходя из обстоятельств;приведение в соответствие внутренних положений органов публичной власти (инструкций, бланков разрешительных документов и документов, касающихся персонала) с целью использования в Автоматизированной информационной системе производства и выдачи разрешительных документов | Органы власти - эмитенты разрешительных документов,Государственная канцелярия,Министерство экономики и инфраструктуры | Апрель 2018 г. | Новые положения или изменения к существующим внутренним положениям и нормативным актам утверждены | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию;собственные финансовые средства |
| 6. | Разработка паспортов разрешительных документов и схем потоков данных на основе пересмотренной регламентирующей базы разрешительных документов Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов и их утверждения органами власти – эмитентами разрешительных документов:1. пересмотр каждого разработанного паспорта, с учетом изменений, внесенных в Закон № 160 от 22 июля 2011 года о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения и в другие нормативные акты;
2. сбор сведений о порядке выдачи разрешительных документов, а также подготовке их паспортов;
3. согласование паспортов с органами власти – эмитентами разрешительных документов, при поддержке Государственной канцелярии;

d) утверждение паспортов органами власти – эмитентами разрешительных документов | Органы власти - эмитенты разрешительных документов; Министерство экономики и инфраструктуры; Государственная канцелярия | Апрель 2018 г. | Паспорта и потоки данных разработаны и утверждены | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 7. | Запуск процедуры закупки для разработки веб-сервисов для подключения к правительственной платформе интероперабельности MConnect учреждений, которые будут использовать Автоматизированную информационную систему производства и выдачи разрешительных документов:1. составление списка органов власти, в распоряжении которых находятся электронные регистры и внутренние информационные системы, и которые будут осуществлять обмен данными с системой единого окна смешанного типа;
2. оценка существующих платформ и их совместимости с MConnect;
3. разработка технических требований и технических условий для разработки веб-сервисов подключения к MConnect;
4. проведение конкурса по отбору компании и заключение договора с этой компанией
 | Министерство экономики и инфраструктуры; органы власти - эмитенты разрешительных документов;Государственная канцелярия; Центр электронного управления  | Май 2018 г. | Договор с компанией заключен | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию  |
| 8. | Разработка и внедрение веб-сервисов для подключения к MConnect органов власти, которые используют Автоматизированную информационную систему производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики и инфраструктуры; органы власти - эмитенты разрешительных документов;Государственная канцелярия; Центр электронного управления  | Июнь-сентябрь 2018 г. | Веб-сервисы разработаны | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 9. | Разработка электронных регистров для органов публичной власти, не имеющих в своем распоряжении таких регистров, для осуществления обмена данными с системой единого окна смешанного типа:1. составление технических требований (технических условий) для подготовки или расширения необходимых электронных регистров;
2. открытие конкурса заявок на разработку электронных регистров и заключение договора с компанией-разработчиком;
3. разработка электронных регистров для органов публичной власти
 | Министерство экономики и инфраструктуры; органы власти - эмитенты разрешительных документов;Государственная канцелярия;Центр электронного управления | Апрель - сентябрь 2018 г. | Договор на разработку электронных регистров подписан;электронные регистры разработаны и начали функционировать | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию  |
| 10. | Заключение договора со специализированной компанией для проведения аудита/тестирования качества внедренной системы (например: тестирование функциональности, исходного кода, безопасности данных, нагрузочное испытание и т.д.) | Министерство экономики и инфраструктуры;Центр электронного управления; Государственная канцелярия; Агентство государственных услуг | Апрель - май 2018 г. | Договор с компанией заключен;отчеты о тестировании представлены; система протестирована | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию  |
| 11. | Завершение разработки Автоматизированной информационной системы производства и выдача разрешительных документов:1. запуск Автоматизированной информационной системы производства и выдача разрешительных документов в режиме тестирования в производственной среде на основе распоряжения Премьер-министра;
2. обучение системных администраторов, инструкторов из числа пользователей и операторов «front office»
 | Министерство экономики и инфраструктуры;Государственная канцелярия; Агентство государственных услуг;органы власти - эмитенты разрешительных документов | Апрель - май 2018 г. | Автоматизированная информационная система производства и выдачи разрешительных документов подготовлена и запущена для тестирования в производственной среде | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию |
| 12. | Министерство экономики и инфраструктуры и органы власти – эмитенты разрешительных документов регистрируются в качестве оператора персональных данных Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики и инфраструктуры;органы власти - эмитенты разрешительных документов | Апрель - май 2018 г. | Органы власти - эмитенты разрешительных документов зарегистрированы | Собственные финансовые средства |
| 13. | Планирование и реализация кампании по информированию экономических агентов, и продвижению принципов надлежащего управления и решений единого окна | Министерство экономики и инфраструктуры; Государственная канцелярия | Май – ноябрь 2018 г. | Информационная кампания проведена, экономические агенты проинформированы | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию  |
| 14. | Запуск Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики и инфраструктуры;Агентство государственных услуг;Государственная канцелярия; органы власти - эмитенты разрешительных документов | Июнь 2018 г. | Автоматизированная информационная система производства и выдачи разрешительных документов запущена | Техническая помощь со стороны партнеров по развитию  |
| 15. | Техническое обслуживание Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов | Министерство экономики и инфраструктуры;Агентство государственных услуг  | Июнь 2018 г. – май 2020г. | Техническое обслуживание системы обеспечено | Собственные финансовые средства и техническая помощь со стороны партнеров по развитию». |