Anexa nr.2

 la Hotărîrea Guvernului nr.629

 din 5 iulie 2018

**PLANUL DE ACŢIUNI**

**pentru realizarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018 – 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Denumirea acţiunii** | **Responsabili** | **Parteneri** | **Termen****de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Costul implementării (lei)** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul specific 1: Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă şi asigurarea disponibilităţii accesului****la aceste reţele în toate localităţile** |
| 1.1. | Instalarea punctelor de prezenţă ale fibrei optice în toate localităţile cu primării şi crearea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă NGA, conform obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020” | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ministerul Finanțelor | Autorităţile administrației publice locale; furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice; partenerii de dezvoltare | 2018 - 2020 | Puncte de prezenţă ale reţelei de cablu optic instalate;Reţele de comunicaţii electronice în bandă largă create |  În limita alocaţiilor aprobate, resurselor atrase de la partenerii de dezvoltare, resurselor furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice |
| 1.2. | Promovarea parteneriatelor public-private în vederea creării reţelelor publice de comunicaţii electronice în bandă largă în localităţile rurale | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Autorităţile administrației publice locale; furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice; partenerii de dezvoltare | 2018 - 2020 | Număr de parteneriate publice-private | În limita alocațiilor aprobate, resurselor proprii ale furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice |
| 1.3. | Elaborarea recomandărilor pentru inițierea parteneriatelor publice-private în scopul creării reţelelor de bandă largă în localităţile rurale | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Autorităţile administrației publice locale; furnizorii de reţelele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice; partenerii de dezvoltare | Trimestrul II, 2018 | Recomandărielaborate  | În limita alocațiilor aprobate sau cu atragerea resurselor partenerilor de dezvoltare |
| 1.4. | Elaborarea și aprobarea metodologiei de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 1800, 2100 şi 2600MHz | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Ministerul Economiei și Infrastructurii(Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”) | TrimestrulIV, 2018 | Metodologie de măsurare elaborată şi aprobată | În limita alocațiilor aprobate |
| 1.5. | Constituirea unei platforme de colaborare şi interacţiune *Guvern – industrie – societate civilă*, avînd obiectivul de garantare a dreptului de acces la Internet | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale;furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice;partenerii de dezvoltare (Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD); asociațiile obștești | TrimestrulII, 2018 | Grup de inițiativă creat;Număr de instituțiilor participante;număr de articole publicate în mass-media | În limita alocațiilor aprobate |
| 1.6. | Desfăşurarea unor activități de informare a populaţiei și comunității de afaceri (întreprinderi mici şi mijlocii) despre avantajele accesului la Internet în bandă largă | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;partenerii de dezvoltare;furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice;asociațiile obștești | 2018-2020 | Activități de informare șievenimente publice realizate; materiale promoționale elaborate | În limita alocațiilor aprobate sau cu atragereadin resurselor partenerilor de dezvoltare |
| 1.7. | Elaborarea și aprobarea modificărilor în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă al Republicii Moldova (TNABF) prin transpunerea deciziilor stabilite în Actele finale ale Conferinţei Mondiale a Radiocomunicaţiilor (CMR-2019) a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din 2019, în vederea asigurării resurselor de spectru pentru implementarea tehnologiilor avansate de acces în bandă largă | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio | TrimestrulI, 2020 | Decizie a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio aprobată | În limita alocațiilor aprobate |
| 1.8. | Elaborarea și aprobarea modificărilor în Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013, inclusiv prin acordarea de noi benzi de frecvenţe pentru reţele mobile în bandă largă, stabilirea valorilor minime de expunere la concurs a taxelor de licenţă, stabilirea regimului neutralităţii tehnologice, reevaluarea condiţiilor de expunere la concurs a subbenzilor nesolicitate | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | TrimestrulII, 2020 | Program modificat şi aprobat;taxe de licenţă aprobate | În limita alocațiilor aprobate |
| 1.9. | Crearea cadrului de reglementare în vederea implementării Deciziei 2017/899 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz în Uniune, în scopul promovării punerii în aplicare a tehnologiilor avansate de comunicaţii electronice mobile de bandă largă | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Trimestrul IV, 2020 | Caiet de sarcini şi condiţii de licenţă elaborate şi aprobate | În limita alocațiilor aprobate |
| 1.10. | Colaborarea cu comunitatea donatorilor pentru asigurarea accesului în bandă largă NGA în localitățile cu primării în care nu există puncte de prezență ale fibrei optice | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Partenerii de dezvoltare (Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)  | 2018-2020 | Reuniuni comune desfășurate | În limita alocațiilor aprobate |
| **Obiectivul specific 2: Retehnologizarea/modernizarea reţelelor de comunicaţii electronice pentru asigurarea accesului în bandă largă** |
| 2.1. | Elaborarea și aprobarea modificărilor în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă al Republicii Moldova (TNABF) pentru implementarea neutralității tehnologice şi eficientizarea utilizării spectrului în banda de frecvenţe 450 MHz (în perspectiva implementării tehnologiilor avansate de comunicații electronice mobile de bandă largă) | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” | Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio | Trimestrul IV, 2018 | Decizie a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio aprobată | În limita alocațiilor aprobate |
| 2.2. | Diseminarea celor mai bune practici internaţionale privind modernizarea reţelelor existente de comunicaţii electronice pe cabluri de cupru în vederea furnizării accesului în bandă largă cu viteza de transfer a datelor prevăzută în pct.41 din Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020” | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice; partenerii de dezvoltare | Trimestrul IV, 2018 | Seminare, instruiri, recomandări | În limita alocațiilor aprobate |
| 2.3. | Promovarea procesului de modernizare de către furnizorii interesaţi a reţelelor existente de comunicaţii electronice pe cabluri de cupru, în vederea furnizării accesului în banda largă cu viteza de transfer a datelor prevăzută în pct.41 din Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020” | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Autoritățile administrației publice locale; furnizorii reţelelor și/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice | 2018 - 2020 | Schimb de informații/ ședințe comune organizat/e, cu participarea autorităților publice locale și a furnizorilor, în vederea identificării necesităților populației și posibilităților furnizorilor de a realiza modernizarea rețelelor în localitățile în care sînt amplasate rețelele respective | În limita alocațiilor aprobate |
| **Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea accesului pe proprietăţi şi a utilizării partajate a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum şi a infrastructurii fizice** |
| 3.1. | Consolidarea capacității furnizorilor de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice în vederea asigurării accesului la proprietatea publică prin perfecționarea instrumentelor legale în acest sens | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice | TrimestrulIII, 2018 | Proiect de lege elaborat şi aprobat de Guvern | În limita alocațiilor aprobate |
| 3.2. | Efectuarea unui studiu și elaborarea de propuneri privind simplificarea procedurii de autorizare a construirii/instalării elementelor de rețele publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele, în special în cazul rețelelor aeriene, rețelelor instalate în infrastructura tehnico-edilitară existentă, echipamentelor și a altor elemente de infrastructură a rețelelor interne de acces în bandă largă (rețelele de cablu în blocuri locative) și a stațiilor (antenelor demontabile, inclusiv de tip microcell) | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice; entităţile care exercită dreptul de administrare a infrastructurii tehnico-edilitare; partenerii de dezvoltare | TrimestrulII, 2019 | Studiu elaborat, propuneri înaintate | În limita alocațiilor aprobate sau cu atragerearesurselor partenerilor de dezvoltare |
| 3.3. | Elaborarea și aprobarea procedurii de aplicare și formatului datelor ce trebuie transmise de către furnizorii reţelelor publice de comunicaţii electronice privind natura, disponibilitatea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice pe care le operează și a elementelor de infrastructură asociate acestora | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice | TrimestrulII, 2018 | Procedură elaborată şi aprobată | În limita alocațiilor aprobate |
| 3.4. | Inventarierea reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate reţelelor de cablu existente | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice | 2019-2020,pînă la data de 1 iulie a fiecărui an | Date privind reţelele publice de comunicaţii electronice prezentate ANRCETI | În limita alocațiilor aprobate,resurselor proprii ale furnizorilor reţelelor publice de comunicaţii electronice |
| 3.5. | Crearea sistemului informaţional automatizat „Harta digitală a infrastructurii” (inventarul detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate) | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;Agenţia Relaţii Funciareşi Cadastru | Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice | TrimestrulII, 2019 | Sistem informaţional automatizat creat şi funcţional | În limita alocațiilor aprobate |
| 3.6. | Transpunerea Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză (prin sinergiile dintre sectoare, care pot reduce în mod semnificativ necesitatea executării unor lucrări de construcții civile pentru instalarea de rețele de comunicații electronice, micșorînd, prin urmare, costurile sociale și de mediu asociate acestora, cum ar fi poluarea, inconvenientele de orice natură și congestionarea traficului) | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice | Trimestrul III, 2019 | Proiect de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative aprobat de Guvern | În limita alocațiilor aprobate |
| 3.7. | Efectuarea unui studiu privind asigurarea neîntreruptă cu energie electrică a stațiilor de bază ale rețelelor de comunicații electronice mobile | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice | TrimestrulII, 2019 | Studiu elaborat; propuneri înaintate | În limita alocațiilor aprobate  |
| 3.8. | Crearea, actualizarea şi punerea la dispoziţie publicului larg pe pagina web oficială a ANRCETI a unei baze de date, care va include condiţiile de acces pe proprietatea publică, inclusiv la nivel local, de utilizare partajată a infrastructurii fizice, precum şi entitatea responsabilă de acordarea dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Entităţile care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale | TrimestrulII, 2019 | Bază de date creată şi disponibilă pe pagina web a ANRCETI | În limita alocațiilor aprobate |
| 3.9. | Asigurarea aplicării prevederilor Recomandării Comisiei Europene din 11 septembrie 2013 privind obligaţiile consecvente de nediscriminare şi metode coerente de calcul al costurilor pentru promovarea concurenţei şi optimizarea mediului de investiţii în bandă largă (2013/466/UE) | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | TrimestrulII, 2018 | Reglementări ajustate și puse în aplicare | În limita alocațiilor aprobate |