Утверждена

Постановлением Правительства № 452 от 20 июня 2017 г.

**ПРОГРАММА**

**распределения средств дорожного фонда для национальных**

**автомобильных дорог общего пользования на 2017 год**

**Общие затраты: 1 079 724 тыс. леев, в том числе:**

Работы по ремонту и содержанию национальных автомобильных дорог общего пользования в объеме 1 079 724 тыс. леев, согласно таблице

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Статья расходов** | **Объем работ (тыс. леев)** |

| **1** | **2** | **3** |
| --- | --- | --- |
|   | **Всего**  | **1 079 724** |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог – всего** | **610 095** |
| 1.1 | *в том числе:*текущее содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт, профилирование щебеночных дорог с добавлением материала, содержание земляного полотна и водоотводных сооружений, содержание искусственных сооружений; непредвиденные работы: при наводнениях с размывом земляного полотна и разрушением мостов, оползнях и т.д.) | 352 441 |
| 1.2 | периодическое содержание и текущий ремонт – всего | 80 301 |
| в том числе:1.2.1. автомобильные дороги с щебеночным покрытием | 39 230 |
| 1.2.2. автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием (выравнивающие и замена слоев) | 41 071 |
| 1.3 | работы по обеспечению безопасности дорожного движения (разметка проезжей части, металлические ограждения, замена и ремонт дорожных знаков) | 56 925 |
| 1.4 | содержание дорог в зимнее время (очистка от снега, борьба с гололедом) | 97 015 |
| 1.5 | озеленение охранной зоны автомобильных дорог (посадка деревьев и кустарников, уход за ними) | 800 |
| 1.6 | разработка нормативных документов, внедрение современных технологий и осуществление контроля качества  | 2 613 |
| 1.7 | управление автомобильными дорогами  | 20 000 |
| **2.** | **Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений (приложение № 1)**  | **212 269** |
| **3.** | **Осуществление работ по проектированию, оценке дорог и приобретение земель** | **24 250** |
| **4.** | **Закупка оборудования для оснащения лаборатории ГП «Государственная дорожная администрация» и развития производственной базы предприятия** | **2 010** |
| **5.** | **Оплата за работы по текущему содержанию автомобильных дорог, периодическому содержанию и текущему ремонту, работы по обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию дорог в зимнее время, выполненные в 2016 году, принятые в 2017 году**  | **219 037** |
| **6.** | **Совместное финансирование проектов по реконструкции автомобильных дорог, включенных в Единый программный документ Национального фонда регионального развития (приложение № 2)** | **12 063** |

 Приложение № 1

 к Программе распределения средств дорожного

 фонда для национальных автомобильных дорог

 общего пользования на 2017 год

**Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений**

| **№** **п/п** | **Номер дороги** | **Наименование дороги** | **Участок, км** | **Объем ассигнований, тыс. леев** | **Виды работ** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | M1 | Кишинэу-Леушень-граница с Румынией | 6,70 | 1 054 | Обеспечение устойчивости земляного полотна | Новый объект |
| 2. | M5 | Граница с Украиной – Крива – Бэлць – Кишинэу – Тирасполь – граница с Украиной | 0-71  | 1 924 | Ремонт дорожного покрытия и поверхностная битумная обработка | Новый объект |
| 3. | R6 | Кишинэу – Орхей – Бэлць | 47 | 745 | Обустройство остановочной площадки для автотранспорта вблизи электрокабельного завода | Новый объект |
| 4. | M21 | Кишинэу-Дубэсарь-Полтава (Украина) | 5,892;6 | 15 248 | Строительство моста и путепровода через железную дорогу | Объект в процессе работы\* |
| 5. | M21 | Кишинэу-Дубэсарь-Полтава (Украина) | 5,892;6 | 2 605 | Строительство моста и путепровода через железную дорогу | Объект в процессе работы |
| 6. | R1 | Кишинэу-Унгень-Скулень-граница с Румынией  | 22,35 | 354 | Строительство наземного перехода  | Объект в процессе работы |
| 7. | R16 | Бэлць–Фэлешть-Скулень | 29,9 | 3 667 | Ремонт моста | Объект в процессе работы |
| 8. | R18 | Флорешть–Николаевка–Сынджерей | 6–10 | 20 822 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 9. | R26 | Тирасполь–Кэушень–Чимишлия | 71,5-81,2 | 36 195 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 10. | R26 | Тирасполь–Кэушень–Чимишлия | 82,4-84,3;85,5-93,3 | 17 710 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Объект в процессе работы |
| 11. | R26 | Тирасполь–Кэушень–Чимишлия | 90 | 1 996 | Противооползневые мероприятия на откосе | Объект в процессе работы |
| 12. | G 91 | Унгень – Бэрбоень – Немцень – M1 | 38-47 | 16 757 | Ремонт дорожного покрытия | Новый объект  |
| 13. | R3 | Кишинэу–Хынчешть–Чимишлия–Басарабяска | 11-14,6;16,6-29 | 5 375 | Поверхностная битумная обработка | Объект в процессе работы |
| 14. | R35 | Комрат – Кантемир – R34 | 0-25,7 | 5 859 | Ремонт дорожного покрытия и поверхностная битумная обработка | Новый объект |
| 15. | R4 | Кишинэу–Криулень | 19  | 4 085 | Ремонт моста | Объект в процессе работы |
| 16. | R54 | M 2 – Солонец – Ункитешть – R19 | 4,920 | 811 | Ремонт моста | Новый объект |
| 17. | R7 | R 14–Дрокия–Костешть– граница с Румынией | 12,3-103,3 | 3 355 | Поверхностная битумная обработка | Объект в процессе работы |
| 18. | L266 | Препелица–Пепень–Бэлэшешть, (участок Препелица–Пепень) | 0-5 | 6 150 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 19. | L279 | Сынджерей–Брежень–Козешть–Кышла | 6-11 | 2 799 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 20. | L284 | M14–Кошкодень–Петросу–станция Фэлешть | 9,2-15 | 13 562 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 21. | G67 | G66 – Вэсиень – Баху – R21 | 5,4-8,9 | 1 724 | Ремонт дорожного покрытия | Новый объект |
| 22. | L385 | Петрешть–R17 | 1,6  | 1 140 | Ремонт моста | Объект в процессе работы |
| 23. | L429 | R 25 – подъезд к с. Вэрзэрешть | 0-1,5 | 2 465 | Ремонт тротуара  | Объект в процессе работы |
| 24. | L442, L444(G82) | Стрэшень–Войнова (через с. Гелауза) | 0-21 | 5 783 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 25. | L476 | M14 – Флорешть – Кобуска Веке – Анений Ной | 16,2  | 11 306 | Ремонт моста | Объект в процессе работы |
| 26. | L639 | Ферапонтьевка–Кириет-Лунга–граница с Украиной | 0-5,2 | 25 780 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
| 27. | б/н | R26 подъезд к с.Хаджимус  | 0-0,4 | 2 998 | Ремонт дорожного покрытия | Объект в процессе работы |
|  |  | **ВСЕГО** |  | **212 269** |  |  |

\*Для объектов в процессе работы наименование автомобильной дороги соответствует положениям Постановления Правительства

№ 1323 от 29 декабря 2000 г. «Об утверждении списков национальных и местных (уездных) автомобильных дорог общего пользования», которое действовало на момент заключения контрактов.

 Приложение № 2

к Программе распределения средств дорожного

фонда для национальных автомобильных дорог

общего пользования на 2017 год

**Совместное финансирование проектов по реабилитации автомобильных дорог, включенных в Единый программный документ Национального фонда регионального развития**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование проекта** | **Объем ассигнований** **(тыс. леев)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Реабилитация транспортной инфраструктуры автомобильной дороги L392 Унгень – Четирень – Алексеевка | 2 100 |
| 2. | Реабилитация подъездной транспортной инфраструктуры в регионе Центр путем асфальтирования автомобильной дороги L326 M2 Чокылтень – Клишова – Коропчень – Сухулучень – Сэрэтений Ной – Вэсиень – Леушень – Вережень |  900 |
| 3. | Реабилитация и присоединение местной автомобильной дороги L165 к национальной дороге R20 и к региональному коридору №13 | 9 063 |
|  | **Всего** | **12 063** |