Anexa nr.1

 la Ordinul ministrului finanțelor

 nr.157 din 14 septembrie 2018

## PROGRAMUL

## de utilizare experimentală a Sistemului informațional

## automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea activităților | Responsabili | Termenul de realizare |
| 1. Lansarea utilizării experimentale a Sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri și licitație deschisă, cu următoarele funcționalități:

1) editarea și publicarea anunțului de participare și a altei informații aferente procesului de organizare a unei proceduri de atribuire a contractului de achiziții publice;2) stabilirea unor termene de depunere a clarificărilor la informația publicată;3) înaintarea clarificărilor și oferirea răspunsului la clarificările parvenite;4) stabilirea unor termene de depunere  a ofertelor pentru participanți;5) depunerea ofertelor electronice;6) depunerea și recepționarea DUAE;7) aplicarea procedurii de licitație electronică în scopul evaluării ofertelor înaintate;8) desemnarea cîștigătorilor în cadrul procedurii de achiziție; 9) publicarea rezultatelor selectării cîștigătorului la procedura de achiziție; 10) publicarea informației privind contractele încheiate;11) publicarea informației aferente procedurii de achiziții publice (participanți, oferte, contracte etc.);12) generarea și semnarea contractelor de achiziție;13) înregistrarea contractelor de achiziție;14) publicarea planurilor anuale de achiziție. | IP Centrul de tehnologii informaționale în finanțe,Platformele de achiziții electronice, Autoritățile contractante | Din data de 17 octombrie 2018 |
| 1. Inițierea și desfășurarea de către autoritățile contractante a procedurilor de achiziții publice: cererea ofertelor de prețuri și licitație deschisă prin intermediul platformelor electronice de achiziții, ținînd cont de noile reglementări aduse Legii 131/2015 privind achizițiile publice, care au întrat în vigoare la data de 1 octombrie 2018
 | Autoritățile contractante | Din data de 17 octombrie 2018 |
| 1. Organizarea și realizarea instruirii autorităților publice.
 | IP Centrul de tehnologii informaționale în finanțe, Platformele de achiziții electronice | Din data de 17 septembrie 2018 |
| 1. Asigurarea suportului metodologic autorităților publice privind modul de utilizare a funcționalităților Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
 | IP Centrul de tehnologii informaționale în finanțePlatformele de achiziții electronice | Permanent |