Приложение № 1

 к Приказу министра финансов № 157

от 14 сентября 2018

ПРОГРАММА

экспериментального использования Автоматизированной Информационной Системы «Государственный Реестр Публичных Закупок» (MTender)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |
| 1. Начало экспериментального применения Автоматизированной информационной системы «Государственный реестр публичных закупок» (МТендер) по процедурам государственных закупок через запрос ценовых оферт и открытого аукциона со следующими действиями:

1) издание и публикация объявления об участие и другой информации по процессу организации процедуры присуждение договора по государственной закупке; 2) определение определенных сроков подачи разъяснений по опубликованной информации;3) подача разъяснений и представление ответа на поступившие вопросы; 4) определение сроков подачи предложений для участников;5) подача электронных предложений;6) подача и получение DUAE;7) применение процедуры электронного аукциона в целях оценки представленных предложений;8) назначение победителей в рамках процедуры по закупкам;9) объявление результатов выбора победителя в процедуре закупок;10) объявление информации о заключенных договорах;11) объявление информации по процедуре государственных закупок (участники, предложения, договора и др.);12) составление и подписание договоров по закупкам;13) регистрация договоров по закупкам;14) публикация годовых планов по закупкам.   | IP Центр информационных технологий в финансах Платформы электронных закупок Закупающие органы | С 17 октября 2018 г. |
| 1. Инициирование и проведение Закупающими органами процедур по государственным закупкам: запрос ценовых оферт и открытый аукцион посредством электронных платформ по закупкам, учитывая новые регламентирования внесенные в Закон 131/2015 о государственных закупках, которые вошли в действие с 1 октября 2018 г.
 | Закупающие органы | С 17 октября 2018 г. |
| 1. Организация и проведение обучения закупающих органов
 | IP Центр информационных технологий в финансах, Платформы электронных закупок  | С 17 сентября 2018 г.  |
| 1. Обеспечение методологической помощи закупающим органам по способу использования функций Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр публичных закупок» (МТендер)
 | IP Центр информационных технологий в финансах Платформы электронных закупок | Постоянно |