Planul de acţiuni pentru anii 2014-2018

privind implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028)

| Nr. crt. | Denumirea acţiunii | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Parteneri | Indicatori de monitorizare | Costuri estimate, lei | Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectivul general: Asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova |
| Obiectivul specific 1): Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie |
| 1.1. | Elaborarea documentului de politici privind descentralizarea în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie în cadrul Programului comun de dezvoltare locală integrată | 2015 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |  | Document elaborat | 850 262 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.2 | Elaborarea conceptului unic (la nivel naţional) şi a planului de acţiuni privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie | 2015 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |  | Concept de regionalizare aprobat | 8 903 064 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.3. | Întărirea capacităţii unităţii de coordonare şi monitorizare a proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2015 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ministerul Finanţelor |  | Unitate instruită, operaţională | 1 920 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.4. | Instituirea unui organism de reglementare în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie prin extinderea responsabilităţilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) | 2014 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |  | Regulament privind competenţele ANRE în domeniul reglementării sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie, aprobat | 792 000 | În limita bugetului alocat |
| 1.5. | Elaborarea şi aprobarea ghidului privind planul pentru infrastructura sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie | 2014 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |  | Ghiduri elaborate şi aprobate | - | Bugetul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |
| 1.6. | Actualizarea ghidului privind studiul de fezabilitate pentru infrastructura sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie | 2015 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Ghid elaborat şi aprobat |  | Bugetul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, asistenţă externă |
| 1.7. | Elaborarea metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie | 2015 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Metodologie elaborată | 576 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.8. | Coordonarea activităţilor ce ţin de elaborarea planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie în raioane | 2017 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Planuri elaborate | 60 000 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.9. | Coordonarea activităţilor ce ţin de elaborarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele de infrastructură a sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie în raioanele în care au fost aprobate planuri de alimentare cu apă şi sanitaţie | 2018 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Studiile de fezabilitate elaborate şi aprobate | 30 000 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.10. | Elaborarea ghidului pentru regionalizarea companiilor de apă-canal | 2015 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |  | Ghid elaborat şi aprobat | - | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.11. | Crearea bazei de date Management Informaţional de Sistem (MIS) pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie | 2015 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Baza de date creată | 2 800 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.12. | Elaborarea politicii privind tarifele şi planul de afaceri pentru companiile de apă-canal | 2016 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică |  | Legislaţie publicată în Monitorul Oficial | 864 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.13. | Întărirea capacităţii autorităţilor competente şi instruirea personalului pentru toate etapele ciclului unui proiect de alimentare cu apă şi sanitaţie | 2017 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Planuri de instruire periodică a personalului | 1 152 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 1.14 | Modificarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător | 2014 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |  | Lege modificată şi aprobată |  | În limita bugetului alocat |
| Obiectivul specific 2): Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi sanitaţie şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii |
| 2.1. | Elaborarea studiului de fezabilitate pentru crearea unui parteneriat public-privat privind extinderea apeductului Soroca-Bălţi spre raioanele Soroca, Drochia, Floreşti, Rîşcani, Sîngerei, Teleneşti şi municipiul Bălţi | 2014 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Studiul de fezabilitate elaborat | 19 200 000 | BERD, asistenţă externă |
| 2.2. | Elaborarea documentaţiei tehnice a proiectului de parteneriat public-privat pentru regiunile Nord şi Centru | 2016 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Sisteme de alimentare cu apă şi sanitaţie construite | - | Investiţiile parteneriatului, Asistenţă externă |
| 2.3. | Elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea apeductului Chişinău – Străşeni-Călăraşi | 2014 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Studiul de fezabilitate elaborat | 1 500 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 2.4. | Elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea apeductului Prut–Leova-Cimişlia-Basarabeasca-Ceadîr-Lunga | 2014 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Studiul de fezabilitate elaborat | 3 000 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 2.5. | Elaborarea planului de aprovizionare cu apă şi de canalizare a raionului Ialoveni | 2014 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autoritatea publică locală | Existenţa şi aprobarea planului general | - | Sursele interne (deja asigurate), Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare |
| 2.6. * | Construcţia apeductului Prut-Nisporeni pentru alimentarea cu apă a locuitorilor din or. Nisporeni şi localităţile Grozeşti şi Vărzăreşti | 2015 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Primăriile Nisporeni, Grozeşti şi Vărzăreşti | Apeduct construit | Costuri incluse în acţiunile 3.5. şi 3.6. | Agenţia Austriacă de Cooperare şi Dezvoltare, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, FEN, autorităţile publice locale |
| 2.7. * | Construcţia şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi sanitaţie în raioanele Soroca, Floreşti, Hînceşti, Orhei, Leova şi Ceadîr-Lunga şi în 30 localităţi rurale | 2015 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale din 6 raioane | Sisteme de alimentare cu apă şi sanitaţie construite | Costuri incluse în acţiunile 3.5. şi 3.6. | BERD, BEI, IPVE, contribuţia autorităţilor publice locale |
| 2.8. * | Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă în 6 localităţi ale Republicii Moldova: or. Străşeni, or.Hînceşti, or.Taraclia, s. Carbolia (UTA Găgăuzia), s.Sărata Veche (r-nul Făleşti), s. Risipeni (r-nul Făleşti) | 2016 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Sisteme de alimentare cu apă şi sanitaţie construite | Costuri incluse în acţiunile 3.5. şi 3.6. | Fondul Kuwaitian de Dezvoltare Economică Arabă (FKDEA) |
| 2.9. * | Asigurarea cu apă potabilă a satelor din raionul Hînceşti. Etapa I - localităţile din lunca rîului Prut- satele Cotul Morii, Obileni, Sărăteni şi Leuşeni | 2016 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Sisteme de alimentare cu apă şi sanitaţie construite | Costuri incluse în acţiunile 3.5. şi 3.6. | Fondul Ecologic Naţional |
| 2.10. * | Reutilarea staţiilor de pompare ale sistemului de aprovizionare cu apă Soroca - Bălţi | 2016 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Autorităţile publice locale | Staţii de pompare reutilate | Costuri incluse în acţiunile 3.5. şi 3.6. | Fondul Ecologic Naţional |
| Obiectivul specific 3): Promovarea principiilor economiei de piaţă şi atragerea capitalului privat |
| 3.1. | Promovarea principiilor economiei de piaţă şi promovarea parteneriatului public - privat în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizări | 2015 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei |  | Instrumente politice de promovare a principiilor aplicate | 105 600 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 3.2. | Monitorizarea continuă a indicilor de performanţă privind sistemele de aprovizionare cu apă şi canalizare şi a calităţii serviciilor prestate | 2018 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  | Rapoarte de monitorizare | 1 056 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 3.3. | Elaborarea legislaţiei secundare la Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare: - stabilirea cadrului legal pentru ca ANRE să devină agenţie de reglementare în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie revizuirea Legii administraţiei publice locale pentru a permite regionalizarea companiilor de apă în companii regionale | 2015 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică |  | Legislaţie publicată în Monitorul Oficial | 4 560 000 | Bugetul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Asistenţă externă |
| 3.4. | Asigurarea controlului riguros asupra tarifelor şi calităţii serviciilor furnizate | 2018 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică |  | Regulator stabilit prin lege cu resurse suficiente pentru a asigura controlul | 495 000 | În limita bugetului alocat |
| 3.5.* | Implementarea planurilor de asigurare a securităţii apei potabile şi de asigurare a calităţii apei potabile, în conformitate cu cerinţele Directivei CE 98/83 EC | 2018 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Prestatori de servicii de apă | Cerinţele Direcţiei transpuse şi reglementate | 1 044 855 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |
| 3.6.* | Asigurarea epurării apelor uzate urbane în concordanţă cu prevederile Directivei 91/271/EEC | 2018 | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Prestatori de servicii de apă | Cerinţele Direcţiei transpuse şi reglementate | 1 957 045 000 | În limita bugetului alocat, Asistenţă externă |

Note:

- Costurile totale ale implementării Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru primii cinci ani sînt estimate în sumă de 3.139,7 milioane lei, inclusiv 3.001,9 milioane lei necesarul de investiţii în infrastructura apă şi canalizare şi 137,8 milioane lei pentru crearea cadrului normativ şi instituţional, elaborarea planurilor, studiilor de fezabilitate, planurilor de siguranţă a apei etc.

- Acţiunile incluse parţial pentru finanţare în Cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2014-2016 sînt marcate cu asterisc. Din costurile totale estimate, Strategia de cheltuieli pentru sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare pentru anii 2014-2016 acoperă necesităţile de finanţare a unor proiecte investiţionale în sumă totală de 813, 8 milioane lei.

- La elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii următori, instituţiile responsabile vor evalua posibilităţile de finanţare reieşind din costurile estimative pentru implementarea Strategiei şi Planului de acţiuni.