PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A AVIAŢIEI CIVILE ÎN PERIOADA ANILOR 2007-2012
Nr. / d/o	Obiectivul strategic	Termenul de realizare	Responsabili

1	2	3	4
1.	Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997, conform prevederilor literei d) articolul 2 al Legii nr.424 din 16 decembrie 2004	31 decembrie 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
2.	Implementarea de către Republica Moldova a prevederilor Acordului JAA	31 decembrie 2012	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
3.	Obţinerea statutului de membru cu drepturi depline al JAA	31 decembrie 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
4.	Examinarea avantajelor aderării Republicii Moldova la Convenţia de la Montreal (1999) pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional	31 decembrie 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, / Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
5.	Extinderea bazei de date a Registrului aerian al Republicii Moldova, constituirea funcţiei de control al principalelor componente cu resurse limitate (motoare, elice)	31 decembrie 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
6.	Examinarea oportunităţii de modificare a politicii tarifare privind înmatricularea aeronavelor în Republica Moldova, reieşind din practica altor state	Pe parcursul anilor 2007-2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
7.	Constituirea sistemului şi programului de instruire iniţială şi periodică a inspectorilor Administraţiei	31 decembrie 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
8.	Asigurarea pregătirii personalului aeronautic prin crearea de condiţii necesare pentru instruirea acestuia	31 decembrie 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
9.	Instituirea unui sistem eficient de control intern al modului de înmatriculare a aeronavelor, în corespundere cu reglementările aeronautice civile	31 decembrie 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
10.	Perfecţionarea sistemului de inspecţie şi control al operatorilor aerieni şi aeronavelor, în scopul asigurării securităţii aeronautice	Trimestrul II, 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
11.	Radierea din Registrul aerian al Republicii Moldova a aeronavelor care nu îndeplinesc cerinţa de înzestrare cu echipamente de avertizare a apropierii periculoase de sol EGPWS, precum şi cu balize de emisie ELT, în caz de avarie în frecvenţa 406 MHz	Pe parcursul anului 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
12.	Intensificarea controlului asupra activităţii Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, prin instituirea consiliului de administraţie în condiţiile Legii 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat	31 decembrie 2007	Ministerul Apărării, / Ministerul Economiei şi Comerţului, / Ministerul Finanţelor
13.	Controlul asupra dotării aeronavelor cu echipamente pentru: / înregistrarea vocală automată în cabina de pilotaj – CVR; / prevenirea coliziunii cu alte aeronave ACAS-II	Pe parcursul anilor 2007-2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
14.	Efectuarea controalelor fiscale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul aviaţiei civile şi elaborarea, în caz de necesitate, a unui sistem de evaluare a veniturilor impozabile din serviciile aeronautice prestate peste hotarele Republicii Moldova	31 decembrie 2007	Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în comun cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
15.	Implementarea treptată, conform prevederilor Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene, a sistemelor de citire a paşapoartelor, inclusiv cu date biometrice	Pe parcursul anilor 2007-2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, / Serviciul Grăniceri, / Ministerul Dezvoltării Informaţionale
16.	Revizuirea şi perfecţionarea Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene, actualizarea prevederilor acestuia de către Comitetul Naţional de Facilităţi Aeronautice, astfel încît acestea să corespundă în totalitate cu cerinţele europene	31 decembrie 2007	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
17.	Efectuarea unui studiu de impact privind zgomotul pe Aeroportul Internaţional Chişinău, identificarea şi stabilirea de restricţii operaţionale ţinînd seama de efectul zgomotului asupra populaţiei	Pe parcursul anilor 2007-2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, / Aeroportul Internaţional Chişinău
18.	Încheierea vizitelor de standardizare (operaţiuni, navigabilitate, licenţiere) ale JAA şi obţinerea dreptului Moldovei de a emite certificate internaţionale în toate cele 3 domenii	1 iulie 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
19.	Ajustarea la cerinţele legislaţiei în vigoare a actelor normative ale Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile privind reglementarea domeniului monopolurilor	Pe parcursul anului 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
20.	Încheierea procesului de certificare a aeroporturilor Cahul şi Mărculeşti	31 decembrie 2008	Consiliul orăşenesc Cahul, / Ministerul Apărării, / Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
21.	Crearea Zonei Economice Libere în baza aeroportului Mărculeşti, inclusiv: / elaborarea studiului de fezabilitate privind crearea Zonei Economice Libere „Aeroportul Mărculeşti”; / elaborarea proiectului de lege privind Zona Economică Liberă „Aeroportul Mărculeşti”; / crearea unui centru regional de logistică de tip Cargo în cadrul Zonei Economice Libere „Aeroportul Mărculeşti”	2008-2009	Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, / Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Apărării, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, Consiliul raional Floreşti
22.	Elaborarea programelor de dezvoltare a aeroporturilor Cahul şi Bălti, în scopul revitalizării transportului aerian de pasageri şi încărcături	2008-2009	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
23.	Reconstrucţia pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internaţional Chişinău	31 iulie 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, / Aeroportul Internaţional Chişinău
24.	Elaborarea şi promovarea unui complex de măsuri privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la sol, inclusiv modernizarea sistemului de deservire la sol a pasagerilor, bagajelor serviciului cargo, aeronavelor (serviciului „handling”) şi catering	1 aprilie 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
25.	Elaborarea şi promovarea unui complex de măsuri privind micşorarea costurilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor aeriene, precum şi protecţia drepturilor consumatorilor	1 aprilie 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
26.	Elaborarea unui studiu privind impactul liberalizării pieţei transportului aerian	1 aprilie 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
27.	Elaborarea unui plan de măsuri privind liberalizarea pieţei transportului aerian în Republica Moldova.	31 decembrie 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
28.	Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de facilităţi aeronautice pe Aeroportul Internaţional Chişinău, introducerea în acest scop a unui sistem performant de protecţie perimetrală şi a unui sistem de verificare a bagajelor de cală (3D)	31 decembrie 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile / Aeroportul Internaţional Chişinău
29.	Implementarea circulaţiei electronice a documentelor în ramura aviaţiei civile	1 ianuarie 2008	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
30.	Examinarea avantajelor aderării Republicii Moldova la Convenţia de la Capetown (2001) referitor la garanţiile internaţionale privind echipamentul mobil	31 decembrie 2009	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
31.	Armonizarea cadrului legislativ naţional referitor la certificarea aeroporturilor cu reglementările europene	31 decembrie 2009	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
32.	Implementarea în aviaţia civilă a Moldovei a conceptului de Management al Siguranţei (SMS), inclusiv la operatorii aerieni de transport public	31 decembrie 2009	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
33.	Transmiterea din gestiunea Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile în gestiunea Ministerului Economiei şi Comerţului a întreprinderilor de stat	2009-2010	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, / Ministerul Economiei şi Comerţului
34.	Echiparea Aeroportului Internaţional Chişinău corespunzător categoriei II	31 decembrie 2010	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, Aeroportul Internaţional Chişinău
35.	Adoptarea şi implementarea Acquis-ului Comunitar în domeniul aviaţiei civile a Republicii Moldova. Armonizarea completă a legislaţiei aeronautice a Moldovei cu legislaţia europeană	31 decembrie 2010	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
36.	Iniţierea procedurii de aderare a Republicii Moldova la Acordul privind Zona Europeană Comună de Aviaţie (ECAA)	1 iulie 2010	Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
37.	Demararea tratativelor între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană pentru aderarea la EASA (European Aviation Safety Agency) ca succesor al JAA	1 martie 2010	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
38.	Ratificarea Acordului ECAA	31 decembrie 2011	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
39.	Elaborarea Codului aeronautic	31 decembrie 2012	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
40.	Participarea Republicii Moldova la iniţiativa Cerul Unic European (Single European Sky), evaluarea impactului acesteia asupra aviaţiei civile din Moldova după încheierea fazei de definire; îndeplinirea cerinţelor programului SES	31 decembrie 2012	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
41.	Continuarea procesului de modernizare a sistemului naţional de management al traficului aerian, asigurarea unui înalt nivel de siguranţă, fiabilitate şi interoperabilitate cu sistemul european, trecerea la sistemul ADS, fără perturbarea funcţiei operaţionale	31 decembrie 2012	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
42.	Participarea Moldovei la implementarea conceptului de Blocuri de Spaţiu Aerian Funcţionale – FAB, în scopul reducerii fragmentării, sporirii eficienţei şi siguranţei sistemului, pentru reducerea costurilor operatorilor aerieni cu aproximativ 30%	31 decembrie 2012	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
43.	Cooperarea cu statele vecine în scopul reorganizării spaţiului aerian şi al fluxurilor de trafic, introducerea unor standarde severe pentru emisiile motoarelor de avion, introducerea de restricţii şi penalităţi pentru aeronavele care poluează mediul, concomitent cu încurajarea achiziţionării de aeronave cu grad de poluare redus, pentru asigurarea protecţiei mediului. Elaborarea şi aplicarea normelor corespunzătoare	31 decembrie 2012	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
44.	Perfecţionarea continuă a cadrului legislativ al Republicii Moldova în domeniul aviaţiei civile, asigurarea implementării reglementărilor şi a controlului funcţionării sistemului, în scopul atingerii şi menţinerii unui înalt nivel de siguranţă a operării	31 decembrie 2012	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
45.	Informarea instituţiilor de stat cu privire la deciziile şi rezoluţiile ONU care indică statele asupra cărora se extinde aplicarea sancţiunilor sau embargourilor economice în vederea restricţionării în aceste state a operării aeronautice	Permanent	Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
46.	Intensificarea instruirii periodice a inspectorilor Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile	Permanent	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
47.	Asigurarea transparenţei în activitatea operatorilor aerieni, în scopul sporirii securităţii aeronautice	Permanent	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
48.	Perfecţionarea continuă a sistemului de pregătire a specialiştilor în domeniul aeronautic	Permanent	Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile