ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НА 2007-2012 ГОДЫ
№ / п/п	Стратегические задачи	Сроки исполнения	Ответственность

1	2	3	4
	Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон № 1237-XIII от 9 июля 1997 г. о гражданской авиации в соответствии с положениями пункта d) ст. 2 Закона № 424 от 16 декабря 2004	31 декабря 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Внедрение Республикой Молдова положений Соглашения JAA	31 декабря 2012 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Получение статуса полноправного члена JAA	31 декабря 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Рассмотрение преимуществ присоединения Республики Молдова к Монреальской Конвенции (1999 года) об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок	31 декабря 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации / Министерство иностранных дел и европейской интеграции
	Расширение базы данных Авиационного реестра Республики Молдова, создание функции контроля над основными компонентами с ограниченными ресурсами (моторы, винты)	31 декабря 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Рассмотрение своевременности изменения политики тарификации при регистрации воздушных судов в Республике Молдова, исходя из опыта других государств	В течение 2007-2008 гг.	Государственная администрация гражданской авиации
	Создание системы и программы первоначального и периодического обучения инспекторов Администрации	31 декабря 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Обеспечение подготовки авиационного персонала путем создания соответствующих условий для их подготовки	31 декабря 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Создание эффективной системы внутреннего контроля регистрации воздушных судов в соответствии с правилами гражданской авиации	31 декабря 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Совершенствование системы инспекции и контроля эксплуатантов и воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов	II квартал 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Исключение из Авиационного реестра Республики Молдова воздушных судов, не соответствующих требованиям оснащения оборудованием для предупреждения опасного сближения с землей EGPWS, а также радио-спасательными маяками ELT в случае аварии на частоте 406 МГц	В течение 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Повышение контроля за деятельностью ГП «Aeroportul Internaţional Mărculeşti» путем учреждения административного совета в соответствии с Законом № 146-XIII от 16 июня 1994 г. о государственном предприятии	31 декабря 2007 г.	Министерство обороны, / Министерство экономики и торговли, / Министерство финансов
	Контроль за оснащением воздушных судов оборудованием для: / автоматической голосовой регистрации в пилотской кабине – CVR; / предотвращения столкновений с другими воздушными суднами ACAS-II	В течение 2007-2008 гг.	Государственная администрация гражданской авиации
	Осуществление налогового контроля экономических агентов, предоставляющих услуги в области гражданской авиации, и разработка, в случае необходимости, системы оценки налогооблагаемого дохода от авиационных услуг, представляемых за пределами Республики Молдова	31 декабря 2007 г.	Главная государственная налоговая инспекция совместно с Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Поэтапное внедрение, согласно положениям Национальной программы по упрощению формальностей на воздушном транспорте, систем чтения паспортов, включая биометрические данные	В течение 2007-2008 гг.	Государственная администрация гражданской авиации, / Пограничная служба / Министерство информационного развития
	Пересмотр и усовершенствование Национальной программы по упрощению формальностей на воздушном транспорте, актуализация ее положений таким образом, чтобы она полностью соответствовала европейским требованиям	31 декабря 2007 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Проведение исследования акустического воздействия в Международном аэропорту Кишинэу, установление операционных ограничений с учетом воздействия шума на население	В течение 2007-2008 гг.	Государственная администрация гражданской авиации, / Международный аэропорт Кишинэу
	Заключение визитов JAA по стандартизации (летная эксплуатация, летная годность, лицензирование) и получение Молдовой права выдачи международных сертификатов во всех трех областях	1 июля 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Приведение в соответствие с действующим национальным законодательством норматив-ных актов Государственной администрации гражданской авиации, регламентирующих монопольную деятельность	В течение / 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Завершение процесса сертификации аэропортов Кахул и Мэркулешть	31 декабря 2008 г.	Муниципальный совет Кахул, / Министерство обороны, / Государственная администрация гражданской авиации
	Создание свободной экономической зоны на основании аэропорта Мэркулешть, в том числе: / - разработка обоснования возможности создания свободной экономической зоны «Аэропорт Мэркулешть» / - разработка проекта закона о создании свободной экономической зоны «Аэропорт Мэркулешть» / - создание регионального центра логистики типа Cargo в свободной экономической зоне / «Аэропорт Мэркулешть»	2008-2009 гг.	ГП «Международный аэропорт Мэркулешть», Министерство экономики и торговли, Министерство обороны, Государственная администрация гражданской авиации, / Районный совет Флорешть
	Разработка программ развития аэропортов Кахул и Бэлць в целях восстановления авиационных перевозок пассажиров и грузов	2008-2009 гг.	Государственная администрация гражданской авиации
	Реконструкция взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинэу	31 июля 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации, Международный аэропорт Кишинэу
	Разработка и продвижение комплекса мер по развитию и модернизации наземной инфра-структуры, включая модернизацию системы наземного обслуживания пассажиров, багажа службы cargo, воздушных судов (службы handling) и catering	1 апреля 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Разработка и продвижение комплекса мер по снижению цен на авиационные услуги и повышению их качества, а также по защите прав потребителей	1 апреля 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Проведение работ по изучению последствий либерализации рынка авиационного транспорта	1 апреля 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Разработка плана действий по либерализации рынка авиационного транспорта в Республике Молдова	31 декабря 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Развитие и совершенствование системы упрощения формальностей в Международном аэропорту Кишинэу, внедрение в этих целях передовой системы защиты периметра и системы проверки ручного багажа (3D)	31 декабря 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации, / Международный аэропорт Кишинэу
	Введение электронного документооборота в отрасли гражданской авиации	1 января 2008 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Рассмотрение преимуществ присоединения Республики Молдова к Кейптаунской конвенции (2001 года) о международных гарантиях в отношении передвижного оборудования	31 декабря 2009 г.	Государственная администрация гражданской авиации, Министерство иностранных дел и европейской интеграции
	Гармонизация национальной законодатель-ной базы в области сертификации аэропортов с европейским законодательством	31 декабря 2009 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Внедрение в гражданскую авиацию Молдовы концепта Менеджмента безопасности (SMS), включая эксплуатантов общественного транспорта	31 декабря 2009 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Передача государственных предприятий из ведения Государственной администрации гражданской авиации в ведение Министерства экономики и торговли	2009-2010 гг.	Государственная администрация гражданской авиации, Министерство экономики и торговли
	Оснащение Международного аэропорта Кишинэу соответственно II категории	31 декабря 2010 г.	Государственная администрация гражданской авиации, Международный аэропорт Кишинэу
	Принятие и внедрение Acquis Comunitar в области гражданской авиации Республики Молдова. Полная гармонизация авиационного законодательства Молдовы c европейским законодательством	31 декабря 2010 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Введение процедуры присоединения Республики Молдова к Соглашению об Общеевропейском авиационном пространстве (ECAA)	1 июля 2010 г.	Министерство иностранных дел и европейской интеграции
	Инициирование переговоров между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией и присоединению к Европейскому агентству по безопасности авиации (European Aviation Safety Agency) как правопреемнику JAA	1 марта 2010 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Ратификация Соглашения ECAA	31 декабря 2011 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Разработка Авиационного кодекса	31 декабря 2012 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Участие Республики Молдова в инициативе Единое Европейское Небо (Single European Sky), оценка ее воздействия на гражданскую авиацию Молдовы после завершающего этапа; выполнение требований программы SES	31 декабря 2012 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Продолжение процесса модернизации национальной системы управления воздушным движением, обеспечение высокого уровня безопасности, надежности и взаимодействия с европейской системой, переход к системе ADS без нарушения операционной функции	31 декабря 2012 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Участие Молдовы во внедрении концепции Функциональных блоков воздушного пространства – FAB в целях уменьшения фрагментации, повышения эффективности и надежности, снижения затрат авиакомпаний в пределах 30%	31 декабря 2012 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Взаимодействие с соседними государствами в целях реорганизации воздушного пространства и воздушных потоков, внедрение строгих стандартов для эмиссий авиационных двигателей, внедрение ограничений и штрафов для воздушных судов, которые загрязняют воздух, наряду с поддержкой приобретения воздушных судов с низким коэффициентом загрязнения для обеспечения охраны окружающей среды. Разработка и применение соответствующих норм	31 декабря 2012 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Постоянное совершенствование законодательства Республики Молдова в области гражданской авиации, обеспечение внедрения правил и контроля над функционированием системы в целях достижения и поддержания высокого уровня эксплуатационной безопасности	31 декабря 2012 г.	Государственная администрация гражданской авиации
	Информирование государственных учреждений о решениях и резолюциях ООН, указывающих государства, на которые распространяется применение санкций и экономических эмбарго, в целях ограничения в этих государствах авиационной эксплуатации	Постоянно	Министерство иностранных дел и европейской интеграции
	Усиление периодической подготовки инспекторов Государственной администрации гражданской авиации	Постоянно	Государственная администрация гражданской авиации
	Обеспечение транспарентности в деятельности эксплуатантов в целях развития авиационной безопасности	Постоянно	Государственная администрация гражданской авиации
	Постоянное совершенствование системы подготовки специалистов в авиационной области	Постоянно	Государственная администрация гражданской авиации