Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.
din 2007
PLANUL DE ACŢIUNI
pentru implementarea guvernării electronice în anul 2007

Nr. d/o	Denumirea acţiunilor	Perioa-da de realiza-re integra-lă	Instituţiile responsabile	Sursele de finanţare preconizate	Termenul de realizare (2007)	Rezultatele preconizate pentru anul 2007

1	2	3	4	5	6	7
	I. Cadrul juridic şi instituţional
1.	Elaborarea şi aprobarea Regulamentului tehnic privind modalitatea de prestare a serviciilor publice prin mijloace electronice	2007	Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Aprobarea de către Comitetul tehnic CT 28 „Tehnologia informaţiei” a Regulamentului tehnic privind modalitatea de prestare a serviciilor publice prin mijloace electronice
2.	Elaborarea şi aprobarea Regulamentului tehnic de evaluare a costurilor elaborării şi implementării sistemelor informaţionale automatizate / Normative şi estimări ale cheltuielilor de muncă pentru crearea sistemelor	2007	Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	1 iulie	Aprobarea de către Comitetul tehnic CT 28 „Tehnologia informaţiei” a Regulamen-tului tehnic de evaluare a costurilor elaborării şi implementării sistemelor informaţionale automatizate
3.	Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de evidenţă a serviciilor publice prin mijloace electronice	2007	Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Aprobarea de către Comitetul tehnic CT 28 „Tehnologia informaţiei” a Regulamentului de evidenţă a serviciilor publice prin mijloace electronice
4.	Înaintarea propunerilor de perfecţionare a actelor normative privind elaborarea şi implementarea actelor de identitate cu circuit electronic (e-ID card)	2007	Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea proiectelor actelor normative privind elaborarea şi implementarea actelor de identitate cu circuit electronic (e-ID card)
5.	Elaborarea regulamentelor de organizare a proceselor de studii şi de evaluare a cunoştinţelor pentru învăţămîntul la distanţă bazat pe utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii	2007	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Regulamentele de organizare a proceselor de studii şi de evaluare a cunoştinţelor pentru învăţămîntul la distanţă bazat pe utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii
6.	Elaborarea şi implementarea modulului “Tehnologii informaţionale” în aria curriculară “Tehnologii” din învăţămîntul secundar general, secundar profesional şi mediu de specialitate	2007	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Semestrul I	Elaborarea modulului “Tehnologii informaţionale”
7.	Stimularea dezvoltării comerţului electronic	2007	Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea propunerilor de susţinere a dezvoltării comerţului electronic
8.	Elaborarea şi prezentarea la Guvern spre aprobare a proiectului de lege cu privire la combaterea fraudei prin mijloace electronice	2007	Ministerul Afacerilor Interne	Resursele proprii, suportul donatorilor	Semestrul I	Definitivarea proiectului de lege cu privire la combaterea fraudei prin mijloace electronice şi prezentarea la Guvern spre aprobare
	II. Asigurarea accesului la informaţia publică şi la serviciile de e-guvernare
9.	Modernizarea paginii web oficiale a Republicii Moldova „www.moldova.md”	2007	Aparatul Guvernului, Serviciul de Informaţii şi Securitate	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”	Trimestrul II	Efectuarea lucrărilor de modernizare şi de design a paginii web oficiale a Republicii Moldova
10.	Modernizarea şi dezvoltarea paginii web oficiale a Guvernului	2007	Aparatul Guvernului, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”	Trimestrul III	Elaborarea proiectului de modernizare şi dezvoltare a paginii web oficiale a Guvernului; / efectuarea lucrărilor de design al paginii web oficiale a Guvernului; / modernizarea şi dezvoltarea paginii web oficiale a Guvernului; / promovarea în reţeaua Internet a paginii web oficiale a Guvernului; / implementarea pe pagina web oficială a Guvernului a mecanismului de acces la datele în orice formă din resursele informaţionale de stat
11.	Crearea Portalului „e-Guvernare”	2007 - 2008	Aparatul Guvernului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”	Trimestrul IV	Elaborarea caietului de sarcini pentru crearea Portalului „e-Guvernare” şi a software-ului necesar; / realizarea proiectului-pilot al portalului „e-Guvernare”, efectuarea lucrărilor de testare experimentală a Portalului „e-Guvernare”
12.	Dezvoltarea Portalului „e-Declaraţii”	2007-2008	Ministerul Finanţelor (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat)	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	25 decembrie	Crearea serviciilor electronice de expediere a declaraţiilor fiscale în adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
13.	Crearea Portalului „e-Statistica”	2007 - 2009	Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Crearea conceptului informa-ţional şi a documentaţiei necesare pentru demararea lucrărilor de elaborare şi implementare a Portalului „e-Statistica”
14.	Lansarea paginilor web oficiale ale consiliilor raionale	2007	Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, autorităţile administraţiei publice locale	Bugetele locale, suportul donatorilor	Trimestrul III	Crearea paginilor web oficiale ale consiliilor raionale
15.	Crearea ghişeelor electronice de informare în autorităţile administraţiei publice locale; implementarea unui proiect-pilot (Ministerul Administraţiei Publice Locale, un raion, o comună)	2007	Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, autorităţile administraţiei publice locale, Serviciul de Informaţii şi Securitate	Bugetele locale, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea proiectelor de creare a ghişeelor electronice de informare în autorităţile administraţiei publice locale; / lansarea proiectului-pilot, efectuarea lucrărilor de testare; / darea în exploatare a sistemului pentru autorităţile administraţiei publice locale; / amenajarea locurilor de lucru în autorităţile administraţiei publice locale; / instruirea angajaţilor autorităţilor administraţiei publice locale pentru utilizarea sistemului (raionul Ungheni)
16.	Crearea şi implementarea Sistemului integrat de circulaţie electronică a documentelor	2007 - 2008	Aparatul Guvernului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”	Septem-brie	Crearea Sistemului integrat de circulaţie electronică a documentelor; / lansarea proiectului-pilot, efectuarea lucrărilor de testare şi perfecţionare
	III. Elaborarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale de stat
17.	Crearea Sistemului informaţional de administrare teritorială pentru autorităţile administraţiei publice locale	2007	Ministerul Administraţiei Publice Locale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Elaborarea concepţiei şi a caietului de sarcini
18.	Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”	2007	Aparatul Guvernului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	1 decembrie	Elaborarea sarcinii tehnice şi a caietului de licitaţie, conform Hotărîrii Guvernului nr.1373 din 1 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”
19.	Modernizarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat „e-şedinţa Guvernului”	2007	Aparatul Guvernului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Trimestrul III	Modernizarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat „e-şedinţa Guvernului”
20.	Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al resurselor şi sistemelor informaţionale”	2007- 2008	Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al resurselor şi sistemelor informaţionale”
21.	Crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei”	2007- 2009	Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru	Resursele proprii, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea proiectului tehnic; actualizarea soft-ului
22.	Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” (la nivel de municipiu şi raion)	2007- 2009	Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor, resursele proprii	Pe parcursul anului	Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” la nivelul central al Agenţiei Medicamentului
23.	Dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobiliare”	2007-2011	Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea concepţiei şi a caietului de sarcini; / actualizarea soft-ului
24.	Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al unităţilor de drept”, subsistemul “Registrul unic de licenţiere”	2007	Camera de Licenţiere, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”	15 iunie	Crearea Sistemului informa-ţional automatizat “Registrul de stat al unităţilor de drept”
25.	Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al documentelor şi blanchetelor de strictă evidenţă”, subsistemul „Bacalaureat”	2007- 2008	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	15 iunie	Elaborarea concepţiei şi a caietului de sarcini
26.	Crearea Sistemului informaţional automatizat „Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova”	2007-2008	Academia de Ştiinţe a Moldovei	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea concepţiei şi a caietului de sarcini
27.	Dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni	2007- 2010	Ministerul Afacerilor Interne	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea caietului de sarcini pentru dezvoltarea şi automatizarea Sistemului informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni; / coordonarea acestuia cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi iniţierea procedurii de achiziţie, în conformitate cu prevederile Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997
28.	Crearea Sistemului informaţional integrat „Plan de finanţare”	2007-2008	Ministerul Finanţelor	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”	Pe parcursul anului	Elaborarea concepţiei şi a caietului de sarcini; elaborarea formatului de prezentare a planurilor de finanţare; elaborarea modului de introducere şi generalizare a planurilor de finanţare; elaborarea modului de analiză a repartizărilor lunare de către executorii primari de buget la nivel de fiecare instituţie subordonată; stabilirea conexiunilor de telecomunicaţii între Ministerul Finanţelor şi executorii primari de buget prin intermediul Centrului de Telecomunicaţii Speciale; / implementarea modulelor date la o unitate-pilot
29.	Modernizarea Registrului de stat al actelor juridice	2007	Ministerul Justiţiei	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Asigurarea accesului prin intermediul reţelei Internet la Registrul de stat al actelor juridice
30.	Crearea Sistemului informaţional integrat al Ministerului Economiei şi Comerţului	2007- 2009	Ministerul Economiei şi Comerţului	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea concepţiei
31.	Crearea Sistemului informaţional automatizat “Cultura electronică”	2007	Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea concepţiei şi a caietului de sarcini
32.	Crearea Sistemului informaţional automatizat de monitorizare a întreprinderilor industriale şi energetice	2007	Ministerul Industriei şi Infrastructurii	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Elaborarea concepţiei şi a caietului de sarcini
	IV. Acordarea serviciilor de e-guvernare pentru cetăţeni şi mediul de afaceri
33.	Asigurarea prestării prin mijloace electronice a celor douăsprezece servicii publice de bază pentru cetăţeni	2007- 2009				Furnizarea informaţiilor despre modul de prestare a serviciilor publice pe paginile web oficiale, cu posibilitatea descărcării formularelor prin intermediul Internetului
	Taxe pe venit: declaraţii, notificări		Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Parte componentă a Portalului „e-Declaraţii”; se va realiza în cadrul Portalului
	Servicii de căutare a locurilor de muncă		Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Contribuţii de asigurare socială		Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Documente personale (paşapoarte, acte de identitate, permise de conducere)		Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Înregistrarea autovehiculelor		Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Aplicare pentru autorizaţii de construire		Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Declaraţii la poliţie		Ministerul Afacerilor Interne	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Oferirea cetăţenilor a posibilităţii de a adresa cereri cu privire la infracţiuni
	Accesul la bibliotecile publice		Ministerul Culturii şi Turismului	Resursele proprii, suportul donatorilor, bugetele locale	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Solicitarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă		Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Înscrierea la instituţiile de învăţămînt		Ministerul Educaţiei şi Tineretului	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Anunţarea schimbării de domiciliu		Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Servicii de sănătate		Ministerul Sănătăţii	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
34.	Asigurarea prestării prin mijloace electronice a celor opt servicii publice de bază pentru mediul de afaceri	2007- 2009				Furnizarea informaţiilor despre modul de prestare a serviciilor publice pe paginile web oficiale şi descărcarea formularelor prin intermediul Internetului
	Contribuţiile de asigurare socială a angajaţilor		Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Taxele întreprinderilor: declaraţii, notificări		Inspectoratul Fiscal Principal de Stat	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Parte componentă a Portalului „e-Declaraţii”; se va realiza în cadrul Portalului
	TVA: declaraţii, notificări		Inspectoratul Fiscal Principal de Stat	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Parte componentă a Portalului „e-Declaraţii”; se va realiza în cadrul Portalului
	Înregistrarea întreprinderilor noi		Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Transmiterea de date către oficiile de statistică		Biroul Naţional de Statistică	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Perfecţionarea nivelului I: informarea despre serviciile publice oferite de Biroul Naţional de Statistică şi a nivelului II: legătura unidirecţională cu furnizorii mediului de afaceri (plasarea versiunii electronice a formularelor statistice pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică )
	Declaraţii vamale		Serviciul Vamal	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Autorizaţii de mediu		Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	Achiziţii publice („e-procurement”)		Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare	Resursele proprii, suportul donatorilor	Trimestrul IV	Furnizarea informaţiei
	V. Instruirea funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor informaţionale
35.	Instruirea şi certificarea cunoştinţelor funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor informaţionale, cu eliberarea certificatului CNOC	2007	Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale	Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Instruirea şi certificarea cunoştinţelor a 150 funcţionari publici, cu eliberarea certificatului CNOC
36.	Organizarea conferinţelor şi expoziţiilor pe tema guvernării electronice, cu implicarea autorităţilor administraţiei publice	2007	Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Academia de Ştiinţe a Moldovei	Resursele proprii, suportul donatorilor	Pe parcursul anului	Organizarea conferinţei in-ternaţionale BIT+ „Tehnologii informaţionale -2007” cu tema: „Moldova electronică – implementarea pas cu pas”; / organizarea Conferinţei inter-naţionale „Microelectronica şi ştiinţa calculatoarelor. ICMCS-2007”